ПАО «Выборгский судостроительный завод»

Утверждаю:

Главный инженер

__________А.Л. Попов

«_____»________2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение диагностики и капитального ремонта портальной машины термической резки Messer Omnimat 5600 L

г. Выборг

2024 г.

- Принятые сокращения и термины.

Заказчик – ПАО «Выборгский судостроительный завод» (сокращенное наименование предприятия – ПАО «ВСЗ»);

МТР – машина термической резки;

Оборудование – портальная машина плазменной и газокислородной резки в комплекте с источником тока и вспомогательными устройствами и оборудованием, необходимыми для выполнения технологических задач по раскрою листового металлопроката;

Подрядчик – компания, заявившая свое участие в закупочной процедуре и признанная победителем по итогам проведения электронных торгов;

УЧПУ – устройство числового программного управления.

- Цели технического задания:

- уточнение объема проведения работ, необходимых для восстановления нормальных эксплуатационных свойств производственного оборудования предприятия;

- размещение данного технического задания на электронной торговой площадке для проведения электронных торгов;

- получение технико-коммерческих предложений и заявок на выполнение работ;

- проведение технического и стоимостного анализа полученных предложений, уточнение сроков и условий выполнения работ;

- оформление договора с победителем электронных торгов и выполнение работ в соответствии с заключенным договором.

- Наименование проводимых работ:

Диагностика и капитальный ремонт производственного оборудования предприятия.

- Место выполнения работ.

РФ, Ленинградская область, г. Выборг, Приморское шоссе, 2Б, ПАО «Выборгский судостроительный завод».

- Основание для проведения работ.

Основаниями для проведения работ являются:

- истечение срока полезного использования ключевого производственного оборудования предприятия без проведения капитального ремонта с ним;

- износ узлов и блоков оборудования и необходимость их замены в соответствии с нормативными сроками эксплуатации, указанными в инструкции по эксплуатации и рекомендуемыми производителем оборудования;

- обеспечение выполнения производственной программы предприятия без длительных простоев ключевого оборудования по причине его поломок и последующего продолжительного ремонта;

- выделение средств на проведение капитального ремонта оборудования в соответствии с утвержденным бюджетом расходования денежных средств предприятия на 2024 г.

- Источник финансирования работ

Собственные средства ПАО «Выборгский судостроительный завод».

- Подразделение-владелец оборудования и производственный участок, на котором размещено оборудование.

Корпусный цех, заготовительный участок.

- Наименование и характеристика оборудования:

Наименование оборудования: портальная машина для плазменной и газокислородной резки Messer Omnimat 5600 L в комплекте с источником тока Hypertherm HPR400XD. Инвентарный номер оборудования 124529.

Краткая характеристика оборудования.

Портальная машина для плазменной и газокислородной резки Messer Omnimat 5600 L предназначена:

- для выполнения вертикальной плазменной резки, а также плазменной резки со скосом кромок (с фаской) листового металлопроката из конструкционных и высоколегированных (нержавеющих) сталей, а также для плазменной резки некоторых видов цветных металлов;

- термической резки листового металлопроката из конструкционной стали смесью кислорода и горючего газа:

- нанесения на поверхность листового металлопроката линий разметки плазменной дугой.

Для возбуждения плазменной дуги в комплекте с машиной используется источник тока Hypertherm HPR400XD с автономным блоком жидкостного охлаждения. Плазменная резка осуществляется плазмотроном, производимым серийно.

Газокислородная резка осуществляется газовым резаком.

По оси «Х» портальная машина перемещается по рельсовому пути, смонтированному на подрельсовых балках, установленных на бетонном основании

Инструмент, предназначенный для осуществления термической резки металла, установлен на суппортах, перемещающихся по поперечной оси «Y». Количество суппортов – два, по одному для каждого из инструментов.

Для перемещения портала и суппортов используются привода. Марка приводов – Beckhoff.

Подача электроэнергии и энергосред от источника тока и мест забора газов к портальной машине осуществляется по энергоцепям, состоящим из кабелей, пневматических, газовых и гидравлических рукавов и шлангов, размещенным в пластиковых гибких кабельных каналах марки Igus. Главная энергоцепь размещена на стойках.

Подача сжатого воздуха в систему плазмообразования осуществляется от компрессора, оснащенного рефрижераторным осушителем и фильтром с влагомаслоотделителем.

Управление портальной машиной осуществляется с УЧПУ.

Термическая резка металлов осуществляется в вытяжные секционные раскройные столы, подключенные с помощью воздуховодов к фильтровентиляционным установкам.

- Объем и сроки проведения работ.

  - Для определения полрядка и сроков выполнения работ сторонами заключается договор.

  - Этапы проведения работ.

Работы проводятся Подрядчиком в четыре этапа.

1 Этап. Диагностика оборудования.

2. Этап. Оформление диагностического акта (дефектовочной ведомости) и проекта производства работ (далее – «ППР») с уточнением в нем перечня необходимых ремонтных работ, сроков их выполнения, а также материалов и запасных частей, подлежащих замене.

3 Этап. Выполнение работ по капитальному ремонту Оборудования и настройка технологической точности Оборудования.

4 Этап. Предъявление выполненных работ Заказчику, проверка работы Оборудования в различных технологических режимах и оформление приемо-сдаточных документов.

  - Этап 1. Диагностика оборудования.

9.3.1. В рамках проведения диагностики Оборудования Подрядчик должен выполнить следующую работу:

а) проверить  механические части Оборудования, в том числе:

- проверить состояние рельсового пути и его геометрию;

- проверить состояние механических деталей и узлов для перемещения портала, в том числе:

- проверить состояние приводов;

- проверить состояние подшипников и опорных роликов;

- проверить состояние зубчатых реек и приводных шестерней, произвести смазку деталей согласно карте смазки;

- проверить состояние стальных лент для транспортировки поперечных кареток;

- проверить состояние механических частей суппорта для газовой резки и правильности его перемещения по осям «Y» и «Z»;

- проверить состояние устройства перемещения инструмента по высоте;

- проверить состояние и произвести очистку подвесок горелок;

- проверить состояние металлоконструкций портала на наличие повреждений и следов коррозии;

- проверить срабатывание концевых выключателей продольного и поперечного перемещения;

- произвести очистку Оборудования и смазку трущихся деталей согласно карте смазки и инструкции по эксплуатации;

б) проверить систему подачи технических газов и охлаждающей жидкости, в том числе:

- проверить состояние энергоцепи и входящих в нее шлангов соединительного пакета, идущего от источника тока Hypertherm HPR400XD и газовой стойки;

- проверить состояние газового оборудования, установленного на газовой стойке;

- проверить состояние элементов автоматической газовой консоли и правильность ее функционирования;

- проверить состояние мест подключения газоснабжения к машине на наличие утечек;

- провести диагностику и регулировку давления технических газов на газовой стойке и на входе в машину;

- проверить состояние и правильность функционирования блока OmniFlow;

- провести диагностику системы подачи сжатого воздуха на машину;

в) проверить систему газокислородной резки, в том числе:

- провести диагностику системы зажигания и зажигающего прибора газового резака ALFA:

- проверить состояние и работоспособность газового резака ALFA и присоединительных клапанов;

- провести диагностику газового оборудования на отсутствие утечек;

- провести диагностику и настройку блока автоматической регулировки высоты SensoMat PAN ALFA

- провести регулировку давления технических газов и настройку параметров процесса газовой резки;

г) проверить систему плазменной резки, в том числе:

- провести диагностику технического состояния и правильность функционирования источника тока для плазменной резки Hypertherm HPR400XD;

- провести диагностику технического состояния механических частей суппорта для плазменной резки и правильность его перемещения по осям «Y» и «Z»;

- проверить состояние места установки плазмотрона;

- проверить работу системы блокировки станка при смещении плазмотрона (датчиков столкновения);

- провести диагностику технического состояния и проверить правильность работы поворотного блока для снятия фасок плазменной дугой Skew Rotator, в том числе выполнить:

- проверку состояния салазок оси «Z»;

- проверку технического состояния и исправность следующих деталей вращающегося узла:

- базовой группы Rotator;

- держателя горелки и предохранительной ступицы;

- сердечника поиска первоначальной высоты;

- рамы поиска первоначальной высоты;

- противовеса кабеля горелки;

- экранирующей завесы;

- узла защиты от столкновений;

- вытяжного кожуха;

- серводвигателя оси «А»;

- серводвигателя оси «С»;

- серводвигателя оси «Z»;

- блока быстрого отключения и состояния шлангов в нем;

- вращательного кабельного ввода;

- пневматического возвратного цилиндра и клапана выпуска воздуха;

- провести диагностику и проверку работоспособности блока зондирования;

- проверить настройки момента ASZP и, при необходимости, провести оптимизацию настроек;

д) проверить техническое состояние электротехнических элементов, электронных узлов и блоков управления, в том числе:

- провести диагностику и проверку электромеханических устройств, кабелей, штекеров;

- провести диагностику и проверку срабатывания аварийных выключателей;

е) проверить систему УЧПУ и панель управления, в том числе:

- проверить исправность джойстиков, тумблеров и кнопок на панели управления;

- проверить работу сенсорного экрана и, при необходимости, провести калибровку экрана;

- проверить программное обеспечение на наличие ошибок;

- выполнить резервирование базы данных и создать резервную копию системного раздела на внешнем USB-накопителе;

ж) проверить систему безопасности и аварийного останова оборудования;

з) проверить исправность и работоспособность прочего оборудование, в том числе:

- лазерного диода;

- кондиционера для шкафа управления.

9.3.2. Мелкие недостатки устраняются Подрядчиком в процессе диагностики оборудования.

  - Этап 2. Оформление диагностического акта (дефектовочной ведомости) и проекта ППР.

9.4.1. Предварительный перечень материалов и запасных частей, подлежащих замене, а также сроки и стоимость работ по их замене указаны в Таблице 1, Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию.

9.4.2. По окончании диагностики Подрядчик оформляет диагностический акт (дефектовочную ведомость), в котором уточняются перечень необходимых ремонтных работ, а также материалы и запасные части, подлежащие замене при проведении капитального ремонта Оборудования.

9.4.3. Для уточнения сроков проведения работ Подрядчиком составляется ППР. ППР письменно согласовывается с Заказчиком.

  - Этап 3. Проведение капитального ремонта.

9.5.1. Все детали, узлы и блоки, подлежащие замене, приобретаются Заказчиком.

9.5.2. При проведении капитального ремонта Оборудования Подрядчик должен выполнить работу по замене неисправных деталей, узлов и блоков в сроки, согласованные в ППР.

9.5.3. По окончании проведения капитального ремонта Подрядчик должен провести настройку технологической точности Оборудования, в том числе выполнить следующие операции:

- юстировку рельсового пути;

- юстировку поворотного блока Skew Axis Rotator с узлом бесконечного вращения, в том числе:

- юстировку и проверку центра вращения оси плазменного резака;

- проверку и регулировку длины вылета плазменного резака;

- проверку поворотного блока на отсутствие радиального биения;

- проверку точности размещения портала по осям и юстировку портала;

- проверку контроля высоты плазмотрона по напряжению дуги;

- проверку корректности зажигания плазменной дуги и технологии плазменной резки и разметки;

- проверку точности воспроизведения контура;

- проверку точности повторения заданной программы резки;

- проверку работы встроенного магнитного устройства автоматической регулировки высоты резака ALFA;

- проверку работы дистанционной настройки высоты со стойки управления машины резака ALFA.

9.5.4. В случае выявления неисправностей деталей, узлов и блоков, не заявленных в предварительном перечне и ППР, Подрядчиком составляется дополнительная дефектовочная ведомость. Стоимость работ по их замене, а также сроки выполнения работ по устранению выявленных неисправностей согласовываются сторонами дополнительно. Выполнение работ возможно только на основании подписанного сторонами дополнительного соглашения.

В случае наличия необходимых деталей на складе Подрядчика, их стоимость также должна быть предварительно согласована и указана в дополнительном соглашении.

9.5.5. При проведении капитального ремонта Оборудования с целью оптимизации сроков проведения работ и минимизации простоя ключевого производственного оборудования, работы по очистке Оборудования от пыли и грязи, замене охлаждающей жидкости и масел, смазке могут выполняться персоналом Заказчика под контролем специалистов Подрядчика.

9.5.6. По итогам проведения капитального ремонта Оборудования Подрядчиком должны быть оформлены письменные рекомендации с указанием работ, необходимых для предотвращения преждевременного выхода из строя Оборудования.

  - Этап 4. Предъявление выполненных работ Заказчику и оформление приемо-сдаточных документов.

9.6.1. Подрядчик должен предъявить выполненные работы Заказчику, продемонстрировав работоспособность Оборудования во всех технологических режимах.

9.6.2. По окончании работ стороны оформляют итоговый акт выполненных работ, в котором указывают: вид и продолжительность выполненных работ; перечень замененных деталей, узлов и блоков; факты нарушений сроков выполнения работ, в случае наличия таковых; стоимость выполненных работ и сумму окончательной доплаты Заказчиком по договору.

Окончательная стоимость работ, подлежащая оплате Заказчиком, формируется, исходя из выполненных Подрядчиком работ и замененных запасных частей.

  - Сроки проведения работ.

9.7.1.  На время проведения диагностики и капитального ремонта Оборудования выполнение технологических операций Заказчиком на Оборудовании приостанавливается.

9.7.2. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты выполнения Заказчиком предоплаты в соответствии с условиями договора.

9.7.3. Период проведения Подрядчиком диагностики Оборудования по первому этапу проведения работ составляет 5 (пять) рабочих дней.

9.7.4. По окончании диагностики Оборудования Подрядчик должен в течение 1 (одного) рабочего дня оформить диагностический акт (дефектовочную ведомость) и ППР.

9.7.5. После согласования сторонами ППР Подрядчик должен в течение 1 (одного) рабочего дня приступить к выполнению работ по капитальному ремонту Оборудования и настройке технологической точности Оборудования. Срок выполнения работ должен соответствовать периоду проведения работ, указанному в ППР, но быть не более срока, указанного в предварительном перечне, Таблица 1, Приложение № 1 к Техническому заданию. Максимальный период проведения капитального ремонта и настройки технологической точности Оборудования составляет 14 (четырнадцать) рабочих дней.

9.7.4. По окончании выполнения работ по капитальному ремонту и настройке технологической точности Оборудования Подрядчик должен в течение 3 (трех) рабочих дней должен предъявить выполненные работы Заказчику, продемонстрировав работоспособность Оборудования во всех технологических режимах.

9.7.5. При отсутствии замечаний в работе Оборудования со стороны Заказчика, стороны должны в течение 3 (трех) рабочих дней оформить акт выполненных работ.

  - Стоимость проведения работ.

Предварительная стоимость проведения работ указывается в договоре и в Таблице 1, Приложение № 1. к Техническому заданию.

10. Гарантия.

На все проведенные работы Подрядчик должен предоставить гарантию. Гарантийный период, в который Подрядчик обязуется устранить за свой счет неполадки Оборудования, составляет 3 (три) календарных месяца со дня подписания акта выполненных работ.

| Разработчик: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела наладки и ремонта сварочного оборудования и инструмента ПАО «ВСЗ» |  | С.А. Шкодинский |
| Согласовано: Начальник управления обслуживания верфи |  | Р.Е. Вакулаев |