**Наименование организации**

**Контрактный пакет № 14-С007 «Нанесение огнезащиты и эмали на металлоконструкции Аэровокзального комплекса (АВК) по разделам: 1322-ЭТ2-1 КМ1 «Конструкции металлические. Колонны, балки»; 1322-ЭТ2-1-КМ2 «Конструкции металлические. Покрытие кровли, фермы, связи горизонтальные»; 1322-ЭТ2-1-КМ3 «Конструкции металлические. Фахверки фасада»; 1322-ЭТ2-1-КМ4 «Конструкции металлические. Переходы к телетрапам»; 1322-ЭТ2-1-КМ5 «Конструкции металлические. Лестницы»; 1322-ЭТ2-1-КМ6 «Конструкции металлические. Фахверки внутренние»; 1322-ЭТ2-1-КМ10 «Конструкции металлические. Связи вертикальные»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Требования к исполнителю работ** | **Статус наличия**  (Указать статус и приложить) |
| Наличие разрешений и лицензий для выполнения работ по нанесению огнезащитных составов. Если для выполнения работ планируется привлечение субподрядной организации (или нескольких организаций), то нужно указать название и ИНН организации, а также опыт взаимодействия. Также необходимо указать перечень и процентное соотношение работ, которые планируется выполнять собственными силами и силами субподрядчика (субподрядчиков) |  |
| Наличие в штате (либо привлекаемые - указать) специалистов по разработке организационно-технологической документации (ППР, технологических карт и т.д.) **(Заполнить форму № 5 из файла Стандартные формы)** |  |
| Спецификация на МТР. Перечень, кол-во и основные технические характеристики техники, необходимой по мнению участника отбора для выполнения полного объема работ по договору (машины-механизмы, оборудование, оснастка, инвентарь и пр.), в т.ч. наличие оборудования для нанесения и контроля качества огнезащиты (НЕОФЛЕЙМ 516Р и НЕОФЛЕЙМ 517РА), а также финишного покрытия |  |
| Перечень оборудования, имеющегося в собственности участника отбора и планируемого к привлечению для выполнения работ на Объекте. Если часть оборудования планируется привлекать со стороны, то необходимо указать его перечень и каким образом планируется его привлечение (аренда, субподряд и пр.) **(Заполнить форму № 9 из файла Стандартные формы)** |  |
| Перечень и кол-во специалистов/рабочих, которых по мнению участника отбора необходимо привлечь для выполнения в срок работ на Объекте. |  |
| Справка о собственных кадровых ресурсах и квалификации персонала, которые будут задействованы в ходе выполнения работ по договору, в т.ч. начальник участка, альпинисты, инженеры ПТО, инженеры ОТ, сметчики и т.д., располагающие достаточными знаниями и опытом в нанесении огнезащитных составов и финишного покрытия.  Если для выполнения работ на Объекте планируется привлечение дополнительных специалистов/рабочих, то нужно указать их перечень и способ привлечения (трудовой договор, договор ГПХ, пр.) **(Заполнить форму № 5 из файла Стандартные формы)** |  |
| Сведения об опыте работы по предмету отбора (референс-лист, отзывы/рекомендации, письма) перечень ранее выполненных работ на объектах, которые рекомендуются к посещению **(Заполнить форму № 4 из файла Стандартные формы)** |  |
| Наличие подтвержденного опыта нанесения огнезащиты на м/к с идентичными характеристиками и объемами за последние 3 года работы предприятия – не менее 5000м2 либо стоимостью работ не менее 70 млн.руб., (с документальным подтверждением по КС-2 – по доп. запросу Заказчика) |  |

Подпись уполномоченного лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_