ДОГОВОР ПОДРЯДА  № ______

г. Москва						                         __________ 2024 года

Общество с ограниченной ответственностью «_______________________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик»», в лице Генерального директора _______________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «__________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора _________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее –Договор) о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить из материалов Заказчика комплекс работ по ремонту зала групповых программ №2 (далее - Работы) на объекте Заказчика: Физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: г. Москва, Перервинский бульвар, д.4. корп.1 (далее – Объект) в соответствии со Сметой (Приложение № 1 к Договору) и сдать результат работ Заказчику в установленный настоящим Договором срок.

  - Перечень, объём и состав подлежащих выполнению Работ определяется в Смете (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Объёмы работ могут изменяться в ходе выполнения работ без увеличения цены за единицу работ, указанную в Приложении №1 к настоящему Договору. Добавление видов работ, не указанных в Приложении №1 к настоящему Договору, должно быть оформлено в виде Дополнительных соглашений к настоящему Договору.

  - Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что получил необходимую для выполнения работ проектную документацию.

  - Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

  - Строительные леса и подъёмные механизмы, необходимые для производства работ, предоставляет Подрядчик.

- Сроки выполнения и порядок сдачи-приёмки работ

2.1.	Дата начала выполнения работ по Договору – следующий рабочий день после поступления аванса на расчётный счёт Подрядчика в соответствии с п.3.2.1 Договора.

2.2.	Срок выполнения Работ – 15 календарных дней с даты начала работ в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №2 к Договору).

2.3. 	Увеличение срока выполнения работ допускается по инициативе Заказчика, либо по Соглашению сторон. Для продления сроков выполнения работ по вине Заказчика, Подрядчик направляет в адрес Заказчика письмо, с указанием причины простоя.

2.4.	Сдача-приёмка объёмов работ производится после завершения всех строительно-монтаж работ на объекте заказчика  путём предоставления Актов сдачи-приёмки выполненных работ по форме КС-2 с оформлением справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с предоставлением исполнительной документации на выполненные работы, актов скрытых работ, Акта о расходовании давальческих материалов и оборудования Заказчика при выполнении подрядных работ, Отчёта об использовании давальческих материальных ценностей. В акте выполненных работ указываются фактические объёмы работ, выполненные в отчётный месяц. Акты сдачи-приёмки выполненных работ по форме КС-2 с оформлением справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 предоставляются в течении трех календарных дней после окончания работ.

2.5. О необходимости проведения приёмки скрытых работ Подрядчик информирует Заказчика путём направления Заказчику уведомления за 3 (три) рабочих дня до даты приёмки.

2.6. Заказчик в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения актов приёмки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), акта на списание давальческого сырья и отчёта об использовании давальческого сырья и комплекта исполнительной документации на выполненный объем работ предоставляет обоснованные возражения по качеству и объёмам выполненных Подрядчиком работ, с указанием дефектов и недоработок или подписывает полученные Акты.

2.7. Акты сдачи-приёмки выполненных работ по форме КС-2 с оформлением справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 считаются принятыми Заказчиком с даты их подписания. Датой отражения в бухгалтерском и налоговом учёте факта выполнения работ является дата подписания Актов сдачи-приёмки выполненных работ по форме КС-2 с оформлением справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

2.8. В случае не устранения Подрядчиком дефектов и недоделок, Заказчик вправе самостоятельно или с привлечением других лиц устранить выявленные недостатки (дефекты) с отнесением расходов на счёт Подрядчика. Заказчик вправе удержать стоимость устранения выявленных недостатков (дефектов) третьими лицами из сумм, подлежащих выплате Подрядчику.

2.9.	Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа в любое время в течение всего периода выполнения работ по настоящему Договору ко всем видам работ, выполняемым Подрядчиком на Объекте.

2.10. Исполнительная документация, указанная в пункте 2.4., должна содержать:

- графическую часть, отображающую на плане помещений, объем всех выполненных за отчётный период видов работ, с указанием линейных размеров;

- табличную часть, в накопительном формате отображающую объёмы всех выполненных за все отчётные периоды виды работ по помещениям;

- кабельный журнал, в накопительном формате отображающий объёмы работ по прокладке кабеля за все отчётные периоды.

Документация подаётся в бумажном и электронном виде, в формате pdf, dwg, excel.

- Стоимость работ и порядок расчётов

3.1. Стоимость Работ составляет _________________________ руб. (________________________________________________________________________________), без НДС.

В стоимость работ включены стоимость основных, вспомогательных, такелажных и других работ, детально не описанных, но необходимых для надлежащего выполнения общего объёма работ по смете, с учётом обязанности Подрядчика передать Заказчику законченный объект в соответствии с рабочей документацией.

Оплата по Договору производится Заказчиком в рублях путём перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчётный счёт Подрядчика. Платежи считаются произведёнными с момента списания денежных средств с расчётного счета Заказчика.

3.2. Оплата по настоящему Договору производится следующим образом:

3.2.1. Оплата в размере 100% (Ста процентов) от стоимости выполненных работ выплачивается Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Актов выполненных работ по Договору.

3.3. Основанием для оплат является выставленный Подрядчиком счёт и/или другие надлежаще оформленные первичные документы. При наступлении условий и срока оплаты и при отсутствии соответствующего счета, выставленного Подрядчиком, Заказчик не несёт ответственности за просрочку оплаты.

3.4. В случае изменения объёма Работ, относительно указанного в Договоре, окончательный расчёт должен быть произведён с учётом изменений, о чем Стороны подписывают Дополнительное соглашение в порядке, установленным настоящим Договором.

3.5.	Сумма оплаты за выполненные работы может быть уменьшена: на суммы штрафов, неустоек, суммы, выплаченные Заказчиком привлечённым им третьим лицам для устранения дефектов в работах Подрядчика, а также штрафов, наложенных на Заказчика в результате действий Подрядчика.

- Права и обязанности сторон

4.1.	Подрядчик обязуется:

4.1.1.	выполнить работы в, соответствии со сметой,  рабочей документацией Заказчика, требованиями Строительных норм и правил (СНиП), ГОСТов, действующего законодательства Российской Федерации, и сдать результат работ в срок, предусмотренный п.2.2. настоящего Договора; обеспечить выполнение работ лицами, прошедшими соответствующее обучение и имеющими права допуска к этим видам работ, что подтверждается соответствующими документами, в случае если этого требуют требования по выполнению данных работ.

4.1.2.	в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора предоставить Заказчику перечень лиц, полномочных представлять Подрядчика в настоящем Договоре с  указанием полной контактной информации (телефон, адрес электронной почты), лиц, ответственных за соблюдение противопожарных норм и норм охраны труда и техники безопасности, а так же перечень всех работников Подрядчика, имеющих право доступа на объект, включая технические средства Подрядчика. Перечни должны быть заверены подписью и печатью Подрядчика;

4.1.3.	вести в соответствии с требованиями нормативных документов журналы: «Общий журнал работ», «Журнал входного контроля» и т.д. по окончании работ передать их Заказчику;

4.1.4.	не приступать к выполнению последующих работ без подписания сторонами Актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ выполнено без предъявления Заказчику, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указаниям Заказчика, а затем восстановить её своими силами и за свой счёт. Общий срок выполнения работ по Договору в таком случае не подлежит изменению;

4.1.5.	обеспечить при производстве работ выполнение и соблюдение мер противопожарной и технической безопасности, а также требований законов и иных правовых актов по технике безопасности,  об охране окружающей среды, миграционного законодательства. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от уплаты всех штрафов, всякой ответственности в случае нарушения Подрядчиком указанных правил. Подрядчик обеспечивает своих и привлечённых работников спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, аптечками.

4.1.6.	осуществлять систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов;

4.1.7.	вывезти в 3-дневный срок со дня подписания заключительного Акта, о приёмке выполненных работ за пределы строительной площадки, принадлежащие ему машины, оборудование, строительные инструменты, строительные материалы;

4.1.8.	устранять за свой счёт по требованию Заказчика недостатки, обнаруженные в процессе выполнения и приёмки работ, а также в пределах гарантийного срока;

4.1.9.	обеспечить в ходе выполнения работ на Объекте проведение мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды, а так же в процессе производства работ предусмотреть мероприятия по пылеудалению.

4.1.10.	при сдаче работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Заказчика последствиях несоблюдения соответствующих требований.

4.1.11. 	обеспечить своих сотрудников необходимыми разрешениями для производства работ, нести ответственность за соблюдение своими сотрудниками и привлечёнными третьими лицами миграционного законодательства.

В частности, Подрядчик заверяет, что все сотрудники, работники, представители Подрядчика оформили необходимые разрешения на трудовую деятельность (когда это требует законодательство Российской Федерации). Подрядчик заверяет, что лица, направляемые к Заказчику для выполнения работ на соответствующем Объекте, будут иметь разрешение на осуществление трудовой деятельности с указанием территории расположения Объекта;

4.1.12. 	не допускать нахождения мусора, возникающего в ходе производства работ по договору, на территории объекта и вокруг объекта;

4.1.13 	не допускать нахождения на территории объекта лиц, находящихся в алкогольном или наркотическом опьянении;

4.1.14. 	не допускать нахождения на объекте ядовитых или взрывоопасных веществ, если они не требуются для производства работ на объекте;

4.1.15.	обеспечивать выполнение указанных обязанностей своими субподрядчиками и привлечёнными третьими лицами, нести ответственность за их действия, как за свои собственные;

4.1.16.	своевременно (за две недели до планируемого срока поставки) предоставлять Заказчику в электронном виде заявки на поставку необходимых материалов (заявки предоставляются в виде накопительной ведомости, а при необходимости, в виде графика поставки).

4.1.17. обладать профессиональной компетенцией в выполнении работ по Договору (и учитывая отсутствие у Заказчика специальных знаний в данной области), обеспечивать Заказчика полной и достоверной информацией по выполняемым работам и используемым материалам, обеспечивать соблюдение экономических интересов Заказчика, в том числе не допускать перерасхода и порчи материалов, предоставляемых Заказчиком, а также обеспечить эффективное использование предоставленных Заказчиком материалов и оборудования.

4.1.18. обеспечить присутствие ответственного лица на оперативных совещаниях, организуемых Заказчиком на объекте, своевременно выполнять пункты протокола, касающиеся работ по Договору, а также требования инженера строительного надзора и инженера по технике безопасности.

4.1.19. 	Подрядчик обязуется принять давальческое оборудование (погрузочно-разгрузочные работы входят в стоимость договора) и материалы, предоставленные Заказчиком. Осуществить его монтаж и пуско-наладочные работы в соответствии с инструкциями от производителя. Не позднее даты сдачи услуг предоставить Заказчику подтверждающие документы: Акты о расходовании давальческих материалов и оборудования, Отчёты об использовании давальческих материальных ценностей (оборудования и материалов).

4.1.20. 	Не позднее 3-х календарных дней до даты окончания работ Подрядчик своим силами и за свой счёт обязуется возвратить Заказчику ранее полученное и не израсходованное давальческое оборудование и материалы (Акт по форме Приложения №5).

4.1.21. Принимать участие в комиссионных испытаниях систем, устранять замечания по производству работ и предоставлению исполнительной документации, появляющиеся в ходе проверок.

4.2.	Заказчик обязуется:

4.2.1.	предоставить Подрядчику фронт работ, а именно, освобождённую от оборудования и прочих посторонних предметов площадь для производства работ;

4.2.2.     	в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора предоставить Подрядчику перечень лиц, полномочных представлять Заказчика в настоящем Договоре. В перечне должна быть указана полная контактная информация (телефон, адрес электронной почты). Перечень должен быть заверен подписью Заказчика;

4.2.3.	предоставить Подрядчику помещения для складирования инструментов и материалов, оборудования и гардероба для рабочих, подключённые к электросети (с электрическим освещением и розетками);

4.2.4.	предоставить Подрядчику точку подключения к электроэнергии не далее 10 (десяти) метров от Объекта;

4.2.5.	обеспечить сохранность инструмента, материалов, конструкций и механизмов Подрядчика в нерабочее время при условии их сдачи Заказчику по Акту в конце каждой рабочей смены;

4.2.6.	обеспечить беспрепятственный доступ работников Подрядчика по утверждённому до начала работ списку на территорию Объекта на весь период выполнения работ;

4.2.7.	обеспечить поставку на Объект материалов в течение двух недель с момента получения заявки от Подрядчика. Заказчик несёт ответственность за качество и соответствие проекту поставляемых материалов;

4.2.8. предоставить контейнер с последующей утилизацией строительных отходов на Объекте;

4.2.9. 	Заказчик предоставляет давальческое оборудование и материалы для осуществления работ по настоящему Договору. Заказчик предоставляет накладную на отпуск оборудования и материалов на сторону по форме м-15, утверждённой Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а, с полным перечнем давальческого оборудования и материалов.

Стороны согласовали формы "Акта о расходовании давальческих материалов и оборудования Заказчика при выполнении подрядных работ", "Отчёта об использовании давальческих материальных ценностей (оборудования и материалов)", "Акта возврата давальческих материалов и оборудования Заказчика после выполнения подрядных работ" являющимися соответственно Приложениями №3, №4, №5 к Договору.

- Ответственность сторон

5.1.	Все возможные споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы. До представления иска в Арбитражный суд Сторона, считающая свои права нарушенными, обязана выставить другой Стороне претензию, которую другая Сторона обязана рассмотреть и сообщить о результате рассмотрения в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения претензии.

В случае направления Заказчиком Подрядчику корреспонденции почтой РФ, такая корреспонденция будет считаться полученной Подрядчиком по истечении 7 (семи) рабочих дней с даты направления корреспонденции по адресу, указанному в настоящем Договоре, при отсутствии документов, подтверждающих доставку корреспонденции в меньший срок.

Корреспонденция также будет считаться полученной Подрядчиком, если Подрядчик:

-  не явился в отделение почтовой связи за получением корреспонденции;

-  отказался от получения корреспонденции;

- корреспонденция возвращена Заказчику в связи с истечением срока хранения или с пометкой «адресат выбыл/адресат по указанному адресу не проживает/не находится/отсутствует».

5.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % от общей стоимости Работ за каждый день просрочки. Заказчик вправе уменьшить сумму всех платежей, причитающихся Подрядчику в соответствии с условиями Договора, на сумму начисленной неустойки.

5.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных п. 3.2.1. и п. 3.2.2. Договора, Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от общей стоимости неоплаченных Работ по настоящему Договору. Неустойка за просрочку уплаты авансового платежа не начисляется и не уплачивается.

5.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в полном объёме.

5.5. Подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного используемого им для выполнения работ имущества, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приёмки их Заказчиком.

5.6. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения договора или расторжения Подрядчиком договора Подрядчик уплачивает Заказчику по его требованию штраф в размере 20 (двадцати) % от стоимости Работ по Договору.

- Гарантийные обязательства

6.1.	Гарантийный срок на выполняемые Подрядчиком работы составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня сдачи результата выполненных работ. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, Подрядчик обязан их устранить за свой счёт в сроки, согласованные Сторонами, гарантийный срок при этом продлевается на период устранения дефектов.

- Форс-мажор

7.1.	При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договора одной из Сторон, а именно: стихийные бедствия, военные действия всех видов, изменения в текущем законодательстве РФ и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, которые не зависят от воли Сторон и которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

7.2.	Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более 2 (Двух) месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, письменно уведомив об этом другую сторону.

7.3.	Ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, причинённых невыполнением одной из Сторон своих обязательств по Договору вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

7.4.	Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ею этих обязательств, а  также по требованию другой стороны предоставить доказательства возникновения, срока действия и прекращения действий обстоятельств непреодолимой силы, выдаваемые компетентными органами.

- Заключительные положения

8.1.	В день подписания настоящего Договора Подрядчик предоставляет Заказчику (при необходимости) копию свидетельства СРО на право выполнения  работ, предусмотренных настоящим Договором, заверенную синей печатью Подрядчика.

8.2.	Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме.

8.3.	Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон.

8.4.	 Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случаях:

- нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, по причинам, не зависящим от Заказчика;

- выполнения Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (в соответствии со ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- не устранения Подрядчиком в установленный заказчиком разумный срок отступлений в работе от условий договора, ведущих к ухудшению результата работ, либо выполнения Исполнителем работы с недостатками, являющимися существенными и неустранимыми (в соответствии со ст.723 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- при систематическом несоблюдении Подрядчиком требований по качеству работ;

- при нарушении Подрядчиком техники безопасности;

- при несоответствии работ, выполняемых Подрядчиком Смете и рабочей документации;

- в иных случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации.

Уплаченные Заказчиком денежные средства за фактически невыполненные работы подлежат возврату Заказчику в полном объёме в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора.

8.5.	Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путём переговоров.

8.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, обладающих одинаковой юридической силой, вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств по нему.

9. Заверения и гарантии

9.1. Подрядчик в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту – «ГК РФ»), даёт следующие заверения, исходя из того, что Заказчик полагается на них при ведении своей деятельности:

9.1.1. Подрядчик обладает ресурсами, персоналом и активами, необходимыми для исполнения Договора.

9.1.2. У Подрядчика есть все соответствующие разрешения, лицензии и допуски, необходимые для исполнения Договора;

9.1.3. Подрядчик уплачивает все налоги и сборы, а также своевременно подаёт налоговую, статистическую и иную отчётность в соответствии с действующим законодательством РФ;

9.1.4. Все операции Подрядчика по покупке товаров, работ или услуг у своих поставщиков, полностью отражены в первичной документации Подрядчика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчётности, обязанность по ведению которой возлагается на Подрядчика;

9.1.5. Подрядчик предоставит Заказчику соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы.

9.2. Стороны установили, что Подрядчик обязуется по первому требованию Заказчика или налоговых органов предоставлять копии документов, относящиеся к выполнению работ и подтверждающие заверения, указанные в п.п. 9.1.1-9.1.5, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса.

9.3. Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, понесённые последним вследствие нарушения Подрядчиком указанных в Договоре заверений и/или допущенных Подрядчиком нарушений (в т.ч. налогового законодательства), отражённых в решениях налоговых органов, в размере:

- сумм, уплаченных Заказчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС (в т.ч. решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Подрядчиком, а также пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС;

- сумм, расходов, произведённых Заказчиком по настоящему Договору и/или в связи с ним, в учёте которых налоговым органом было отказано - в размере доначисленного налога на прибыль, а также соответствующих пеней и штрафов.

- Перечень приложений

10.1. Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

10.1.1. Приложение №1 - Смета.

10.1.2. Приложение №2 – График производства работ.

10.1.3. Приложение №3 – Акт о расходовании давальческих материалов и оборудования Заказчика при выполнении подрядных работ.

10.1.4. Приложение №4 – Отчёт об использовании давальческих материальных ценностей (оборудования и материалов).

10.1.5. Приложение №5 - Акт возврата давальческих материалов и оборудования Заказчика после выполнения подрядных работ.

- Реквизиты Сторон

|  | Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации |  |  |
| ОГРН |  |  |
| ИНН |  |  |
| КПП |  |  |
| ОКПО |  |  |
| Юридический адрес: |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| Телефон |  |  |
| E-mail |  |  |
| р/сч |  |  |
| Банк |  |  |
| кор/сч |  |  |
| БИК |  |  |

- ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ООО «_________» |  |
| ___________________/________________/ (подпись) | _________________________/________________/ (подпись) |
| МП | МП |

|  |  | Приложение №1 к Договору подряда № _________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | от __________2024г. |
| Смета № п/п Наименование работ, материалов Ед. изм. Объем Стоимость Стоимость всего, руб. с без НДС 1. Отделочные работы 1 Демонтаж потолка Грильято м2 209 2 Приведение в порядок кабельных линий в запотолочном пространстве чел/день 3 Подъем материалов, спуск мусора чел/час 4 Установка деревянного плинтуса м.п. 50,82 5 Демонтаж покрытия из паркета м2 209 6 Устройство покрытия из паркета м2 209 7 Устройство защитной плёнки м2 42,2 8 Окраска бетонного потолка и инженерных коммуникаций м2 209 9 Грунтовка стены, потолок, пол м2 223 10 Покраска стен в 2 сл. м2 223 2. Электроснабжение и освещение 11 Монтаж трубы ПВХ d20мм м 3,10 12 Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5 мм² м 3,10 13 Коробка установочная, 60х68мм шт 1,0 14 Монтаж розетки шт. 1,0 15 Монтаж коробки распределительной шт. 1,0 16 Демонтаж светильников шт. 28,0 17 Монтаж тросовой системы крепления светильников шт. 28,00 18 Установка светильников шт. 28,0 3. Структурированная кабельная система 19 Монтаж трубы ПВХ d16мм м 10,30 20 Монтаж кабель-канала 40х25 м 11,80 21 Прокладка кабеля FTP 4PR 24AWG CAT5e/SAT 703 B, Cu/Al/Cu, 75%, 75 Ом в трубе м 10,30 22 Прокладка кабеля FTP 4PR 24AWG CAT5e/SAT 703 B, Cu/Al/Cu, 75%, 75 Ом в кабель-канале м 11,80 23 Монтаж коробки установочной шт. 3,00 24 Монтаж розетки информационной на 1 порт шт. 2,00 25 Монтаж розетки для телевизора шт. 1,00 26 Монтаж кабельного вывода для MyZone шт. 1,00 27 Монтаж видеокамеры шт. 1,0 28 Монтаж телевизора шт. 1,0 4. Система кондиционирования 29 Демонтаж канальных блоков кондиционирования шт. 2,0 30 Установка кассетных блоков кондиционирования GC-4C48HRN2 шт. 2,0 31 Сбор фреона в наружный блок шт. 2,0 32 Пуско-наладочные работы сплит-систем шт. 2,0 Итого без НДС Заказчик: Подрядчик: ООО «___________» ___________________/________________/ (подпись) _________________________/_______________/ (подпись) МП МП Приложение №2 к Договору подряда № _________ от _________2024г. График производства работ |
| Помещение / Вид работ | Июнь | Июль |
| Зал групповых программ 2 |  |  |  |  |
| Демонтаж потолка грильято, напольного покрытия |  |  |  |  |
| Приведение в порядок кабельных линий в запотолочном пространстве |  |  |  |  |
| Прокладка дополнительного кабеля СКС, звук |  |  |  |  |
| Замена внутренних блоков кондиционеров |  |  |  |  |
| Покраска потолка и коммуникаций |  |  |  |  |
| Монтаж светильников |  |  |  |  |
| Ремонт, покраска стен |  |  |  |  |
| Монтаж паркета, плинтуса |  |  |  |  |
| Заказчик: Подрядчик: ООО «______________» ___________________/________________/ (подпись) _________________________/_________________/ (подпись) МП МП Приложение №3 к Договору подряда № __________ От __________г. Форма акта Акт о расходовании давальческих материалов и оборудования Заказчика при выполнении подрядных работ |
|  | Дата составления ______________2024 г. |  |  |  |  |
| Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Заказчика» - Общество с ограниченной ответственностью «__________________» в лице Генерального директора __________________________, действующего на основании Устава и «Подрядчик» - Общество с ограниченной ответственностью «_____________________» в лице Генерального директора ______________________________, действующего на основании Устава, составили настоящий акт о том, что по состоянию на ____.______.2024 г. материалы и оборудование, переданные Заказчиком Подрядчику, переработаны в ходе выполнения работ по ремонту зала групповых программ №2 с-но Договору подряда № _______ от _______.2024 г. и подлежат списанию на стоимость строительства. |
| Объект: Зал групповых программ №2, Физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: г. Москва, Перервинский бульвар, д.4. корп.1 |
| Основание : Акт приёма-передачи выполненных работ № _______________ от _____.___.2024г. |
| № п/п | Наименование материальных ценностей | Ед. изм. | к-во | Цена руб. коп. | Сумма без учёта НДС, руб. коп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  |  |  |  | Итого: | 0,00 |  |
| Остаток, числящийся за Подрядчиком, подлежит дальнейшей переработке |  |

Согласование Формы:

| Получил | Передал |
| --- | --- |
| Представитель Заказчика: | Представитель подрядчика: |
| ___________________________________________ | ___________________________________________ |
| (должность) (подпись) (расшифровка подписи | (должность) (подпись) (расшифровка подписи) |
| Согласование Формы: Заказчик: | Подрядчик: |
| Генеральный директор |  |
| ______________________________/____________/ | _______________________________/_______________/ |
| (должность) (подпись) (расшифровка подписи) | (должность) (подпись) (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  | Приложение №4 к Договору подряда № __________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | От__________.2024 г. |
| Форма отчёта Отчёт об использовании давальческих |
| материальных ценностей (оборудования и материалов) №___ |
| К Договору подряда № _______ от __________2024г. |
| г. Москва |  | «__» __________ 2024 г. |
| Заказчик: ООО «_______________», в лице Генерального директора _________________ |
| Подрядчик: ___________________________________________ |
| Объект: Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: г. Москва, Перервинский бульвар, д.4, корп. 1. Ремонт зала групповых программ №2 |
| № п/п | Наименование полученных материальных ценностей (материалов, оборудования) | К-во полученных материальных ценностей на | Ед. изм. | К-во использованных материальных ценностей на | К-во неиспользованных материальных ценностей | Цена | Сумма неиспользованных материальных ценностей на |
|  |  | ___.___.2024 |  | ___.___.2024 |  |  | ____.____.2024 |
|  | Итого: |  |  |  |  | - | - |
| Остаток неиспользованных материальных ценностей, числящийся за Подрядчиком, подлежит возврату / дальнейшей переработке. |
| Стоимость невозвращённых материальных ценностей составляет: ________________(______________________) руб. ___ копеек. |

Согласование Формы:

| Получил | Передал |
| --- | --- |
| Представитель Заказчика: | Представитель подрядчика: |
| ___________________________________________ | ___________________________________________ |
| (должность) (подпись) (расшифровка подписи | (должность) (подпись) (расшифровка подписи) |
| Согласование Формы: Заказчик: | Подрядчик: |
| Генеральный директор |  |
| ________________________________/____________/ | _______________________________/___________/ |
| (должность) (подпись) (расшифровка подписи) | (должность) (подпись) (расшифровка подписи) |

|  |  | Приложение №5 к Договору подряда № __________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | от _______2024 г. |
| Форма Акта |
| Акт |
| возврата давальческих материалов и оборудования |
|  | Дата составления___________ 2024 г. |  |  |  |  |
| Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Заказчика» - Общество с ограниченной ответственностью «________________» в лице Генерального директора ________________________, действующего на основании Устава и «Подрядчик» - Общество с ограниченной ответственностью «_____________________» в лице Генерального директора ______________________________, действующего на основании Устава, составили настоящий акт о том, что по состоянию на ____.______.2024 г. материалы и оборудование, не использованные в процессе выполнения работ по ремонту зала групповых программ №2 в соответствии с условиями Договора № _______ от _______.2024г. возвращены Подрядчиком Заказчику. |
| Объект: Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: г. Москва, Перервинский бульвар, д.4, корп. 1. Ремонт зала групповых программ №2 |
| Основание : Отчёт об использовании давальческих материальных ценностей (оборудования и материалов) № _____ от _____.___.2024г. |
| № п/п | Наименование материальных ценностей | Ед. изм. | к-во | Цена руб. коп. | Сумма без учёта НДС, руб. коп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  |  |  |  | Итого: | 0,00 |  |

Согласование Формы:

| Получил | Передал |
| --- | --- |
| Представитель Заказчика: | Представитель подрядчика: |
| ___________________________________________ | ___________________________________________ |
| (должность) (подпись) (расшифровка подписи) | (должность) (подпись) (расшифровка подписи) |
| Согласование Формы: Заказчик: | Подрядчик: |
| Генеральный директор |  |
| ____________________________/_______________/ | _______________________________/________________/ |
| (должность) (подпись) (расшифровка подписи) | (должность) (подпись) (расшифровка подписи) |