ПРИЛОЖЕНИЕ № 1/1

к Договору субподряда № ЭП-НК-23-Д____

от «___» ____________ 2023 г.

Порядок определения цены Работ

При определении сметной стоимости Работ и компенсации прочих работ и затрат Стороны руководствуются положениями «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», действующим законодательством РФ и приведенным ниже следующим порядком:

1. Сметная стоимость рассчитывается ресурсным методом на основании сметно-нормативной базы ГЭСН-2020 в программном комплексе «ГРАНД-Смета» на основании выданной в производство работ Проектной документации. В случае отсутствия прямой расценки на определенный вид работ в                    ГЭСН-2020, допускается применение сборников ЭСН, ЕНиР и др.

2. Оплата труда рассчитывается в зависимости от разряда работ в соответствии с ГЭСН-2020.

3. Оплата труда основных рабочих по Договору устанавливается в размере 70 105 рублей в месяц для рабочего 4,0 разряда с учетом: районного коэффициента 1,3, доплат за работу в ночное время, выходные и праздничные дни, премиальных и т.д.

4. Цены на эксплуатацию машин и механизмов определяются по Региональному сборнику по ценообразованию в строительстве для применения в Кемеровской области (для г. Новокузнецк) на момент составления сметной документации.

5. Цены на погрузо-разгрузочные работы и перевозку автомобильным транспортом определяются по Региональному сборнику по ценообразованию в строительстве для применения в Кемеровской области (для г. Новокузнецк) на момент составления сметной документации.

6. Стоимость материалов поставки Подрядчика определяется по договорам поставки с учетом дополнительных затрат, связанных с погрузо-разгрузочными работами, транспортными затратами и заготовительно-складскими расходами.

7. Стоимость оборудования, приобретаемого Подрядчиком, оплачивается Заказчиком по согласованным Сторонами ценам с учетом транспортных затрат, затрат по шефмонтажу на основании расчетов и подтверждающих документов. Стоимость импортного оборудования возмещается Заказчиком по курсу соответствующей валюты, установленному на дату оплаты оборудования Подрядчиком (оплаты авансового платежа по контракту, оплаты оборудования по факту поставки).

Заказчик компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае определения цен закупаемых Подрядчиком материалов и оборудования в иностранных валютах или условных единицах.

Если фактические расходы Подрядчика по приобретению материалов, оборудования в результате колебаний курсов валют, оказались выше согласованных Сторонами при заключении соответствующей сделки, оплате подлежит фактическая стоимость поставленных материалов, оборудования.

Стоимость материалов и оборудования с учетом транспортных затрат, приобретенных Подрядчиком для выполнения работ, оплачивается Заказчиком по актам выполненных работ формы КС-2, составленных на основании локальных сметных расчетов, согласованных Заказчиком и являющихся неотъемлемой частью Договора.

8. Стоимость основных строительных и местных материалов, конструкций и их доставки до строительной площадки определяется по согласованным Подрядчиком ценам с учетом транспортных затрат, подтвержденных соответствующей документацией.

9. Стоимость остальных вспомогательных строительных материалов определяется по стоимости ресурсов в текущем уровне цен по Региональному сборнику по ценообразованию в строительстве для применения в Кемеровской области (для г. Новокузнецк) на момент составления сметы.

10. Накладные расходы в текущем уровне цен определяются в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» от ФОТ основных рабочих и механизаторов.

11. Сметная прибыль начисляется по видам работ в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» от величины средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов).

12. Зимнее удорожание начисляется в зимний период по II разделу в зависимости от вида СМР в согласованном размере согласно ГСН 81-05-02-2007 с 25 октября по 20 апреля по V температурной зоне. Зимнее удорожание для работ с использованием дорогостоящих материалов (фасад здания из алюминиевого профиля, оцинкованного листа) начисляется по разделу 2 табл. 5 п. 9.1 по I температурной зоне – монтаж металлических конструкций – в размере 0,89 % с учетом предельной цены на указанные изделия, определяемой по средневзвешенной цене стального проката.

13. Затраты на временные здания и сооружения определяются по согласованию с Заказчиком на основании утвержденной проектно-сметной документации.

14. Перевозка рабочих к месту работы и обратно оплачивается по согласованным с Заказчиком расчетам.

15. При условии определения строительства вахтовым методом, вахтовые затраты оплачиваются в следующем порядке:

1) проезд персонала, не превышающего плановую численность, не более одного раза в месяц по фактическим затратам в пределах сметной трудоемкости при предъявлении проездных документов; при этом проезд может осуществляться воздушным транспортом эконом-класса, железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне; в случае проезда междугородним автомобильным транспортом затраты оплачиваются по цене билета рейсового маршрута;

2) вахтовая надбавка (суточные) – в пределах согласованного с Заказчиком расчета с предоставлением подтверждающих документов в пределах сметной трудоемкости, но не более              700 (Семьсот) рублей в сутки на человека;

3) затраты на проживание производственного персонала Субподрядчика оплачиваются в пределах согласованного Подрядчиком с Заказчиком расчета с предоставлением подтверждающих документов в пределах сметной трудоемкости.

Затраты, связанные с оплатой дней межвахтового отдыха работников, Заказчик не возмещает.

16. Затраты на перебазировку строительной техники оплачиваются по согласованным с Заказчиком номенклатуре строительной техники и затратам, с предоставлением подтверждающих документов и исключением затрат на перебазировку, учтенную в стоимости машино-часа.

17. Территории общего пользования содержит в порядке Заказчик за счет отчислений                           1 % от ФОТ по сметному нормативу на выполненный объём (из средств на благоустройство и содержание строительных площадок в размере 1,61 % в составе накладных расходов Подрядчика) при подписании КС-2, КС-3.

18. Стоимость энергоресурсов (электроэнергии, водоотведения), потребленных Подрядчиком при выполнении работ, предусмотренных Договором, удерживается Заказчиком при подписании формы КС-2 на основании двусторонних актов, подтверждающих фактические затраты энергоресурсов, путем уменьшения суммы за выполненные работы на сумму фактических затрат энергоресурсов.

19. Сметная документация выдается Подрядчику в одном экземпляре на бумажном носителе с подписями ответственных лиц Заказчика и в электронном виде в программном продукте «Гранд – смета».

20. В случае законодательного изменения (уменьшения или увеличения) налоговой составляющей цены (ставки НДС), цена Работ по Договору изменяется (уменьшается или увеличивается) дополнительным соглашением Сторон. В случае законодательного изменения (уменьшения или увеличения) страховых взносов в Российской Федерации, Цена Работ по Договору изменяется (уменьшается или увеличивается) дополнительным соглашением Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| От Заказчика: Представитель АО «ЭквитиПлюс» __________________ В.Г. Маловичко | От Подрядчика: __________________ ФИО |
| --- | --- |