# ДОГОВОР ПОДРЯДА №  __________

г. Салават							                                  «___» ______________ 2012 года

Акционерное Общество «Салаватстекло» (АО «Салаватстекло»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Агуреева Сергея Алексеевича, действующий на основании Устава, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании _____________________, являющегося членом СРО № ________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1.Предмет договора

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя своими силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций выполнить работы по ______________________________в соответствии с проектом/ведомостью работ № ________________ от ____________________г. на объекте: ______________________________________, в дальнейшем именуемые «Работы» в порядке и на условиях оговоренных настоящим договором.

1.2. 	Общий срок выполнения работ:

начало ______________ г.

окончание __________________ г.

2. Стоимость работ по договору

2.1. 	Стоимость работ поручаемые «Подрядчику» в ценах действующих на момент подписания договора определяется в соответствии со сметой № ___________ от _______________ (Приложение № 1) и составляет ______________________________ (___________________________) рублей, в том  числе НДС -20% - _____________________ (_____________________________) рублей.

2.2. 	Стоимость Работ, указанная в п. 2.1., включает в себя все затраты «Подрядчика», необходимые для приобретения, поставки, разгрузки, перемещения внутри площадки, хранения оборудования, материалов, инструментов, комплектующих, необходимых для выполнения Работ; стоимость комплекса монтажных и пусконаладочных работ, а также все расходы Подрядчика, связанные с привлечением последним субподрядных организаций для выполнения Работ по Договору, цена является окончательной и не подлежит изменению.

2.3. 	Дополнительные объемы работ, не предусмотренные в п.1.1. настоящего договора, выполняются и оплачиваются  только   после   письменного   согласования   с   «Заказчиком» и заключением дополнительного соглашения на эти объемы.

3. Обязательства  «Заказчика»

3.1. 	В дату начала производства Работ на Объекте передать «Подрядчику» площадку для производства работ и обеспечить «Подрядчика» доступом на Объект в период выполнения Работ.

3.2.  Провести с работниками «Подрядчика» вводный инструктаж по Программе проведения вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности в АО «Салаватстекло».

3.3.  При необходимости обеспечить «Подрядчика» проектной документацией.

3.4.  Предоставить маршрут движения персонала «Подрядчика» по территории предприятия  «Заказчика».

3.5. При необходимости освидетельствования скрытых работ обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя.

3.6. Передать разрешение на производство специальных работ, на выполнение которых требуется согласие соответствующих организаций к началу выполнения специальных работ.

3.7.  В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему договору назначить Уполномоченного представителя по вопросам контроля исполнения и координации работ.

3.8.  Предоставить «Подрядчику» для производства Работ по Договору точки подключения к электрическим сетям и водоснабжению в соответствии с заявками на предоставление энергоресурсов для производства работ. Возмещение стоимости потребленных энергоресурсов производится «Подрядчиком» по фактическому расходу, исходя из расценок, согласованных сторонами.

3.9.  Принимать надлежащий результат выполненных по Договору Работ и исполнительную документацию в сроки и в порядке, предусмотренные Договором.

3.10. Производить оплату Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.11. «Заказчик» вправе остановить (запретить) исполнение договора «Подрядчиком» в случае неоднократных (два и более раз) нарушений им требований пожарной безопасности, охраны труда, электробезопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил, требований НПА в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, правил пропускного и внутриобъектового режимов изложенных в Приложении №2 к настоящему Договору.

4. Обязательства «Подрядчика»

4.1. Выполнить все Работы в объемы и сроки, предусмотренные настоящим договором и дополнительными соглашениями к нему и сдать Работы «Заказчику» в состоянии, соответствующем требованиям настоящего договора, проектной документации, технических регламентов, национальных стандартов, действующих норм и правил и дополнительно согласованными сторонами требованиям, без недоделок.

4.2. Своими силами и за свой счет, обеспечить доставку собственных необходимых материалов, оборудования, комплектующих изделий к месту выполнения Работы. А также осуществить их разгрузку и складирование.

4.3.  До начала производства Работ на территории и объектах «Заказчика» необходимо представить документы, подтверждающие обучение по охране труда, промышленной, экологической, пожарной безопасности и допуски к работе:

- руководители и специалисты по законодательным, нормативным правовым документам по охране труда, промышленной, экологической, пожарной безопасности;

- рабочий персонал в объеме локальных нормативных документов «Заказчика» по охране труда, промышленной, экологической, пожарной безопасности.

4.4. Выполнить Работу в объеме настоящего Договора, при соблюдении правил техники безопасности, противопожарной и экологической безопасности.

4.5. «Подрядчик» до начала производства Работ обязан согласовать с «Заказчиком» перечень материалов и оборудования, которые будут применяться «Подрядчиком» для выполнения Работ.

4.6. «Подрядчик» обеспечивает защиту Объекта и всех существующих инженерных коммуникаций в пределах мест производства работ от возможного повреждения в ходе выполнения Работ, а в случае их повреждения после приемки места производства Работ, должен полностью восстановить их за свой счет.

4.7. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему договору назначить Уполномоченного представителя на объекте.

4.8. В течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения проектно-сметной документации передать  «Заказчику» свои замечания по ней. Если замечания не переданы в установленный срок, то документация считается согласованной.

4.9. Привлекать к исполнению работ субподрядные организации, при этом «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств субподрядчиками, как за собственные действия.

4.10. В процессе производства работ и после их завершения до подписания актов сдачи-приемки выполненных работ либо в течение 5 (пять) календарных дней с момента требования «Заказчиком», предоставлять «Заказчику» исполнительную техническую документацию, осуществлять уборку территории от отходов производства и потребления, образовавшихся в процессе деятельности, а также, при необходимости, осуществлять природоохранительные мероприятия в области обращения отходов.

4.11. В трехдневный срок со дня подписания Акта приемки выполненных работ, вывезти за пределы объекта, принадлежащие «Подрядчику» оборудование, инструменты, приборы, инвентарь и другое имущество.

4.12. Надлежащим образом вести и оформлять всю необходимую техническую и исполнительную документацию (включая акты скрытых работ, журнал общих работ, журнал входного контроля качества материалов и т.п.) в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (одном) на электронном носителе. По письменному требованию «Заказчика» представить ему заключения специализированных лабораторий о соответствии применяемых материалов и строительных изделий рабочей документации и требованиям нормативной документации, в случае, если лабораторное испытание требуется согласно требованиям проектной документации, технологических карт, ППР или иных нормативных документов.

4.13. Предоставить «Заказчику» сертификаты или протоколы испытаний качества или сертификаты соответствия установленного образца на все строительные материалы, комплектующие изделия, оборудование, механизмы.  Копии подтверждающих качество документов, технических паспортов и прочих документов, должны быть представлены «Заказчику» не позднее момента передачи результата Работ к приемке.

4.14. «Подрядчик» несет ответственность и обязуется обеспечить соблюдение его персоналом требований пожарной безопасности, охраны труда, электробезопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил, требований НПА в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, правил пропускного и внутриобъектового режимов, действующих на территории и объектах «Заказчика», являющееся Приложением № 2 к настоящему договору.

4.15. Своими силами и за свой счет осуществлять гарантийный ремонт объектов, согласно условиям настоящего договора и действующего законодательства.

4.16. Обеспечить сохранность товарно-материальных ценностей, инструментов и оборудования, а также иного имущества, полученных от «Заказчика», используемого в процессе выполнения работ, осуществляемых на территории и объектах «Заказчика» и нести персональную ответственность за допущенные случаи хищения (порчи) указанного имущества.

4.17. В соответствии с п.3 ст. 168 НК РФ выставлять «Заказчику» соответствующую счет-фактуру не позднее пяти календарных дней со дня получения сумм оплат или частичных оплат в счет предстоящих поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

5. Снабжение материалами и оборудованием.

5.1. Поставка на строительную площадку всех согласованных сторонами и необходимых для производства Работ строительных материалов, конструкций, комплектующих изделий, далее именуемые «Стройматериалы», их разгрузка, складирование и хранение на стройплощадке осуществляется  «Подрядчиком».

5.2. «Подрядчик» обязан предоставлять «Заказчику» документы о качестве поставляемых стройматериалов по требованию для ознакомления и в составе исполнительной технической документации. «Заказчик» вправе произвести приемку любых поставленных «Подрядчиком» стройматериалов на соответствие требованиям настоящего договора, и в случае расхождения с которыми – обязать « Подрядчика» заменить их за свой счет.

5.3. Цена  поставляемых Подрядчиком стройматериалов, превышающая сметную стоимость, согласовывается  Заказчиком не позднее 10 (десять) календарных дней до момента их приобретения.

5.3. Стройматериалы могут быть поставлены «Заказчиком».

6. Производство работ

6.1.  «Подрядчик» обязан обеспечить производство работ в установленные сроки, изменение их может производиться только по согласованию сторон в письменной форме.

6.2. Любые изменения и дополнения в проектную документацию вносятся по взаимному согласию Сторон; при этом Сторона, по инициативе которой вносятся такие изменения и дополнения обязана направить другой стороне для согласования письменные предложения по внесению изменений и дополнений в проектную документацию, а другая сторона обязана рассмотреть эти предложения и в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней с момента получения предложений направить стороне, по инициативе которой вносятся  эти изменения, письменный ответ.

6.3.  В случае, если предложения по внесению изменений и дополнений в проектно-сметную документацию направлены «Заказчику» «Подрядчиком», последний вправе приостановить производство работ лишь при условии, если дальнейшее производство работ невозможно без разрешения возникших вопросов; но не более чем на 5 (пять) рабочих дней. Такое же правило применяется в случае направления предложений по внесению изменений и дополнений в проектно-сметную документацию «Заказчиком»  «Подрядчику».

6.4. С момента начала работ и до их завершения «Подрядчик» ведет журнал производства работ, а также все необходимые специальные журналы работ. Форма журнала согласована «Заказчиком», «Подрядчиком», соответствует форме по РД-11-05-2007, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.07г. №7. Каждая запись в журнале подписывается представителями «Подрядчика» и «Заказчика». Журнал производства работ ведётся каждый день.

6.5.  Журнал производства работ должен отражать как весь процесс выполнения работ, так и все связанные с работами факты и обстоятельства, которые могут  повлиять на конечный срок выполнения работ и иметь важное значение для отношений между «Заказчиком» и «Подрядчиком».

Вопросы, вызывающие разногласия, также фиксируются в журнале производства работ. Соответствующий ответ должен даваться в срок не позднее 3 (трех) календарных дней.

6.6.  В случае если «Заказчик» не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями «Подрядчика», то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. «Подрядчик» в течение указанного срока исполняет указания представителя «Заказчика», о чем «Подрядчик» обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

6.7. В случае если при производстве работ на строительной площадке «Подрядчик» обнаружит физические, а не климатические препятствия (грунты более твёрдых пород, чем это предусмотрено проектом или другие условия) или искусственные препятствия (подземные коммуникации и пр.), то «Подрядчик» немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя «Заказчика». Представитель «Заказчика» после исследования этих условий и препятствий по согласованию с «Подрядчиком» определит размер возникших вследствие этого дополнительных расходов, которые оформляются аналогично п.1.3. договора.

7. Качество работ

7.1. «Подрядчик» гарантирует качественное выполнение работ в установленные сроки в соответствии с полученной  от  «Заказчика»  проектной документацией  и/или  условиями настоящего договора. Выявленные в процессе приемки дефекты и недоделки устраняются «Подрядчиком» без дополнительной оплаты в сроки, согласованные сторонами.

7.2. «Подрядчик» гарантирует надежную эксплуатацию объекта в соответствии с его назначением в период гарантийного срока, при условии соблюдения технологическим персоналом «Заказчика» действующих инструкций по эксплуатации и регламента объекта. Выявленные в период гарантийного срока объекта дефекты и недоделки устраняются «Подрядчиком» за свой счет в сроки, согласованные сторонами.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации объекта при условии соблюдения пунктов 7.1. и 7.2. настоящего договора составляет 3 (три) года и устанавливается со дня подписания сторонами акта о приемки выполненных работ.

8. Порядок сдачи и приёмки работ

8.1.  Приемка выполненных Работ производится ответственными представителями сторон и оформляется двухсторонним актом о приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и услуг по форме № КС-3 получения «Заказчиком» от «Подрядчика» полного комплекта исполнительной документации на весь объем выполненных работ. Приемка Работ может осуществлять сторонами ежемесячно по фактически выполненным работам в срок не позднее 25-го числа каждого месяца по объемам, выполненным за отчетный период.

8.2. Работы считаются выполненными «Подрядчиком» и принятыми «Заказчиком» после подписания сторонами и проставления печати на актах по Форме КС-2, КС-3. При сдаче Работ по Договору «Подрядчик» обязан передать «Заказчику» по акту приёма-передачи все экземпляры Исполнительной документации по выполненным Работам. В случае неисполнения «Подрядчиком» обязательства по предоставлению «Заказчику» Исполнительной документации Работы не считаются принятыми «Заказчиком» и могут не оплачиваться до момента предоставления полного комплекта Исполнительной документации по акту приёма-передачи.

8.3. Обнаруженные при сдаче-приемке, а также в период гарантийного срока неисправности и дефекты объекта (работ), возникшие по вине «Подрядчика», устраняются «Подрядчиком» за свой счет в сроки, согласованные сторонами. В случае, если «Подрядчик» отказывается устранить выявленные дефекты и/или недостатки в сроки, согласованные сторонами, либо ссылается на обстоятельства, не зависящие от «Заказчика», либо допустил просрочку выполнения соответствующих обязательств, а также, если сроки устранения недостатков сторонами не согласованы, «Заказчик» вправе произвести необходимые работы своими силами или силами третьих лиц. В этом случае «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» понесенные им расходы путем перечисления денежных средств в течении 10 (десять) календарных дней с момента получения соответствующего требования «Заказчика».

8.4. «Заказчик» вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения отступлений от нормативной и утверждённой к исполнению проектной документации, а так же других отступлений от договора, повлекших некачественное выполнение работ. В этом случае «Заказчик» составляет и направляет «Подрядчику» мотивированный Отказ от подписания актов.

8.5. Рассмотрение Отказа «Заказчика» от подписания актов по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и услуг по форме № КС-3 производится «Подрядчиком» в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения указанного Отказа.

8.6. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения отказа от подписания актов по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и услуг по форме № КС-3 «Подрядчик» направляет «Заказчику» заключение о результатах рассмотрения его Отказа. Стороны в течение десяти дней с момента получения «Подрядчиком» мотивированного отказа «Заказчика» составляют Акт с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения.

8.7. Приемка законченного строительством объекта осуществляется сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения «Заказчиком» письменного уведомления «Подрядчика» о готовности к сдаче объекта и оформляется двухсторонним актом приемки законченного строительством объекта формы № КС-11.

8.8. При получении «Заказчиком» заключение «Подрядчика» с несогласием с мотивированным отказом, спорные вопросы решаются в судебном порядке

9. Порядок и условия платежа

# 9.1.  «Подрядчик» предоставляет «Заказчику»:

- оригиналы акты о приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;

- оригинал надлежаще оформленной счета-фактуры – в течение пяти календарных дней после подписания акта;

- накопительную ведомость КС-6а, журнал производства работ, исполнительную техническую документацию по мере завершения этапов работ.

9.2. При поставке материалов «Заказчиком» акты оформляются следующим образом:

-  акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 просчитывается без учета стоимости материалов Заказчика с начислением лимитированных и дополнительных затрат, рыночного индекса установленных по согласованию сторон на итог прямых затрат. После исчисления итога акта выполненных работ, отдельным разделом включается перечень, объем,  стоимость материалов Заказчика по фактической цене с указанием номера и даты выставленного счета и выводится общий итог. Лимитированные и дополнительные затраты на стоимость материалов Заказчика не начисляются.

9.3. Оплата за выполненные «Подрядчиком» работы осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания обеими Сторонами Актов о  приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. Основанием для проведения расчетов за выполненные работы являются подписанные сторонами Акты о приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и оригинал надлежаще оформленной счет-фактуры.

9.4. При составлении и выставлении актов, счета-фактуры с нарушением порядка установленных действующим законодательством РФ, а также неправильном их заполнении (в том числе при несоответствии указанных в документах данных условиям договора, при наличии ошибок, требующих исправления и т.п.) работы «Заказчиком» не оплачиваются и документы возвращаются «Подрядчику». В случае наличия данных ошибок, «Подрядчик» не вправе предъявлять «Заказчику» штрафные санкции, связанные с их несвоевременной оплатой.

9.5. В случае предоставления «Подрядчиком»  акта, счета-фактуры, несоответствующего требованиям действующего законодательства, «Подрядчик»  обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования от «Заказчика» переоформить акт, счет-фактуру в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями.

9.6. Оплату за выполненные работы «Заказчик» производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика», передачи «Подрядчику» векселя кредитного учреждения или проведения взаимозачета – по соглашению сторон.

9.7. Стороны по настоящему Договору достигли соглашения о неприменении к отношениям, прямо или косвенно вытекающим из настоящего Договора, положений статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.8. Стороны признают электронные документы, заверенные ЭЦП, при соблюдении требований Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» юридически эквивалентными документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями и оттисками печатей Сторон.

Электронные документы изготавливаются, принимаются и передаются Сторонами в электронно-цифровой форме без их последующего обязательного предоставления на бумажном носителе.

10. Ответственность сторон

10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и законодательством РФ.

10.2. Все спорные вопросы, возникающие в процессе заключения, исполнения, изменения условий договора, а также все остальные имущественные споры, стороны решают путем переговоров. При невозможности договорного устранения  разногласий  споры подлежат разрешению  в  Арбитражном суде Республики Башкортостан.

По спорам, возникающим в процессе исполнения договора, обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования. Заявитель обязан представить документы, обосновывающие свои требования. Ответчик обязан в 10-тидневный срок со дня получения документов по претензии рассмотреть их и дать мотивированный ответ. При неполучении ответа на претензию в установленный срок (с учетом времени пробега почты), Заявитель вправе обратиться в арбитражный суд.

10.3. При  нарушении « Подрядчиком»  установленных сроков  начала выполнения работ (этапов работ) и/или окончания выполнения работ (этапов работ), он уплачивает «Заказчику» штрафную неустойку в размере 0,05 % от стоимости работ, проводимых на данном объекте, за каждый день просрочки до фактического их окончания.

10.4. За просрочку сроков устранения выявленных дефектов «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,05%  от стоимости работ, проводимых на данном объекте, за каждый день просрочки.

10.5. В случае нарушения «Заказчиком» сроков оплаты выполненных работ «Подрядчик» вправе потребовать уплаты пени в размере 0,05% от стоимости задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ.

10.6. В случае выявления нарушения пункта 4.14. договора «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей за каждый выявленный случай нарушения.

10.7. В случае нарушения «Подрядчиком» условий пункта 4.10. договора «Заказчик» вправе потребовать уплаты пени в размере 0,05% от стоимости работ по договору за каждый день просрочки исполнения.

10.8. Уплата штрафов и неустоек, возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

11. Форс-мажор

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение своих обязательств по Договору, если оно (невыполнение или ненадлежащее выполнение) явилось прямым следствием обстоятельств непреодолимой силы, находящегося вне разумного контроля Сторон (форс - мажор), в том числе: стихийное бедствие, наводнение, затопление, война, вооруженный конфликт, массовые гражданские беспорядки, эпидемии, действия правоохранительных органов и тому подобное.

11.2. Сторона, не выполняющая Договор по причине указанных обстоятельств, обязана при первой же технической возможности в письменном виде (заказным письмом с уведомлением) уведомить другую Сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств, но не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента их наступления. В противном случае эта Сторона теряет право ссылаться на такие обстоятельства, как на основание для освобождения от ответственности по выполнению Договора. Уведомление должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы (Свидетельства, выдаваемые независимыми государственными органами, Торгово-промышленной палатой РФ), удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору. При этом Сторона, которая ссылается на обстоятельства непреодолимой силы, обязана доказать действие таких обстоятельств в порядке, установленном действующим законодательством.

11.3. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 месяцев, то Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть договор полностью или частично при предоставлении письменного уведомления. После такого уведомления, стороны договора проводят повторные переговоры для оценки возможностей продолжения договорных отношений с учетом новых условий. При отсутствии согласования в течение 1 (одного) месяца после получения уведомления о расторжении договора, расторжение вступает в силу.

12. Порядок расторжения договора

12.1.  Настоящий Договор, может быть, расторгнут и изменен по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, по соглашению Сторон, а также по основаниям, предусмотренным настоящим Договором.

12.2.   Договор может быть расторгнут «Заказчиком» в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:

12.2.1. Задержки «Подрядчиком» начала производства работ более, чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от «Заказчика».

12.2.2. Задержки «Подрядчиком» хода проведения работ по его вине, когда срок проведения работ, установленный календарным планом, увеличивается более чем на15 (пятнадцать) календарных дней.

12.2.3.  Нарушения «Подрядчиком» условий договора и отклонениях от проекта, ведущих к снижению качества работ.

12.2.4. Аннулирования  Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства «Подрядчика» на выполняемые работы

12.3. Договор, может быть, расторгнут «Подрядчиком в одностороннем порядке в случае остановки «Заказчиком» проведения работ, по причинам, не зависящим от «Подрядчика», более чем на месяц.

12.4. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

12.5. Любые изменения в настоящий договор могут быть внесены только по письменному соглашению сторон.

# 13. Прочие условия

13.1. При изменении юридического адреса, реквизитов стороны обязуются в течение 10 дней письменно уведомить друг друга о соответствующих изменениях.

13.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до _____________________, а по вопросам связанным с расчетами и гарантийными обязательствами по настоящему договору, вплоть до их исполнения.

13.4. «Подрядчик» обязан при заключении настоящего договора передать «Заказчику» заверенную выписку из Устава, содержащую сведения о наименовании юридического лица, юридическом адресе, составе учредителей, размере уставного капитала, оригинал действительной выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, карту партнера.

13.5. В соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» Стороны предоставляют друг другу право на обработку своих персональных данных, представленных для заключения договора, а также в целях исполнения условий договора, включающее в себя сбор, систематизацию, накопление, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.

14. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

1. Приложение № 1 - Локальный сметный расчет/ Протокол  согласования договорной цены

2. Приложение № 2 - Перечень требований в области пожарной безопасности, охраны труда, электробезопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил, требований НПА в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, правил пропускного и внутриобъектового режимов.

15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:

АО «Салаватстекло»

453253, РФ, РБ, г.Салават, ул.Индустриальная, 18

ИНН 0266004050, КПП 026601001,БИК 048073601,   ОГРН 1020201995043, ОКПО 04616815,  ОКАТО 80439000000

Банковские реквизиты:

р/сч 40702810806404000298 Башкирское отделение № 8598 ПАО Сбербанк,

БИК 048073601

корр.счет № 30101810300000000601

Контактное лицо, исполнитель:_________________________________________________________________

тел._____________________________________________

Подрядчик:

Наименование:______________________________________________________________________________

Юридический адрес:___________________________________________________________________________

Почтовый (фактический адрес) адрес:____________________________________________________________

ИНН____________________, КПП_________________________ОГРН ___________________________,

ОКПО_______________________________, ОКОНХ________________________________________

Паспорт (для ИП) _________________________________________________________________________________

СНИЛС (для ИП) _________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:

Р/с_____________________________, Банк________________________________________________

_____________________________________________________________________________________,

БИК____________________ , К/с________________________________,

Контактное лицо, исполнитель:_________________________________________________________________

тел._____________________________________________

«Заказчик» 					                      «Подрядчик»

# АО «Салаватстекло»

Генеральный директор                                                                  Директор

__________________ С.А. Агуреев                                             _____________________ /_____________

Приложение № 2

К договору  № ____________ от _______________ года

Классификация нарушения требований в области пожарной безопасности, охраны труда, электробезопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил, требований НПА в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, правил пропускного и внутриобъектового режимов для исполнителя работ АО «Салаватстекло»

- Общие требования.

Руководители, специалисты, рабочий персонал Подрядчика должен быть обучены по охране труда, промышленной, экологической, пожарной безопасности, аттестован и иметь допуски к работе.

Персонал Подрядчика обязан выполнять законодательные, нормативные правовые документы по охране труда, промышленной, экологической, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и нести ответственность за допущенные и выявленные нарушения.

До начала производства работ на территории и объектах Заказчика Подрядчик обязан представить документы, подтверждающие обучение по охране труда, промышленной, экологической, пожарной безопасности:

- руководители и специалисты по законодательным, нормативным правовым документам по охране труда, промышленной, экологической, пожарной безопасности;

- рабочий персонал в объеме локальных нормативных документов Заказчика по охране труда, промышленной, экологической, пожарной безопасности.

Подрядчик обязуется в обязательном порядке доводить до каждого своего работника и посетителя, а работники и посетители Исполнителя должны соблюдать следующие требования:

- Требования в области пожарной безопасности.

Подрядчик обязан:

1. Соблюдать требования в области пожарной безопасности, без риска возникновении пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

2. При проведении работ на объектах Заказчика Исполнитель обязан:

2.1. допускать персонал к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума;

2.2. соблюдать требования пожарной безопасности и поддерживать противопожарный режим на территории и в помещениях предприятия;

2.3. выполнять меры предосторожности при пользовании легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами и материалами;

2.4. знать схему эвакуации, места расположения первичных средств пожаротушения, наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;

2.5. знать способы обращения с огнетушителями и другими первичными средствами пожаротушения;

2.6. не загромождать проходы и эвакуационные выходы посторонними предметами;

2.7. при проведении огневых работ оформлять наряд – допуск и согласовывать его со специалистами АО «Салаватстекло;

2.8. места проведения работ обеспечивать первичными средствами пожаротушения из собственных средств.

3. В административных и производственных помещениях АО «Салаватстекло» запрещается:

3.1. приносить и хранить легковоспламеняющиеся, горючие и взрывчатые вещества;

3.2. курить и применять открытый огонь (курение разрешено в специально отведённых местах);

3.3. сушить одежду и обувь на электронагревательных приборах;

3.4. пользоваться самодельными или неисправными электроприборами и электроинструментом;

3.5. оставлять без присмотра электрооборудование.

4. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.):

4.1. Незамедлительно сообщить о пожаре руководителю предприятия, позвонить по внутреннему телефону 77-02 или сотовому 112 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

4.2. задействовать систему оповещения людей о пожаре;

4.3. в случае отказа (отсутствия) системы оповещения людей о пожаре, произвести оповещение людей голосом, «Внимание!!! В здании пожар!!! Всем покинуть помещение!!!!»

4.4. при отсутствии угрозы жизни и здоровью, принять меры по тушению пожара (возгорания) первичными средствами пожаротушения;

4.5. Принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей;

4.6. прекратить все работы,  не связанные с ликвидацией пожара (возгорания).

- Требования в области охраны труда, промышленной безопасности к Подрядчикам.

При проведении работ на объектах Заказчика Подрядчик обязан:

1. Осуществлять руководство работ и проведение работ только обученным персоналом, а именно: своевременно проводить инструктажи персонала по обеспечению безопасной эксплуатации оборудования и надлежащих приемов работ в целях предотвращения травматизма и причинения ущерба оборудованию Заказчика и третьих лиц. После оформления пропусков на территорию АО «Салаватстекло», направлять вновь прибывших работников в отдел промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды АО «Салаватстекло» для проведения вводного инструктажа по охране труда.

2. Применять при производстве работ механизмы, оборудование, инструмент, которые по своим техническим характеристикам соответствуют условиям безопасного выполнения работ. Обеспечивать безопасные способы и приемы выполнения работ, исключающие травматизм работающих и возникновение аварий. При несоответствии незамедлительно уведомить Заказчика и приостановить работы до момента принятия решения и/или замены механизмов, оборудования, инструментов.

3. Ввести полный запрет на алкогольные напитки и наркотики на рабочей площадке и в помещениях на территории АО «Салаватстекло», на которой производятся работы в связи с данным договором и ознакомить своих работников с данным запретом.

4. Соблюдать режим курения, установленный на АО «Салаватстекло».

5. Не допускать к работе (отстранить от работы и не допускать возвращения) своих работников до момента окончания работ, появившихся на рабочем месте (объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, с запахом спиртного, включая, но не ограничиваясь случаями выявления подобных фактов представителями Заказчика.

6. Работники Подрядчика при производстве работ на территории и объектах Заказчика должны быть обеспечены специальной одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной защиты, применяемыми в процессе производства работ. Работники Подрядчика должны быть ознакомлены с маршрутами движения и следовать им.

7. Ответственность по вопросам охраны труда при производстве работ возлагается на Подрядчика. Расследование и учет несчастных случаев на производстве с персоналом Подрядчика ведет Подрядчик.

8. Строго соблюдать на территории АО «Салаватстекло» и при производстве работ действующие в РФ санитарные нормы, регламенты, инструкции, технические условия, нормы и правила по охране труда, пожарной и промышленной безопасности.

- Требования в области охраны окружающей среды.

При проведении работ на объектах Заказчика Подрядчик обязан:

1. Обеспечить выполнение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, охраны земельных и водных ресурсов, обращения с отходами производства и потребления.

2. Выполнять работы в соответствии с проектной документацией (планами работ), согласованной в установленном порядке.

3. При выполнении работ предусмотреть способы легитимной утилизации, передачи специализированным предприятиям отходов, образующихся при производстве работ, если иное не оговорено Договором.

4. Информировать обо всех экологических происшествиях, чрезвычайных ситуациях, предпосылках к экологическим происшествиям, обнаруженных в процессе его трудовой деятельности на территории Заказчика и принимать неотложные меры по их ликвидации.

5. Компенсировать за свой счёт вред окружающей среде, убытки, причинённые Заказчику или третьим лицам; производить полную ликвидацию всех экологических последствий аварий и инцидентов, произошедших по его вине (если вина установлена по результатам расследования в установленном законодательством порядке).

6. Возмещать Заказчику суммы по штрафным санкциям, выставленным в его адрес инспектирующими организациями за факты нарушения природоохранного законодательства, а также за сверхнормативные выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов в не предназначенных местах, произошедших по вине Подрядчика.

- Правила пропускного и внутриобъектового режима Заказчика

1. запрещается несанкционированное проникновение работников и посетителей Подрядчика на охраняемую территорию и/или объекты Заказчика;

2. запрещается пронос (провоз) на охраняемую территорию Заказчика, а также хранение на территории Заказчика огнестрельного оружия, взрывоопасных, отравляющих, химических, сильнодействующих ядовитых и наркотических веществ, спиртосодержащую алкогольную продукцию, а также не принадлежащие Подрядчику средства фото- видеосъемки, компьютерной и множительной техники, в том числе ноутбуки;

3. запрещается несанкционированный вынос (вывоз)/ вноса (ввоза)  на/с территории Заказчика ТМЦ;

4. запрещается вынос (вывоз) с территории Заказчика документов составляющих коммерческую тайну Заказчика;

5. при передвижении требуется строго соблюдать утвержденный маршрут передвижения работниками и посетителями Подрядчика на охраняемой территории Заказчика;

6. не допускать превышение скорости движения на территории Заказчика всех видов автотранспорта более 20 км. в час;

7. запрещается находиться и передвигаться на объектах и на территории Заказчика без пропуска (требуется носить с собой постоянно);

8. работники и посетители Подрядчика, при проходе через КПП и находясь на производственной территории, передвигаясь по ней, обязаны по требованию работников службы безопасности Заказчика или охранного предприятия предъявлять пропуска и   иные документы удостоверяющие личность (паспорт РФ, общегражданский заграничный паспорт, военный билет, паспорт моряка, временное удостоверение личности гражданина РФ, удостоверение государственного служащего), предоставить к осмотру все находящиеся с ним вещи и предметы, в том числе, вносимые – выносимые, давать объяснения, беспрепятственно допускать сотрудников службы безопасности Заказчика или охранного предприятия для осмотра рабочих мест, служебных и бытовых помещений, салонов и кабин технических средств передвижения, а также их рабочих агрегатов;

9. запрещается пытаться проходить (проезжать) на территорию Заказчика вне КПП;

10. не допускается в адрес работников Охраны, коллег, руководства, клиентов и персонала организации, при выполнении своих  функций высказываний и действий, оскорбляющих и унижающие их человеческое достоинство, не применять ненормативную лексику; соблюдать общепринятые правила общественного поведения и нормы морали.

11. работникам Подрядчика запрещается оставлять свое рабочее место и самовольно перемещаться на производственные участки других цехов и подразделений без служебной необходимости и согласования с Заказчиком;

12. при проходе через КПП все лица обязаны по требованию охранника добровольно предъявить пропуск, документы удостоверяющие личность и предоставить к осмотру все вносимые (выносимые) вещи и имущество. Невыполнение  требований охранника может повлечь за собой отказ  от  допуска на территорию Заказчика;

13. при посещении территории Заказчика (в целях выполнения трудовых функций или иных других целях) оставлять личное автотранспортное средство на специально отведенной территории (автостоянке);

14. курение разрешается только в отведенных для этой цели специально оборудованных местах.

15. запрещается появляться на территории Заказчика в нетрезвом состоянии (в т.ч. запах алкоголя в парах выдыхаемого воздуха «похмелье», в состоянии наркотического или токсического опьянения, а также приносить и распивать спиртные напитки;

Заказчик имеет право:

1. Удалять с территории АО «Салаватстекло» и/или прекратить допуск работников и посетителей Подрядчика неоднократно нарушивших условия требований изложенных в настоящем Приложении.

2. Силами специалистов службы безопасности и работников охранного предприятия осматривать служебные кабинеты и помещения, бытовые и инструментальные шкафы, рабочие места, автотехнику, личные вещи на всей территории  Заказчика;

3. С целью выяснений обстоятельств нарушений проводить в отношении работников и посетителей Подрядчика, нарушивших внутриобъектовый и пропускной режим мероприятия, в рамках действующего законодательства;

4. Контролировать ввоз (внос) на свою территорию и вывоз (вынос) со своей территории материальных ценностей Подрядчика;

5. Проводить досмотр автотехники Подрядчика, въезжающей на свою территорию и выезжающей со своей территории;

6. Проводить личный досмотр посетителей и работников Подрядчика работниками охранного предприятия и полиции;

7. Задерживать, с целью выяснения обстоятельств нарушения и составления документов, работников и посетителей Подрядчика, нарушивших правила внутреннего трудового распорядка, пропускного и  внутриобъектового режима Заказчика.

Документы по факту нарушения сотрудниками или посетителями Подрядчика на территории Заказчика правил настоящего Приложения оформляются в тот же день при участии виновного лица, и являются основанием для предъявления штрафных санкций.

Заказчик:                                                                                             Подрядчик:

Генеральный Директор	                                                          Директор

______________/Агуреев С.А./                                                           _______________/_______________/