Приложение №3 к ТЗ №4-24
от «     » ____________ 2024г.

ПОРЯДОК

формирования стоимости строительно-монтажных работ

по Договору подряда №___ от ____ г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Общие положения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Определение стоимости работ по Договору подряда | 3 |
| 3 | Расчет элементов стоимости строительно-монтажных работ | 4 |
| 4 | Предоставление сметной документации | 5 |

1. Общие положения

Настоящий «Порядок» определяет порядок формирования стоимости и взаиморасчетов между Заказчиком и Подрядчиком при производстве строительно-монтажных работ по Договору подряда №___ от ______ г. при производстве строительно-монтажных работ по объекту                                                           _____________________________________на        АО «                                                           ».

Положения, приведенные в «Порядке», обязательны для Заказчика и Подрядчика, участвующих в строительстве данного объекта, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

  - Настоящий «Порядок» подготовлен в соответствии с действующими в Российской Федерации законодательными актами и нормативно-методическими документами.

  - При изменении законодательных актов положения настоящего «Порядка» подлежат корректировке.

  - Ответственные представители Заказчика и Подрядчика назначаются приказом по организации за подписью генерального директора или другого уполномоченного лица. Копии приказов о назначении ответственных представителей передаются от Заказчика Подрядчику и от Подрядчика Заказчику с сопроводительными письмами.

- Определение стоимости работ по Договору подряда

Стоимость работ для взаиморасчетов между АО «                            » и ООО _______ определяется на основании Локальных сметных расчетов и Расчетов стоимости работ.

  - Формирование Локальных сметных расчетов.

    - Локальные сметные расчеты составляются базисно-индексным методом на основании:

- Сборников Федеральных Единичных Расценок (ФЕР-2001 редакция 2020 г.);

- Фактической стоимости основных строительных материалов (с учетом транспортных расходов по доставке материалов франко-строительная площадка, заготовительно-складских расходов), а также Федеральных Сборников средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ФССЦ-2001 редакция 2020 г.);

- Федерального Сборника сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов (ФСЭМ в редакции 2020г.);

- Федерального Сборника сметных цен на перевозку грузов для строительства (ФССЦпг в редакции 2020г.).

    - Для пересчета в текущий уровень цен применяются ежеквартальные индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат, индексы изменения сметной стоимости оборудования, индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, а также индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, разработанные Министерством строительство и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на момент формирования Локальных сметных расчетов.

  - Формирование Расчетов стоимости работ.

    - Расчеты стоимости работ формируются на основании твердых единичных расценок (договорных цен) на виды работ, определенные и согласованные Заказчиком.

    - Твердые единичные расценки на виды работ формируются в соответствии с п.2.1 настоящего Порядка.

    - Договорные цены являются твердыми и включают в себя все затраты Подрядчика, в том числе прочие.

- Расчет элементов стоимости строительно-монтажных работ

  - Затраты на материалы, изделия, конструкции и оборудование

    - Стоимость основных материалов, изделий, конструкций и оборудования включается в Локальные сметные расчеты по фактической стоимости на основании прайс-листов и коммерческих предложений Поставщиков основных материалов, изделий, конструкций и оборудования.

В случае, если стоимость основных материалов, изделий, конструкций и оборудования не включает в себя доставку франко-приобъектный склад, затраты на доставку включаются в Локальные сметные расчеты:

- в размере 5% от фактической стоимости основных материалов, изделий, конструкций и оборудования (кроме дорогостоящего оборудования и материалов);

- по фактическим затратам с предоставлением подтверждающих документов (в т.ч. дорогостоящее оборудование).

Заготовительно-складские расходы включаются в Локальные сметные расчеты в следующем размере:

- по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением м/к) –2% от стоимости строительных материалов, изделий и конструкций;

- по металлическим конструкциям – 0,75% от стоимости металлоконструкций;

- по оборудованию – 0,5 % от стоимости оборудования.

    - Сметная стоимость прочих (расходных) материальных ресурсов и материалов, включенная в Локальные сметные расчеты, определяется по Федеральным Сборникам сметных цен на материалы (ФССЦ-2001 редакция 2020 г.)  с применением индексов, указанных в п.2.1.2.

  - Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

    - Стоимость эксплуатации машин и механизмов определяется по Федеральному Сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (ФСЦЭМ-2001 редакция 2020 г.) с применением индекса изменения сметной стоимости на эксплуатацию машин и механизмов согласно п.2.1.2.

  - Затраты на оплату труда рабочих-строителей и машинистов

    - Размер затрат на оплату труда рабочих-строителей и машинистов определяется в Локальных сметных расчетах на основании Федеральных единичных расценок (ФЕР-2001 редакция 2020 г.) с применением индекса изменения стоимости на оплату труда согласно п.2.1.2.

  - Накладные расходы

    - Размер накладных расходов определяется в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН"

  - Сметная прибыль

    - Размер сметной прибыли определяется в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН".

- Предоставление сметной документации

  - Сметная документация разрабатывается в программном комплексе «Smeta.RU».

  - Сметная документация предоставляется в печатном виде и в электронном виде в форматах MS Excel и Sobx.

| Заказчик: Генеральный директор АО « » __________________ |  | Подрядчик: Генеральный директор ООО _________ ________________ |
| --- | --- | --- |