### ДОГОВОР ПОДРЯДА

г. Нижний Новгород «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.

**Общество с ограниченной ответственностью «РусмашЭнерго» (ООО «РусмашЭнерго»)**, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице **генерального директора Остроумовой Е.Б.**, действующего на основании **Устава**, с одной стороны, и

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»),** именуемое(ый) в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, действующего на основании **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

* 1. Заказчик поручает, а Подрядчик в соответствии с оговоренными в настоящем договоре условиями, принимает на себя обязательства по выполнению **комплекса работ по замене системы дорожного и периметрального (охранного) освещения Нижегородской производственной площадки АО «НижКомАвто»** согласно Техническому заданию (Приложение №4 к настоящему Договору) и сдать выполненные работы Заказчику по Акту ввода нового оборудования в эксплуатацию (Приложение №5 к настоящему Договору).
  2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Договору, принять результат работы и оплатить работу по цене, установленной локальным ресурсным сметным расчетом на выполнение работ (Приложение №1 к настоящему Договору).

# ЦЕНА ДОГОВОРА.

* 1. Объем и стоимость работ по настоящему Договору определяется на основании согласованной сметной документации (Приложение №1 к настоящему Договору) и технического задания (Приложение №4 к настоящему Договору) и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС 20%.
  2. Общая стоимость Договора, указанная в п.2.1. является предельной и может измениться только в меньшую сторону. При этом общая стоимость настоящего Договора пересмотру в большую сторону не подлежит, за исключением увеличения объема работ по требованию Заказчика и применяемых материалов. Увеличение стоимости работ является риском Подрядчика. Все изменения общей стоимости Договора осуществляются в письменной форме подписанием дополнительных соглашений к настоящему Договору.
  3. Сметная стоимость работ определяется ресурсно-индексным методом с использованием сметных норм ГЭСН (государственные элементные сметные нормы) в действующей сметно-нормативной базе, согласно методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденной приказом №421/пр от 4 августа 2020 г.

Коэффициенты на условия труда и производства работ, высоту и другие должны быть обоснованными и согласованы с техническими, сметными специалистами Заказчика.

Часовые тарифные ставки (далее - ЧТС) рабочих, монтажников и пусконаладочного персонала определяются на основании информации, размещенной в единой базе ФГИС ЦС на соответствующий квартал, но конечный размер ЧТС может быть определен сметной группой Заказчика.

* 1. Сметные цены строительных ресурсов и оборудования определяются на основании информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС. При отсутствии в ФГИС ЦС данных о текущих ценах на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование сметная стоимость материальных ресурсов и оборудования определяется по наиболее экономичному варианту, определенному по конъюнктурному анализу рынка с предоставлением коммерческих предложений и счетов по всем позициям анализа. Оформление анализа согласно методике №421/пр (прил. 1). Конъюнктурный анализ согласовывается с Заказчиком.

# ОПЛАТА РАБОТ, РАСЧЕТЫ.

* 1. Основанием для оплаты выполненных работ является надлежаще оформленный и подписанный Сторонами акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
  2. Заказчик производит оплату Подрядчику следующим образом:
     1. Перед началом производства работ Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 50% от стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего договора, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_ копеек) в том числе НДС 20%.
     2. Оплата аванса перечисляется путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семь) рабочих дней с момента подписания Договора и получения Заказчиком счета на оплату.
     3. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения авансового платежа предоставить Заказчику счет-фактуру на полученную сумму по форме, установленной действующим законодательством РФ.
     4. Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семь) рабочих дней с момента принятия работ и при условии надлежаще оформленного счета-фактуры.
     5. Работа считается принятой с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). Подрядчик обязан в течение 5-ти дней со дня подписания акта и справки составить и направить по почте или передать уполномоченному представителю Подрядчика под роспись счет-фактуру. Счет-фактура должен быть составлен и выставлен в соответствии с порядком, установленным ст. 169 Налогового кодекса РФ. Счет-фактура является расчетным документом.
  3. Обязательство Заказчика по оплате работ считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
  4. В случае необходимости Стороны производят сверку расчетов по настоящему Договору. Акт сверки расчетов считается согласованным после его подписания обеими Сторонами.

# СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

* 1. Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную пунктом 1.1 настоящего Договора, до 31 марта 2025 г. включительно.
  2. Подрядчик разрабатывает календарный график выполнения комплекса работ, включая, но не ограничиваясь, основные этапы работ (предпроектной обследование, разработка рабочей документации, поставка оборудования, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, мониторинг показателей и т.п.). При этом конечный срок в графике не должен превышать дату, указанную в п.4.1. настоящего Договора.

# ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

* 1. Подрядчик обязан:
     1. В соответствии с проектно-сметной и технической документацией, утвержденной Заказчиком, выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором и Техническим заданием (Приложение №4 к настоящему Договору), обеспечить надлежащее качество работ, соблюдая требования СНиП, и сдать их Заказчику в законченном виде по Акту ввода нового оборудования в эксплуатацию (Приложение №5 к настоящему Договору).
     2. Обеспечить исполнение гарантийных требований и показателей проекта, предусмотренных Разделом 10 Технического задания (Приложение №4 к настоящему Договору).
     3. Обеспечить на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по охране труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности. Подрядчик обязан соблюдать противопожарные нормы и правила охраны труда, установленные Заказчиком.
     4. Обеспечить своих работников необходимой спецодеждой и средствами индивидуальной защиты от воздействия вредных и опасных факторов при производстве работ.
     5. Обеспечить соблюдение своими работниками (работниками субподрядчика) Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика и Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме на предприятиях Нижегородской производственной площадки, в периметре которой они будут перемещаться и выполнять работы по настоящему Договору.
     6. Не привлекать к выполнению работ лиц, состоящих в трудовых отношениях с Заказчиком.
     7. Вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество в течение 2 (двух) календарных дней с момента сдачи выполненных работ или досрочного расторжения настоящего Договора, в том числе: оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, отходы, образовавшиеся в ходе выполнения работ.
     8. Своевременно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Договору, обеспечивать контроль за ходом выполнения ими работ, нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение субподрядчиками работ, в том числе за несоблюдение противопожарных норм и правил охраны труда, установленных Заказчиком.
     9. Использовать при выполнении работ материалы и оборудование, на которые имеются соответствующие сертификаты, технические паспорта, документы, удостоверяющие качество и др. Указанные документы Подрядчик обязан незамедлительно предоставить Заказчику по его требованию.
     10. Своевременно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению своих обязательств по настоящему Договору.
     11. Устранить за свой счет дефекты, допущенные по своей вине и выявленные при приемке выполненных работ, а также дефекты, обнаруженные Заказчиком в период гарантийного срока.
     12. С момента начала работ и до их сдачи Заказчику вести по установленной форме журнал производства работ.
     13. По окончании работ, оформить и направить на подписание Заказчику в 2-х экземплярах акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
     14. В течение 5-ти дней со дня подписания Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) составить и направить Заказчику счет-фактуру. Счет-фактура должен быть составлен и выставлен в соответствии с порядком, установленным ст. 169 Налогового кодекса РФ.
     15. В случае оформления справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) в конце месяца выполнения работ (после 25-ого числа) Подрядчик обязан направить Заказчику копию счета-фактуры по факсу.
     16. При сдаче результатов работ предоставить Заказчику оригиналы документов, подтверждающих ввоз на территорию Заказчика материалов, оборудования и комплектующих, используемых при выполнении работ, с отметкой бюро пропусков о ввозе их на территорию.
  2. Заказчик обязан:
     1. Передать Подрядчику утвержденную проектно-сметную документацию, техническую документацию за 2 (два) календарных дней до начала производства работ.
     2. До начала работ передать Подрядчику строительную площадку с указанием точек по сжатому воздуху, теплу, воде, электроэнергии, с последующим подключением, в случае использования энергоносителей при выполнении работ.
     3. Обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ.
     4. Принять выполненные работы в течение 3 (трех) календарных дней после получения письменного уведомления Подрядчика о готовности к сдаче работ.
     5. Произвести оплату выполненных работ Подрядчика в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.
     6. В течение 5-ти рабочих дней со дня получения оригинала акта выполненных работ оформить его или составить мотивированный отказ. Оформленный акт или мотивированный отказ Заказчик направляет по почте Подрядчику или передает уполномоченному представителю Подрядчика под подпись. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работы Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых мероприятий по устранению недостатков с указанием срока их устранения.

# ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.

* 1. Указания Заказчика обязательны, если они не противоречат условиям настоящего Договора и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
  2. Заказчик вправе вносить любые изменения в объем работ, необходимые по его мнению. Заказчик может дать Подрядчику письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика с указанием:
* увеличить или сократить объем любой работы, включенной в проектно-сметную документацию;
* исключить любую работу;
* изменить характер, качество или вид любой части работы;
* выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения работ по настоящему договору.

Если такие изменения повлияют на увеличение стоимости работ или продление срока сдачи работ, Подрядчик приступает к их выполнению только после согласования Сторонами дополнительной сметы и заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

* 1. Заказчик распорядительным документом назначает своего представителя на объекте, который от его имени осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль качества, а также проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов проектно-сметной и технической документации. Копия распоряжения передается Подрядчику до начала производства работ.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.

* 1. С момента начала работ и до их сдачи Подрядчик ведет по установленной форме журнал производства работ, в котором отражается весь ход выполнения работ, включая замечания Заказчика и меры Подрядчика, принятые к устранению недостатков.
  2. Мероприятия, удешевляющие строительство, если их реализация не ухудшит предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики, должны быть предварительно согласованы сторонами, с пересмотром стоимости договора в сторону уменьшения.

# ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

* 1. Приемка выполненных работ по настоящему Договору производится после выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, и оформляется актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Актом ввода нового оборудования в эксплуатацию (Приложение №5 к настоящему Договору).
  2. Подрядчик передает Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки работ 2 (два) экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия передаваемой документации фактически выполненным работам.
  3. Приемка выполненных работ производится в течение 3 (трех) дней с момента получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о готовности к сдаче работ.
  4. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения оригиналов акта выполненных работ обязан возвратить Подрядчику один подписанный экземпляр акта или предоставить мотивированный отказ. Доказательством выполнения установленных сроков служит почтовая квитанция с указанием даты отправки соответствующего документа или виза представителя Заказчика о получении документа лично с указанием даты на экземпляре Подрядчика. В случае оформления акта в конце месяца (после 25-ого числа) Заказчик обязан направить Подрядчику копию по факсу.
  5. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работы Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых мероприятий по устранению недостатков с указанием срока их устранения.
  6. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе по своему выбору потребовать от подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- [возмещения](consultantplus://offline/ref=D763924CA8FD8BBAEF1D0E43F03E22A00B1F3883E9A7B41F46C61B674B4D93D18693942B97F1337Cn7X3K) своих расходов на устранение недостатков.

* 1. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы Подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен.
  2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы или их причин, заинтересованная Сторона имеет право обратиться в независимую компетентную организацию для проведения экспертизы. Решение экспертной организации будет окончательным и обязательным для обеих Сторон. Расходы на проведение экспертизы относятся на виновную сторону.
  3. Если отступления в работе от условий Договора и иные недостатки результата выполненной работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

* 1. За нарушение сроков выполнения работ по настоящему Договору Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств.
  2. При повреждении материальных ценностей Заказчика по вине Подрядчика, Подрядчик незамедлительно приводит их в пригодное состояние за счет собственных средств или возмещает Заказчику понесенные убытки.
  3. На все работы, выполненные Подрядчиком по договору, устанавливается гарантийный срок в течение 24 (двадцать четыре) месяца с момента принятия работ Заказчиком по акту приемки. При обнаружении дефектов, возникших в гарантийный срок, Заказчик вызывает Подрядчика, который обязан прибыть в трехдневный срок для составления двустороннего акта.

В случае нарушения сроков устранения дефектов, предусмотренных подписанным Сторонами актом, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,3% от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств.

* 1. В случае не устранения Подрядчиком дефектов в согласованные Сторонами сроки, угрозы возникновения аварийной ситуации или отказа Подрядчика от устранения дефектов, Заказчик вправе устранить дефекты своими силами или привлечь для указанных работ других исполнителей. При этом Подрядчик возмещает все затраты, понесенные Заказчиком при устранении дефектов.
  2. За нарушение запрета о привлечении к выполнению работ лиц, состоящих в трудовых отношениях с Заказчиком, за несоблюдение противопожарных норм и правил охраны труда, в том числе условий Соглашения по охране труда и экологической безопасности (Приложение №2 к настоящему договору), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10% от стоимости работ по Договору за каждый выявленный факт.
  3. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный Заказчику любыми неправомерными действиями его работников (субподрядчиков), включая нарушения Правил внутреннего трудового распорядка и Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме, действующих на предприятиях Нижегородской производственной площадки, в периметре которой работники Подрядчика (Субподрядчика) будут перемещаться и выполнять работы по настоящему Договору. В случае выявления Заказчиком таких нарушений, в том числе в случаях выявленных хищений работниками Подрядчика (субподрядчика) имущества Заказчика, Подрядчик обязуется возместить причинённые в результате убытки и выплатить штраф в размере причиненных (предотвращенных) убытков.
  4. В случае нахождения работника Подрядчика (субподрядчика) на территории и КП Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, попытки проноса спиртных и алкогольсодержащих напитков, курения в не отведенных местах, попытки несанкционированного выноса/вноса ТМЦ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 000 рублей за каждый выявленный случай нарушения.

Документы по факту нарушения Подрядчиком на предприятии (территории) Заказчика Правил внутреннего трудового распорядка и Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме, действующих у Заказчика, оформляются в тот же день при участии представителя Подрядчика (при его отсутствии – ответственного за Подрядчика со стороны Заказчика) и виновного лица, и являются основанием предъявления штрафных санкций. Сумма штрафных санкций выплачивается на основании Претензии, выставленной Заказчиком с приложением надлежаще оформленных документов.

* 1. Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими работниками (работниками субподрядчика) правил охраны труда, правил пожарной безопасности и производственной санитарии, установленных законодательством РФ.
  2. В случае утери пропусков, выданных работникам Подрядчика (субподрядчика) для прохода на территорию Заказчика, за оформление нового пропуска с Подрядчика взимается плата в соответствии с утвержденным протоколом цен.
  3. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
  4. В случае нарушения условий настоящего Договора со стороны Подрядчика, Заказчик вправе вычитать (засчитывать, сальдировать) любые суммы убытков, неустоек, штрафов и т.п. из любых причитающихся Подрядчику в счет стоимости Работ по настоящему Договору.

# ФОРС-МАЖОР

* 1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, несет имущественную ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы – форс-мажорных обстоятельств. По соглашению сторон к форс-мажорным обстоятельствам относятся: пожары, стихийные бедствия, блокада на ввоз или вывоз продукции в регионах или другие независящие от сторон обстоятельства.
  2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства обязана в 10-дневный срок сообщить другой стороне о наступлении форс-мажорных обстоятельств с предоставлением доказательств или справок административных органов о том, что форс-мажорные обстоятельства действительно имели место. В случае прекращения действия форс-мажорных обстоятельств стороны обязаны сообщить об этом в 10-дневный срок со дня действия этих обстоятельств.
  3. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение другой стороне возможных убытков.
  4. На момент заключения настоящего договора стороны осведомлены о наличии обстоятельств, вызванных угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Указанные обстоятельства, а также принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению ее распространения, в частности, установление обязательных правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, запрет на передвижение транспортных средств, ограничение передвижения физических лиц, приостановление деятельности предприятий и учреждений, отмена и перенос массовых мероприятий, введение режима самоизоляции граждан и т.п., не являются форс-мажорными обстоятельствами (обстоятельствами непреодолимой силы) и не могут рассматриваться сторонами в качестве обстоятельств, освобождающих от исполнения принятых на себя по настоящему договору обязательств полностью или частично. Стороны не вправе ссылаться на указанные обстоятельства и вызванные ими последствия как на основание для освобождения от ответственности.

# ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

* 1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
  2. В случае если согласие не будет достигнуто путем переговоров, Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок разрешения споров.
  3. Претензии в связи с ненадлежащим выполнением Стороной своих договорных обязательств должны быть заявлены Стороной в письменной форме и рассмотрены в течение 30 (тридцати) дней с момента получения. В претензии должны быть изложены требования и обстоятельства, на которых они основываются, сумма претензии, обоснованный расчет и перечень прилагаемых документов.

Претензии и ответы на претензии должны быть подписаны полномочными лицами и отправлены заказным письмом. Доказательством соблюдения претензионного порядка является почтовая квитанция, содержащая ссылку на номер отправленной претензии.

* 1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его вступления в силу, заключения, изменения, исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат рассмотрению в отделении Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в городе Нижнем Новгороде в соответствии с применимыми правилами и положениями МКАС. Арбитражное решение является для сторон окончательным. Исключается подача в государственный суд заявления о принятии решения об отсутствии у третейского суда компетенции в связи с вынесением третейским судом отдельного постановления о наличии компетенции как по вопросу предварительного характера. Исключается возможность рассмотрения государственным судом вопроса об отводе арбитров или прекращении их полномочий по иным основаниям.

# ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

* 1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они подписаны полномочными представителями обеих Сторон.
  2. Заказчик имеет право односторонне отказаться от исполнения Договора при нарушении Подрядчиком по его вине срока выполнения работ, когда срок сдачи работ, установленный пунктом 4.1., увеличивается более чем на один месяц.
  3. В связи с расторжением настоящего Договора в одностороннем порядке по основанию, предусмотренному пунктом 11.2. Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление о расторжении Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления.
  4. Заказчик имеет право односторонне отказаться от исполнения Договора в случае однократного нарушения Подрядчиком запрета о привлечении к выполнению работ лиц, состоящих в трудовых отношениях с Заказчиком, несоблюдения Подрядчиком противопожарных норм и правил охраны труда, установленных Заказчиком, без возмещения затрат по Договору.

В связи с расторжением настоящего Договора в одностороннем порядке по указанным выше основаниям Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление о расторжении Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления.

# ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

* 1. Подрядчик подтверждает, что он своевременно и в полном объеме выполняет все установленные действующим налоговым законодательством обязанности налогоплательщика, а также не является должником по платежам, подлежащим уплате в бюджет РФ. Кроме того, Подрядчик подтверждает, что в отношении него не инициирована процедура банкротства, а также что он не находится в стадии ликвидации или реорганизации.
  2. Подрядчик располагает полномочиями, денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а также прочими условиями, необходимыми для заключения договора и исполнения всех обязательств по договору, а также гарантирует, что такие ресурсы будут сохранены на весь период действия договора. Исполнение договора не влечет за собой нарушения положений каких-либо иных договоров или судебных запретов, обязательных для Подрядчика.
  3. Подрядчик соглашается, что обязательства, предусмотренные настоящим разделом договора, являются его существенными условиями, влияющими на оценку исполнения Подрядчиком обязательств, как надлежаще исполненных. В случае ненадлежащего исполнения условий, указанных в настоящем разделе договора, Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
  4. Подрядчик заверяет Заказчика в том, что будет активно взаимодействовать с представителями Заказчика и контролирующих органов по всем вопросам, связанным с правомерностью уплаты НДС и налога на прибыль в бюджет.
  5. Подрядчик обязуется предпринять все необходимые действия для соблюдения гарантий, данных настоящим разделом договора, в течение всего срока действия договора.

# ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

* 1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по нему.
  2. Риск случайной гибели или случайного повреждения выполненного результата работ несет Подрядчик до момента приемки выполненных работ Заказчиком.
  3. Подрядчик не имеет права продать или передать проектно-сметную и техническую документацию на выполнение работ по настоящему Договору никаким третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.
  4. Ущерб, нанесенный в результате выполнения работ третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - Заказчиком.
  5. Для перехода к другому лицу от Подрядчика прав кредитора по настоящему договору требуется письменное согласие Заказчика.
  6. Подрядчик принимает Соглашение по охране труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N 2 к настоящему договору).

Стороны обязуются выполнять требования, указанные в Соглашении по охране труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности (Приложение 2 к настоящему договору) в течение всего периода действия Договора.

* 1. С учетом требований Заказчика к осуществлению деятельности на территории выполнении Работ по настоящему Договору, включая требования локальных нормативных актов, предъявляемые к работникам, в связи с санитарно-эпидемической остановкой в регионе и угрозой распространения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19):
     1. Подрядчик принимает на себя обязательство не допускать к выполнению работ (оказанию услуг) на территории Нижегородской производственной площадки, в периметре которой они будут перемещаться и выполнять работы по настоящему Договору, а также иных лиц, включая лиц, выполняющих работы (оказывающих услуги) на основании договоров гражданско-правового характера, представителей подрядчиков/соисполнителей Подрядчика, не имеющих действующего сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Исключение составляют лица, имеющие противопоказания к профилактической прививке в соответствии с документами Министерства здравоохранения, а также лица, переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) не более 6 месяцев назад.
     2. Заказчик вправе требовать от Подрядчика подтверждения исполнения требований п. 13.7.1 настоящего Договора, а Подрядчик обязан представлять по запросу подтверждающие документы в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса.
     3. В случае выявления нарушений п.13.7.1 настоящего Договора Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за каждый выявленный факт, а также компенсировать убытки в полном размере, если таковые возникнут по причине нарушения Подрядчиком выше указанных обязанностей, включая административные штрафы за нарушения санитарно-эпидемических требований.
     4. В случае введения Заказчиком дополнительных требований к осуществлению деятельности на территории производственной площадки, Заказчик уведомляет Подрядчика о необходимости их соблюдения Подрядчиком в рамках Договора не менее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты изменения условий взаимодействия Сторон. В случае отсутствия ответа от Подрядчика в течение 10 (десяти) дней с даты такого уведомления, условия считаются принятыми Подрядчиком. В случае наличия возражений у Подрядчика и невозможности Сторон найти совместное решение в отношении разногласий Заказчик может расторгнуть договор путем направления предварительного уведомления Подрядчику за 10 (десять) календарных дней до расторжения. В этом случае Договор считается расторгнутым на 11-ый день после отправки Заказчиком уведомления о расторжении.
     5. П.13.7.1. настоящего Договора утрачивает силу с момента отмены Заказчиком требования об вакцинации как условии допуска до работы работников, п.13.7.4. настоящего Договора действует до истечения срока действия Договора.
  2. Подрядчик выражает согласие Заказчику на обработку персональных данных работников Подрядчика (и иных лиц, персональные данные которых представляются Заказчику) в связи с исполнением настоящего Договора, включая данные о состоянии их здоровья («Персональные данные»), в том числе запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Персональных данных в целях исполнения настоящего Договора, а также для достижения целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для осуществления и выполнения функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Заказчика законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Подрядчик гарантирует (дает заверение об обстоятельствах, имеющих существенное значение для Заказчика), что в отношении Персональных данных работников, предоставляемых Подрядчиком, надлежащим образом соблюдены все требования законодательства и получены все необходимые разрешения, предусмотренные законодательством о персональных данных и иным применимым законодательством, включая согласие субъекта Персональных данных на их обработку Заказчиком в связи с исполнением настоящего Договора либо полномочие на выражение согласия от имени субъекта Персональных данных; субъекты персональных данных уведомлены Подрядчиком о передаче их Персональных данных Заказчику для обработки.

* 1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
  2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой Стороны.
  3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
     1. Приложение №1 – Сметная документация.
     2. Приложение №2 – Соглашение по охране труда, пожарной, промышленной экологической безопасности.
     3. Приложение №3 – Акт-допуск на объекты производства работ – форма.
     4. Приложение №4 – Техническое задание.
     5. Приложение №5 – Акт ввода нового оборудования в эксплуатацию – форма.

# ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  **ООО «РусмашЭнерго»**  ИНН: 5256170057  КПП: 525601001  ОГРН 1185275001119  Юридический адрес:  Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 114А, офис 8, этаж 1  Почтовый (для пересылки документов): Россия, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 114а.  603 950 Бокс 874  Тел. 8 (831) 290-87-90  Банковские реквизиты:  Нижегородский филиал АО Ингосстрах Банк г. Нижний Новгород  р/с 40702810390030001007  к/с 30101810922020000807  БИК 042202807  От Заказчика:  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.Б. Остроумова/  М.п. |  | **ПОДРЯДЧИК:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**  ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КПП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Юридический адрес:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Почтовый (для пересылки документов): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Банковские реквизиты:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  От Подрядчика:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.п. |

**Приложение №2**

К договору подряда

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Соглашение**

**по охране труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности**

**Общество с ограниченной ответственностью «РусмашЭнерго» (ООО «РусмашЭнерго»)**, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице **генерального директора Остроумовой Е.Б.**, действующего на основании **Устава**, с одной стороны, и

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»),** именуемое(ый) в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, действующего на основании **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего Соглашения является включение в раздел «Обязанности Подрядчика и Заказчика» Договора следующих условий по обеспечению выполнения требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности на Объекте Заказчика, или иного лица.

# Подрядчик обязуется:

* 1. Соблюдать требования по обеспечению промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций при выполнении Работ по Договору (далее – выполнение работ).
  2. Обеспечить безопасное выполнение работ.
  3. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе выполнения работ.
  4. До начала выполнения работ выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренные «Актом-допуском», «Нарядом-допуском», Проектом производства работ (далее – ППР) для Подрядчика.
  5. До начала выполнения работ представить Заказчику оформленный «Наряд-допуск», «Акт-допуск», ППР.
  6. Обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда в процессе выполнения работ, установленных «Актом-допуском», «Нарядом-допуском» и ППР для Подрядчика.
  7. Выполнять работы силами квалифицированного персонала и аттестованных специалистов, не имеющего медицинских противопоказаний к проведению соответствующих работ. Производственный персонал Подрядчика должен иметь квалификационные удостоверения, подтверждающие обучение и допуск к работе по профессиям, а также документы, подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний по охране труда и пожарной безопасности, при выполнении работ на опасных производственных объектах специалисты должны быть аттестованы в соответствии с требованиями федерального законодательства в области промышленной безопасности.
  8. Назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, пожарной и промышленной безопасности. Провести и оформить надлежащим образом инструктажи по охране труда на рабочем месте своему персоналу, а в случае привлечения субподрядной организации, персоналу субподрядной организации.
  9. Организовать допуск персонала к выполнению работ, в том числе в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.
  10. Обеспечить своих работников исправным инструментом, приспособлениями, такелажными средствами и сертифицированными исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать правильное их применение;
  11. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для выполнения работ, в чистоте и порядке.
  12. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электро- и пневмо- инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов.
  13. Обеспечить проведение в установленном порядке испытаний, освидетельствований, технического диагностирования, экспертизы промышленной безопасности, в случаях, предусмотренных требованиями федерального законодательства в области промышленной безопасности, постановки на учет в органах государственного надзора технических устройств и оборудования, применяемого при проведении мероприятий на Объектах Заказчика или иного лица, указанного в Техническом задании (Приложение № 4 к Договору ), организовывать разработку ПМЛЛПА, проектов производства работ, технологических карт и инструкций, используемых при выполнении работ.
  14. Направлять персонал, привлекаемый для выполнения работ на оборудовании и территории подразделения Заказчика на вводный инструктаж к ответственному за проведение вводного инструктажа Заказчика.
  15. По требованию Заказчика отстранять от выполнения работ и удалять с территории, а также производственных и иных помещений Заказчика, свой персонал, находящийся в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения.
  16. Незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях на производстве, происшедших на территории Заказчика с персоналом Подрядчика.
  17. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасной организации выполнения работ должностными лицами Заказчика.
  18. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний, выявленных Заказчиком.
  19. Соблюдать требования охраны окружающей среды в соответствие с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», ГОСТ Р ИСО 14001.
  20. Обеспечить содержание мест временного хранения отходов в чистоте и порядке в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также своевременный вывоз отходов с мест временного накопления.
  21. Обеспечить раздельный сбор и накопление отходов по видам и классам опасности.
  22. Подрядчик обязуется оплатить Заказчику штраф в размере 10 000 руб. за каждый факт неисполнения любой из обязанностей, предусмотренных п.п. 1.1-1.22 настоящего Соглашения, а также возместить Заказчику или третьему лицу понесенный реальный ущерб с учетом иных положений Договора, если таковые возникнут по причине нарушения Подрядчиком, каждым со своей стороны, вышеуказанных обязанностей.
  23. Положения настоящего Соглашения применяются к Подрядчику, а также привлекаемым Подрядчиком по Договору третьим лицам.
  24. При выполнении работ подрядчик обязан соблюдать Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н.

# Заказчик обязуется:

* 1. Установить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для выполнения работ.
  2. До начала выполнения работ выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, установленные «Актом-допуском», «Нарядом-допуском» и ППР для Заказчика.
  3. Обеспечить подготовку (отключение/включение оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов работы действующего оборудования) к выполнению работ Подрядчика на оборудовании или вблизи его, на территории подразделения, обеспечивающую безопасность проведения мероприятий на предоставленной Подрядчику территории (оборудовании).
  4. Провести и оформить вводный инструктаж работникам Подрядчика, третьим лицам, привлекаемым Подрядчиком, перед допуском к выполнению работ на территории Заказчика, включающий в себя экологические аспекты.

# Заказчик имеет право:

* 1. Проводить проверки обеспечения безопасного выполнения работ на территории Заказчика без предварительного уведомления Подрядчика (но не реже 2 раз в неделю).
  2. Отстранять от выполнения работ персонал Подрядчика, не прошедший вводный инструктаж, не имеющий соответствующих удостоверений на право выполнения работ повышенной опасности, находящийся в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, нарушающий требования безопасности при выполнении работ с обязательным уведомлением об этом Потребителя.
  3. Приостанавливать выполнение работ Подрядчика при выявлении грубых нарушений, которые влекут за собой причинение ущерба имуществу Заказчика с обязательным уведомлением об этом Подрядчика. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора.

**Приложение №3**

К договору подряда

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма**

**Акт-допуск**

**на объект для производства работ**

г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Ф.И.О.)

действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ передаёт, а \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование организации)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Ф.И.О.)

действующий на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

принимает \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(передаваемый объект, оборудование)

согласно указанному ниже перечню в ремонт, обслуживание, реконструкцию, строительство

(ненужное зачеркнуть)

по договору от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. № \_\_\_\_\_\_.

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  пп | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Мероприятия, обеспечивающие безопасное производство работ, выполнены в полном, не полном объёме.

(не нужное зачеркнуть)

Ответственный от организации-заказчика:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (дата) | (подпись) | (Ф.И.О.) |

Представитель от подрядной организации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (дата) | (подпись) | (Ф.И.О.) |

## Объект сдал от организации-заказчика:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| (дата) | (подпись) | (Ф.И.О.) |

Объект для производства работ принял от подрядной организации:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| (дата) | (подпись) | (Ф.И.О.) |

На объекте работы закончены, оборудование согласно указанному ниже перечню, после ремонта, обслуживания, реконструкции, строительства по договору от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_.

принял от организации-заказчика:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| (дата) | (подпись) | (Ф.И.О.) |

сдал от подрядной организации:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| (дата) | (подпись) | (Ф.И.О.) |

Перечень передаваемых объектов (оборудования) по акту-допуску для производства работ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  пп | Наименование объекта (оборудования) | Состояние объекта  до передачи | | Состояние объекта  после передачи | |
| 1 |  |  | |  | |
| 2 |  |  | |  | |
| … |  |  | |  | |
| n |  |  | |  | |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.) | (подпись) | (Ф.И.О.) |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.) | (подпись) | (Ф.И.О.) |

**Приложение №4**

К договору подряда

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  | **УТВЕРЖДАЮ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | Генеральный директор  ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | | | | | | | |
|  | | | |  |  | |  |  |  | | | | / |  | | / |
|  |  |  |  | | |  | |  | « |  | » |  | | | 2024 г. | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  **на выполнение работ по замене светильников дорожного и периметрального (охранного) освещения, шкафов учета и управления Нижегородской площадки АО «НижКомАвто»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| г. Нижний Новгород,  2024 г. | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. Цель проекта: повышение энергоэффективности и снижение затрат на электроэнергию, используемую для работы дорожного и периметрального освещения Нижегородской производственной площадки АО «НижКомАвто».
2. Комплекс мероприятий для достижения цели проекта: выполнение работ по замене (модернизации) системы дорожного и периметрального (охранного) освещения, шкафов учета и управления Нижегородской производственной площадки АО «НижКомАвто» (далее – Объект).
3. Состав комплекса мероприятий:
   1. Выполнение проектно-изыскательских работ, в том числе:
   * предпроектное обследование на Объекте;
   * разработка и согласование рабочей документации для подбора и поставки электротехнического оборудования и материалов, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ;
   * подготовка и согласование исполнительной документации и отчётов по результатам выполненных строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.
   1. Поставка электротехнического оборудования и материалов в соответствии с утвержденной рабочей документацией;
   2. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ;
   3. Выполнение мониторинга показателей эффективности после установки оборудования в течение согласованного срока гарантийных обязательств.
4. Сроки выполнения комплекса мероприятий: до 31.03.2025 г.
5. Исходные данные по Объекту:
   1. Дорожное освещение предназначено для равномерного освещения территории предприятия (дорог и тротуаров) в течение темного времени суток.
   2. Периметральное (охранное) освещение обеспечивает освещенность объектов охраны, подступов к охраняемым объектам и местам несения службы личным составом подразделений охраны.
   3. Замене подлежат:
      1. Существующие светильники с ртутными лампами, включая ПРА на трубчатых подвесах, длина подвеса до 2500 мм в количестве 1287 шт., в том числе:

- ДРЛ 400 в количестве 277 шт., из них: 150 шт. ООО «НАК», 127 шт. ООО "АЗ "НАЗ";

- ДРЛ 250 в количестве 499 шт., из них: 304 шт. ООО «НАК», 195 шт. ООО "АЗ "НАЗ";

- ДРЛ 125 в количестве 511 шт., из них: 417 шт. ООО «НАК», 94 шт. ООО "АЗ "НАЗ";

* + 1. Существующие шкафы управления уличным освещением в количестве 37 шт., из них: 25 шт. ООО «НАК», 12 шт. ООО "АЗ "НАЗ";
  1. Выполнение комплекса мероприятий не должно препятствовать осуществлению текущей производственной деятельности на Объекте, в условиях действующего предприятия с наличием в зоне производства разветвленной транспортной сети и инженерных коммуникаций.
  2. При реализации проекта используется существующая схема электроснабжения, зоной ответственности Подрядчика является клеммное соединение светильника, зажимы вводных и отходящих аппаратов групповых щитов освещения с автоматическими выключателями, реле и системами учёта электрической энергии. В случае необходимости производится замена питающего кабеля светильника от клеммного соединения до питающего провода на опоре (из расчёта 1 м кабеля на светильник). Заказчик гарантирует отсутствие посторонних потребителей электрической энергии на модернизируемых щитах рабочего освещения.
  3. Климатические особенности места установки элементов освещения:
  + Местонахождение: Нижний Новгород;
  + Минимальная температура: - 40 °С;
  + Максимальная температура: + 34 °С.

1. Требования к выполнению проектно-изыскательских работ.
   1. Подрядчик проводит предпроектное обследование с целью получения необходимых данных для разработки технического решения и рабочей документации, отображает на плане все светоточки подлежащие замене.
   2. Подрядчик совместно с Заказчиком определяет координаты проведения контрольных замеров показателей освещенности в ходе предпроектного обследования, осуществляет замеры энергопотребления системы освещения до модернизации и после установки оборудования в течение согласованного срока гарантийных обязательств.
   3. Подрядчик обеспечивает максимально высокую технологическую эффективность представленного решения, автоматизацию включения и отключения освещения по времени суток, гарантирует надежность, как всего решения, так и отдельных его частей.
   4. В состав рабочей и исполнительной документации включается:
   * Основные технические решения и план контролируемых светоточек;
   * Светотехнические расчёты в программном комплексе DiaLux;
   * Рабочая документация (раздел ЭОМ);
   * Проект производства работ и карта пусконаладочных работ;
   * Исполнительная документация по результатам строительно-монтажных работ и отчёты по результатам испытаний и пуско-наладочных работ.
   1. Светотехнические расчеты выполнить методом компьютерного моделирования в среде DiaLux. В расчетах принять коэффициент эксплуатации (коэффициент запаса) равным 0,67.
   2. В результате реализации решения должен быть обеспечен минимальный уровень освещенности в соответствии с СП 52.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 23-05-95\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс объекта | Средняя яркость дорожного покрытия *L*ср, кд/м2, не менее | Общая равномерность яркости дорожного покрытия *U*0, не менее | Продольная равномерность яркости дорожного покрытия *Ul*, не менее | Пороговое приращение яркости *TI*, %, не более | Средняя освещенность дорожного покрытия *E*ср, лк, не менее | Равномерность освещенности дорожного покрытия *Uh*, не менее | Коэффициент пульсации освещенности, *K*п*,* %, не более | Относительная удельная мощность при нормируемой освещенности, *Dp*, мВт·м-2·лк-1, не более |
| В3 | 0,40 | 0,35 | 0,40 | 20 | 6,0 | 0,25 | 15 | 50 |

* 1. При подготовке рабочей документации учесть, что основные технические характеристики светотехнического оборудования должны соответствовать параметрам, приведенным в Таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование технических характеристик** | **Единицы измерения** | **Требуемое значение** | **Примечание** |
| 1. | Тип тока | перем. | перем. |  |
| 2. | Напряжение (U) | В | 180-245 | С защитой от обрыва «ноля» |
| 3. | Частота (f) | Гц | 50±4 |  |
| 4. | Коэффициент пульсации осветительных устройств (Кп) | % | не более 15 | таблица 1 СП 52.13330.2016 |
| 5. | Диапазон цветовой температуры (Тц) | К | 4000-5000 | СП 52.13330.2016 |
| 6. | Индекс цветопередачи | Ra | не менее 70 | СП 52.13330.2016 |
| 7. | Эффективность светового прибора | Лм/вт | не менее 110 |  |
| 8. | Степень защиты светильников (IP) | - | Не менее IP65 |  |
| 9. | Тип Кривой Силы Света по ГОСТ Р 54350-2015 |  | Светильники должны иметь вторичную оптику, формирующую кривую силы света тип Ш |  |
| 10. | Срок службы светильников |  | не менее 10 лет |  |
| 11. | Возможность эксплуатировать светильник при аварийных ситуациях |  | Светильник должен сохранять работоспособность при повышении напряжения в сети питания переменного тока до 400 В |  |
| 12. | Используемая технология | - | светодиоды |  |
| 13. | Количество световых приборов | шт. | определить проектом |  |

* 1. При разработке основных технических решений и рабочей документации определить:
     1. Мощность (характеристики силовой части и защитной аппаратуры), количество, месторасположение, производитель комплектующих шкафов управления системой освещения и учёта потребляемой электроэнергии;
     2. Принципиальные схемы шкафов управления системой освещения и учёта потребляемой электроэнергии;
     3. Марку, сечение, длину кабельных линий;
     4. Номинальные параметры автоматических выключателей;
     5. Количество приборов учёта с классом точности не ниже 0,5 в зависимости от количества зон управления освещением.
  2. При разработке основных технических решений и рабочей документации предусмотреть:
     1. Компоновку оборудования;
     2. Конструктивные решения в соответствии с видами выбранного электрооборудования;
     3. Технические требования к выбираемому оборудованию и возможности его применения на объекте, включая электрические параметры;
     4. Управление оборудованием в ручном режиме и в автоматическом от действия фотореле;
     5. Наличие в конструкции светильников оптической системы, отвечающей за правильное распределение светового потока;
     6. Для достижения равномерности светового потока предусмотреть изменение конструкции или замену кронштейнов;
     7. Установку автоматических выключателей, приборов учета электроэнергии, пускателей со сроком службы не менее 10 лет.

1. Требования к оборудованию.
   1. Подрядчик должен гарантировать выполнение основных требований к применяемому им оборудованию, указанных в разрабатываем технической спецификации, документации и в настоящем Техническом задании.
   2. Все поставляемое и монтируемое оборудование должно быть новым, произведенным на территории РФ, сертифицированным и должно соответствовать требованиям норм и правил, действующих на территории Российской Федерации (РФ). Все материалы и оборудование должны быть промаркированы и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии документов на свое оборудование, установленное на Объекте, при вводе оборудования в эксплуатацию либо при необходимости по запросу Заказчика до его подписания.
2. Требования к выполнению строительно-монтажных работ.
   1. В объём строительно-монтажных работ Подрядчика входит:
      1. Демонтаж существующих светильников с ртутными лампами, включая ПРА на трубчатых подвесах, длина подвеса до 2500 мм в количестве 1287 шт.
      2. Демонтаж отпаек от магистрального провода до светильников в количестве 1287 шт., из них: 871 шт. ООО «НАК», 416 шт. ООО "АЗ "НАЗ";
      3. Демонтаж существующих шкафов управления уличным освещением в количестве 37 шт., из них: 25 шт. ООО «НАК», 12 шт. ООО "АЗ "НАЗ";
      4. Погрузка, разгрузка, перевозка демонтированного оборудования;
      5. Монтаж светодиодных светильников на существующих трубчатых подвесах в количестве 1287 шт.;
      6. Монтаж провода от магистральных отпаек до вновь монтируемых светильников;
      7. Проведение сборки и монтажа шкафов управления уличным освещением в количестве 37 шт., из них: 25 шт. ООО «НАК», 12 шт. ООО "АЗ "НАЗ";
      8. Проведение монтажа светодиодных светильников в количестве 1287 шт. (из них: 871 шт. ООО «НАК», 416 шт. ООО "АЗ "НАЗ");
   2. Подрядчик обязан осуществить подготовку к передаче и передать Заказчику по акту приема-передачи демонтированное оборудование Заказчика в месте его нахождения. Демонтаж оборудования должен осуществляться таким образом, чтобы, при наличии возможности, обеспечить сохранность демонтируемого оборудования.
   3. Подрядчик должен организовать утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".
   4. До начала строительно-монтажных работ и на основании утвержденной рабочей документации Подрядчик производит закупку и поставку до места проведения работ светодиодных светильников, силового провода для осуществления отпайки от магистрального провода до светильников, шкафов управления уличным освещением, с системой автоматического включения и учёта электрической энергии.
   5. Светильники должны быть смонтированы согласно разработанному проекту. Возможно использование мест креплений демонтируемых светильников.
   6. Подрядчик проводит пусконаладочные работы, гарантийные испытания и вводит оборудование в эксплуатацию.
   7. Подрядчик выполняет электромонтажные работы, в т.ч. демонтаж Старого оборудования и монтаж Нового оборудования, соблюдая общие Правила безопасности проведения работ на объекте и внутренние правила Заказчика, принятые на Объекте. При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться техническими условиями и инструкциями заводов-изготовителей материалов, изделий, оборудования, технологическими картами и схемами операционного контроля качества.
3. При выполнении пусконаладочных работ Подрядчик обеспечивает:
   1. Замер освещенности объектов охраны, подступов к охраняемым объектам и местам несения службы личным составом подразделений охраны, предоставление отчета;
   2. Замер освещенности зон визуального контроля видеокамер на уровне земли (полоса шириной 4 м) или на плоскости ограждения (не менее 0,5 лк в темное время суток), предоставление отчета;
   3. Опробование автоматики включения (отключения) в зависимости от времени суток, предоставление отчета;
   4. Измерение сопротивления изоляции, предоставление отчета;
   5. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей, предоставление отчета;
   6. Измерение тока КЗ на концах защищаемых линий, предоставление отчета.
   7. Подрядчик обязан обучить персонал Заказчика на территории Заказчика требованиям к эксплуатации, сохранению, восстановлению оборудования, находящегося на территории Заказчика, в случае аварий. Стоимость обучения включена в стоимость работ. Обучение проводится один раз по окончании пуско-наладочных работ в сроки, согласованные с Заказчиком, продолжительность обучения составляет 48 академических часов. Количество обучаемых сотрудников определяется Заказчиком самостоятельно.
4. Гарантийные требования и показатели проекта.
   1. Срок гарантии на используемое Подрядчиком светотехническое оборудование (светодиодные светильники) должен составлять не менее 84 месяца со дня ввода в эксплуатацию осветительных устройств. Срок гарантии продлевается на срок проведения ремонтных работ, мероприятий по устранению недостатков.
   2. Подрядчик в течение 48 месяцев с момента ввода в эксплуатацию модернизированных систем освещения осуществляет техническое обслуживание этих систем, в том числе:
      1. Осмотры (не реже 1 раза в год) дорожного и охранного освещения:

- проверка противопожарного состояния трассы;

- устранение дефектов, не требующих для ликвидации отключения воздушной линии;

- постоянный контроль соответствия сетей фактическим нагрузкам;

- проверка наличия обрывов, набросов, определение провеса проводов;

- удаление из-под проводов посторонних предметов;

- наблюдение за нагревом контактов и проводов;

- проверка состояния коммуникационной аппаратуры дорожного и охранного освещения;

- проверка целостности заземляющих проводов;

- принятие немедленных мер при аварийных ситуациях.

* + 1. Проведение оперативных переключений дорожного и охранного освещения:

- при выводе в ремонт электрооборудования дорожного и охранного освещения;

- при устранении обрыва проводов в ночное время во избежание возникновения несчастных случаев.

* + 1. Ремонт (не реже 1 раза в 6 месяцев) дорожного и охранного освещения:

- подтяжка сетей, упорядочение их раскладки;

- замена тросов и растяжек (при необходимости);

- замена вышедших из строя ламп, светильников;

- осмотр, ремонт, замена вышедших из строя отдельных элементов коммутационной аппаратуры (автоматических выключателей, контакторов, пускателей);

- замена скоб и креплений (при необходимости);

- исправление подвесок, кронштейнов, подтяжка болтовых соединений;

- проверка надежности и усиление подвесок светильников (при необходимости);

- перезарядка проводов в светильниках (при необходимости);

- измерение сопротивления заземлений;

- контрольные замеры показателей освещенности.

* 1. Подрядчиком должны быть учтены затраты на замену оборудования силами Подрядчика в течение срока технического обслуживания.
  2. Подрядчик должен организовать прием заявок по вопросам работы дорожного и периметрального уличного освещения. Силами собственного оперативного персонала Подрядчик в своих границах ответственности должен организовать восстановление работоспособности системы освещения (в т.ч. отдельных элементов) и замену вышедшего из строя оборудования в течение 48 часов с момента получения заявки.
  3. Минимальный уровень освещенности должен соответствовать СП 52.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 23-05-95\*).
  4. Размер экономии электроэнергии от существующего уровня потребления электроэнергии должен составлять не менее 70%. Размер экономии должен подтверждаться фактическими замерами потребления электроэнергии после установки оборудования в течение согласованного срока гарантийных обязательств.
  5. В случае недостижения одного или нескольких гарантийных показателей предложенное Подрядчиком решение подлежит доработке или замене за счет Подрядчика. Реализация доработанного решения должна входить в стоимость Услуг и обеспечить достижение гарантийных показателей. Сроки внедрения доработанного решения не должны превышать 3 месяца от момента их выявления.
  6. Число отказов должно составлять не более 10% от общего количества установленного оборудования при времени наработки не менее 5000 ч. При единовременном выходе из строя более 10% светильников из одной партии, гарантийной замене подлежит вся партия.

**Приложение №5**

К договору подряда

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма**

**Акта ввода нового оборудования в эксплуатацию**

Дата составления Акта: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Место нахождения Объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приемочная комиссия, назначенная \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование органа, назначившего комиссию

решением (приказом, распоряжением и др.) от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

Установила:

1. В эксплуатацию вводятся объекты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

наименование Объектов

в составе:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Техн. состояние  *(удовл/не удовл.)* | Место установки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Световые приборы | шт. |  |  |  |
| 2 | Кронштейны | шт. |  |  |  |
| 3 | Щиты управления | шт. |  |  |  |
| 4 | ….. |  |  |  |  |

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (объекты), в целях комплексного опробования включены под нагрузку \_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ года в \_\_\_\_ ч. \_\_\_ мин.

2. В период проведения комплексного опробования с \_\_\_\_ ч. \_\_\_ мин. \_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ года по \_\_\_\_ ч. \_\_\_ мин. \_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ года отклонений в работе оборудования: выявлено/не выявлено, перечень: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Дефекты и недоделки, не препятствующие вводу в эксплуатацию: выявлено/не выявлено, перечень: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. Уровень освещенности нового оборудования соответствует ТЗ и составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. Исполнитель передал Заказчику следующие документы в рамках п.8.1.2 Договора:

-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. Исполнитель передал Заказчику следующие документы в рамках п.7.1 Договора:

- Сертификаты соответствия в кол-ве \_\_\_\_ шт. (прилагаются);

- Технические паспорта в кол-ве \_\_\_шт. (прилагаются).

-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Решение комиссии:

Предъявленное оборудование (система) соответствует санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам, государственным стандартам, правилам устройства электроустановок (ПУЭ), плановым характеристикам по энергоэффективности, условиям Договора, и вводится в эксплуатацию с «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_ года.

Председатель комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись расшифровка подписи

Члены комиссии - представители Заказчика:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись расшифровка подписи

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись расшифровка подписи

Члены комиссии - представители Исполнителя:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись расшифровка подписи

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись расшифровка подписи

Подписи Сторон:

От Заказчика: От Исполнителя:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ // \_\_\_\_\_\_\_\_\_ //