**Приложение № 6**

к Договору подряда

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Основные требования к разделам и содержанию плана мероприятий по производственной безопасности подрядной организации**

**1. Разработка плана мероприятий по производственной безопасности**

Проект плана мероприятий по производственной безопасности должен содержать разделы, обеспечивающие производственную безопасность на всех этапах, включая планирование, подготовку к реализации, реализацию, завершение работ, демобилизационные мероприятия и оценку эффективности системы управления производственной безопасностью по завершению реализации договорных обязательств. По каждому разделу должен определяться наделенный соответствующими полномочиями и ресурсами ответственный исполнитель и устанавливаться срок реализации мероприятий.

Проект подлежит согласованию с Заказчиком и утверждению руководителем подрядной организации после подписания договора подряда и до начала производства работ по договору.

Критериями оценки Проекта является наличие и достаточность мероприятий, подтверждающих функционирование Системы управления производственной безопасностью в подрядной организации, по разделам.

**Лидерство и выполнение обязательств**

Наличие распорядительных документов, закрепляющих: обязанности и ответственность руководства подрядной организации в вопросах производственной безопасности и организацию обратной связи в целях обмена информацией по вопросам производственной безопасности.

**Политика и стратегические цели**

Наличие у подрядной организации политики в области производственной безопасности, оформленной в письменной форме, содержащей четко определенные положения по неприемлемости происшествий и важности стратегических целей в области производственной безопасности.

**Организация, обязанности, ресурсы, стандарты и документация**

Наличие мероприятий, направленных на создание организационной структуры управления производственной безопасностью, подтвержденной распорядительными документами, с определением функций, требуемых компетенций и ответственности лиц, участвующих в реализации договора.Наличие мероприятий для организации информационного взаимодействия и обучения вопросам производственной безопасности.Достаточность регламентирующих документов (стандартов, положений, руководств и т.д.) в соответствии с планируемыми видами деятельности.

**Управление рисками**

Мероприятия предусматривают реализацию процедуры идентификации, оценки и управления рисками на всех этапах и при всех видах деятельности в рамках реализации договора.

**Документирование процессов и правил безопасности**

Обеспечение наличия, актуальности и доступности необходимых документов, устанавливающих правила безопасности и содержащих инструкции по проведению работ и выполнению операций, в том числе реагирование на происшествия.

**Мониторинг и сопоставление системы управления и показателей производственной безопасности**

Мероприятия предусматривают установление значений, мониторинг и оценку показателей в области производственной безопасности при выполнении договорных обязательств.

**Аудиты и анализ со стороны руководства**

Мероприятия устанавливают периодичность, критерии и способы проведения внутренних проверок, порядок реагирования на выявленные замечания и несоответствия. Закрепляется необходимость и периодичность проведения руководством анализа записей с показателями производственной безопасности и последующим определением направлений для улучшения.

**2. Рекомендуемая *форма* Плана мероприятий по производственной безопасности по разделам.**

|  |  |
| --- | --- |
| **УТВЕРЖДАЮ** | |
| *Руководитель организации* | |
| *Наименование организации* | |
|  | *Ф.И.О.* |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | |

**План мероприятий**

**по обеспечению производственной безопасности при выполнении работ на объекте**[[1]](#footnote-1)

(*строительства, реконструкции, диагностики, технического обслуживания, капитального ремонта)[[2]](#footnote-2)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(наименование объекта)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквизиты договора** | **Наименование объекта реализации договорных обязательств** |
| *(номер, дата заключения договора)* | *(наименование объекта по титулу, код стройки)* |

| **№ п.п.** | **Наименование мероприятия** | **Срок выполнения** | **Ответственное лицо** | **Результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Общие требования** |  |  |  |
| **1.1** | **Мероприятия, обеспечивающие демонстрацию лидерства руководителей, а также реализацию Политики и стратегических целей в области производственной безопасности** |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечить принятие руководителем организации обязательств в области производственной безопасности |  |  |  |
| 1.1.2 | Обеспечить ознакомление под подпись всех работников подрядной организации, участвующих в производстве работ при (*строительстве, реконструкции, диагностике, техническом обслуживании и капитальном ремонте)2* объекта с Политикой ООО «Национальная инфраструктура» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности» |  |  |  |
| 1.1.3 | Обеспечить личное участие высшего руководства организации (руководитель организации, заместитель руководителя организации или главный инженер) в работе комиссии с целью проверки выполнения требований производственной безопасности при выполнении работ на объектах (*строительства, реконструкции, диагностики, технического обслуживания и капитального ремонта)2* (с периодичностью не реже одного раза в год) |  |  |  |
| 1.1.4 | При проведении производственных совещаний обеспечить обязательное включение вопросов производственной безопасности в повестку совещания (с периодичностью не реже одного раза в месяц) |  |  |  |
| 1.1.5 | Обеспечить проведение не реже одного раза в месяц совещаний с работниками рабочих профессий подрядной организации, субподрядных организаций и иных контрагентов, задействованных в производстве работ на площадках в период *(строительства, реконструкции, диагностики, технического обслуживания и капитального ремонта)2* объекта по вопросам производственной безопасности и создания безопасных условий труда с оформлением протокола |  |  |  |
| 1.1.6 | Обеспечить возможность представления обращений и жалоб по вопросам производственной безопасности и социально-бытовых условий от работников, участвующих в выполнении работ на объектах *(строительства, реконструкции, диагностики, технического обслуживания и капитального ремонта)2* |  |  |  |
| **1.2** | **Мероприятия, направленные на распределение функций, обязанностей и обеспечение ресурсами. Обеспечение компетентности и соответствия работников профессиональным требованиям, вовлеченность в процесс создания безопасных условий труда, проведение обучения и инструктажей** |  |  |  |
| 1.2.1 | Назначить распорядительным документом ответственных лиц за соблюдение требований производственной безопасности на объекте (выделенных площадках и оборудовании) производства работ. Назначаемые ответственные лица должны быть обучены и пройти проверку знаний требований охраны труда и аттестацию по промышленной безопасности в установленном порядке. Копии приказов о назначении ответственных направить в ООО «Национальная инфраструктура» |  |  |  |
| 1.2.2 | Назначить распорядительным документом ответственных лиц в области контроля выполнения работ повышенной опасности и ответственных лиц, имеющих право осуществлять допуск для выполнения работ повышенной опасности (земляные, огневые и газоопасные работы, погрузочно-разгрузочные работы, работы на высоте и др.). Назначаемые ответственные лица должны быть обучены и пройти проверку знаний требований охраны труда и аттестацию по промышленной безопасности в установленном порядке. Копии приказов о назначении ответственных и документов, подтверждающих их компетенцию, направить в ООО «Национальная инфраструктура» |  |  |  |
| 1.2.3 | Обеспечить наличие у работников, привлекаемых для производства работ, удостоверений, подтверждающих квалификацию работника по выполняемым работам, а также соответствующих документов, подтверждающих прохождение проверок знаний требований охраны труда и пожарной безопасности, аттестаций по промышленной безопасности, электробезопасности при необходимости |  |  |  |
| 1.2.4 | Обеспечить обучение работников рабочих профессий, задействованных в производстве работ на площадках в период *(строительства, реконструкции, диагностики, технического обслуживания и капитального ремонта)2*объекта, оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим по разработанным программам |  |  |  |
| 1.2.5 | Обеспечить разработку инструкций по охране труда для работников согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда, разработать перечень профессий рабочих, которые перед допуском к работе должны пройти стажировку, с указанием срока стажировки |  |  |  |
| 1.2.6 | Обеспечить проведение и соответствующее оформление необходимых инструктажей по охране труда работникам и стажировок (в случае необходимости) |  |  |  |
| 1.2.7 | Обеспечить проведение и соответствующее оформление необходимых инструктажей по пожарной безопасности работникам подрядных организаций, субподрядных организаций и иных контрагентов, проведение обучения пожарно-техническому минимуму |  |  |  |
| **1.3** | **Мероприятия, направленные на идентификацию опасностей и управление выявленными рисками** |  |  |  |
| 1.3.1 | Обеспечить идентификацию опасностей и оценку уровней рисков в области производственной безопасности на всех этапах *(строительства, реконструкции, диагностики, технического обслуживания и капитального ремонта)2* по договору. Для определения уровня рисков использовать методику, утв. в Обществе. Копию реестра рисков направить в ООО «Национальная инфраструктура» |  |  |  |
| 1.3.2 | Обеспечить разработку планов мероприятий по управлению рисками в области производственной безопасности по результатам идентификации опасностей, определить ответственных лиц и сроки выполнения мероприятий. Копии планов мероприятий направить в ООО «Национальная инфраструктура» |  |  |  |
| **1.4** | **Мероприятия по обеспечению работников СИЗ и коллективной защиты** |  |  |  |
| 1.4.1 | Обеспечить работников в установленном порядке сертифицированными специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими характеру выполняемой работы, в соответствии с утверждёнными распорядительным документом нормами, разработанными на основании типовых норм |  |  |  |
| 1.4.2 | Обеспечить необходимыми средствами коллективной защиты места производства работ в период *(строительства, реконструкции, диагностики, технического обслуживания и капитального ремонта)2* |  |  |  |
| 1.4.3 | Обеспечить контроль применения средств индивидуальной защиты при выполнении работ. Обеспечить учет, содержание в исправном состоянии, проведение обслуживания и периодических проверок на соответствие требованиям, указанным в документации (инструкции) изготовителя, средств коллективной и индивидуальной защиты |  |  |  |
| **1.5** | **Мероприятия, направленные на санитарно-бытовое обеспечение и организацию мест временного проживания работников** |  |  |  |
| 1.5.1 | Обеспечить работников административно-бытовыми и санитарно-бытовыми помещениями |  |  |  |
| **1.6** | **Мероприятия по охране здоровья. Медицинское обеспечение и обслуживание** |  |  |  |
| 1.6.1 | Обеспечить создание в местах проведения строительно-монтажных работ постов оказания первой помощи работникам, укомплектованных аптечками для оказания первой |  |  |  |
| 1.6.2 | Обеспечить укомплектование административно-бытовых помещений и мест проживания работников аптечками для оказания первой помощи |  |  |  |
| 1.6.3 | Обеспечить организационно-техническую готовность доставки пострадавшего от несчастного случая на производстве в учреждение здравоохранения |  |  |  |
| **1.7** | **Мероприятия, обеспечивающие запрет употребления наркотических средств, запрещенных препаратов, алкоголя и ограничение курения** |  |  |  |
| 1.7.1 | Установить организационно-распорядительным документом запрет на употребление наркотических средств, запрещенных препаратов, алкоголя. Не допускать лиц с признаками алкогольного, наркотического или иного состояния опьянения на объекты *(строительства, реконструкции, диагностики, технического обслуживания и капитального ремонта)2* и места временного проживания. При выявлении лиц с признаками опьянения, отстранить указанных лиц от работы |  |  |  |
| 1.7.2 | Установить организационно-распорядительным документом запрет курения табака, потребление никотинсодержащей продукции вне специально отведенных для этого местах на производственной площадке в период *(строительства, реконструкции, диагностики, технического обслуживания и капитального ремонта)2* объекта. Обеспечить размещение знаков о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции на производственной площадке, в административно - бытовых помещениях, бытовках, вагончиках и складских помещениях |  |  |  |
| **1.8** | **Мероприятия, обеспечивающие безопасность при эксплуатации транспортных средств и специальной техники** |  |  |  |
| 1.8.1 | Обеспечить производственную площадку в период *(строительства, реконструкции, диагностики, технического обслуживания и капитального ремонта)2* объекта схемами движения транспорта и основных маршрутов передвижения работников. Обеспечить ознакомление лиц, задействованных в производстве работ, с указанными схемами |  |  |  |
| 1.8.2 | Организовать прохождение водителями транспортных средств предрейсовых медицинских осмотров. Для водителей транспортных средств, задействованных в перевозках пассажиров или опасных грузов, организовать прохождение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров |  |  |  |
| 1.8.3 | Не допускать на объект *(строительства, реконструкции, диагностики, технического обслуживания и капитального ремонта)2* транспортные средства, не прошедшие в установленном порядке технический осмотр (включая ЧТО и ПТО для грузоподъемных механизмов и спецтехники) |  |  |  |
| 1.8.4 | Обеспечить применение ремней безопасности водителями и пассажирами при движении в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности |  |  |  |
| **1.9** | **Мероприятия по обеспечению безопасности при работах с инструментом и приспособлениями** |  |  |  |
| 1.9.1 | Обеспечить назначение организационно-распорядительным документом лиц, ответственных за осмотр, ремонт, проверку, испытание и техническое освидетельствование инструмента, используемого на производственной площадке |  |  |  |
| 1.9.2 | Обеспечить применение в работе исправных и испытанных инструментов, приспособлений с указанием даты следующего испытания, инвентарного номера и принадлежности на маркировке |  |  |  |
| 1.9.3 | Обеспечить допуск к эксплуатации лесов, вышек-тур высотой более 4 м от уровня земли, пола или площадки, на которой установлены стойки лесов, вышки-туры, после приемки комиссией с оформлением акта-допуска |  |  |  |
| **1.10** | **Мероприятия по обеспечению безопасности при складировании материалов и оборудования** |  |  |  |
| 1.10.1 | Обеспечить наличие необходимых для производства погрузочно-разгрузочных работ техники, механизмов, оборудования и съемных грузозахватных приспособлений, соответствующих по грузоподъемности массе груза, исправных и прошедших необходимые осмотры и проверки |  |  |  |
| 1.10.2 | Обеспечить соблюдение требований Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов |  |  |  |
| **1.11** | **Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности** |  |  |  |
| 1.11.1 | Обеспечить наличие исправных средств связи для вызова пожарной охраны и наличие в местах общего пользования табличек с указанием единого номера телефона вызова пожарной охраны. Обеспечить размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено». Определить и обозначить знаками «Место для курения» места на открытом воздухе для курения табака, потребления никотинсодержащей продукции и оборудовать их первичными средствами пожаротушения |  |  |  |
| 1.11.2 | Обеспечить разработку для всех пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений категории А, Б и В1 производственного и складского назначения инструкций о мерах пожарной безопасности.  Организовать размещение на входных дверях с наружной стороны помещений производственного и складского назначения знаков с обозначением категорий по взрывопожарной и пожарной опасности |  |  |  |
| 1.11.3 | Обеспечить административно-бытовые помещения, бытовки, вагончики, помещения приема пищи, складские помещения и площадки, сварочные посты (иные места производства пожароопасных работ), транспортные средства и специальную технику первичными средствами пожаротушения, обеспечить их учет, проведение периодических проверок и технического обслуживания |  |  |  |
| 1.11.4 | Не допускать размещение (в том числе временное) горючих материалов, оборудования и отходов в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями. Обеспечить свободный подъезд пожарных машин ко всем объектам, в том числе временным местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования |  |  |  |
| 1.11.5 | Организовать оборудование административно-бытовых помещений и мест проживания работников автоматическими установками противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией и системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). Обеспечить проведение регулярного технического обслуживания и контроля исправного технического состояния автоматических установок противопожарной защиты |  |  |  |
| 1.11.6 | Обеспечить наличие и исправность (в том числе возможность применения в период отрицательных температур) систем противопожарного водоснабжения от пожарных гидрантов или резервуаров (водоемов) |  |  |  |
| 1.11.7 | Обеспечить хранение материалов и веществ с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способности к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.), хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей обеспечить в специально отведенных и оборудованных для этого местах |  |  |  |
| **1.12** | **Мероприятия по управлению деятельностью субподрядных организаций в вопросах производственной безопасности** |  |  |  |
| 1.12.1 | Обеспечить включение в договоры с субподрядными организациями и иным контрагентам обязательных условий в области производственной безопасности в соответствии с приложением «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности» |  |  |  |
| 1.12.2 | Организовать регулярный контроль за выполнением субподрядными организациями требований в области производственной безопасности при производстве работ, к проведению проверок привлекать ответственных представителей субподрядных организации |  |  |  |
| **2.** | **Порядок допуска или передачи объекта подрядной организации для производства работ** |  |  |  |
| **2.1** | **Мероприятия по организации допуска на объекты для выполнения работ. Подготовка и оформление допускной документации или организационные мероприятия по передаче объекта для производства работ** |  |  |  |
| 2.1.1 | Организовать оформление акта передачи строительной площадки или акта-допуска в случае производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта |  |  |  |
| 2.1.2 | Обеспечить выполнение требований эксплуатирующей организации по допуску на объект при выполнении работ на опасном производственном объекте |  |  |  |
| **2.2** | **Мероприятия по обеспечению и контролю допуска на объекты** |  |  |  |
| 2.2.1 | Определить порядок допуска персонала и техники на объект *(строительства, реконструкции, диагностики, технического обслуживания и капитального ремонта)2* |  |  |  |
| 2.2.2 | Обеспечить выполнение мер по предотвращению доступа в зону работ посторонних лиц и транспорта, не участвующего в выполнении работ |  |  |  |
| **3.** | **Требования производственной безопасности при подготовке, проведении и завершении работ** |  |  |  |
| **3.1** | **Мероприятия, обеспечивающие выполнение общих требований безопасности** |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечить ограждение сигнальными лентами опасных для людей зон, в которых постоянно действуют или могут возникнуть опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ, организовать размещение на границах зон знаков безопасности |  |  |  |
| 3.1.2 | Обеспечить получение разрешений на право производства работ в охранных зонах трубопроводов, линий электропередач и иных объектов, имеющих охранные зоны |  |  |  |
| **3.2** | **Мероприятия по организации и проведению работ повышенной опасности** |  |  |  |
| 3.2.1 | Обеспечить разработку и утверждение перечня работ, связанных с повышенной опасностью, выполняемых с оформлением наряда-допуска, на производственной площадке в период *(строительства, реконструкции, диагностики, технического обслуживания и капитального ремонта)2* объекта на основании перечня работ:  *1) работы с применением подъемных сооружений и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газонефтепродуктопроводов, складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов;*  *2) работы в колодцах, шурфах, замкнутых, заглубленных и труднодоступных пространствах;*  *3) земляные работы на участках с патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники и другие), в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода, нефтепровода, нефтепродуктопровода и других опасных подземных коммуникаций;*  *4) осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительно-монтажных работ при наличии опасных факторов действующего опасного производственного объекта;*  *5) работы на высоте;*  *6) работы на участках, на которых имеется или может возникнуть опасность, связанная с выполнением опасных работ на смежных участках;*  *7) работы в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог;*  *8) газоопасные работы (присоединение вновь построенных газопроводов к действующей газовой сети, пуск газа в газопроводы и другие объекты систем газоснабжения при вводе в эксплуатацию, после их ремонта или расконсервации, виды ремонта, связанные с проведением огневых и сварочных работ на действующих внутренних и наружных газопроводах, газоиспользующих установках и другом газооборудовании);*  *9) кровельные работы газопламенным способом;*  *10) монтаж оборудования, трубопроводов и воздухопроводов в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газопроводов, а также складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов;*  *11) монтажные работы в действующих теплосиловых и электрических цехах, ремонтные работы на электроустановках в открытых распределительных устройствах и в электрических сетях.* |  |  |  |
| 3.2.2 | Обеспечить назначение организационно-распорядительным документом в генподрядной организации и субподрядных организациях лиц, ответственных за безопасное выполнение работ, связанных с повышенной опасностью, в соответствии с разработанным перечнем |  |  |  |
| 3.2.3 | Обеспечить выполнение работ, связанных с повышенной опасностью, по наряду–допуску, обеспечить контроль проведения мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске |  |  |  |
| 3.2.4 | Обеспечить выполнение совместных работ, связанных с повышенной опасностью, с оформлением разрешения на проведение работ от ответственного представителя генерального подрядчика |  |  |  |
| **4.** | **Происшествия. Готовность к аварийным ситуациям** |  |  |  |
| **4.1** | **Мероприятия, направленные на предупреждение опасных событий и происшествий, определяющие порядок реагирования и готовность к аварийным ситуациям** |  |  |  |
| 4.1.1 | Предусмотреть систему оповещения работников, задействованных в производстве работ, о происшествии на объекте *(строительства, реконструкции, диагностики, технического обслуживания и капитального ремонта)2* |  |  |  |
| **4.2** | **Мероприятия по информированию о происшествиях** |  |  |  |
| 4.2.1 | Обеспечить информирование ответственного подразделения заказчика (ООО «Национальная инфраструктура») и иных заинтересованных лиц о несчастных случаях на производстве, профессиональных заболеваниях, пожарах, авариях, инцидентах, дорожно-транспортных происшествиях на объектах проведения работ, а также информирование о ходе и результатах расследования.  Обеспечить незамедлительное информирование посредством телефонной связи, а также направление в течение 24 часов в адрес заказчика извещения (по установленной заказчиком форме) о происшествиях (несчастных случаях, профессиональных заболеваниях, пожарах, авариях, инцидентах) на производственном объекте в период *(строительства, реконструкции, диагностики, технического обслуживания и капитального ремонта)2* |  |  |  |
| **4.3** | **Мероприятия по расследованию происшествий** |  |  |  |
| 4.3.1 | Организовать и обеспечить проведение расследований происшествий, произошедших на объекте в период *(строительства, реконструкции, диагностики, технического обслуживания и капитального ремонта)2,* в соответствии с требованиями законодательства |  |  |  |
| 4.3.2 | Обеспечить включение представителей заказчика в состав комиссий по расследованию происшествий (по письменному требованию заказчика) |  |  |  |
| **5.** | **Мониторинг состояния производственной безопасности** |  |  |  |
| **5.1** | **Мероприятия по организации внутреннего контроля в подрядной организации** |  |  |  |
| 5.1.1 | Обеспечить назначение организационно-распорядительным документом генподрядной организации лиц, ответственных за обеспечение соблюдения требований производственной безопасности в период *(строительства, реконструкции, диагностики, технического обслуживания и капитального ремонта)2* |  |  |  |
| 5.1.2 | Обеспечить проведение не реже одного раза в месяц лицами, ответственными за производственную безопасность в генподрядной организации, проверок субподрядных организаций и иных контрагентов в части соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на производственных площадках в период *(строительства, реконструкции, диагностики, технического обслуживания и капитального ремонта)2* объекта с оформлением актов проверок |  |  |  |
| 5.1.3 | Обеспечить ежедневный контроль и учет работ, связанных с повышенной опасностью, на период *(строительства, реконструкции, диагностики, технического обслуживания и капитального ремонта)2* объекта с целью недопущения несовместимых работ повышенной опасности на одном рабочем участке |  |  |  |
| **5.2** | **Мероприятия по взаимодействию при проведении проверок со стороны заказчика** |  |  |  |
| 5.2.1 | Обеспечить допуск представителей заказчика на производственную площадку с целью проверки выполнения требований производственной безопасности в период *(строительства, реконструкции, диагностики, технического обслуживания и капитального ремонта)2* объекта |  |  |  |
| 5.2.2 | Обеспечить предоставление генподрядной, субподрядными организациями и иными контрагентами всей необходимой информации (документации) по запросу представителя заказчика в ходе проверки |  |  |  |
| 5.2.3 | Обеспечить непосредственное участие представителей генподрядной организации, ответственных за соблюдение требований производственной безопасности, при проведении проверок заказчиком |  |  |  |
| 5.2.4 | Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений, указанных в актах проведенных проверок, в установленные сроки с предоставлением в подтверждающих материалов об устранении нарушений |  |  |  |
| 5.3 | **Мероприятия по взаимодействию при проведении проверок со стороны государственных (муниципальных) органов ведомственного контроля (надзора)** |  |  |  |
| 5.3.1 | Обеспечить информирование о предстоящих проверках государственными (муниципальными) органами контроля (надзора) |  |  |  |
| 5.3.2 | Обеспечить информирование о результатах проведенных проверок со стороны государственных (муниципальных) органов ведомственного контроля (надзора) с приложением копий документов, оформленных по результатам проверки |  |  |  |
| **5.4** | **Планирование совместных совещаний по вопросам производственной безопасности** |  |  |  |
| 5.4.1 | Обеспечить участие уполномоченных представителей подрядной организации при проведении совещаний по вопросам производственной безопасности, организованных ООО «Томский Студенческий Кампус» |  |  |  |
| 5.4.2 | Обеспечить не реже одного раза в месяц проведение совещаний с субподрядными организациями и иными контрагентами непосредственно на производственном объекте или в дистанционном формате (селекторное совещание, видеоконференция) с включением вопросов соблюдения требований производственной безопасности в период *(строительства, реконструкции, диагностики, технического обслуживания и капитального ремонта)2* с оформлением протокола |  |  |  |
| **6.** | **Мероприятия по завершению производства работ** |  |  |  |
| **6.1** | **Мероприятия, направленные на обеспечение требований производственной безопасности на этапах пусконаладочных работ** |  |  |  |
| 6.1.1 | Обеспечить назначение распорядительным документом ответственных лиц за соблюдение требований производственной безопасности при пусконаладочных работах. Назначаемые ответственные лица должны быть обучены и пройти проверку знаний требований охраны труда и пожарной безопасности, аттестацию по промышленной безопасности в установленном порядке. Копии приказов о назначении ответственных направить в ООО «Томский Студенческий Кампус» |  |  |  |
| 6.1.2 | Обеспечить разработку и утверждение документов, регламентирующих пусконаладочные работы, с учетом действующих требований производственной безопасности |  |  |  |
| 6.1.3 | Обеспечить взаимодействие и контроль обеспечения производственной безопасности при организации и проведении пусконаладочных работ |  |  |  |
| 6.2 | **Мероприятия по обеспечению безопасности при подготовке и сдаче объекта в эксплуатацию** |  |  |  |
| 6.2.1 | Обеспечить выполнение требований производственной безопасности при проведении работ по подготовке и сдаче объекта в эксплуатацию |  |  |  |
| 6.2.2 | Обеспечить контроль выполнения требований производственной безопасности при производстве подготовительных работ и сдаче объекта в эксплуатацию |  |  |  |
| 6.2.3 | Обеспечить передачу объекта по акту после сдачи объекта |  |  |  |
| **6.3** | **Мероприятия на стадии завершения деятельности и демобилизации** |  |  |  |
| 6.3.1 | Обеспечить выполнение требований производственной безопасности при выполнении работ по вывозу временных сооружений, оборудования и материалов, рекультивации нарушенных земель, демонтажу временных коммуникаций |  |  |  |
| 6.3.2 | Обеспечить очистку полос отвода и противопожарных разрывов от оборудования, материалов и отходов |  |  |  |

Разработал:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности) (подпись) (Ф.И.О.)

Согласовано:

­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности) (подпись) (Ф.И.О.)

|  |
| --- |
| **В качестве формы утверждено:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
|  |  |
|  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

1. Мероприятия, указанные в плане, не являются исчерпывающими и могут быть дополнены [↑](#footnote-ref-1)
2. Выбрать в соответствии с видом работ по договору [↑](#footnote-ref-2)