Приложение №2

**Расчет договорной цены**

**На выполнение работ:**

1. **Проектирование четырёх ИТП на базе БТП «РИДАН» и четырех УУТЭ стадия «П»**
2. **Разработка и согласование паспортов систем теплопотребления для четырех ИТП\*.**
3. **Проектирование четырех ИТП на базе БТП «РИДАН» и четырех УУТЭ стадия «РД»**
4. **Согласование проектов ИТП на базе БТП «РИДАН» и проектов УУТЭ в ПАО «ТГК-1»**
5. **Проектирование раздела диспетчеризации тепловых пунктов (корректировка для обеспечения возможности выведения основных сигналов на пульт диспетчера согласованно с основным разделом диспетчеризации) и согласование у Заказчика.**
6. **Разработка и согласование в СЗУ Ростехнадзор программы ПНР\*.**
7. **Строительно-монтажные работы четырех ИТП на базе БТП «РИДАН» и четырех УУТЭ, сдача ООО «Теплоэнерго» (****ПАО «ТГК-1») \*, получение Акта внутриплощадочных и внутридомовых сетей\*.**
8. **Получение допуска во временную эксплуатацию теплоэнергетической установки на период проведения ПНР в СЗУ Ростехнадзор\*.**
9. **Получение договора поставки тепловой энергии на период ПНР с ПАО «ТГК-1» \*.**
10. **Ввод в коммерческую эксплуатацию четырех УУТЭ\*.**
11. **ПНР четырех ИТП, ПНР четырех УУТЭ предъявление ПНР в ООО «Теплоэнерго» (ПАО «ТГК-1» \* и получение акта технологического присоединения\*.**
12. **Получение допуска в постоянную эксплуатацию теплоэнергетической установки в СЗУ Ростехнадзор\*.**
13. **Получение постоянного договора на отпуск тепловой энергии с ПАО «ТГК - 1» \*.**
14. **Передача четырех ИТП и четырех УУТЭ в ведение управляющей компании.**

**\* - Все затраты, связанные с вызовами инспекторов, согласований, получение форм и т.д. возлагаются на подрядчика.**

**На подрядчика возлагается обязательства по обслуживанию индивидуальных тепловых пунктов и узлов учета тепловой энергии до момента исполнения всех выше указанных работ.**

**на Объекте:** **Многоквартирный дом со встроенным подземным гаражом, расположенном по адресу:** г. **Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, участок 97, 98 (юго-западнее пересечения с Лабораторной улицей).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование комплекса работ** | | | **Объем** | **Ед.измер.** | | **Сумма, руб.** | **Кроме того НДС 20%, руб.** | **Всего с НДС 20%** |
| **1.** | | **Проектирование четырёх ИТП на базе БТП «РИДАН» и четырех УУТЭ стадия «П»** |  |  | |  |  |  |
| **2.** | | **Разработка и согласование паспортов систем теплопотребления для четырех ИТП\*** |  |  | |  |  |  |
| **3.** | | **Проектирование четырех ИТП на базе БТП «РИДАН» и четырех УУТЭ стадия «РД»** |  |  | |  |  |  |
| **4.** | | **Согласование проектов ИТП на базе БТП «РИДАН» и проектов УУТЭ в ПАО «ТГК-1»** |  |  | |  |  |  |
| **5.** | | **Проектирование раздела диспетчеризации тепловых пунктов (корректировка для обеспечения возможности выведения основных сигналов на пульт диспетчера согласованно с основным разделом диспетчеризации) и согласование у Заказчика.** |  |  | |  |  |  |
| **6.** | | **Разработка и согласование в СЗУ Ростехнадзор программы ПНР\*.** |  |  | |  |  |  |
| **7.** | | **Строительно-монтажные работы четырех ИТП на базе БТП «РИДАН» и четырех УУТЭ, сдача ООО «Теплоэнерго» (ПАО «ТГК-1») \*, получение Акта внутриплощадочных и внутридомовых сетей\*** |  |  | |  |  |  |
| **8.** | | **Получение допуска во временную эксплуатацию теплоэнергетической установки на период проведения ПНР в СЗУ Ростехнадзор\*** |  |  | |  |  |  |
| **9.** | | **Получение договора поставки тепловой энергии на период ПНР с ПАО «ТГК-1» \*.** |  |  | |  |  |  |
| **10.** | | **Ввод в коммерческую эксплуатацию четырех УУТЭ\*.** |  |  | |  |  |  |
| **11.** | | **ПНР четырех ИТП, ПНР четырех УУТЭ предъявление ПНР в ООО «Теплоэнерго» (ПАО «ТГК-1» \* и получение акта технологического присоединения\*.** |  |  | |  |  |  |
| **12.** | | **Получение допуска в постоянную эксплуатацию теплоэнергетической установки в СЗУ Ростехнадзор\*.** |  |  | |  |  |  |
| **13.** | | **Получение постоянного договора на отпуск тепловой энергии с ПАО «ТГК - 1» \*.** |  |  | |  |  |  |
| **14.** | | **Передача четырех ИТП и четырех УУТЭ в ведение управляющей компании.** |  |  | |  |  |  |
| **Всего работ** | | | | | | | |  |
| **Наименование материалов и оборудования** | | | **Кол-во** | **Ед.измер.** | **Цена за 1шт.** | **Сумма, руб.** | **Кроме того НДС 20%, руб.** | **Всего с НДС 20%** |
| 1. | БТП РИДАН 98 уч. Автостоянка СВ Q= 112 919 ккал/ч | |  |  |  |  |  |  |
| 2. | БТП РИДАН 98 уч. Автостоянка СО Q= 30 955 ккал/ч | |  |  |  |  |  |  |
| 3. | БТП РИДАН 98 уч. Жилая часть СО Q= 539 123 ккал/ч | |  |  |  |  |  |  |
| 4. | БТП РИДАН 98 уч. Жилая часть ГВС Q= 290 940 ккал/ч | |  |  |  |  |  |  |
| 5. | За блочное оборудование ИТП 98 уч. Жилая часть | |  |  |  |  |  |  |
| 6. | УУТЭ 98 уч. Жилая часть | |  |  |  |  |  |  |
| 7. | За блочное оборудование ИТП 98 уч. Автостоянка | |  |  |  |  |  |  |
| 8. | УУТЭ 98 уч. Автостоянка | |  |  |  |  |  |  |
| 9. | БТП РИДАН 97 уч. Автостоянка СВ Q= 120 347 ккал/ч | |  |  |  |  |  |  |
| 10. | БТП РИДАН 97 уч. Автостоянка СО Q= 20 635 ккал/ч | |  |  |  |  |  |  |
| 11. | БТП РИДАН 97 уч. Жилая часть СО Q= 560 306 ккал/ч | |  |  |  |  |  |  |
| 12. | БТП РИДАН 97 уч. Жилая часть ГВС Q= 291 720 ккал/ч | |  |  |  |  |  |  |
| 13. | За блочное оборудование ИТП 97уч. Жилая часть | |  |  |  |  |  |  |
| 14. | УУТЭ 97 уч. Жилая часть | |  |  |  |  |  |  |
| 15. | За блочное оборудование ИТП 97 уч. Автостоянка | |  |  |  |  |  |  |
| 16. | УУТЭ 97 уч. Автостоянка | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Всего материалов и оборудования** | | | | | | | |  |
| **Итого работ, материалов и оборудования** | | | | | | | |  |