|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Описание действий сторон по Этапу №1 | Результаты  действий сторон | Сроки выполнения действий сторон |
| 1 | Консультационные услуги по составлению шаблонов документов, включая в себя разработку следующего перечня шаблонов документации:  1. Технические условия (ГОСТ 2.114-2016) / Задание по безопасности / Техническое задание (ГОСТ 34.602.89;  2. Формуляр (ГОСТ 19.501-78);  3. Документация по управлению конфигурацией;  4. Описание архитектуры безопасности;  5. Описание представления реализации;  6. Проектная документация;  7. Функциональная спецификация;  8. Свидетельство анализа уязвимостей. Функциональное тестирование. (Тестовая документация);  9. Свидетельство анализа уязвимостей. Функциональное тестирование. Отчеты  10. Свидетельство анализа уязвимостей. Функциональное тестирование. Подготовка исследовательского стенда;  11. Свидетельство анализа уязвимостей. Функциональное тестирование. Подготовка исследовательского стенда. Отчеты;  12. Свидетельство анализа уязвимостей. Сode review;  13. Свидетельство анализа уязвимостей. Сode review. Отчеты;  14. Свидетельство анализа уязвимостей. Динамический анализ кода;  15. Свидетельство анализа уязвимостей. Динамический анализ кода. Отчеты;  16. Свидетельство анализа уязвимостей. Статистический анализ кода;  17. Свидетельство анализа уязвимостей. Статистический анализ кода. Отчеты;  18. Свидетельство анализа уязвимостей. Тестирование на проникновение;  19. Свидетельство анализа уязвимостей. Тестирование на проникновение. Отчеты;  20. Свидетельство анализа уязвимостей. Фаззинг-тестирование;  21. Свидетельство анализа уязвимостей. Фаззинг-тестирование. Отчеты;  22. Описание программы (ГОСТ 19.402-78);  23. Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79);  24. Описание применения (ГОСТ 19.502-78);  25. Спецификация (ГОСТ 19.202-78);  26. Модель угроз безопасности;  27. Программа обучения сотрудников в области разработки безопасного ПО;  28. Журнал обучения сотрудников в области разработки безопасного ПО;  29. Руководство по разработке безопасного ПО;  30. Политика информационной безопасности в соответствии с ИСО/МЭК 27001 | 1. Отчет по оказанным услугам  2. Акт об оказанных услугах | 3 месяца с момента внесения аванса и предоставления необходимой документации и материалов. |
| №  этапа | Описание действий сторон по Этапу №2 | Результаты  действий сторон | Сроки выполнения действий сторон |
| 2 | 2.1 Аудит изделия на предмет соответствия требованиям | Согласованная Заявка на сертификацию или перечень замечаний | 1 месяц |
| 2.2 Отбор образца. Проведение сертификационных испытаний Изделия | Акт отбора образца | 1 месяц  с даты получения Решения ФСТЭК |
| 2.3 Разработка и согласование с Заявителем программ и методик сертификационных испытаний Изделия.  Передача программ и методик в Орган по сертификации средств защиты информации ФСТЭК России\*\* | Программа и методики сертификационных испытаний, разработанные Исполнителем и согласованные Заказчиком |
| 2.4 Сбор, обработка и анализ полученных результатов сертификационных испытаний Изделия, разработка протокола испытаний, технического заключения по результатам проведенных сертификационных испытаний | Выписка о результатах сертификационных испытаний, составленная Исполнителем\* | 4 месяца  с даты получения программ и методик сертификационных испытаний, утвержденных Органом по сертификации |
| 2.5 Передача материалов испытаний в Орган по сертификации средств защиты информации ФСТЭК России\*\* |
| Подтверждение Заказчиком оказанных ему Услуг | Акт об оказанных услугах, согласованный Заказчиком и Исполнителем | 10 календарных дней с даты получения Заказчиком акта об оказанных услугах |

\*предоставляется по требованию Заказчика

\*\*в случае наличия договора на проведение экспертизы между Заказчиком и Органом по сертификации