**Техническое задание**

**на выполнение работ по благоустройству земельного участка по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дизельная, д. 31, кадастровый номер 52:18:0010438:538**

**Общие сведения:**

1. Площадь асфальтобетонного покрытия 1 886 м2

Конструкция асфальтобетонного покрытия:

- щебень М800, фракция 40÷70 мм по ГОСТ 8267-93, h=0,15м

- щебень М800, фракции 20÷40 мм по ГОСТ 8267-93, h=0,08м

- Крупнозернистая пористая асфальтобетонная смесь М II по ГОСТ 9128-2013, h=0,06м

- Мелкозернистая плотная асфальтобетонная смесь тип Б марки II по ГОСТ 9128-2013, h=0,05 м

1. Площадь брусчатого покрытия (отмоска, пешеходный тротуар) 210 м2

Конструкция брусчатого покрытия:

- щебень М800 фракцией 20÷40 мм, h=0,2 мм ГОСТ 8267-93

- бетон М100 В 7,5, h=0,1 м ГОСТ 26633-2015

- брусчатка 200х100х40 цвет-серый, h=0,04 м ГОСТ 17608-2017

1. Площадь озеленения (газона) 3 822м2

Конструкция газона:

- растительный грунт ГОСТ 17.0.03-86 h=0,15м

- посев газонных трав (смесь семян: тимофеевка луговая 30%, кострец безосный 30%, пырей ползучий 40%)

Начало выполнения работ, дата подписания договора июнь 2024г.

Сроки выполнения работ 15 календарных дней. Возможно досрочное выполнение работ.

В договоре закрепляются сроки начала и окончания работ, согласовывается сметный расчет, график производственных работ, условия оплаты.

**Гарантийный срок на выполненные работы 5 лет.**

Допускается выезд специалиста для ознакомления с земельным участком.

**Контактное лицо: Бычков Вадим Юрьевич, телефон +7 903 044 21 93**