|  |  |
| --- | --- |
| **CfgСогласовано:**  **Технический директор**  **ООО «Петербургцемент»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сапсалёв А.Н.**  **«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.** | **Утверждаю:**  **Директор**  **ООО «Петербургцемент»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Соловьев А.Н.**  **«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.** |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:**

**На проведение ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги -1102.1 согласно выявленным дефектам. Подъездная дорога №1 инв. №2710-57 от бывшей автобусной остановки Шахты №1 по ул. Мира до площадки завода ООО «Петербургцемент»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1 | Местоположение объекта | Подъездная дорога №1 инв. №2710-57 от бывшей автобусной остановки Шахты №1 по ул. Мира до площадки завода ООО «Петербургцемент» |
| 2 | Юридический адрес объекта | Россия, 188572, Ленинградская область, Сланцевский район, Выскатское сельское поселение, цементный завод |
| 3 | Вид ремонта | Ремонт Подъездной дороги №1 согласно выявленным дефектам инв. №2710-57 от бывшей автобусной остановки Шахты №1 по ул. Мира до площадки завода ООО «Петербургцемент». |
| 4 | Исполнитель работ | По результатам тендера |
| 5 | Предоставляемая Заказчиком документация для подготовки ТКП | 1. Приложение №1 Проект договора подряда; 2. Приложение №2 Дефектная ведомость; 3. Приложение №3 Расчет стоимости работ 4. Приложение №4 Порядок формирования стоимости работ 5. Приложение №5 Регламент организации безопасного проведения работ Подрядчиком 6. Приложение №6 График выполнения работ 7. Приложение №7 Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме |
| 6 | Условие проведения закупки | 1.Предложение подрядной организации не должно превышать стоимость экспертной оценки Заказчика, приведенной в Расчете стоимости работ (Приложения №3). По результатам закупки подрядная организация заключает договор (Приложение №1) с приложением Расчет стоимости работ Заказчика (Приложение №3)  2.До завершения подачи технико-коммерческих предложений настоящей закупки, участник закупки вправе направить замечания к предоставляемой Заказчиком документации, указанной в п.5 настоящего ТЗ;  3.Организатор закупки Заказчика до завершения закупки обязан направить ответ участнику закупки на его замечания. Если по результатам выявленных замечаний вносятся изменения в закупочную документацию (п. 5 ТЗ), то данные изменения доводятся до всех участников закупки, в т.ч. с возможным увеличением срока проведения закупочной процедуры;  4.Участники закупки до подачи предложения могут осуществить выезд на объекты, предварительно согласовав время посещения с Заказчиком; |
| 7 | Предоставляемые Подрядчиком документы для участия в закупке | Комплект документов (проверка контрагента на благонадежность):  - копии решений учредителя о создании общества, о назначении руководителя, а также копию приказа о его назначении;  - копии свидетельств о регистрации контрагента и постановке его на учет в налоговом органе;  - информационное письмо об учете контрагента в ЕГРПО;  - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;  - копию устава общества;  -копию доверенности или иного документа, уполномочивающего конкретное лицо подписывать документы от имени организации;  - выписку из банка об открытии счета;  -копию банковской карточки с образцами подписей руководителя и бухгалтера;  - актуальную выписку из реестра членов СРО, на основании которой контрагент осуществляет свою деятельность (при стоимости свыше 3 млн. руб.);  - копию последнего бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа, либо справку из налоговых органов об отсутствии задолженностей по налогам и сборам;  - документы, подтверждающие возможность выполнить договорные работы;  - справку об опыте работы;  - заявление о добросовестности контрагента (согласно образцу, прилагаемого Заказчиком).  -График производства работ, предлагаемый Подрядчиком.  -График оплаты, предлагаемый Подрядчиком.  -Согласие с проектом договора (свободная форма). |
| 8 | По результатам тендера | 1. Ширина автодороги по покрытию 6,8 м; 2. Ремонт покрытия на участке протяженностью 1997,06 м, 3. Подъездная автодорога является собственностью ООО «Петербургцемент» (Свидетельство о государственной регистрации права №47-47-26/007/2012-035 от 01.04.2015) и не относится к Федеральным, Региональным, Межмуниципальным и Местным автодорогам. |
| 9 | Ориентировочные объемы работ | Согласно дефектной ведомости |
| 10 | Материалы | Все материалы применяемые при ремонте, закупаются и поставляются Подрядчиком / Исполнителем работ. |
| 11 | Основной перечень применяемых при ремонте материалов | 1. Битумная эмульсия (поверхностная обработка) 2. Асфальтобетонная смесь SMA16 3. Термопластиковая разметка |
| 12 | Дата проведения тендерной процедуры | апрель 2024 года |
| 13 | Сроки выполнения работ (ориентировочно) | Согласно условий договора и по результатам проведения тендера  (май-август 2024г) |
| 14 | Проектные работы / схема работ | Перед началом выполнения работ исполнитель должен согласовать ПОДД и схему установки дорожных знаков в ГИБДД. Далее согласование ППР со службами завода. |
| 15 | Дорожные знаки / разметка | Поставку и установку необходимых дорожных знаков до начала выполнения работ, осуществляется силами Подрядчика/Исполнителя работ. |
| 16 | Требования к выполнению работ | 1. Работы должны проходить в строгом соблюдении ПНСТ, ГОСТ, СНиП, СП, правил пожарной безопасности и прочих нормативных документов, в соответствии с действующем законодательством РФ. 2. Наличие актуальной выписки СРО на соответствующие виды работ. 3. Наличие опыта выполнения аналогичных работ. 4. Направить для выполнения работ квалифицированных специалистов, обученных и аттестованных в установленном порядке. 5. Подрядчик / Исполнитель работ, перед началом работ: 6. Разрабатывает схемы на ремонт дороги согласно действующих в РФ нормативов и ГОСТов; 7. Согласовывает схемы с госслужбами и заказчиком; Устанавливает необходимые дорожные знаки согласно согласованных схем проведения ремонтных работ на подъездной автодороге к ООО «Петербургцемент». 8. Не позднее, чем за день до начала работ, назначить постоянного полномочного представителя для осуществления контроля и оперативного решения возникающих вопросов по исполнения Договора, в том числе для подписания актов. 9. Обеспечить соблюдение нормативных и законодательных требований в области охраны труда, строительных и санитарных норм и правил, правил и инструкций по охране труда, правил пожарной безопасности, графика работы и пропускного режима, действующих у Заказчика. 10. Составления актов по форме Н-1 о несчастном случае на производстве с персоналом подрядчика и ведение учёта несчастных случаев осуществляет Подрядчик. 11. Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения работ в срок не позднее следующего рабочего дня со дня предъявления Заказчиком такого требования. 12. Исполнитель может производить работы на территории Заказчика только после получения от Заказчика вводного и первичного инструктажа на рабочем месте и после оформления Акта-допуска на производство работ. 13. На объекте проведения работ все работники Подрядчика должны находиться в спецодежде, спецобуви, защитных касках и других средств индивидуальной защиты. |
| 17 | Требования соответствия нормативным документам | Организация и выполнение работ осуществляются подрядчиком при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.  Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов: Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 08.12.2020) СНиП **12-03-2001** - «Безопасность труда в строительстве Часть 1**.** Общие требования»;  СНиП **12-04-2002** - «Безопасность труда в строительстве Часть 2**.** Строительное производство»;  СНиП **82-01-95** - «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»;  СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги.  СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги.. |
| 18 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполнения ремонтных работ 36 месяцев, начинает действовать с момента подписания сторонами итогового акта о приемке выполненных работ. |
| 19 | Иные требования к Подрядчику (для включения в договор) | Подрядчик несет ответственность за нарушение на объекте режима своим персоналом и работниками субподрядных организаций (независимо от занимаемой должности) в пределах штрафных неустоек:  за появление на территории ООО «Петербургцемент» в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в том числе на КПП – 100 000 руб.  за пронос алкоголя на территорию ООО «Петербургцемент» – 100 000 руб.  за действия, несущие угрозу порчи Материалов, Оборудования и другого имущества на территории ООО «Петербургцемент» – 50 000 руб.  за беспорядок (в т.ч. грязь на производственном участке) – 50 000 руб.  за возникновение пожара на территории ООО «Петербургцемент» – 250 000 руб., в случае если будет доказана вина Исполнителя.  за несоблюдение правил охраны труда (в т.ч. нахождение на объекте без каски) – 50 000 руб.  за курение на рабочем месте – 50 000 руб.  за утрату пропуска – 50 руб.  В подтверждение нарушения режима представитель Заказчика составляет акт о нарушении, который должен быть подписан представителем заказчика и не менее чем двумя лицами, являющимися сотрудниками Заказчика и Подрядчика.  По факту выявления указанных нарушений Заказчик предъявляет Подрядчику претензию с приложением копии акта и 2 экземпляра Соглашения о зачете. Подрядчик обязан рассмотреть предъявленную претензию в течении 7 дней с момента получения. По истечению 7 дней, в случае отсутствия письменных возражений Подрядчика претензия считается признанной Подрядчиком. Подрядчик подписывает и возвращает 1 экземпляр Соглашения о зачете суммы неустойки в счет погашения задолженности Заказчика по оплате выполненных работ.  Стоимость работ за единицу измерения, включенная в Расчет стоимости работ (Приложение №3) включает в себя все затраты Подрядчика, в т.ч.:  • стоимость всех материалов, необходимых для выполнения Работ (за исключением материалов и оборудования поставки Заказчика), с учетом транспортных, заготовительно-складских расходов, расходов на тару и упаковку, расходов снабженческих  организаций;  • заработную плату рабочих;  •стоимость эксплуатации машин и механизмов (в т.ч. заработную плату рабочих, обслуживающих машины и механизмы);  • затраты, связанные с производством работ в стесненных условиях и на высоте (в т.ч. устройство лесов и т.д.);  • накладные расходы;  • сметную прибыль;  •затраты при производстве работ в зимнее время, проживание, питание, проезд к месту производства работ и обратно, медицинское обслуживание и страхование рабочих;  • затраты на титульные временные здания и сооружения  (перечень согласно Приложению №3 ГСН-2001- 01 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений);  • затраты на передислокацию всей строительной техники и механизмов (количество строительной техники и механизмов должно быть достаточным для производства работ в сроки, установленные Договором);  • все обязательные на территории РФ платежи, налоги и сборы (в т.ч. таможенные и миграционные), связанные с исполнением настоящего Договора;  •затраты, связанные с изменением стоимости строительной продукции в период строительства;   * и т.д.   Стоимость видов работ, не включенных в Дефектную ведомость (Приложение №2 к Техническому заданию), но необходимых для полного завершения работ, формируется на основании Порядка формирования стоимости работ (Приложение №4 к Техническому заданию) и оформляется Дополнительным соглашением. |
| 20 | Условия оплаты | Оплата производится согласно п.3 Договора (Приложения №1) к Техническому заданию, Договор подряда на выполнение ремонтных работ. Размер авансирования определяется по результатам закупки. |
| 21 | Приложения | 1. Приложение №1 Проект договора подряда; 2. Приложение №2 Дефектная ведомость; 3. Приложение №3 Расчет стоимости работ; 4. Приложение №4 Порядок формирования стоимости работ 5. Приложение №5 Регламент организации безопасного проведения работ Подрядчиком 6. Приложение №6 График выполнения работ 7. Приложение №7 Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме |

Исполнитель: Инженер-строитель

ООО «Петербургцемент» Чуфлакян А.И.