Техническое задание

на выполнение комплекса работ по устройству разметки

на объекте «Автомобильная дорога «Виноградово - Болтино – Тарасовка»

| - Заказчик закупки | Генеральный подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «ПФ «ВИС» (ООО «ПФ «ВИС») место нахождения: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, корп. 1 почтовый адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, корп. 1 адрес электронной почты отв. лица: Lobanova_EG@pfvis.ru номер контактного телефона: +7(495) 789 85 55 доб. 10963 Лобанова Е. Г. – Тендерный отдел |
| --- | --- |
| - Способ осуществления закупки | Запрос предложений |
| - Объект | «Автомобильная дорога «Виноградово - Болтино – Тарасовка» |
| - Предмет закупки | Комплекс работ по устройству разметки |
| - Срок выполнения работ | Начало работ – 19.08.2024 Окончание работ – 30.10.2024 |
| - Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Этап 1 Московская область, городской округ Мытищи (в районе д. Беляниново) Этап 2 Московская область, городской округ Мытищи (в районе д. Афанасово, д. Беляниново) Этап 3 Московская область, городской округ Мытищи (в районе п. Мебельная фабрика). Этап 4 Московская область, городской округ Мытищи (в районе д. Свиноедово) Этап 5 Московская область, городской округ Пушкинский (в районе д.п. Черкизово). Этап 6 Московская область, городской округ Пушкинский (в районе с. Тарасовка). |
| - Количество этапов закупки | 1 этап закупки |
| - Количество лотов | 1 лот |
| - Объем работ | Приложение 1 |
| 10. Дата начала приема Заявок | 07.08.2024 |
| 11. Дата окончания приема Заявок | 14.08.2024 |
| 12. Дата окончания рассмотрения Заявок | 28.08.2024 |
| 13. Условия оплаты | В соответствии с условиями договора |
| 14. Требования к поставляемым товарам, работам, услугам | Требования к устройству разметки определены рабочей документацией |
| 15. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы (услуги) | В соответствии с проектной документацией, формой договора и строительных норм и правил. Проектная документация передаётся от заказчика подрядчику в сроки, предусмотренные договором. |
| 16. Требования по сертификации, лицензированию товаров, работ и услуг |  |
| 17. Требования к поставщикам товаров, работ и услуг | Предоставление информации по юридическому лицу в соответствии со списком документов, предоставляемых компанией-участником, в соответствии с требованиями заказчика. - наличие свидетельства о постановке предприятия на налоговый учет; - соответствие Участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющимся предметом закупки; - не проведение в отношении Участника закупки процедуры банкротства; - не приостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы (предоставляются после заключения договора, при проведении работ); - отсутствие аффилированности с Заказчиком, а также его сотрудниками; - стоимость работ по договору должна включать в себя: стоимость материалов, транспортные расходы, строительно-монтажные работы и все непредвиденные расходы. - наличие у Участника закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и техники, необходимой для выполнения работ по предмету закупки и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом закупки, деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации. При выполнении СМР обязательное наличие СРО. |
| 18. Порядок сдачи и приемки результатов работ | Приемка выполненных работ осуществляется с оформлением двусторонних актов по форме № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» с расшифровкой физических объемов работ и ссылками на номер и дату Договора подряда, при этом необходимо: - разработать и передать заказчику по окончании выполнения Работ исполнительную документацию в 4 (четырех) экземплярах в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 и другими действующими законодательными, нормативными и правовыми актами Российской Федерации в области градостроительной деятельности. |
| 19. Гарантийные требования к товарам, работам, услугам | 2 (два) года |
| 20. Требования о предоставлении обеспечения аванса, исполнения условий договора, если такие требования предусмотрены условиями закупки. Размер, форма и порядок предоставления обеспечения исполнения договора(ов) | Требуется. В соответствии с условиями договора банковские гарантии |
| 21. Способ получения и требования к Заявкам от участников открытого запроса предложений | В электронном виде. Предоставить подписанное со стороны участника: - соглашение о конфиденциальности - коммерческое предложение по ВОР проекта, - ориентировочный график производства работ в календарных днях с графиком движения рабочей силы, - анкету участника, - документы по организации участника по списку Заказчика |
| 22. Критерии оценки и сопоставления заявок участников в конкурентной закупке | - Стоимость выполнения работ; - Срок выполнения работ. |
| 23. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентной закупке | Проводится по внутренней процедуре Заказчика |
| 24. Сведения о праве участников закупки подать альтернативные предложения | Конкурентный лист |