**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор

АО «Ванинский топливный терминал»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.В. Михальчук

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 год

**Закупочная документация**

**для проведения процедуры по выбору**

**подрядчика на выполнение капитального ремонта автомобильной дороги: «Участок "центральная проходная - проходная причал №1"».**

# Извещение о проведении процедуры

***Сведения о процедуре***

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование закупки:** | Выполнение капитального ремонта автомобильной дороги: «Участок "центральная проходная - проходная причал №1"». |
| **Валюта процедуры:** | Российский рубль |
| **Способ закупки:** | Открытый запрос предложений |
| **Дата публикации:** |  |
| **Готовность к подведению итогов:** | не указано |
| **Документация процедуры:** | Анкета Участника  Форма заявки  Техническое задание  Документация  Требования к участникам и необходимые документы  Критерии оценки предложений  Проект договора |

***Сведения об организаторе***

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование организатора:** | Акционерное общество «Ванинский топливный терминал» |
| **Тип организатора:** | Заказчик |
| **Юридический адрес:** | Россия, 682860, Хабаровский край, рп. Ванино, ул. Одесская, 1А |
| **Почтовый адрес:** | Россия, 682860, Хабаровский край, рп. Ванино, ул. Одесская, 1А |
| **Контактный телефон:** | Тел/факс: 8 (42137) 5-11-73 |
| **Адрес эл. почты:** | <mailto:prozorovaiv@transbunker.ru> |
| **Ф.И.О. контакт. лица:** | Прозорова Ирина Васильевна |
| **Место рассмотрения предложений:** | р.п. Ванино |

***Этапы закупочной процедуры***

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата и время окончания срока приема заявок:** | По истечению 7 (семи) календарных дней с момента публикации извещения на ЭТП Росэлторг |
| **Дата и время вскрытия заявок:** | По истечению 7 (семи) календарных дней с момента публикации извещения на ЭТП Росэлторг |
| **Подведение итогов не позднее:** | В течении 3 (трех) рабочих дней после завершения процедуры вскрытия заявок на ЭТП Росэлторг (дата может быть изменена заказчиком) |

***Цена договора и требования к обеспечению***

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет договора:** | Выполнение строительно-монтажных работ Объекта в соответствии с Техническим заданием |
| **Начальная цена без НДС:** | не установлена |
| **Валюта:** | Российский рубль |
| **Размер обеспечения заявки на участие:** | нет |
|  |  |
|  |  |
| **Срок предоставления обеспечения заявки на участие:** | нет |

***Условия договора***

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество поставляемого товара / объем выполняемых работ / оказываемых услуг:** | Согласно Технического задания, документации |
| **Место поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг:** | Хабаровский край, межселенная территория Ванинского района, проходная ЗАО "Трансбункер" – мыс Северный - мыс Хой |
| **Условия оплаты и поставки товаров / выполнения работ / ок**а**зания услуг:** | В соответствии с условиями договора |

***Требования к электронной подписи поставщиков***

|  |  |
| --- | --- |
| **Подавать заявки без использования ЭП:** | разрешается |

***Требования к документации***

|  |  |
| --- | --- |
| **Официальный сайт, на котором размещена документация:** | не указано |

***Заказчики, с которыми заключается договор***

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование заказчика:** | Акционерное общество «Ванинский топливный терминал» |
| **Контактное лицо:** | Погорелов Юрий Владимирович |
| **Адрес эл. почты:** | [pogorelovyv@transbunker.ru](mailto:pogorelovyv@transbunker.ru) |
| **Телефон:** | 8 914 198 95-54 |
| **Сайт:** | не указано |
| **Адрес местонахождения:** | Россия, 682860, Хабаровский край, рп. Ванино, ул. Одесская, 1А |
|  |  |
| **Правовой статус закупочной процедуры** | Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. |
| **Права организатора закупочной процедуры** | Организатор вправе:  - отказаться от проведения закупочной процедуры в срок, до наступления которого он вправе сделать это без каких-либо для себя последствий;  - вносить изменения в закупочную документацию;  - признать лучшей заявку, имеющую не наименьшую цену, отклонить все заявки, а также прекратить закупочные процедуры до подписания протокола оценки и сопоставления заявок.  - продлить срок приема и рассмотрения заявок. |
| **Права участника закупочной процедуры** | - принять участие в закупке, выполнив требования организатора;  - отказаться от участия в закупке, направив уведомление Организатору до момента опубликования Протокола подведения итогов по выбору победителя на ЭТП ГПБ;  направить Организатору в письменной форме запрос о разъяснении положений закупочной документации. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Организатор направит письменные разъяснения положений закупочной документации, если указанный запрос поступил Организатору не позднее, чем за 3 дня до дня окончания подачи заявок на участие в закупочной процедуре, если иной срок не установлен закупочной документацией. |

**Техническое задание**

На выполнение капитального ремонта автомобильной дороги: «Участок "центральная проходная - проходная причал №1"».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование разделов** | **Содержание разделов** |
|  | Цель работ | Выполнение капитального ремонта автомобильной дороги: «Участок "центральная проходная - проходная причал №1"». |
|  | География размещения объекта.  Место строительства | Хабаровский край, межселенная территория Ванинского района, проходная ЗАО "Трансбункер" - мыс Северный - мыс Хой |
|  | Заказчик | Акционерное общество «Ванинский топливный терминал» (сокращенное наименование - АО «Ванинский топливный терминал ») |
|  | Исполнитель | Будет определен по итогам проведения закупочной процедуры |
|  | Состав работ | Выполнение капитального ремонта автомобильной дороги: «Участок "центральная проходная - проходная причал №1"» |
|  | Объем работ и основные требования | 1. Объем работ в соответствии с ведомостью объемов и стоимостью работ. 2. Мелкозернистый асфальтобетон, применяемый для ремонта, должен соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97. 3. Материалы подстилающего слоя, применяемые для ремонта, должны соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93. 4. Работы по ремонту производить в соответствии с ГОСТ Р 59201-2021. 5. Перед началом работ производится комиссионное (с участием представителя АО «Ванинский топливный терминал») уточнение объемов работ. Оплата работ по факту выполнения. |
|  | Обеспечение работ материалами и оборудованием | Все необходимые материалы и оборудование предоставляет Подрядчик |
|  | Климатические характеристики | Сейсмичность площадки строительства 8 баллов  Абсолютная температура воздуха:  - Минимум: - 40 °С.  - Максимум: + 39 °С.  - Нормативное значение веса снегового покрова для IV снегового района равно 2,0кПа (200кгс/м²);  - нормативное значение ветрового давления для VI ветрового района равно 0,73кПа (73кгс/м²);  - район строительства по воздействию климата на технические изделия и материалы по ГОСТ16350-80 "Климат СССР" – II. |
|  | Срок выполнения работ | В соответствии с календарным графиком производства работ. |
|  | Требования к определению сметной стоимости | Стоимость предложения должна включать стоимость строительно-монтажных и сопутствующих работ с обоснованием сметными расчетами. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ** | | | | |
| На выполнение капитального ремонта автомобильной дороги: «Участок "центральная проходная - проходная причал №1"». | | | | |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость, руб с НДС. |
| 1 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм | 1000 м2 | 0,828 |  |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 | 0,017 |  |
| 3 | Устройство основания из щебня фракционированного, уложенного по способу заклинки по ГОСТ 8267-93 \* толщиной 0,28м | 1000 м2 | 0,060 |  |
| 4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 60 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 | 5,280 |  |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 60 мм площадью ремонта до 25 м2 | 100 м2 | 3,000 |  |
| ИТОГО стоимость общая с НДС | | | |  |
| Примечание: Перед началом работ производится комиссионное (с участием представителя АО «Ванинский топливный терминал») уточнение объемов работ. Оплата работ по факту выполнения. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Календарный график производства работ** | | | | | |
| **На выполнение капитального ремонта автомобильной дороги: «Участок "центральная проходная - проходная причал №1"».** | | | | | |
| **№ пози-ции** | **Наименование промежуточных контрольных событий** | **2024 г.** | | |
| 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя |
| 1 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм |  |  |  |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 |  |  |  |
| 3 | Устройство основания из щебня фракционированного, уложенного по способу заклинки по ГОСТ 8267-93 \* толщиной 0,28м |  |  |  |
| 4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 60 мм площадью ремонта до 5 м2 |  |  |  |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 60 мм площадью ремонта до 25 м2 |  |  |  |

Примечание: срок выполнения работ с даты подписания договора.

**Требования к участникам и необходимые документы:**

**Требования к участникам:**

Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1. не находиться в процедуре ликвидации – для юридического лица;
2. не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) – для юридических и физических лиц;
3. не иметь предъявленных требований о взыскании долгов, штрафных санкций, возмещений убытков, выполнение которых может оказать негативное влияние на платежеспособность;
4. не иметь наложенного ареста либо иных ограничений гражданских прав в отношении имущества;
5. не числиться в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 №223 ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным № 44ФЗ от 05.13.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
6. не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на дату подачи и рассмотрения заявки;
7. активы компании должны быть соизмеримы с первичным авансовым платежом;
8. обладать опытом выполнения подобных и аналогичных проектов;
9. иметь необходимые лицензии;
10. иметь в наличии квалифицированный управленческий и технический персонал, технику, оборудование и другие производственные активы в достаточном количестве для выполнения поставленного объема работ;
11. предприятие должно быть зарегистрировано не менее чем за три года до даты опубликования извещения о проведении закупочной процедуры;
12. согласие на заключение договора (контракта) в редакции заказчика;

**Необходимые (обязательные) документы:**

**Перечень документов для участия в закупочной процедуре:**

**1. Документы, содержащие информацию юридического характера:**

- анкета участника;

**Для всех:**

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица, ПБЮЛ;

- выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП;

- свидетельство ИФНС о постановке на налоговый учет (ИНН/КПП);

- свидетельство ИФНС о внесении изменений в учредительные документы юридического лица (если вносились);

- свидетельство ИФНС о внесении изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (о назначении руководителя);

- документы, подтверждающие, что в отношении участника не проводится процедура банкротства, в судебном порядке не признан банкротом, не должно быть открыто конкурсное производство, участник не находится в процессе ликвидации (выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП), в отношении участника не назначено административное приостановление деятельности (справка из федеральной службы судебных приставов) или письменное подтверждение участника по всех рассматриваемым случаям, дата выдачи которых не превышает 30 суток с даты приема заявки на ЭТП ГПБ;

- документы, подтверждающие, что у участника отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер, который превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- устав общества;

- протокол учредителей (или решение единственного участника) о назначении руководителя общества;

- протокол (решение) о подтверждении полномочий руководителя, заверенный генеральным директором общества, если назначался более 3-х лет назад;

- решение о создании общества;

Все документы должны быть представлены в редакции, действующей на момент подачи заявки на ПКО.

В случае предоставления документов не в полном объеме участник может быть отстранен, по решению закупочной комиссии, от участия в ПКО.

**2. Документы, содержащие информацию финансово-экономического характера:**

2.1. Годовые обороты строительных работ за последние 5 лет;

2.2. В случае признания участника победителем процедуры закупки предоставить Одобрение крупной сделки в соответствии с требованиями Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ, Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 N 14-ФЗ.

**3. Документы, содержащие информацию технического характера:**

3.1. Документы, подтверждающие наличие управленческого и технического персонала с указанием стажа работы в компании и квалификации;

3.2. Опыт оказания услуг аналогичных предмету конкурса за последние 5 лет;

3.3. Отзывы о выполненных работах (оказанных услугах) от организаций, для которых в течение последних 60 месяцев осуществлялось выполнение работ (оказание услуг) предусмотренных настоящей закупочной документацией;

3.4. Репутация (письменная информация, предоставленная участником о наличии/отсутствии у участника претензионных требований и/или судебных споров, в связи с ненадлежащим исполнением)

3.5. Список субагентов (в случае планирования их привлечения для осуществления поставок, выполнения работ, оказания услуг). В случае отсутствия – указать, что субагенты не привлекаются;

3.6. Коммерческое предложение по прилагаемой форме;

3.7. Ведомость объемов и стоимости работ;

3.9. Опись документов к прилагаемой заявке.

**Критерии оценки предложений:**

Соответствие заявки установленным отборочным критериям рассматривается членами закупочной комиссии и экспертами по следующим основным критериям:

1. Стоимость предложения (стоимость материалов, строительно-монтажных и сопутствующих работ с обоснованием сметными расчетами) – 0,4 балла;
2. Срок выполнения строительно-монтажных работ – 0,3 балла;
3. Наличие опыта выполнения аналогичных строительно-монтажных работ. (Наличие за последние 5 лет не менее 1 завершенного аналогичного по выполняемым работам договора) – 0,1 балл;
4. Наличие достаточного, для исполнения договора, количества собственных или арендованных материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ. Наличие достаточного для исполнения договора количество собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации – 0,1 балл;
5. Возможность выполнения строительно-монтажных работ без авансового платежа – 0,1 балл.