**ДОГОВОР ПОДРЯДА №**

**г. Пикалево «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.**

**АО «Пикалевский цемент»**, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице генерального директора Чеботарева А.Р., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»,** именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, и вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (в дальнейшем – «Договор») о нижеследующем:

**ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

«**Работы**» - работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

**«Договорная цена»** - стоимость работ/услуг, материалов и оборудования по Договору, утвержденная настоящим Договором.

«**Рабочая комиссия**» - комиссия, назначаемая Заказчиком, в состав которой входят представители сторон, права, обязанности и порядок работы, которой определены в действующих нормативных документах Российской Федерации.

**«Объект» -** оборудование Заказчика, испытание которого осуществляет Подрядчик в соответствии с настоящим Договором.

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
   1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить **работы по поставке и пусконаладке компрессоров модульного исполнения** в объеме, устанавливаемом Договором и приложениями к нему, включая Ведомость объемов работ, являющуюся Приложением № 1**.**
   2. Пусконаладочные работы выполняются Подрядчиком на объекте по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, Спрямленное шоссе, дом 1.

1.3. Подрядчик несет ответственность за выполнение гарантийных обязательств в соответствии с настоящим Договором.

Работы выполняются иждивением Подрядчика, его силами, с использованием материалов Подрядчика.

Подрядчик использует в работе свои материалы, запасные части и инструменты, которые завозятся на территорию предприятия по накладным, с отметкой ввоза службой внутреннего контроля предприятия.

Перевозка осуществляется согласно правилам промышленной безопасности.

Автотранспорт, для перевозки запасных частей и инструментов, необходимых для выполнения работ, Подрядчик использует собственный.

* 1. Условием исполнения обязательств по договору является полное выполнение работ, указанных в п. 1.1. Договора. Частичное выполнение работ, указанных в п. 1.1. Договора, не может считаться исполнением обязательств и оплачиваться в полном объеме.
  2. При подписании настоящего договора Подрядчик ознакомился со всеми необходимыми документами (в том числе внутренними документами Заказчика), касающимися выполнение Работ по настоящему договору.

1. **ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**
   1. Стоимость подлежащих выполнению Работ по Договору составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек, с учетом НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   2. Изменения объемов Работ согласовываются Сторонами в форме дополнительного Соглашения к Договору. Не согласованные с Заказчиком работы оплате не подлежат.

2.3. После полного выполнения Подрядчиком всего объема Работ, предусмотренного Договором, Заказчику предоставляются Подрядчиком на рассмотрение и утверждение Справки о стоимости выполненных работ и Акты о приемке выполненных работ с Протоколами технического обслуживания, паспортами и сертификатами на использованные материалы и запасные части. До завершения Работ, приемка и оплата Работ не осуществляется, за исключением случаев, предусмотренных законом или Договором.

2.4. Оплата выполненных работ производится в строгом соответствии с фактически выполненным объемом работ.

2.5. Платежи по Договору будут осуществляться Заказчиком на счет Подрядчика в следующем порядке:

2.5.1. Заказчик перечисляет Подрядчику 100 % от стоимости Работ по настоящему Договору в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента выполнения Подрядчиком всех обязательств по настоящему Договору и подписания Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2, КС-3, УПД), передачи Заказчику документов о наличии необходимых ресурсов для выполнения работ.

2.5.2. После полного выполнения Подрядчиком всего объема Работ, предусмотренного Договором, Заказчику предоставляются Подрядчиком на рассмотрение и утверждение Справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3 и Акты о приемке выполненных работ по форме №КС-2 с Протоколами технического обслуживания, паспортами и сертификатами на использованные материалы и запасные части. До завершения Работ, приемка и оплата Работ не осуществляется, за исключением случаев, предусмотренных законом или Договором.

2.5.3. Денежные средства перечисляются на расчетный счет Подрядчика.

2.5.4. Днем исполнения обязательств Заказчика по платежам считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

1. **СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**
   1. Срок выполнения работ по договору – не более 160 (ста шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора.
2. **ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**
   1. **Подрядчик обязуется:**
      1. Предоставить до начала выполнения работ по договору документы, подтверждающие наличие у него ресурсов, необходимых для исполнения договорных обязательств (наличие в штате организации квалифицированного персонала, офисных и складских помещений, оборудования, транспортных средств и т.п.).
      2. Предварительно письменно согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению Работ по настоящему Договору субподрядной организации с обязательным предоставлением документального подтверждения наличия ресурсов, необходимых для исполнения принятых договорных обязательств (наличие в штате организации квалифицированного персонала с подтверждением трудовых или иных отношений, офисных и складских помещений, оборудования, транспортных средств и т.д.).
      3. Предварительно письменно согласовать привлечение иностранных граждан к выполнению работ на территории Заказчика. При обращении к Заказчику с предложением о привлечении иностранных граждан к выполнению работ на территории Заказчика, Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные директором (генеральным директором) Подрядчика копии: трудового договора с гражданином иностранного государства. Его регистрации на территории соответствующего региона. В противном случае, Заказчик имеет право не допускать на территорию предприятия работника Подрядчика – гражданина иностранного государства. Подрядчик обязан возместить Заказчику все убытки, нанесенные нарушением этого правила. Заказчик вправе не допускать на свою территорию иностранных граждан, если привлечение этих граждан к выполнению работ не было ранее согласовано Заказчиком и Подрядчиком.
      4. Перед началом выполнения Работ по договору предоставить список работников, привлеченных для выполнения Работ по настоящему договору, с обязательным указанием паспортных данных.
      5. Перед началом выполнения работ по договору предоставить направление на работу в электроустановках командированного персонала.
      6. Не позднее чем за 1 сутки до начала работ в письменной форме сообщить Заказчику о необходимости точек подключения и требуемой мощности по электроэнергии для выполнения работ.
      7. Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, требованиями Договора и действующими на момент выполнения Работ правовыми и нормативными актами.
      8. Выполнить Работы с привлечением собственного квалифицированного персонала, инструментов, строительных лесов, приспособлений, измерительных приборов и механизмов.
      9. Взаимодействовать и оказывать эффективное и безопасное содействие при выполнении Работ сотрудником Заказчика и / или сотрудником третьих лиц, привлеченных Заказчиком для выполнения работ по ремонту оборудования и оказания прочих услуг, которые не вошли в предмет настоящего Договора.
      10. Назначить приказом руководителя Работ и лиц его замещающих и информировать об этом Заказчика.
      11. Обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм по охране труда промышленной и пожарной безопасности, экологии, графика работы и пропускного режима, действующих у Заказчика. Составление актов по форме Н-1 о несчастном случае на производстве с персоналом Подрядчика и ведение учета несчастных случаев осуществляет Подрядчик.
      12. Устранять в возможно короткие сроки все выявленные в процессе Работ (и после их завершения в период гарантийного срока) дефекты, подтвержденные двухсторонним Актом.
      13. Передать Заказчику по завершении работ Протоколы технического обслуживания, паспорта и сертификаты на использованные материалы и запасные части.
      14. В течение 10 (десяти) дней с момента завершения Работ, но до подписания Акта рабочей комиссии или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы территории Заказчика, принадлежащие Подрядчику временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также мусор.
      15. В случае если в процессе производства Работ возникнет необходимость в проведении дополнительных Работ, что повлечет увеличение общей стоимости Работ, Подрядчик обязан в письменной форме не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала выполнения дополнительных работ предупредить Заказчика о необходимости производства таких работ. Любые соглашения Сторон по вопросам необходимости проведения дополнительных работ должны быть оформлены в письменном виде.
      16. Обеспечить ответственного представителя на случай возникновения на Объекте нештатных ситуаций средствами связи, адресами и телефонами аварийных и медицинских служб, средствами первой помощи, средствами индивидуальной защиты.
      17. Незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на Объекте, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мер по скорейшему устранению последствий происшествия.

Заказчик не несет ответственности в отношении выплаты установленной законом компенсации за причиненный ущерб, несчастный случай, травму или гибель рабочего, или иного лица, нанятого для выполнения Работ Подрядчиком, за исключением случаев, возникших вследствие неправомерных действий или упущений Заказчика.

4.1.30. В случае выполнения части работ с привлечением третьих лиц, Подрядчик обязуется согласовать привлечение третьих лиц с Заказчиком не менее, чем за 5 рабочих дней до начала выполнения работ. Передача Подрядчиком полного объема работ по настоящему договору на выполнение третьим лицам запрещена.

4.1.30. Подрядчик обязан:

- до начала работ ознакомиться со всеми условиями и обстоятельствами выполнения работ, в т. ч. непосредственно на Объекте, на котором выполняются работы;

- знать и соблюдать требования законодательства РФ (в том числе в области охраны труда, экологии, промышленной и пожарной безопасности), стандартов, положений и инструкций Заказчика;

- перед допуском на территорию Заказчика пройти вводный инструктаж по утвержденной на предприятии программе;

- соблюдать требования правил пропускного и внутри объектового режимов Заказчика;

- самостоятельно и в полном объеме нести ответственность за вред, причиненный своим работником при выполнении каких-либо работ на территории Заказчика;

- за свой счет обеспечить собственных сотрудников сертифицированными и испытанными средствами индивидуальной защиты необходимыми для проведения работ;

- предоставлять только квалифицированный персонал, как из числа руководителей, так и рабочих, в т. ч. допущенных для выполнения работ на опасных производственных объектах;

- приступать к работам только после того, как предоставит копии документов, подтверждающих регистрацию организации в соответствующих органах и разрешение на выполнение указанных в договоре работ в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также копии документов, подтверждающих соответствующую квалификацию руководителей и рабочих;

- назначить со своей стороны ответственного сотрудника из числа руководителей за безопасное проведение работ приказом по организации;

- использовать только сертифицированные и испытанные средства и оборудование;

- ограждать и обозначать каждую рабочую зону и зону для хранения материалов, и оборудования;

- в ходе выполнения работ принимать участие на координационных и контрольных совещаниях с Заказчиком и приглашенными третьими лицами;

Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение безопасных условий труда и соблюдение требований охраны труда, экологии, промышленной и пожарной безопасности подчиненным персоналом.

После завершения работ ответственный за проведение работ обязан проверить рабочую зону.

4.1.32. Подрядчик обязан не допускать накопления остатков материалов и мусора на территории Заказчика при выполнении Работ по Договору и осуществлять за счет собственных средств их периодический вывоз с территории Заказчика.

* 1. **Заказчик обязуется:**
     1. Принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями данного Договора.
     2. Обеспечить доступ персонала и транспортных средств Подрядчика на все необходимые для проведения Работ объекты.
     3. Назначить из службы Заказчика или привлеченного со стороны представи­теля службы Заказчика (инженера) и лиц, его заменяющих при его отсутствии на объекте.
     4. При обнаружении в течение гарантийного срока, предусмотренного Договором, дефектов, вызванных некачественным выполнением Подрядчиком, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным в Технической документации, Заказчик, с привлечением представителя Подрядчика или уполномоченных им иных лиц, составляют рекламационный акт и согласовывают сроки устранения выявленных дефектов.

1. **НАДЗОР ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ РАБОТ**
   1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, графиков (сроков) выполнения Работ, выполнением мероприятий по ох­ране окружающей среды, пожарной и иной безопасности.
   2. Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ для надзора и контроля за ходом Работ представителя Заказчика.
   3. При выявлении в процессе осмотра и проверок случаев нарушения требований Договора, отступлений от Технической документации и требований СНиП Заказчик должен незамедлительно уведомить Подрядчика о выявленных нарушениях и дать предписание об устранении выявленных нарушений, а в случае грубых нарушений порядка выполнения Работ потребовать прекращения (приостановки) всех или отдельных видов Работ.

В случае прекращения (приостановки) всех или отдельных видов Работ при выявлении вышеуказанных нарушений/отступлений Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения работ.

* 1. Подрядчик принимает меры к устранению в возможно короткий срок выявленных Заказчиком или иными контролирующими органами и инспекциями дефектов и нарушений и недопущению таких нарушений в дальнейшем.
  2. Заказчик вправе привлекать для надзора и контроля за качеством отдельных видов Работ сторонних специалистов, в том числе физических и юридических лиц, имеющих лицен­зию на данный вид деятельности, предварительно уведомив об этом Подрядчика.
  3. При проведении контроля и надзора за ходом Работ Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
  4. Заказчик осуществляет контроль качества и физических объемов представленных к оплате Работ, и соответствия фактически представленных к оплате Работ объемам Работ по Договору.

1. **ПРОИЗВОДСТВО, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ**
   1. Представитель Заказчика и уполномоченные им лица имеют право беспрепятст­венного доступа ко всем видам Работ и право осуществлять контроль качества Работ, присутствовать при проведении проверок и испытаний.
   2. Для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе выполнения Работ, представитель Заказчика и Подрядчика проводят по мере необходимости техни­ческие совещания.
   3. Не позднее 10 (десяти) дней после завершения Работ и приемки их представителем Заказчика, Подрядчик удаляет с территории Заказчика все отходы, мусор, и используемые для выполнения работы инструменты и испытательное оборудование.
   4. Дополнительные, не предусмотренные проектом испытания, проверки и эксперти­зы, проводимые Заказчиком или по его поручению третьей стороной, оплачиваются Заказчи­ком, если испытания подтверждают необходимое качество выполненных Работ. При выявлении дефектов (брака) в принятых Заказчиком Работах Подрядчик исправляет выявленные дефекты и оплачивает стоимость испытаний (проверок) за свой счет.
   5. Датой приемки Работ Заказчиком по Договору считается дата подписания Заказчиком Акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3, УПД).
   6. Заказчик в порядке и в сроки, указанные в п. 2.1 настоящего Договора обязан принять Работы и подписать Акт выполненных работ, либо, в случае обнаружения несоответствия результата выполненных Работ условиям Договора, представить Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ и подписания Акта с указанием, обнаруженных при приемке недостатков и сроков их исправления. В случае несогласия Подрядчика с данными, содержащимися в мотивированном отказе, Сторонами создается комиссия, которая составляет Акт о выявленных недостатках с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения и сдачи выполненных Работ.
   7. В случае просрочки исправления обнаруженных недостатков Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, как за просрочку выполнения работ.
2. **ГАРАНТИИ**
   1. Гарантии качества Работ распространяются на все Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
   2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) календарных меся­цев с момента подписания сторонами Акта выполненных работ, при условии соблюдения условий эксплуатации.
   3. Срок гарантии продлевается соответственно на время, в течение которого результаты выполненных работ не могли использоваться Заказчиком вследствие обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных Работах, за исключением недостатков, возникших вследствие несоблюдения Заказчиком инструкций по обслуживанию (эксплуатации) и уходу.
   4. Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ в соответствии с Технической документацией и действующими нормами Российской Федерации, а также образцам, одобренным Заказчиком.
   5. При отказе Подрядчика устранить недостатки своими силами по требованию Заказчика, Заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию и оплатить эти Работы по действующим расценкам. Сторона, ответственная за дефект, устанавливается комиссией независимых экспертов, организуемой сторонами. Оплата ремонтных работ и затрат на работу комиссии независимых экспертов осуществляется за стороны, ответственной за дефект.
3. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**
   1. Стороны несут ответственность за нарушение предусмотренных Договором обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
   2. Возмещение убытков, причи­ненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает нарушившую обязательства сторону от ис­полнения обязательств в натуре, кроме случаев, предусмотренных действующим законодатель­ством.
   3. За нарушение Заказчиком сроков осуществления платежей согласно условиям Договора (за исключением предоплаты и авансовых платежей), Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,03 % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от неуплаченной в срок суммы.
   4. За нарушение сроков выполнения Работ (включая начальные и/или конечные сроки выполнения Работ/этапов Работ), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,03 % от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости Работ.
   5. Нарушившая обязательства Сторона обязана возместить другой Стороне все убытки и расходы, которые последняя Сторона понесет в результате привлечения ее к ответственности третьими лицами, если причиной этой ответственности является установленное в административном, либо судебном порядке неисполнение или ненадлежащее исполнение нарушившей обязательства Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
   6. При приостановлении выполняемых Подрядчиком работ по требованию контрольных/надзорных органов и/или Заказчика при выявлении в процессе осмотра, обследования, измерения, испытания случаев нарушения требований Договора, отступлений от Рабочей документации и требований СНиП Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения работ.
   7. При обнаружении в течение предусмотренного Договором гарантийного срока дефектов, вызванных некачественным выполнением Работ Подрядчиком, Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещения убытков.
   8. Подрядчик несет ответственность за следующие нарушения на территории Заказчика, а также иной территории в связи с исполнением договора, своим персоналом и/или работниками субподрядных организаций (независимо от занимаемой должности) в размере следующих штрафных неустоек:

- за появление на Объекте и/или на территории предприятия Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения – 200 000 руб.;

- за пронос (попытку проноса) алкоголя на территорию Объекта - 200 000 руб.;

- за действия, несущие порчу или угрозу порчи Материалов, Оборудования и другого имущества на Объекте и/или территории Заказчика – 50 000 руб.;

- за беспорядок (в т.ч. грязь на производственном участке) – 50 000 руб.;

- за возникновение пожара на Объекте и/или территории Заказчика – 250 000 руб.;

- за несоблюдение требования законодательства РФ (в том числе в области охраны труда, экологии, промышленной и пожарной безопасности), стандартов, положений и инструкций Предприятия; (в т.ч. нахождение на территории Заказчика без каски) – за несоблюдение требования законодательства РФ (в том числе в области охраны труда, экологии, промышленной и пожарной безопасности), стандартов, положений и инструкций Предприятия; (в т.ч. нахождение на территории Заказчика без каски) – 100 000 руб.

- за несоблюдение требований техники безопасности (или иных обязательных требований), повлекшее несчастный случай, сопряженный с причинением тяжкого вреда здоровью - 1 000 000 руб.

- за несоблюдение требований техники безопасности (или иных обязательных требований), повлекшее за собой несчастный случай, сопряженный с причинением тяжкого вреда здоровью или со смертельным исходом – 1 500 000 руб.

- за курение в местах, не отведенных для курения на территории Заказчика – 5 000 руб.

- за утрату пропуска – 200 руб.

В подтверждение выявления факта нарушения составляется соответствующий Акт (в двух экземплярах), который должен быть подписан представителем Заказчика и не менее чем двумя лицами, являющимися работниками Заказчика и/или Подрядчика.

При систематических вышеуказанных нарушениях (три и более раз в год) Заказчик вправе досрочно отказаться от исполнения Договора без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных досрочным прекращением договорных отношений.

8.9. Подрядчик возмещает Заказчику все иные расходы, понесенные Заказчиком при оформлении нарушений, указанных в п. 8.8 настоящего договора.

8.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.11. Подрядчик несёт полную ответственность за необеспечение безопасных условий труда, несоблюдение требований законодательства, норм и правил по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, экологии подчинённым персоналом на территории Заказчика.

8.12. В случае отказа Подрядчика от уборки территории Заказчика от принадлежащих Подрядчику остатков материалов и мусора в ходе выполнения Работ по Договору, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком Работ до устранения Подрядчиком замечаний по уборке территории Заказчика и потребовать от Подрядчика выплаты штрафа в размере 3% от общей стоимости Работ по Договору. Указанный штраф может быть взыскан с Подрядчика не чаще одного раза в месяц.

8.13. В случае неисполнения Подрядчиком условий Договора и/или требований Заказчика об уборке территории Заказчика от принадлежащих Подрядчику временных сооружений, механизмов, материалов, оборудования и иного имущества, а также мусора после завершения Работ по Договору, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выплаты штрафа в размере 7% от общей стоимости Работ по Договору.

8.14. Стороны пришли к соглашению, что на денежные средства, подлежащие перечислению по договору, проценты, предусмотренные п. 317.1 ГК РФ не начисляются.

8.15. В течение Срока выполнения Работ или после их завершения Сторона, причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения патентного или авторского права, товарной марки или названий, полностью возмещает его по всем претензиям, расходам и затратам. Если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением патентного или авторского права, товарной марки или названий, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные в связи с нарушением этих прав.

8.16. В случае отказа Подрядчика от выполнения работ по Договору, Заказчик вправе выставить Подрядчику штраф в размере 20% от стоимости невыполненных работ по Договору, а Подрядчик обязуется оплатить данный штраф в течение 7 (семь) рабочих дней с момента получения требования от Заказчика.

1. **РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ЗАВЕРЕНИЯ ПОДРЯДЧИКА**
   1. Все возникающие из Договора споры и разногласия Стороны будут стремиться разрешить в ходе переговоров, а в случае не достижении согласия, спор передается для разрешения в Арбитражный суд по месту нахождения истца в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
   2. Подрядчик заверяет и гарантирует, что:

а) зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

б) его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

в) располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору;

г) ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

д) ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

е) не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности;

ж) своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

з) отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

и) лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности;

к) привлекаемые Подрядчиком для исполнения обязательств третьи лица (включая субпоставщиков) полностью исполняют свои обязательства собственными силами и средствами для чего обладают достаточными имущественными и трудовыми ресурсами, с такими привлекаемыми Подрядчиком третьими лицами оформляются первичные учетные и иные документы, подтверждающие фактическое исполнение обязательств такими лицами, и обеспечивается сохранность этих документов в течение пяти лет после окончания налогового периода;

л) привлекаемые Подрядчиком для исполнения настоящего Договора третьи лица являются добросовестными и соблюдают требования законодательства в части ведения налогового учёта, полноты, точности и достоверности отражения в учёте операций, обусловленных хозяйственными взаимоотношениями с Подрядчиком;

м) по операциям с участием Подрядчика, а также третьих лиц (включая субподрядчиков), привлеченных Подрядчиком к исполнению обязательств по настоящему договору, не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС.

* 1. Если Подрядчик нарушит заверения и гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 9.2 настоящего Договора, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки/имущественные потери, которые последний понес вследствие таких нарушений, в том числе, но, не ограничиваясь:

- уплаченные или подлежащие уплате Заказчиком суммы налогов, в возмещении (уменьшении) которых ему было отказано, суммы, уплаченных или подлежащих уплате вследствие непризнания для целей налогообложения расходов (налоговых вычетов) по операциям, вытекающим из настоящего Договора, суммы соответствующих пени и штрафов. В размер имущественных потерь также включается сумма налога на прибыль организаций, приходящаяся на уменьшаемый размер убытка Заказчика, вследствие непризнания для целей налогообложения расходов по операциям, вытекающим из настоящего Договора.

- Суммы претензий, предъявленных Заказчикутретьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов.

* 1. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику все имущественные потери Заказчика, возникшие в случаях, указанных в пункте 10.3 настоящего Договора и определенные налоговым органом информационным письмом, протоколом заседания (рабочей группы, комиссии и т.п.), решением или актом налоговой проверки. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери.

1. **РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**
   1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут во внесудебном порядке по соглашению сторон.
   2. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора без объяснения причин и без возмещения Подрядчику упущенной выгоды, уведомив об этом Подрядчика за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. При этом Заказчик вправе требовать передачи ему незавершенной Работы с компенсацией Подрядчику фактически произведенных, документально подтвержденных и согласованных с Заказчиком затрат. Подрядчик также вправе требовать возмещения затрат, понесенных в результате досрочного освобождения Объекта от строительной техники и машин.
   3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора без возмещения Подрядчику убытков, обу­словленных прекращением договорных отношений до завершения Работ в случаях:

- нарушения сроков выполнения Работ (и/или этапов Работ) на срок более 15 (пятнадцать) дней, а также в случаях, когда окончание Работ в срок, предусмотренный Графиком производства работ, становится явно невозможным;

- неоднократного (два и более раз) выявления дефектов и Работ, выполненных с отступлением от Технической документа­ции, без согласования таких отступлений с представителем Заказчика;

- неоднократных грубых нарушений установленных правил ведения строительства и выполнения отдельных видов Работ;

- несоблюдением Подрядчиком требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарных нормативов и уровня шума, выявленных надзорными и контролирующими органами исполнительной власти;

- объявления Подрядчика банкротом в установленном Законом порядке, наложения ареста на его имущество и блокирование расчетных счетов, введения внешнего управления.

* 1. Подрядчик вправе требовать изменения сроков или дополнительной оплаты стоимости Работ в случаях:

- требования Заказчика выполнения Работ, не предусмотренных Договором и Рабочей документацией, меняющих характер предусмотренных в Договоре Работ;

* 1. Подрядчик вправе расторгнуть Дого­вор в одностороннем порядке, уведомив об этом Заказчика не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по оплате выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ на срок свыше 30 (Тридцати) календарных дней.
  2. Порядок расторжения Договора:
     1. При расторжении Договора Заказчик вправе требовать от Подрядчика передачи ему незавершенных Работ.
     2. В случае расторжения Договора гарантийные сроки на отдельные виды Работ, принятые Заказчиком, исчисляются со дня расторжения Договора.

Прекращение действия настоящего Договора влечет за собой прекра­щение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при невыполнении условий настоящего Договора.

1. **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**
   1. Условия Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (Два) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям уполномоченных лиц.
   2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы, или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.
   3. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.
   4. Не считается разглашением условий Договора сообщение части его условий Инвесторам, Организациям Авторского и независимого Технического надзора, налоговым органам, органам архитектурно-строительного надзора, указанным в Договоре, а также их аффилированным лицам и иным органам обязанность предоставления информации, которым предусмотрена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**
   1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных Договором и Приложениями к нему.
   2. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны и скреплены печатями обеих Сторон. Договор не может рассматриваться и/или толковаться без учета содержания приложений к нему.
   3. По соглашению Сторон настоящий Договор, все изменения и дополнения к настоящему договору оформленные по средствам факсимильной связи, электронной почты и иных средств связи, считаются действующими и приобретают юридическую силу с момента их подписания уполномоченными лицами. Стороны обязаны обменяться оригиналами всех относящихся к исполнению настоящего договора документов в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их подписания
   4. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
   5. Стороны договорились о том, что передача прав и/или обязанностей Подрядчика по договору третьим лицам не допускается без предварительного письменного согласия Заказчика. В случае, если Подрядчик передал свои права и/или обязанности по договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика уплатить последнему штраф в размере 20 % от суммы переданных прав и/или обязанностей, а также возместить убытки сверх суммы штрафа, возникшие в связи с такой передачей.

Служба доверия РУСАЛа принимает сообщения о потенциальных недобросовестных действиях, связанных с деятельностью Участников Группы: тел. +7 800 234-56-40 (бесплатно по России), +7 495 221 33 72 (для звонков из-за рубежа), моб. +7 915 224-56-40, e-mail: [signal@rusal.com](mailto:signal@rusal.com).

Приложения:

Приложение №1 – Ведомость объемов работ.

Приложение №2 - Антикоррупционные условия.

**14.АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ОТ ИМЕНИ ЗАКАЗЧИКА** | **ОТ ИМЕНИ ПОДРЯДЧИКА** |
| Наименование предприятия | Акционерное общество «Пикалевский цемент» |  |
| Адрес юридический | 187600, Ленинградская обл., Бокситогорский р-он, г. Пикалево, Спрямленное шоссе, дом 1. |  |
| Адрес фактический | 187600, Ленинградская обл., Бокситогорский р-он, г. Пикалево, Спрямленное шоссе, дом 1. |  |
| Адрес почтовый | 187600, Ленинградская обл., Бокситогорский р-он, г. Пикалево, Спрямленное шоссе, дом 1. |  |
| ИНН | 4701007851 |  |
| КПП | 471501001 |  |
| ОГРН | 1034700509403, дата регистрации 15.07.2003г. |  |
| ОКПО | 11181818 |  |
| ОКВЭД | 23.51 |  |
| Р/с | 40702810655370179623 |  |
| Наименование банка | Северо-Западный Банк  ПАО «Сбербанк» г. Санкт-Петербург |  |
| БИК | 044030653 |  |
| К/с | 30101810500000000653 |  |
| Ф.И.О. контактного лица | Юрьев М.А. |  |
| Телефон контактный | 8(81366)420-51 |  |
| Адрес эл. почты | d.petrov@eurocem.ru |  |
|  | |  |
| **ОТ ИМЕНИ ЗАКАЗЧИКА**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Р. Чеботарев**  **М.П.** | | **ОТ ИМЕНИ ПОДРЯДЧИКА**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **М.П.** |

Приложение № 1

к договору подряда № \_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года

|  |  |
| --- | --- |
| **.**  Согласовано | Утверждаю |
| ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | АО «Пикалевский цемент» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Генеральный директор |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Р. Чеботарев |
| «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |

|  |  |
| --- | --- |
| Ведомость объемов работ по поставке и пусконаладке компрессоров модульного исполнения | |
| **Характеристики заказываемого оборудования** | |
| Потребители сжатого воздуха | Транспорт цемента. Насос камерный пневматический ТА-29.1.ФО (2 шт. каждый потребляет по паспорту 58,3 м3/мин).  Кроме насосов есть сторонние потребители |
| Требуемый расход сжатого воздуха, м3/мин | Не менее 160 (3 компрессора по 55-60) |
| Рабочее давление сжатого воздуха, бар | 6-8 |
| Количество компрессоров | 3 |
| Тип компрессоров | Винтовой, маслонаполненный |
| Наличие частотного преобразователя | нет |
| Напряжение питания | 380В, 50Гц |
| К каждому компрессору циклонный сепаратор | да |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Требуемая точка росы |  |
| Требуемое минимальное остаточное содержание масла в сжатом воздухе | Не нормируется |
| Требуемый минимальный размер и минимальная концентрация посторонних частиц в сжатом воздухе | 1-ый фильтр твёрдых частиц 1 МКМ, 2-ой фильтр от паров масла 0,01 МКМ |
| Материал трубопровода сжатого воздуха | сталь |
| Расположение трубопровода сжатого воздуха | по улице |
| Диаметр трубопровода сжатого воздуха | Согласно расчёта |
| Протяженность трубопровода сжатого воздуха | 200 метров |
| **5. Дополнительные требования** | |
| Компрессора модульного (уличного) исполнения. По возможности поместить три компрессора в один модуль. Если таковая возможность отсутствует, то разделить на два модуля. Площадка для установки имеет размер 22/5 м. Доставка оборудования до места установки за счет поставщика. Установка на подготовленную площадку, подключение к сетям электроснабжения и воздухопроводу осуществляет заказчик. Поставщик выполняет проведение пусконаладочных работ(проверка и настройка режимов работы компрессоров). | |

**Приложение № 2**

**к договору подряда**

**№ от**

**Статья 1**

Для целей настоящего Приложения:

«**Антикоррупционное законодательство**» означает все действующие иностранные или национальные законы о противодействии взяточничеству и коррупции, а также их применимые нормы и положения, в действующей редакции, включая, но не ограничиваясь ими, Закон США о коррупции за рубежом, Закон Великобритании о взяточничестве 2010 г., законодательство Российской Федерации, а также законы и законодательные акты, нацеленные на исполнение Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок.

«Основной договор» означает договор

«**Деловой партнёр**» -

«**Персонал Делового партнёра**» включает в себя руководителей, директоров, сотрудников Делового партнёра, а также другие физические лица, стороны или организации, действующие от имени или от лица Делового партнёра.

Термин «**Государственный служащий**» означает следующее:

1. любой назначенный или выбранный служащий или сотрудник местного, государственного, регионального или федерального правительства, или департамента, агентства, ведомства, министерства или учреждения правительства;
2. любое лицо, которое занимает государственную должность, выполняет задание или функцию, даже если должность временная и неоплачиваемая;
3. любой служащий или сотрудник публичной международной организации, такой как ООН или Всемирный банк;
4. физическое лицо, действующее в официальном качестве от имени или по поручению государственного ведомства, департамента, министерства или публичной международной организации;
5. представитель, служащий или работник политической партии или любой кандидат на государственную должность;
6. любой служащий или сотрудник органа, находящегося в собственности или под контролем правительства, а также организаций, которые выполняют правительственные функции (например, воздушное или морское транспортное сообщение, коммунальные службы, энергия, водоснабжение или электричество); или
7. член королевской семьи, в том числе без формальной власти, но который мог бы повлиять на продвижение деловых интересов Группы РУСАЛ, путем, например, частичного владения или управления организацией, находящейся в собственности или под контролем государства.

Члены семьи любого из лиц, перечисленных выше, также могут быть отнесены к Государственным служащим, если взаимодействие с ними предполагает или приводит к передаче какой-либо ценности Государственному служащему.

«**Группа РУСАЛ**» включает МКПАО «ОК РУСАЛ» и лиц (юридических лиц, компаний), находящихся под Контролем МКПАО «ОК РУСАЛ».

«Антикоррупционная политика Группы РУСАЛ» означает Политику соблюдения антикоррупционного законодательства, действующую в Группе РУСАЛ, размещенную по следующей ссылке: https://rusal.ru/upload/policy/AntiCorruptionRUS.pdf.

**Статья 2**

**Соблюдение Антикоррупционного законодательства**

1. Стороны заявляют и гарантируют, что они знают Антикоррупционное законодательство и придерживаются его в своей деятельности. В целях противодействия коррупции и взяточничеству Группа РУСАЛ разработала Антикоррупционную политику Группы РУСАЛ.
2. Деловой партнёр заявляет и гарантирует, что, насколько ему известно, ни Деловой партнёр, ни Персонал Делового партнёра в течение последних пяти лет в отношении любой деятельности, связанной с деятельностью Группы РУСАЛ или осуществляемой от её имени, не предпринимали и не будут предпринимать, прямо или косвенно, любые действия, которые представляли бы собой нарушение Антикоррупционного законодательства, или иным образом подвергать Группу РУСАЛ или её сотрудников и/или аффилированных лиц нарушению Антикоррупционного законодательства.
3. В отношении любой сделки или деятельности, осуществляемой в связи с Основным договором, ни Деловой партнёр, ни Персонал Делового партнёра не будут выплачивать, выдавать, предлагать, обещать или санкционировать, прямо или косвенно, оплату любых взяток, подарков, денежных средств, финансовых или иных преимуществ или любых других ценностей в нарушение Антикоррупционного законодательства и/или Политики по противодействию коррупции Группы РУСАЛ.
4. В отношении Делового партнёра или Персонала Делового партнёра не выносились обвинительные приговоры, они не были признаны виновными в правонарушениях, связанных с мошенничеством или коррупцией. Данные лица также не включались в ведущиеся правительствами США, Европейского Союза, Российской Федерации, Китая или иными соответствующими юрисдикциями списки лиц, отстранённых от осуществления профессиональной деятельности или исполнения служебных обязанностей, и не являются кандидатами на внесение в данные списки, а также не лишены по каким-либо иным причинам права на участие в программах государственных закупок.
5. Деловой партнёр обязуется обеспечивать непрерывное функционирование системы внутреннего контроля, соблюдать регламенты и политики по мониторингу, запрещению и предотвращению каких-либо действий, которые могут рассматриваться как нарушение Антикоррупционного законодательства.
6. За исключением информации, раскрытой выше Деловым партнёром Группе РУСАЛ, а также согласно имеющимся у неё сведениям, владельцы Делового партнёра, его директора, должностные лица, партнёры, сотрудники, агенты, участвующие в связанной с Основным договором деятельности и их близкие родственники, т.е. супруги, дети, родители, братья и сёстры в настоящее время (либо в течение прошедшего года) не являются Государственными служащими. Деловой партнёр обязуется незамедлительно уведомить АО «Пикалевский цемент» в письменном виде, если Деловому партнёру станет известно о занятии указанными выше лицами такой должности.
7. Деловой партнёр соглашается с тем, что положения настоящего Приложения не запрещают Группе РУСАЛ раскрытия в полном объёме информации, связанной с предполагаемым нарушением Деловым партнёром или Персоналом Делового партнёра Антикоррупционного законодательства, в любое время любому правительственному или неправительственному исполнительному органу, ведомству или организации, обладающей компетенцией и обязанностями по надзору за соблюдением Антикоррупционного законодательства.
8. В отношении сделок или деятельности, осуществляемой в связи с Основным договором, Деловой партнёр обязуется вести на протяжении не менее 5 (пяти) лет необходимую и точную отчётность, в которой в точности учтены все осуществлённые выплаты, понесённые расходы и реализованное имущество, а также поддерживать систему внутренней бухгалтерской отчётности для обеспечения наличия необходимых разрешений и отчётности по всем сделкам .Деловой партнёр обязуется предоставлять АО «Пикалевский цемент» только точную документацию и отчётность при осуществлении деятельности в соответствии с Основным договором.
9. Деловой партнёр обязуется незамедлительно предоставить АО «Пикалевский цемент» письменное уведомление в случае нарушения им в течение срока действия Основного договора каких-либо заверений, гарантий или договорённостей, указанных в настоящем Приложении.
10. Деловой партнёр заявляет и гарантирует, что целью его учреждения является осуществление только законной деятельности, и что он не имеет каких-либо незаконных источников финансирования.
11. В случае если АО «Пикалевский цемент» и (или) Группа РУСАЛ приходит к обоснованному заключению о нарушении Деловым партнёром или Персоналом Делового партнёра каких-либо заверений, гарантий или договорённостей, указанных в настоящем Приложении, и/или о нарушении ими положений Антикоррупционного законодательства, либо если по их вине Группа РУСАЛ, её должностные лица, директора, сотрудники и/или аффилированные лица нарушили Антикоррупционное законодательство, то АО «Пикалевский цемент» и (или) Группа РУСАЛ вправе, по своему усмотрению, посредством направления Деловому партнёру письменного уведомления, немедленно расторгнуть Основной договор. Расторжение Основного договора не создаёт для АО «Пикалевский цемент» обязательства в отношении возмещения расходов/убытков, иных платежей и/или затрат Делового партнёра, возникающих/возникших в связи с таким расторжением.
12. Деловой партнёр должен возместить убытки и освободить АО «Пикалевский цемент»и Группу РУСАЛ от любых претензий, исков, расследований, наказаний и штрафов в результате нарушения Деловым партнёром положений, содержащихся в настоящем Приложении. Данное положение остаётся в силе после прекращения действия Соглашения.
13. Информация о нарушении или возможном нарушении условий настоящего Приложения, а также о других недобросовестных действиях, связанных с деятельностью компании Группы РУСАЛ, должна направляться в Департамент Комплаенс РУСАЛ: e-mail compliance@rusal.com или в Службу доверия РУСАЛ: по телефонам +7 800 234-56-40 (бесплатно по России), +7 495 221 33 72 (для звонков из-за рубежа), моб. +7 915 224-56-40, e-mail [signal@rusal.com](mailto:signal@rusal.com)

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

**АО «Пикалевский цемент» ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Р. Чеботарев/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**