**Наименование организации**

**1. Контрактный пакет № 17-C014**

**«Поставка и монтаж КНС и арматурных камер (хоз-бытовые). КНС К1-1..5»**

**по комплектам РД:**

**• 1322\_Эт1-121-К1\_Изм.3 «Канализация. КНС К1-1…5»,**

**• 1322-Эт1-121-КЖ1 «Плиты основания подземных емкостей (систем К1, К3, К7)»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Требования к исполнителю работ** | **Параметры** | **Статус наличия** |
| Членство в СРО строителей |  |  |
| Если для выполнения работ планируется привлечение субподрядной организации (или нескольких организаций), то нужно указать название и ИНН организации, а также опыт взаимодействия. Также необходимо указать перечень и процентное соотношение работ, которые планируется выполнять собственными силами и силами субподрядчика (субподрядчиков) | Объем привлечения по субподряду  не более 50% от выполняемых работ |  |
| Наличие в штате (либо привлекаемые - указать) специалистов по разработке организационно-технологической документации (ППР, технологических карт и т.д.) | не менее 1 |  |
| Перечень техники, имеющейся в собственности участника отбора и планируемой к привлечению для выполнения работ на Объекте. Если часть техники планируется привлекать со стороны, то необходимо указать ее перечень и каким образом планируется ее привлечение (аренда, субподряд и пр.)  Наличие в собственности или арендованная техника:  - автокран;  - манипулятор;  - экскаватор | 1 шт.  1 шт.  1 шт. |  |
| Перечень и кол-во специалистов/рабочих, которых по мнению участника отбора необходимо привлечь для выполнения в срок строительно-монтажных работ на Объекте.  Наличие в штате компании по трудовому договору (договору ГПХ, пр.) не менее:  - ИТР;  - монтажник | 2 чел.  5 чел. |  |
| Спецификация на МТР. Перечень, кол-во и основные технические характеристики техники, необходимой по мнению участника отбора для выполнения полного объема работ по договору (машины-механизмы, оборудование, оснастка, инвентарь, леса и пр.) | Наличие средств для водоотлива и для уплотнения грунта |  |
| Наличие подтвержденного опыта аналогичных работ. Количество построенных комплексов и пущенных в эксплуатацию должно быть не менее 5 за последние 5 лет. | С указанием объектов и объемов работ |  |
| Наличие в собственности или аренде приборов (с свидетельством о поверки):  - тахеометр; | 1 шт. |  |

Подпись уполномоченного лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_