Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ по разработке конструкции тротуара на Объекте: (берегозащитного сооружения) «Свердловская наб.» для нужд Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногвардейский, Калининский районы участок Свердловской набережной от улицы Ватутина до Малоохтинского моста

| Контактные лица | По техническим вопросам – ведущий инженер, Лобанова Надежда Григорьевна lng@rosbur.ru Урванова Наталья Викторовна unv@rosbur.ru |
| --- | --- |
| Документация | Документация доступна по ссылке https://cloud.mail.ru/public/ykbs/5H5a8d96B |
| Место выполнения работ | г. Санкт-Петербург, Красногвардейский, Калининский районы участок Свердловской набережной от улицы Ватутина |
| Сроки производства работ | 120 календарных дней |
| Документы для участия | - Коммерческое предложение в формате Excel / pdf - Информационная карта выполненных и текущих работ - Анкета организации - Отзывы заказчиков |
| Способ подачи коммерческих предложений | Коммерческие предложения направляются через электронную площадку Росэлторг или на почту tender1@rsti.ru |
| Срок подачи коммерческих предложений | До 12.00ч 18.07.2024 г. |

| № п/п | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Механизированная разборка существующей конструкции тротуаров в заданную отметку | т/м3 | 56700/28350 |
| 2 | Вывоз строительного мусора и техногенного грунта на полигон ТБО. Дальность возки 35 км (без справок) | т/м3 | 56700/28350 |