**Наименование организации**

**Контрактный пакет: "Устройство зданий ЗСГО, Кинологического комплекса, КПП №1, АПС – 2" 1605 "Кинологический комплекс"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Требования к исполнителю работ** | **Параметры** | **Статус наличия** |
| Членство в СРО строителей. | Наличие СРО |  |
| Если для выполнения работ планируется привлечение субподрядной организации (или нескольких организаций), то нужно указать название и ИНН организации, а также опыт взаимодействия. Также необходимо указать перечень и процентное соотношение работ, которые планируется выполнять собственными силами и силами субподрядчика (субподрядчиков) |  |  |
| Наличие в штате (либо привлекаемые - указать) специалистов по разработке организационно-технологической документации (ППР, ППРпс, технологических карт и т.д.) | Не менее 1 чел. |  |
| Спецификация на МТР. Перечень, кол-во и основные технические характеристики техники, необходимой по мнению участника отбора для выполнения полного объема работ по договору (машины-механизмы, оборудование, оснастка, инвентарь, опалубка, леса и пр.) | Не менее:  Автокран – 1 шт.;  Манипулятор – 1 шт.;  Экскаватор – 1 шт.;  «Bobcat» - 1 шт.;  Самосвал – 1 шт. |  |
| Перечень техники, имеющейся в собственности участника отбора и планируемой к привлечению для выполнения работ на Объекте. Если часть техники планируется привлекать со стороны, то необходимо указать ее перечень и каким образом планируется ее привлечение (аренда, субподряд и пр.) |  |  |
| Перечень и кол-во специалистов/рабочих, которых по мнению участника отбора необходимо привлечь для выполнения в срок монтажных работ на Объекте. | Не менее:  ИТР – 2 чел.;  Разнорабочий – 10 чел.;  Бетонщик – 5 чел.;  Арматурщик – 5 чел.; Монтажник – 3 чел.; Электромонтажник – 5 чел.;  Монтажник сантехнических систем – 4 чел. |  |
| Справка о собственных кадровых ресурсах и квалификации персонала, которые будут задействованы в ходе выполнения работ по договору, в т.ч.:  - ИТР (начальник участка, производители работ, мастера, геодезисты, инженеры ПТО, инженеры ОТ, сметчики и т.д.) располагающие достаточными знаниями и опытом;  - квалифицированные рабочие строительных специальностей.  Если для выполнения работ на Объекте планируется привлечение дополнительных специалистов/рабочих, то нужно указать их перечень и способ привлечения (трудовой договор, договор ГПХ, пр.) |  |  |
| Наличие подтвержденного опыта по выполнению:  -монолитных работ;  - отделочных работ;  - электромонтажных работ;  - сантехнических работ  за последние 2 года (с предоставлением КС-2 по доп. запросу Заказчика). | - 100м3  -300 м2 |  |
| Наличие собственных современных высокоточных геодезических приборов, планируемых для использования при строительстве Объекта | 2 и более |  |
| Рекомендованные: | | |
| Сведения об опыте работы по предмету отбора (референс-лист, отзывы/рекомендации, письма) перечень ранее выполненных/построенных объектов, которые рекомендуются к посещению |  |  |

Подпись уполномоченного лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_