Приложение 3

|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано:**  **Технический директор**  **Петербургский филиал**  **АО «ЦЕМРОС»**  **«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сапсалев А.Н.** |  |

График выполнения работ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Сроки выполнения работ | | | | | | | | | |
| 1 сутки | 2 сутки | 3 сутки | 4 сутки | 5 сутки | 6 сутки | 7 сутки | 8 сутки | 9 сутки | 10 сутки |
| 1 | 421.CN130 Крыша + разгонная часть 79 м2 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 421.CN130 Обечайка газохода 42м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 421.CN130 Переход 62 м² |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4 | 421.CN220 Конус 16.2 м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 421.CN140 Конус 16 м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 421.CN240 Конус 16 м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Участок обечайки ВВК 21м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Работы должны быть выполнены в полном объеме к 20.11.2024г согласно графика. Приступить к работам 11.11 – 15.11.2024г

Главный механик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /И.Н. Барсуков/