**Матрица ответственности сторон**

| **№п/п** | **Наименование** | **Обязанность** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Подрядчика** | **Субподрядчика** |
| **1** | **Помещения на стройке** |   |   |   |
| 1.1. | Бытовые помещения Субподрядчика | **-** | **+** |   |
| 1.2. | Помещение для хранения инструментов Субподрядчика | **-** | **+** |   |
| 1.3. | Помещение для хранения мат-лов утепленное | **-** | **+** |   |
| 1.4. | Площадка для складирования | **+** | **-** |   |
| 1.5. | Обслуживание складских помещений | **-** | **+** |   |
| 1.6. | Уборка бытовых помещений Субподрядчика | **-** | **+** |   |
| 1.7. | Мобильная связь у представителя Субподрядчика | **-** | **+** |   |
| 1.8. | Принадлежности для оказания первой мед.помощи | **-** | **+** |   |
| **2** | **Организационные вопросы** |  |  |   |
| 2.1. | Ограждение стройплощадки | **+** | **-** |   |
| 2.2. | Обеспечение пропускного режима на стройплощадку | **+** | **-** |   |
| 2.3. | Обеспечение сохранности имущества Субподрядчика | **+** | **+** | В рабочее время – Субподрядчик; В нерабочее время – Подрядчик; |
| 2.4. | Временные дороги – устройство  | **+** | **-** |  |
| 2.5. | Временные дороги – содержание  | **+** | **-** |  |
| 2.6. | Монтажные технологические площадки  | **+** | **-** |  |
| 2.7. | Защита от снега и льда рабочих мест на время производства работ по монтажу / демонтажу | **-** | **+** |   |
| 2.8. | Защита результатов работ до подписания акта сдачи-приемки | **-** | **+** |   |
| 2.9. | Защита результатов работ после подписания акта сдачи-приемки | **+** | **-** |   |
| 2.10. | Освещение стройплощадки – общее | **+** | **-** |  |
| 2.11. | Освещение рабочих мест  | **+** | **-** |   |
| 2.12. | Подготовка и сдача исполнительной документации  | **-** | **+** |   |
| 2.13. | Мобилизация/демобилизация оборудования, реставрируемых элементов | **-** | **+** |  |
| **3** | **Материалы для производства работ** |  |  |   |
| 3.1. | Материалы  | **-** | **+** |   |
| 3.2. | Сварочные материалы | **-** | **+** |   |
| 3.3. | Вспомогательные материалы – расходники  | **-** | **+** |   |
| 3.4. | Формы для изготовления декоративных элементов  | **-** | **+** |   |
| **4** | **Машины, механизмы, оборудование, инструмент** |  |  |  |
| 4.1. | Кран/манипулятор для демонтажных и монтажных работ | - | + |  |
| 4.2. | Шаланды (вывоз и завоз реставрируемых элементов) | **-** | **+** |   |
| 4.3. | Грузоподъемная техника  | **-** | **+** |   |
| 4.4. | Компрессорное оборудование  | **-** | **+** |   |
| 4.5. | Дизель электростанция  | **-** | **+** |   |
| 4.6. | Шанцевый инструмент  | **-** | **+** |  |
| 4.7. | Электрический инструмент (в том числе удлинители, гибочный, рубочный станки, насосы, глубинные вибраторы, виброгладилки, затирочный, фрейзерные и шлифовальные машины и т.д.), пневматический инструмент (в том числе гайковерты, отбойные молотки и т.д.) | **-** | **+** |   |
| 4.8. | Сварочное и газорезочное оборудование | **-** | **+** |   |
| **5** | **Работы** |  |  |   |
| 5.1 | Разработка ППР  | **-** | **+** |   |
| 5.2 | Подготовка данных для исполнительной документации, ведение журналов: сварочных, монтажных, бетонных работ | **-** | **+** | Совместно |
| **6** | **Перевозки и складирование** |  |  |  |
| 6.1. | Доставка на стройплощадку – персонала | **-** | **+** |   |
| 6.2. | Подача материалов к месту производства работ | **-** | **+** |   |
| **7** | **Временные инженерные сети** |  |  |  |
| 7.1. | Предоставление точек подключения |  | **+** | Точек подключения нет. Учесть ДЭС |
| 7.2. | Подключение бытового городка | **-** | **+** |  |
| 7.3. | Туалетные кабины | **-** | **+** |  |
| 7.4. | Вода питьевая | **-** | **+** |  |
| 7.5. | Обслуживание мобильных туалетных кабин | **-** | **+** |  |
| 7.6. | Отопление | **-** | **+** |  |
| 8 | **Безопасность и охрана труда** |  |  |  |
| 8.1. | Обеспечение средствами индивидуальной защиты | - | **+** |  |
| 8.2. | Ограждение опасных зон и мест производства работ | **-** | **+** |  |
| 8.3. | Обеспечение средствами оказания первой помощи | **-** | **+** |  |
| 8.4. | Обеспечение средствами пожаротушения | **-** | **+** |  |
| **8** | **Охрана окружающей среды** |  |  |   |
| 9.1. | Уборка рабочих мест  | - | **+** |   |
| 9.2. | Размещение отходов и мусора собственного производства в контейнер или на обозначенное место складирования на площадке | **-** | **+** |   |
| 10 | **Прочие вопросы** |  |  |   |
| 10.1. | Проектная документация (рабочая документация) | **+** | - |   |
| 10.2. | Разработка рабочего проекта, узлы, детали | **+** | **-** |   |
| 10.2. | Оформление и сдача исполнительной документации | **-** | **+** |   |
| 10.3. | Геодезическая основа строительства (включая сезонные поверки) |  | **+** |  |
| 10.4 | Сдача работ представителям КГИОП  | **+** | **+** | Совместно |
| 10.5 | Согласование изменений, разработка авторских листов | **+** | **+** | Совместно |
| 10.8. | Геодезическое сопровождение (в т.ч. исполнительные схемы) | **+** | **+** | Совместно |

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор:ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/м.п. | Генеральный директор ООО «РСГео»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Коняев П.Е. /м.п. |