Договор субподряда №

на выполнение работ

| г. Москва | « » _____________ 2023 года |
| --- | --- |

Общество с ограниченной ответственностью «2Б проект» (далее - ООО «2Б проект»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Бажанова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «____________» (далее – ООО «__________»), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице генерального директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», во исполнение Гражданско-правового договора бюджетного учреждения № 122/22(КР) на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов и кровли родильного дома ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ», по адресу: г. Москва, Коломенский пр-д, д.4, стр. 2 (ИКЗ: 222770407612977060100100370010000243), заключенного «12» апреля 2022 г. между Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы», именуемым в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Подрядчиком по настоящему Договору субподряда, с другой стороны, заключили настоящий Договор субподряда (далее – «Договор») о нижеследующем.

Предмет Договора

Субподрядчик обязуется поставить и передать в собственность Подрядчика оборудование (далее – «Оборудование»), а также выполнить работы _________________  на объекте: «капитальный ремонту фасадов и кровли родильного дома ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ» (далее – «Работы») на объекте капитального ремонта: «ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ»» (далее – «Объект»), в соответствии с проектной документацией и рабочей документацией __________, в сроки, предусмотренные Договором, в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), (далее – «График выполнения работ») и передать результат работ Подрядчику в обусловленные Договором сроки, а Подрядчик обязуется принять и оплатить оборудование и результат работ, в порядке и в соответствии с условиями, предусмотренными Договором.

Подрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия и выполнить необходимые работы для поставки Оборудования, принять и оплатить поставленное, смонтированное и сданное в эксплуатацию Оборудование в установленном законодательством порядке на условиях настоящего Договора.

Объем и содержание работ, подлежащих выполнению, требования к качеству выполняемых Субподрядчиком работ, а также требования к порядку и способу их выполнения Субподрядчиком, определяются проектной документацией, рабочей документацией и Договором.

Субподрядчик подтверждает, что проектная и рабочая документация изучена, все необходимые замечания, корректировки, типовые замены и прочие возможные изменения по составу, количеству работ, маркам и типам оборудования и материалов учтены при расчете Цены договора, до подписания настоящего Договора, являются исчерпывающими для выполнения полного комплекса работ по Договору и сдаче Объекта в эксплуатацию.

Давальческое сырье:

По согласованию Сторон, Подрядчик осуществляет поставку оборудования, материалов (далее -  «Давальческого сырья»), указанных в Приложении №1 к Договору, на давальческой основе. Все остальные материалы, необходимые для выполнения полного комплекса работ, в т.ч. расходные и крепежные, поставляет Субподрядчик.

Перечень  давальческого сырья, количество и срок его поставки заводом-изготовителем указаны в  Приложении 1 к Договору.

- Субподрядчик за 5 (Пять) рабочих дней до необходимой даты заказа давальческого сырья у завода-изготовителя и оформления его поставки направляет в адрес Подрядчика Заявку на основании подготовленных Технологических карт на выполнение работ и Проекта производства работ.

- Необходимую дату заказа давальческого сырья определяет Субподрядчик на основании своей потребности и с обязательным учетом сроков поставки данного сырья заводом-изготовителем, указанных в Приложении 1 к Договору.

- В Заявке на давальческое сырье обязательно должны быть указаны необходимый перечень и объемы давальческого сырья.

- Заявка направляется на адрес электронной почты Подрядчика, указанной в реквизитах настоящего Договора, с обязательным последующим предоставлением оригинала Заявки и вышеуказанной документации в письменном виде, подписанной уполномоченным лицом Субподрядчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты отправки Заявки на электронную почту.

- Подрядчик на основании Заявки от Субподрядчика проверяет наличие необходимого давальческого сырья и возможность осуществления его поставки на объект, оформляет и производит поставку.

    - 1.5.3. Поставку и передачу давальческого сырья осуществляет Подрядчик за свой счет путем поставки давальческого сырья Субподрядчику на Объект.

    - 1.5.4. Подрядчик обязан уведомить Субподрядчика о предстоящей поставке давальческого сырья не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки. Уведомление направляется посредством электронной почты, адрес которой указан в разделе 13 настоящего Договора.

    - 1.5.5. Приемка давальческого сырья осуществляется Субподрядчиком путем подписания накладной по форме М-15. Датой приемки давальческого сырья является дата подписания накладной по форме М-15.

    - 1.5.6. Риск случайной гибели и неоптимальный расход давальческого сырья в ходе производства работ с момента приемки Субподрядчиком несет Субподрядчик.

    - 1.5.7. В случае неосуществления Подрядчиком своевременной поставки давальческого сырья, вследствие чего будут остановлены работы на объекте, Субподрядчик вправе требовать продления сроков выполнения работ на срок задержки поставки давальческого сырья.

    - 1.5.8. В случае непредоставления строительной готовности для производства работ по монтажу на объекте Субподрядчик вправе требовать продления сроков выполнения работ на срок задержки предоставления строительной готовности.

  - 1.6. Во всем остальном, что не согласованного Сторонами в пункте 1.5. настоящего Договора (в части давальческого сырья), Субподрядчик самостоятельно несет ответственность и за свой счет осуществляет закупку необходимых материалов, изделий, конструкций и оборудования для выполнения работ по Договору в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору.

Цена Договора и порядок расчета

Цена Договора является твердой, определена в Смете Договора (Приложение № 1 к Договору) на весь срок исполнения Договора и включает в себя стоимость монтажных работ, поставку оборудования и всех материалов, в т.ч. расходных и крепежных, непредвиденные расходы, прибыль Субподрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Субподрядчика, связанных с выполнением обязательств по Договору, при котором цена Договора (Цена работ) составляет ___________ (___________) рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – «НДС») по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов в сумме _________ (__________) рубля 00 копеек (далее – «Цена Договора»).

  - Цена Договора включает в себя затраты на:

- поставку материалов в соответствии проектной и рабочей документацией, в т.ч. расходных и крепежных в объеме, необходимом для выполнения полного комплекса работ и сдачи Объекта в эксплуатацию;

- строительно-монтажные работы;

- проведение необходимых испытаний, индивидуальные и комплексные, пуско-наладочные работы, опробование системы;

- геодезическое сопровождение;

- использование средств подмащивания;

- совместную сдачу результата работ Заказчику;

- подготовку исполнительной документации;

- прибыль Субподрядчика;

- непредвиденные расходы, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Субподрядчика, связанных с выполнением обязательств по Договору;

- работы и материалы, не учтенные проектом и/или Сметой, но необходимые для выполнения полного комплекса работ и сдачи объекта в эксплуатацию.

Подрядчик производит оплату по настоящему Договору в следующем порядке:

Подрядчик перечисляет в адрес Субподрядчика авансовый платеж в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора в размере до _____ % ( _______ процентов)  от стоимости Договора.

По договоренности Сторон, Подрядчик вправе производить оплату авансовых платежей по Договору напрямую производителю либо поставщику на основании распределительных писем Субподрядчика. При этом Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику копию договора поставки на оплачиваемый материал.

Погашение аванса осуществляется пропорционально стоимости выполненных работ датой подписания сторонами Актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

Стоимость этапов исполнения Договора указана в Приложении № 1 к Договору «Смета договора».

## 2.6. Подрядчик оплачивает выполненные Субподрядчиком в соответствии с настоящим Договором работы (этапы работ), путем перечисления денежных средств на банковский счет Субподрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 13 Договора.

## 2.7. Оплата выполненных работ осуществляется в рублях Российской Федерации.

- 2.8. Обязательства Подрядчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Подрядчика.

- 2.9. В случае начисления Субподрядчику неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и при неудовлетворении Субподрядчиком в добровольном порядке предусмотренных Договором требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик вправе производить оплату выполненных работ за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней).

- 2.10. Подрядчик удерживает обеспечительный платеж в размере 5 % (Пять процентов) от стоимости фактически выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ на основании подписанных Сторонами актов по форме КС-2, КС-3. Возврат удержанных сумм обеспечительных платежей производится Подрядчиком в течение 3 (трех) месяцев с момент выполнения Субподрядчиком и приемки Подрядчиком всех работ по настоящему Договору на основании подписанных Сторонами актов по форме КС-2 и КС-3.

- 2.11. Цена Договора может быть изменена в случае внесения изменений в проектную и рабочую документацию, выданную в производство работ.

Сроки, место и порядок выполнения работ

Субподрядчик обязуется выполнить работу по __________, предусмотренную Договором, в следующие сроки:

- - начальный срок - дата заключения настоящего Договора.

- - конечный срок – «___» _________ 2023 г.

Срок исполнения обязательств по Договору по выполнению работ, включая промежуточные сроки определяется в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2).

Субподрядчик выполняет работы в порядке согласно Графику выполнения работ и в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией и Договором.

До начала работ и подписания «Акта приемки строительной площадки» (Приложение     № 3) Подрядчик передает Субподрядчику все проекты в электронном и печатном виде со штампом «в производство работ» в количестве 2-х комплектов.

Субподрядчик обеспечивает наличие на строительной площадке следующей документации, необходимой для выполнения работ:

- общего журнала работ (далее – «Журнал»);

- рабочей документации;

- проектной документации;

- специальных журналов работ;

- исполнительной документации – текстовые и графические материалы;

- материалов фотофиксации.

Субподрядчик ежедневно ведет журнал, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Субподрядчика.

В случае обнаружения недостатков и их фиксации в журнале, Субподрядчик в срок, согласованный с Подрядчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных в журнале.

Субподрядчик извещает Подрядчика о готовности освидетельствования и приемки работ, которые оказывают влияние на безопасность Объекта и в соответствии с технологией строительства, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее – «Скрытые работы»), конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других конструкций и участков систем инженерно-технического обеспечения (далее – «ответственные конструкции», «участки систем» соответственно) за 3 (три) рабочих дня до начала приемки соответствующих работ.

Перечень скрытых работ, ответственных конструкций, участков систем, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией и рабочей документацией.

Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания актов освидетельствования скрытых работ, актов промежуточной приемки ответственных конструкций, участков систем.

Если закрытие скрытых работ выполнено без подписания актов освидетельствования скрытых работ, актов промежуточной приемки ответственных конструкций, участков сетей, то по требованию Подрядчика Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, не прошедших освидетельствование, затем восстановить ее за свой счет. При этом Субподрядчик не освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения работ.

В случае обнаружения недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения таких недостатков составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Субподрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения Цены Договора устранить недостатки выполненных работ и обеспечить их надлежащее качество.

В случае отказа Субподрядчика подписать двусторонний акт или уклонения от его подписания, в двустороннем акте делается соответствующая отметка. В случае неявки Субподрядчика по предварительному уведомлению от Подрядчика для составления двустороннего акта, акт составляется в отсутствии Субподрядчика. При этом Подрядчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных работ привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Субподрядчика.

3.9. Порядок поставки оборудования и оказания услуг:

3.9.1. Субподрядчик обеспечивает подготовку помещения (места) эксплуатации, в котором будет осуществляться сборка, установка, монтаж, ввод в эксплуатацию оборудования, в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.9.2. Субподрядчик в срок до осуществления поставки оборудования направляет в адрес Подрядчика уведомление о дате и времени доставки оборудования на объект.

Субподрядчик обеспечивает упаковку оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к объекту и разгрузки. Упаковка оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к соответствующему оборудованию.

3.9.3. Фактической датой поставки оборудования на объект считается дата, указанная в документе, подтверждающем факт передачи оборудования.

3.9.4. При поставке оборудования Субподрядчик по месту доставки представляет Подрядчику документы:

техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) оборудования на русском языке;

гарантию производителя на оборудование, срок действия которой соответствует сроку, указанному в Договоре, оформленную в виде отдельного документа;

гарантию Субподрядчика на оборудование, срок действия которой соответствует сроку, указанному в Договоре, оформленную в виде отдельного документа;

3.9.5. После поставки оборудования на объект Субподрядчик в порядке и сроки, установленные Графиком выполнения монтажных работ, оказывает услуги.

Подрядчик обеспечивает привлечение квалифицированного персонала для оказания услуг в количестве, необходимом для оказания услуг надлежащего качества.

3.9.6. Сборка, установка и монтаж оборудования осуществляются Субподрядчиком в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) оборудования при наличии подготовленного в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации помещения (места) эксплуатации оборудования.

3.9.7. Ввод в эксплуатацию оборудования включает в себя пусконаладочные работы, в том числе работы по наладке, настройке, регулировке, апробированию, инструментальному контролю соответствия выходных параметров оборудования.

3.9.8. В состав монтажных и пусконаладочных работ оборудования входят:

- распаковка оборудования;

- проверка наличия всех компонентов согласно номенклатуре поставки;

- сборка и монтаж оборудования;

- расстановка оборудования из комплекта поставки на соответствующих рабочих местах;

- соединение компонентов оборудования из комплекта поставки между собой соединительными кабелями;

- подключение оборудования из комплекта поставки к имеющимся информационным и силовым розеткам на объектах сетевыми и силовыми кабелями, входящими в комплект поставки;

- проверка прохождения сигналов связи между компонентами;

- включение оборудования, инициализация предустановленной операционной системы;

- первоначальная инициализация оборудования – основных рабочих параметров согласно инструкции производителя;

- проверка функционирования каждой единицы оборудования из комплекта поставки согласно базовым режимам эксплуатации, указанным в инструкции производителя;

- иные мероприятия, необходимые для эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования.

Порядок и сроки осуществления приемки выполненных работ и оформления ее результатов

Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании проектной документации, рабочей документации, Сметы Договора, Графика выполнения работ, условий Договора, в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных субподрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в Смету Договора, Субподрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется Договором, исполнительную документацию (Приложение № 9), отчет об использовании давальческого сырья по форме М-29 в объеме и в сроки, предусмотренные условиями Договора (далее – «Комплект документов»). Исполнительная документация должна соответствовать требованиям и оформляться в соответствии с Регламентом № 17Р-2019 «По подготовке и формированию исполнительной документации подрядными организациями» от «20» августа 2019 года (Приложение №12).

Перечень, порядок и сроки направления Субподрядчиком комплектов документов, в том числе сдачи Субподрядчиком результата работ по Договору определяются в соответствии с условиями Договора и Приложениями к Договору (Приложение № 13).

Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с Графиком выполнения работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является Акт о приемке выполненных работ (КС-2), оформленный и подписанный в установленном Договором порядке (далее также – «Документ о приемке»).

Подрядчик осуществляет приемку выполненных работ, в том числе приемку результата работ по Договору, после получения от Субподрядчика соответствующего комплекта документов.

Подрядчик, осуществляя приемку выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней рассматривает и проверяет на соответствие условиям Договора и Приложений к нему представленные Субподрядчиком документы.

- Подрядчик вправе провести экспертизу с привлечением экспертов, экспертных организаций результатов выполненных работ и документов их оформляющих и фиксирующих до принятия решения о подписании Акта о приемке выполненных работ (Документа о приемке) в течение 10 (десяти) рабочих дней по окончании срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.

По истечению срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, Подрядчик подписывает или утверждает подписанный всеми членами приемочной комиссии (в случае создания Подрядчиком приемочной комиссии) Документ о приемке, либо в те же сроки направляет Субподрядчику Мотивированный отказ от подписания документа о приемке, содержащий перечень выявленных недостатков и сроки их устранения (далее – «Мотивированный отказ»).

- В случае, если Подрядчик воспользовался своим правом на проведение экспертизы, о чем Подрядчик уведомляет Субподрядчика, срок для подписи (утверждения подписанного) Документа о приемке и срок для направления Мотивированного отказа  увеличиваются соответственно на количество дней, в течение которых осуществляется экспертиза, но не более срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

В случае получения мотивированного отказа Субподрядчик обязан в сроки, установленные в таком отказе, устранить выявленные недостатки за свой счет и направить Подрядчику отчет об устранении недостатков, подписанный Субподрядчиком, а также соответствующий комплект документов в соответствии с п.4.2

Со дня получения от Субподрядчика указанного в настоящем пункте комплекта документов Подрядчик действует в порядке, установленном настоящим разделом Договора, при этом срок исполнения обязательств Подрядчика, установленный настоящим разделом Договора, исчисляется со дня получения такого комплекта документов.

В случае, если выявленные недостатки, указанные в мотивированном отказе, не устранены Субподрядчиком в установленные в мотивированном отказе сроки, Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с условиями Договора.

Подписание Подрядчиком документов о приемке не лишает его права ссылаться на недостатки выполненных работ, в том числе по объему работ (включая обнаруженные по результатам проведенных контрольными и другими надзорными органами проверок).

Оплата выполненных работ в полном объеме производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ (КС-2), а также предоставления Субподрядчиком Подрядчику полного комплекта отчетных документов, предусмотренных Договором. Оплата осуществляется в пределах Цены Договора на основании Сметы Договора в сроки и в размерах, которые установлены Договором, с учетом Графика выполнения работ, фактически выполненных Субподрядчиком работ путем перечисления денежных средств на счет Субподрядчика, реквизиты которого приведены в Договоре, за вычетом суммы выплаченного аванса.

Права и обязанности Сторон

Подрядчик вправе:

Требовать от Субподрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков, в том числе ранее принятых Подрядчиком работ.

Требовать от Субподрядчика представления (направления) надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией и Договором, требованиями законодательства Российской Федерации.

Запрашивать у Субподрядчика информацию об исполнении им обязательств по Договору.

Требовать от Субподрядчика возмещения понесенных Подрядчиком необходимых расходов и других убытков в соответствии со статьей 397 Гражданского кодекса.

Провести экспертизу с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.  При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено нарушения Субподрядчиком Договора или причинно-следственной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками, дефектами (в данном случае расходы на экспертизу несет Субподрядчик).

Запрашивать у Субподрядчика образцы материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также его комплектующих, приобретаемых (или планируемых к приобретению) Субподрядчиком для производства работ, включая сопровождающие их документы, подтверждающие соответствие качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ссылаться на обнаруженные им недостатки в ходе осуществления поставки, приемки оборудования, выполнения работ, в т.ч. которые не были оговорены в документе о приемке, но фактически отражены в документе, оформленном по результатам проверки контрольных или надзорных органов.

Давать Субподрядчику обязательные для него письменные, устные и иные указания, предусмотренные Договором, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

Давать Субподрядчику предписание о приостановлении Субподрядчиком работ в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность зданий и сооружений, находящихся вблизи объекта;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, изделий, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Субподрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления сроков выполнения работ, установленных Графиком выполнения работ.

Давать Субподрядчику письменное предписание:

а) об удалении с территории Объекта в установленные сроки материалов, изделий, конструкций и оборудования, не соответствующих проектной документации и (или) рабочей документации и (или) условиям Договора, и приостановлении работ с использованием таких материалов, изделий, конструкций и оборудования;

б) о замене таких материалов, оборудования, изделий, конструкций на новые материалы, изделия, конструкции и оборудование, удовлетворяющие требованиям проектной документации, условиям Договора.

Принимать участие в организуемых и (или) инициированных Субподрядчиком производственных, технических, организационных и иных совещаниях по вопросам, связанным с выполнением работ.

При выявлении в период выполнения работ нарушений Субподрядчиком положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил:

а) выдавать Субподрядчику письменное распоряжение на устранение нарушений, требовать принятия незамедлительных мер по устранению нарушений;

б) в случае игнорирования распоряжения, грубого нарушения положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил приостановить производство работ (с фиксацией в общем журнале работ) до устранения выявленных замечаний.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Субподрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления сроков выполнения работ, установленных Графиком выполнения работ.

В случае необходимости Подрядчик вправе оказать Субподрядчику услуги по предоставлению строительной техники/механизмов, аренде бытовых помещений, услуги по организации бытового городка и предоставлению права размещения бытовых помещений, услуги по уборке и/или вывозу мусора, иные услуги.

Стоимость услуг по предоставлению строительной техники/механизмов определяется как произведение стоимости машино-смены (машино-часа), на количество дней (часов) эксплуатации строительной техникой/механизмами, увеличенной на 15 (Пятнадцать) %. Стоимость машино-смены (машино-часа) определяется на основании цен, утвержденных Подрядчиком и организацией, привлекаемой Подрядчиком для обеспечения Субподрядчика строительной техникой/механизмами в период производства работ на Объекте. При этом Подрядчик обязуется предоставить Субподрядчику заверенные Подрядчиком копии документов, подтверждающих утвержденные цены.

Стоимость аренды бытовых помещений составляет:

- 18 170 (Восемнадцать тысяч сто семьдесят) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 20%, за 1 (Одно) бытовое помещение в месяц.

Стоимость услуг по вывозу мусора составляет:

- 25000 (Двадцать одна тысяча триста двадцать один) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 20%, за 1 (Один) контейнер вместимостью 20 м³, или

- 1500 (Одна тысяча шестьдесят шесть) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 20%, за 1 м³ вывезенного мусора.

Стоимость услуг по уборке мусора и иных услуг составляет:

- 540 (Пятьсот сорок) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 20%, за 1 чел./час.

Иные, непоименованные в настоящем пункте Договора услуги, предоставляемые Подрядчиком Субподрядчику при производстве работ на Объекте, расцениваются по фактическим затратам Подрядчика, увеличенным на 15 (Пятнадцать) %.

Наименование, объем, сроки оказанных услуг фиксируются двусторонним актом, составленным ответственными представителями Сторон. На основании данного акта Подрядчик оформляет и предоставляет Субподрядчику Акт приемки оказанных услуг, счет-фактуру, выставленный Подрядчиком в соответствии со ст.168 и ст.169 НК РФ. Субподрядчик в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения от Подрядчика вышеуказанных документов обязан рассмотреть их, подписать Акт приемки оказанных услуг, скрепить печатью и один экземпляр вернуть Подрядчику. В случае не направления Субподрядчиком Подрядчику в вышеуказанный срок подписанного Акта приемки оказанных услуг либо письменного мотивированного отказа от его подписания, услуги считаются оказанными Подрядчиком Субподрядчику и подлежат оплате в бесспорном порядке на основании одностороннего Акта приемки оказанных услуг.

Оплата услуг, оказанных Подрядчиком Субподрядчику в соответствии с настоящим пунктом Договора, осуществляется путем зачета их стоимости в счет оплаты за выполненные Субподрядчиком и принятые Подрядчиком работы в соответствующем отчетом периоде. Оплата услуг (встречной задолженности) оформляется путем отражения в Акте о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), как удержание соответствующей суммы. Стоимость, подлежащая оплате Субподрядчику за выполненные им работы, отражается за минусом удержанной Подрядчиком суммы услуг (встречной задолженности).

В случае недостаточности суммы, подлежащей оплате Субподрядчику за выполненные Субподрядчиком и принятые Подрядчиком работы, для погашения задолженности Субподрядчика за оказанные Подрядчиком услуги (встречная задолженность), Субподрядчик обязуется оплатить Подрядчику разницу в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения письменного требования Подрядчика.

В случае необходимости Подрядчик на основании спецификаций, подписываемых Сторонами, производит поставку (доставку) Субподрядчику материалов и (или) оборудования (далее – «Товар») на Объект.

Наименование, ассортимент, комплектность и количество Товара, срок поставки Товара, цена за единицу Товара, общая стоимость Товара, а также иные условия, необходимые для поставки Подрядчиком Субподрядчику Товара, согласовываются Сторонами в спецификациях, которые с момента подписания Сторонами становятся неотъемлемыми частями настоящего Договора.

Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТам и техническим условиям (ТУ), иным стандартам, действующим на территории Российской Федерации, установленным для такого вида Товара, и подтверждаться документацией, предусмотренной законодательством для данного вида Товара.

Поставка Товара оформляется Товарной накладной (по форме ТОРГ-12)/УПД, которая(-ый) подписывается уполномоченными представителями Сторон и скрепляется печатью.

К Субподрядчику переходит право собственности на Товар с момента передачи Товара Подрядчиком Субподрядчику и подписания уполномоченными представителями Сторон Товарной накладной (по форме ТОРГ-12)/УПД.

Если иное не согласовано Сторонами в спецификации, разгрузка Товара на Объекте осуществляется силами и за счет Субподрядчика.

Приемка Товара по качеству/количеству/ассортименту/комплектности (явные недостатки) производится Субподрядчиком в день поставки Товара. Приемка Товара производится с участием представителей Подрядчика и Субподрядчика. Если в ходе проведения приемки окажется очевидным несоответствие поставленного Товара требованиям спецификации по качеству/количеству/ассортименту/комплектности (явные недостатки), Субподрядчик обязан сделать отметку в Товарной накладной (по форме ТОРГ-12)/УПД. Субподрядчик вправе предъявить требования, связанные со скрытыми недостатками Товара в течение 10 (Десять) календарных дней с момента поставки Товара на Объект.

Гарантийный срок на Товар, поставляемый Подрядчиком, устанавливается заводом-изготовителем и начинает течь с даты приемки Товара Субподрядчиком по соответствующей спецификации.

Требования к таре (упаковке) и маркировке определяются требованиями ГОСТов и ТУ, установленными для тары (упаковки) и маркировки при поставке данного Товара.

Подрядчик не несет ответственность за недостатки, возникшие в результате несоблюдения правил монтажа и/или эксплуатации Товара, и любых других нарушений в рамках деятельности Субподрядчика, его работников и/или третьих лиц, в том числе за недостатки, которые возникли после его передачи Субподрядчику вследствие нарушений Субподрядчиком, его работниками и/или третьими лицами условий его транспортировки, хранения, вследствие действий Субподрядчика, его работников и/или третьих лиц, связанных с применением Товара не по его назначению и действий, связанных с нарушением технологий эксплуатации.

Если иное не согласовано Сторонами в спецификации, оплата поставленного Субподрядчику Товара, в соответствии с настоящим пунктом Договора, осуществляется путем зачета его стоимости в счет оплаты за выполненные Субподрядчиком и принятые Подрядчиком работы в соответствующем отчетом периоде. Оплата Товара (встречной задолженности) оформляется путем отражения в Акте о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), как удержание соответствующей суммы. Стоимость, подлежащая оплате Субподрядчику за выполненные им работы, отражается за минусом удержанной Подрядчиком суммы Товара (встречной задолженности).

В случае недостаточности суммы, подлежащей оплате Субподрядчику за выполненные Субподрядчиком и принятые Подрядчиком работы, для погашения задолженности Субподрядчика за поставленный Подрядчиком Товар (встречная задолженность), Субподрядчик обязуется оплатить Подрядчику разницу в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения письменного требования Подрядчика.

Осуществить проверку наличия документов, разрешающих осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, у Представителей Субподрядчика, находящихся на Объектах Подрядчика, в любое время.

Не допустить или удалить с территории Объектов Представителей Субподрядчика, у которых отсутствуют разрешительные документы.

Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

Подрядчик обязан:

Оплатить оборудование и результат работ, в порядке и в соответствии с условиями, предусмотренными Договором.

Проводить проверку предоставленных Субподрядчиком оборудования и результатов работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора.

Осуществлять приемку оборудования и работ в порядке и сроки, установленные Договором.

Если иное не предусмотрено Договором сообщать в письменной форме Субподрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения таких недостатков.

Требовать уплаты неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с условиями Договора.

Осуществлять контроль за исполнением Субподрядчиком условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Субподрядчиком материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

Представлять Субподрядчику информацию об изменении реквизитов Подрядчика, указанных в Договоре, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения, вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Договор.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Субподрядчика информации об изменении реквизитов Субподрядчика, указанных в Договоре, а также проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в Договор, рассмотреть их, подписать дополнительное соглашение к Договору.

Представлять Субподрядчику разъяснения и уточнения относительно исполнения обязательств в рамках Договора в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

В срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Субподрядчика предупреждения об обстоятельствах, о которых Субподрядчик обязан предупредить Подрядчика в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 716 Гражданского кодекса, направить ответ с указанием о дальнейших действиях Субподрядчика.

Обеспечить строительный контроль и авторский надзор за выполнением работ Субподрядчиком (объемом работ, качеством выполненных работ, стоимостью и сроками выполнения работ), в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией и Договором, а также требованиями нормативных документов.

Подготовить строительную площадку для возможности выполнения монтажных работ надлежащим образом, в том числе освободить от имущества, принадлежащего Подрядчику и другим лицам, которое не связано с выполнением работ по Договору, и мусора, и передать ее по Акту Субподрядчику не позднее 10 дней после заключения настоящего Договора.

Обеспечить охрану территории строительной площадки и находящегося на ней имущества Субподрядчика в нерабочее время при условии сдачи всех помещений под общую охрану объекта.

Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

Субподрядчик вправе:

Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором.

Запрашивать у Подрядчика разъяснения и уточнения относительно исполнения обязательств в рамках Договора.

Досрочно исполнить обязательства по Договору только по письменному согласованию с Подрядчиком.

Приостановить поставку и/или работу, известив об этом Подрядчика, в случае нарушения последним сроков передачи давальческого сырья и в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

Привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц – субсубподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., для выполнения обязательств, предусмотренных Договором. При этом Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субсубподрядчиками. Привлечение субсубподрядчиков не влечет изменения Цены Договора и (или) объемов работ по Договору. Перечень работ, выполненных субсубподрядчиками, и их стоимость Субподрядчик указывает в исполнительной документации, представляемой Подрядчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном Договором.

Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

Субподрядчик обязан:

Качественно выполнить все работы в соответствии с Технической (рабочей/проектной) документацией, действующими нормами, ГОСТ, СНиП, техническими условиями, правилами приёмки в эксплуатацию тепловых пунктов, в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, и сдать результаты выполненных работ в установленном Договором порядке Подрядчику.

- Использовать при выполнении работ квалифицированных сотрудников, которые имеют разрешение на работу в РФ, а также допуски на производство специальных работ, обладают необходимым опытом и квалификацией для выполнения работ по настоящему Договору.

- В срок не более 10 (десять) рабочих дней после получения Технической (рабочей) документации по накладной от Подрядчика выполнить входной контроль переданной для исполнения рабочей документации и при наличии выявленных к ней недостатков (в т.ч. замечаний к объемам работ) направить их Подрядчику.

Произвести фактические замеры проемов на объекте перед изготовлением изделий.

Принять от Подрядчика строительную площадку (фронт работ) по Акту передачи строительной площадки (фронта работ). Дата начала фактического использования строительной площадки (фронта работ) для выполнения работ является дата принятия Строительной площадки Субподрядчиком без замечаний.

Субподрядчик гарантирует и подтверждает, что:

- - ни сам Субподрядчик, ни его бенефициары не зарегистрированы в офшорных зонах, перечень которых установлен приказом финансов Российской Федерации от 13.11.2007 № 108н;

- - Субподрядчик своевременно уплачивает в бюджет налоги, страховые взносы и другие обязательные платежи, а также заверяет Подрядчика в том, что своевременно сдает отчетность в ИФНС, Росстат, фонды и иные установленные законодательством РФ ведомства;

- - о Субподрядчике не имеется сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ, и /или федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ.

Принять все сезонные меры на строительной площадке, в объеме необходимом для выполнения работ по Договору, соответствующие плану организации строительства и проекту производства работ.

Обеспечить представителям Подрядчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при выполнении работ материалов, изделий, конструкций и оборудования.

Выполнять на строительной площадке необходимые мероприятия по охране труда, технике безопасности, культуре производства, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, экологической и санитарной безопасности, требования по рациональному использованию территории, зеленых насаждений и земли.

- За нарушение вышеуказанных требований Подрядчик вправе требовать от Субподрядчика уплаты штрафов, в соответствии с условиями Договора.

Обеспечить безопасные условия труда (а также контроль за их соблюдением) для работников Субподрядчика, находящихся на строительной площадке, в соответствии с требованиями Правил по охране труда в строительстве.

Обеспечить содержание и уборку строительной площадки (фронта работ) и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта, соблюдать культуру производства строительных работ на площадке, обеспечить пункт мойки колес, не допускать загрязнения проезжей части, произвести восстановление разрушенных в ходе работ покрытий и зеленых насаждений, находящихся за пределами зоны работ.

Обеспечить размещение механизмов в пределах земельного участка, отведенного Подрядчиком, в соответствие с согласованным стройгенпланом.

Поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, технику, оборудование и механизмы, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и передачу для выполнения работ. При этом применяемые для работ материалы, изделия, конструкции, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, гарантийные паспорта (талоны) и другие документы, удостоверяющие их качество. В случае отсутствия вышеуказанных документов, Подрядчик вправе отказаться от подписания Актов о приемке выполненных работ (Форма КС-2), в которых указаны работы, выполненные с применением таких оборудования, материалов, изделий и конструкций.

- Основные отделочные материалы, изделия, конструкции и оборудование, используемые для выполнения работ должны быть предварительно письменно согласованы с Подрядчиком.

- В случае использования Субподрядчиком импортных оборудования, материалов, изделий и конструкций, Субподрядчик обязан представить Подрядчику документы, подтверждающие факт завершения прохождения процедуры таможенного оформления таких оборудования, материалов, изделий и конструкций, а также сопроводительные документы, инструкции на русском языке.

- В случае отказа от представления или непредставления вышеуказанных документов, Подрядчик вправе отказаться от подписания Актов о приемке выполненных работ (Форма КС-2), в которых указаны работы, выполненные с применением таких оборудования, материалов, изделий и конструкций.

- Субподрядчик обеспечивает и несет полную ответственность за технически исправное состояние поставляемых материалов, изделий, конструкций, техники, оборудования и механизмов, а также за соблюдение требований безопасности выполняемых работ.

Субподрядчик обеспечивает складирование материалов в соответствии с действующими нормами.

Обеспечить сохранность всего имущества, в том числе, имевшегося ранее, вновь приобретенного или переданного для выполнения работ и находящегося на строительной площадке в период выполнения работ.

Иметь в наличии все разрешения, лицензии.

Известить Подрядчика о необходимости оформить акт технической приемки скрытых работ посредством направления отдельного письменного документа не менее чем за 3 (три) дня до предполагаемого срока подписания вышеуказанного акта на основании ежедневных актов в произвольной форме.

Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Подрядчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Подрядчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Субподрядчик обязан по требованию Подрядчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Подрядчика, а затем восстановить за свой счет.

При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Субподрядчиком работ проектной документации и рабочей документации, Актам о приемке выполненных работ (КС-2), Справкам о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) вернуть оплаченные денежные средства по выявленным несоответствиям в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от Подрядчика.

В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субсубподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представить Подрядчику:

а) декларацию о принадлежности субсубподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субсубподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций заверенную Субодрядчиком.

Своевременно направлять Подрядчику надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора, в том числе перечисленные в Приложении к Договору.

Предоставлять Подрядчику:

- - до начала производства работ по Договору передать Подрядчику проект производства работ (ППР) на согласование;

- - в законодательно установленный срок счета-фактуры и составлять первичные документы (справки, акты приема-передачи, спецификации, товарные и товарно-транспортные накладные и т.д.);

- - в порядке и сроки, предусмотренные Договором, исполнительной документацией по всем видам работ, выполненным за отчетный период, и включающую в себя: исполнительные схемы, акты на скрытые работы, сертификаты и паспорта на применяемые материалы и оборудование, результаты лабораторных испытаний и иную документацию, необходимую для ввода объекта в эксплуатацию, на бумажном носителе и в электронном виде в форматах общедоступных программ: тексты – MS Word, MS Excel, чертежи – AutoCAD, в формате PDF или в ином формате с письменного согласия Подрядчика (в 4-х экземплярах). Передача исполнительной документации подтверждается подписанием Сторонами Акта приема-передачи исполнительной документации.

- - отчет об использовании давальческого сырья по форме М-29 (при использовании давальческого сырья)

- - Предоставлять в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Подрядчика достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Договору.

- - Представлять Подрядчику информацию обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня обнаружения Субподрядчиком таких обстоятельств.

- - Представлять Подрядчику информацию об изменении реквизитов Субподрядчика, указанных в Договоре, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения, вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Договор.

- - В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика информации об изменении реквизитов Подрядчика, указанных в Договоре, а также проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в Договор, рассмотреть их, подписать дополнительное соглашение к Договору.

- Передача исполнительной документации в полном объеме подтверждается подписанием Сторонами Акта приема-передачи полного пакета исполнительной документации.

Немедленно извещать Подрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- - возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- - иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ либо создающих невозможность их завершения в срок.

Информировать Подрядчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Субподрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Субподрядчику.

Устранять своими силами и средствами недостатки/дефекты в своей работе в сроки, согласованные Сторонами, но не более 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента их обнаружения.

Обеспечивать участие квалифицированного и подготовленного представителя (при необходимости — представителей) Субподрядчика в организованных и (или) инициированных Подрядчиком, производственных, технических, организационных и иных совещаниях при условии заблаговременного (не менее 24-х часов) уведомления Субподрядчика о дате, времени, месте их проведения и подлежащих рассмотрению вопросов.

Оформлять и передавать Подрядчику Акты по форме КС-2 и КС-3 по фактически выполненным за отчетный период объемам работ, а также исполнительную документацию, соответствующую объему выполненных работ за период и в соответствии с Приложениями к Договору. Документы должны быть предоставлены на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде в формате MS Excel.

Назначить лиц, ответственных на объекте (ответственных представителей Субподрядчика) в порядке и сроке, установленные Договором. Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Субподрядчика, считаются исходящими от самого Субподрядчика и имеющими для него обязательную силу.

Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных ПОС, по охране труда и технике безопасности, использованию земельного участка по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП, СанПиН в рамках работ, проводимых субподрядчиком в соответствии с данным договором.

Обеспечить выполнение работ и размещение техники, строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка.

Известить Подрядчика о завершении работ по Договору в порядке и срок, предусмотренные Договором.

Нести ответственность за случайное уничтожение и (или) повреждение результата работ до его приемки Подрядчиком по Акту о приемке выполненных работ (КС-2).

При проведении проверок контрольными органами по вопросам их компетенции и полномочий представлять в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получении соответствующего запроса (требования) все необходимые документы и информацию.

Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и правовыми актами Правительства Москвы/Московской области. В случае возникновения претензий компетентных органов Российской Федерации, уполномоченных контролировать соблюдение миграционного законодательства, самостоятельно и за свой счет решить вопрос об уплате всех административных штрафов и устранении нарушений законодательства. Все расходы, связанные с получением разрешений для персонала на работу, а также с их пребыванием, размещением и проживанием на территории Российской Федерации, в том числе связанные с медицинским обслуживанием, несет Субподрядчик. При наложении административного штрафа за их несоблюдение на Подрядчика по вине Субподрядчика, сумма взысканного с Подрядчика штрафа подлежит удержанию в соответствии с положениями Договора.

В случае повреждения существующих и вновь построенных инженерных сетей, коммуникаций, кабельных линий при производстве работ, Субподрядчик обязан выполнить ремонтные работы в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их повреждения за свой счет, предварительно согласовав необходимый объем работ с балансодержателем инженерной коммуникации. Суммы денежных средств, подлежащих компенсации Подрядчику, могут быть зачтены в одностороннем порядке из денежных средств, подлежащих оплате Субподрядчику за выполненные работы.

Восстановить благоустройство, нарушенное в ходе выполнения работ.

Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней с даты окончания работ принадлежащие ему или третьим лицам оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь и другое имущество, а также строительный мусор.

При проведении проверок по целевому использованию денежных средств, выделенных для строительства Объекта, представить Подрядчику все необходимые документы и информацию по работам.

Оформить необходимые разрешения, согласования, получить уведомления от организаций, эксплуатирующих существующие коммуникации и передать их Подрядчику, для оформления ордера, а при необходимости для согласования работ в Федеральной Службе Охраны РФ.

Все отходы, образующиеся во время выполнения Субподрядчиком работ на строительной площадке являются собственностью Субподрядчика, и, следовательно, обязанность по оплате за их размещение (захоронение) лежит на Субподрядчике. Плата за негативное воздействие и разработка разрешительно-экологической документации является обязанностью Субподрядчика.

Субподрядчик также обязуется за свой счет заключить договоры на вывоз отходов и мусора со специализированной организацией, имеющей соответствующие разрешения, выданные компетентными органами.

- При несвоевременном вывозе Субподрядчиком мусора Подрядчик вправе произвести уборку мусора своими силами (или силами третьих лиц), зафиксировав этот факт односторонним актом, а затраты в двойном размере удержать с Субподрядчика в безакцептном порядке при оплате выполненных работ.

Субподрядчик обязуется возмещать Подрядчику расходы за пользование электрической, тепловой энергией, водой и другими ресурсами (в т.ч. за водоотведение и сброс сточных вод) в период выполнения работ.

- Количество и сроки использования Субподрядчиком электрической, тепловой энергией, водой и другими ресурсами (в т.ч. водоотведение и сброс сточных вод) фиксируются двусторонним актом, составленным ответственными представителями Сторон.

- Затраты Подрядчика на обеспечение электроэнергией определяются на основании данных о фактическом потреблении электроэнергии Субподрядчиком по действующим утвержденным тарифам ресурсоснабжающей организации. Фактическое потребление электроэнергии определяется по показаниям контрольно-измерительной аппаратуры, а при ее отсутствии – исходя из фактически отработанного агрегатами Субподрядчика времени и мощности агрегата.

- Затраты Подрядчика на обеспечение тепловой энергией, водой и другими ресурсами (в т.ч. за водоотведение и сброс сточных вод) определяются на основании счетов, выставленных ресурсоснабжающими организациями.

- На основании документов, выставленных ресурсоснабжающей организацией, и двустороннего акта, фиксирующего количество и сроки использования Субподрядчиком ресурсов, Подрядчик оформляет и предоставляет Субподрядчику Акт о компенсации предоставленных ресурсов, в котором фиксируется общая стоимость возмещения за предоставленные ресурсы. Также предоставляются заверенные Подрядчиком копии документов, выставленных ресурсоснабжающей организацией.

- Субподрядчик в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения от Подрядчика вышеуказанных документов обязан рассмотреть и подписать Акт о компенсации предоставленных ресурсов, скрепить печатью и один экземпляр вернуть Подрядчику. В случае ненаправления Субподрядчиком Подрядчику в вышеуказанный срок подписанного Акта о компенсации предоставленных ресурсов либо письменного мотивированного отказа от его подписания, ресурсы считаются предоставленными Подрядчиком Субподрядчику и подлежат оплате в бесспорном порядке на основании одностороннего Акта о компенсации предоставленных ресурсов.

- Оплата предоставленных Субподрядчику ресурсов (в т.ч. за водоотведение и сброс сточных вод) в соответствии с настоящим пунктом Договора, осуществляется путем зачета их стоимости в счет оплаты за выполненные Субподрядчиком и принятые Подрядчиком работы в соответствующем отчетом периоде. Оплата предоставленных ресурсов (в т.ч. за водоотведение и сброс сточных вод) (встречной задолженности) оформляется путем отражения в Акте о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), как удержание соответствующей суммы. Стоимость, подлежащая оплате Субподрядчику за выполненные им работы, отражается за минусом удержанной Подрядчиком суммы предоставленных ресурсов (в т.ч.  за водоотведение и сброс сточных вод) (встречной задолженности).

- В случае недостаточности суммы, подлежащей оплате Субподрядчику за выполненные Субподрядчиком и принятые Подрядчиком работы, для погашения задолженности Субподрядчика за предоставленные Подрядчиком ресурсы (в т.ч. за водоотведение и сброс сточных вод) (встречная задолженность), Субподрядчик обязуется оплатить Подрядчику разницу в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения письменного требования Подрядчика.

Возместить Подрядчику причиненные неисполнением требований пункта 7.3.9 Договора убытки в размере административных штрафов (в случае наложении их на Подрядчика), в связи с нарушением  Субподрядчиком миграционного законодательства по результатам проверки государственных органов.

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Договора.

Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

Гарантии

Субподрядчик гарантирует качество Оборудования.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Субподрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения.

Субподрядчик гарантирует выполнение Работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Договора, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Договором.

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается сроком на 5 (пять) лет с момента передачи результатов работ Подрядчику.

В случае если производителями или поставщиками технологического, инженерного и иного оборудования, применяемого при строительстве/монтаже (реконструкции), установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным Договором, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Подрядчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 6.4 Договора, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Субподрядчик обязуется передать Подрядчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

Субподрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) Работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Подрядчиком, Заказчиком или привлеченными ими третьими лицами.

Устранение недостатков (дефектов) Оборудования и Работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Субподрядчика.

Если в течение гарантийного срока будут обнаружены недостатки (дефекты), Подрядчик уведомляет об этом Субподрядчика в порядке, предусмотренном Договором для направления уведомлений.

Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Субподрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

В случае уклонения Субподрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) в установленный срок Подрядчик вправе составить его без участия Субподрядчика.

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Субподрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Субподрядчиком Договора или причинно-следственной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками, и дефектами. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон – обе Стороны поровну.

Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Субподрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Подрядчика.

В случае отказа Субподрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) или в случае неустранения недостатков (дефектов) в установленный срок Подрядчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Субподрядчика.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого оборудование не могло эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Субподрядчик.

Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

Ответственность Подрядчика:

    - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

    - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

    - Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение и ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать 5% от Цены Договора – в противном случае, данный факт является основанием для расторжения договора в одностороннем порядке.

  - Ответственность Субподрядчика:

    - В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик направляет Субподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

    - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Субподрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

    - Субподрядчик в полном объеме несет обязанность по уплате всех штрафов/пеней и иных санкций, наложенных третьими лицами и государственными органами (в том числе, органами ОАТИ, МВД и УФНС), на Подрядчика за нарушения Субподрядчиком законодательства Российской Федерации и нормативных актов Московской области. Основанием для уплаты является направление Подрядчиком в адрес Субподрядчика уведомления о необходимости произвести уплату штрафа/пени с подтверждающими документами.

    - Субподрядчик в полном объеме несет обязанность по уплате всех штрафов/пеней и иных санкций, наложенных Заказчиком на Подрядчика за нарушения обязательств по Договору и Контракту. Основанием для уплаты является направление Подрядчиком в адрес Субподрядчика уведомления о необходимости произвести уплату штрафа/пени с подтверждающими документами.

    - Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, штраф устанавливается в размере 1% (Один процент) от стоимости Договора.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

Субподрядчик обязуется:

- а) допускать Представителей Субподрядчика и Третьих лиц к выполнению Работ в соответствии с Миграционным законодательством Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь этим, только при наличии действительных документов, разрешающих осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации;

- б) предоставить Подрядчику документы, подтверждающие соблюдение требований Миграционного законодательства, в любое время по требованию Подрядчика.

### За каждый факт обнаружения Подрядчиком или третьими лицами нахождения на Объекте рабочих Субподрядчика, не соответствующих требованиям миграционного законодательства, размер штрафов устанавливается в следующем порядке:

- 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек – за первого рабочего Субподрядчика, находящегося на Объекте и не соответствующего требованиям миграционного законодательства;

- 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек – за второго рабочего Субподрядчика, находящегося на Объекте и не соответствующего требованиям миграционного законодательства;

- 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек – за третьего рабочего Субподрядчика, находящегося на Объекте и не соответствующего требованиям миграционного законодательства;

- 800 000 (восемьсот тысяч) рублей 00 копеек – за каждого последующего рабочего Субподрядчика, находящегося на Объекте и не соответствующего требованиям миграционного законодательства.

## Основанием для уплаты Штрафа является направление Подрядчиком в адрес Субподрядчика уведомления о необходимости произвести уплату Штрафа.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

  - Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по Договору, не освобождают нарушившую условия Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

  - Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за допущенные отступления от рабочей документации.

  - Субподрядчик гарантирует освобождение Подрядчика от любой ответственности, от уплаты денежных средств по всем претензиям, требованиям и судебным искам, возникшим в связи с увечьями и несчастными случаями на производстве (в т.ч. со смертельным исходом) в отношении персонала Субподрядчика в результате выполнения Работ по настоящему Договору в случае нарушения персоналом Субподрядчика требований по охране труда и техники безопасности.

Порядок расторжения Договора

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора при существенном нарушении обязательств, принятых Субподрядчиком по Договору, в том числе:

- Неоднократного нарушения Субподрядчиком сроков поставки оборудования и выполнения работ;

- Неоднократного нарушения Субподрядчиком порядка выполнения работ, предусмотренного настоящим Договором, а также выполнения работ ненадлежащего качества;

- Неоднократной поставки Субподрядчиком оборудования ненадлежащего качества;

- Неоднократного нарушения Субподрядчиком условий Договора;

- Нарушения Субподрядчиком миграционного и иного законодательства Российской Федерации;

- Несвоевременной и/или ненадлежащей сдачи результатов выполненных работ и отчетов, предусмотренных настоящим Договором, допущенных Субподрядчиком неоднократно;

- Если Субподрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

- Если Субподрядчиком не устранены недостатки в сроки, установленные Подрядчиком;

- В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется путем направления Подрядчиком в адрес Субподрядчика Уведомления о расторжении Договора, содержащим в себе обоснованные причины принятия такого решения. Уведомление направляется заказным письмом с описью, датой расторжения Договора признается дата получения Уведомления Субподрядчиком. При этом, Подрядчик имеет право направить Уведомление в электронном виде на электронный адрес Субподрядчика, указанный в настоящем Договоре, с последующим направлением письменного Уведомления заказным письмом с описью, в таком случае датой расторжения Договора будет считаться дата направления электронного письма на электронную почту Субподрядчика.

Субподрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком, а также размер суммы, перечисленной Подрядчиком Субподрядчику за выполненные работы.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

Субподрядчик обязан возвратить Подрядчику на счет, реквизиты которого указаны в Договоре, разницу полученного аванса и отработанной суммы, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты расторжения настоящего Договора (если Договором предусмотрена выплата аванса).

Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторонами, которые имели место до расторжения Договора.

В любом из случаев досрочного прекращения настоящего Договора, Подрядчик обязан осмотреть и принять поставленное оборудование и выполненные Субподрядчиком на дату прекращения договора работу.

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия в письменной форме с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. В случае если Сторона не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как обстоятельства непреодолимой силы.

Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе предложить расторгнуть Договор без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Порядок урегулирования споров

В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

До передачи спора на разрешение Арбитражного суда г. Москвы Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

- Если иное не предусмотрено Договором, то Претензия направляется Стороной другой Стороне в письменном виде.

- Претензия должна содержать срок направления письменного ответа по существу Стороной ее получившей, а также сумму истребования и ее полный и обоснованный расчет (если претензионные требования подлежат денежной оценке).

- Оставление претензии без ответа в установленный в ней срок означает признание Стороной, ее получившей, требований претензии.

В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

Срок действия, порядок изменения Договора

Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон.

Прочие условия

Если иное не предусмотрено Договором, то все заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения (далее – сообщения) Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом или нарочным по почтовому адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты отправки.

В случае направления сообщений с использованием почты или нарочным, сообщения считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты или отметкой получателя на копиях сообщений. В случае отправления сообщений посредством факсимильной связи и электронной почты, сообщения считаются полученными Стороной в день их отправки.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Неотъемлемыми частями Договора являются:

- Приложение № 1 – «Смета договора».

- Приложение № 2 – «График выполнения работ».

- Приложение № 3 – «Акт приемки строительной площадки (форма)».

- Приложение № 4 – «Акт приема-передачи документации по исполнению договора (форма)».

- Приложение № 5 – «Акт приема-передачи оборудования».

- Приложение № 6 – «Регламент фотофиксации хода проведения и приёмки работ».

- Приложение № 7 – «Акт сверки расчетов».

- Приложение № 8 – «Акт о приемке выполненной работы (результата отдельного этапа исполнения договора)».

- Приложение № 9 – «Состав исполнительной документации».

- Приложение №10 – «Отчет о привлеченных субсубподрядчиках»

- Приложение № 11 – «Уведомление о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте (форма)».

- Приложение № 12 – «Регламент №17Р-2019 по подготовке и формированию исполнительной документации субподрядными организациями».

- Приложение № 13 – «Порядок взаимодействия сотрудников ООО «2Б проект» для согласования отчетных документов от субподрядной организации».

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Подрядчик: ООО «2Б проект» | Субподрядчик: ООО «__________» |
| --- | --- |
| Юридический адрес: РФ, 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б, помещ. 60Е/11/2, оф. 295 ОГРН: 1127746452338 ИНН: 7709905490 КПП: 772801001 Банковские реквизиты: ПАО АКБ "АВАНГАРД" р/с 40702810800070025698 к/с 30101810000000000201 БИК: 044525201 ОКПО: 09865993 ОКТМО: 45293566000 Телефон: +7 495 989 45 85 Email: info@sk2b.ru | Юридический адрес: ОГРН: ИНН: КПП: Банковские реквизиты: р/с: к/с: БИК: ОКПО: Телефон: Еmail: |
| Генеральный директор: ______________ / А.В. Бажанов/ | Генеральный директор: _____________ /______________/ |

Приложение № 1

к Договору субподряда № _______ от «__» ________2022 г.

Смета договора

| Наименование работ и затрат | Стоимость работ |
| --- | --- |
| Затраты на поставку оборудования | _________ рублей |
| Работы по монтажу | _________ рублей |
| НДС (20%): ________ рублей |  |
| Итого стоимость работ по Договору: ______________ рублей |  |

| Артикул | Изображение | Наименование изделия | Размеры | Ед. изм. | Кол- во | Стоимость оборудования | Всего за оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ПОДРЯДЧИК: ООО «2Б проект» Генеральный директор: ___________________/А.В. Бажанов/ м.п. | СУБПОДРЯДЧИК: ООО «__________» Генеральный директор: ______________ / _________ / м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору субподряда № _______ от «__» ________2022 г.

График выполнения работ

Согласовывается и пописывается сторонами в отдельном документе

| ПОДРЯДЧИК: ООО «2Б проект» Генеральный директор: ___________________/А.В. Бажанов/ м.п. | СУБПОДРЯДЧИК: ООО «__________» Генеральный директор: ______________ / _________ / м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору субподряда № _______ от «__» ________2022 г.

ФОРМА

Акт

приемки строительной площадки

«____»_________2022 года

____________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, передал, а _________________________, именуемый в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

А) Подрядчик передал Субподрядчику, а Субподрядчик принял под строительную площадку (земельный участок) расположенный по адресу: Московская область, __________________________________________________________________, со следующими характеристиками:

1. Участок принадлежит Подрядчику на праве_______________________________.

2. Строительная площадка размещена на земельных участках с кадастровыми номерами:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3. Общая площадь земельных участков___________м²/__________Га.

4. Зарегистрированные обременения имуществом земельного участка:

_______________________________________________________________________.

5. Ограничения использования:____________________________________________.

6. Вид разрешенного использования: _______________________________________.

7. Иные сведения о земельном участке:_____________________________________.

Территория, выделенная под строительство частично/полностью/не ограждена по периметру___________________________________________________________________, установленным по наружным границам земельных участков. Необходимо дополнительно смонтировать _____________м/пог. ограждения и перенести ___________м/пог. существующего забора. Общая длина ограждения составит/ляет__________м/пог.

Строительная площадка (земельный участок) передана на время строительства Объекта до «_____»_____________20__года.

На площадке строительства на момент передачи имеются капитальные здания и сооружения в следующем составе:

-__________________________________________________________________

-__________________________________________________________________

-__________________________________________________________________

-__________________________________________________________________

Вышеперечисленные здания и сооружения подлежат/не подлежат выводу из эксплуатации и сносу.

На площадке строительства имеются/не имеются инженерные сети теплоснабжения, водопровода, бытовой канализации и электроснабжения.

-сети теплоснабжения, проложенные ______________________________________, выполненные из ____________________, длиной ___________________.

- сети водопровода, проложенные в______________________, выполненные из_______________________________.

- сети бытовой канализации, проложенные в__________________________________.

- сети электроснабжения, проложенные в____________________, осветительных опор___________.

Участки вышеперечисленных инженерных сетей, проходящие по территории объекта подлежат/не подлежат демонтажу.

Б) Строительная площадка (земельный участок) подлежит возврату по Акту в указанный выше строк одновременно с передачей завершенного строительством объекта.

Строительная площадка (земельный участок) готова к строительству.

Стороны претензий друг к другу не имеют.

Передал: Подрядчик__________________/____________________/

Принял: Субподрядчик____________________/________________/

| ПОДРЯДЧИК: ООО «2Б проект» Генеральный директор: ___________________/А.В. Бажанов/ м.п. | СУБПОДРЯДЧИК: ООО «__________» Генеральный директор: ______________ / _________ / м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору субподряда № _______ от «__» ________2022 г.

ФОРМА

Акт приема-передачи документации

по исполнению Договора от __ августа 2022 г. № ___________

|  | «___» августа 2022 г. |
| --- | --- |

1. ____________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, передал, а _________________________, именуемый в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, принял следующие документы:

| № п/п | Наименование документа | Номер и дата документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |

Подписи сторон:

| ПОДРЯДЧИК: ООО «2Б проект» Генеральный директор: ____________________/А.В. Бажанов/ м.п. | СУБПОДРЯДЧИК: ООО «_______» Генеральный директор: ______________ / ________ / м.п. |
| --- | --- |

Форма согласована:

| ПОДРЯДЧИК: ООО «2Б проект» Генеральный директор: ___________________/А.В. Бажанов/ м.п. | СУБПОДРЯДЧИК: ООО «__________» Генеральный директор: ______________ / _________ / м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 5

к Договору субподряда № _______ от «__» ________2022 г.

Форма

Акт приема-передачи оборудования

от «__» __________ 20__ г. № ____

Субподрядчик __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт) действующего на основании __________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны, Подрядчик (полное наименование) __________, в лице __________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании __________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

В соответствии с договором ________________________ от «___» __________ 20__г. № ___________ (далее – Договора) Субподрядчик поставил, а Подрядчик принял следующее Оборудование согласно Спецификации:

| №п/п | Наименование Оборудования (марка, модель, год выпуска, заводской/серийный номер) | Количество | Ед. измерения | Цена за единицу, рублей | Сумма без учета НДС, рублей | НДС |  | Сумма с учетом НДС, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ставка, % | Сумма, рублей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7. Приемка Оборудования произведена следующим образом:

а) проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Оборудования на соответствие Спецификации и Техническим требованиям;

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;

г) проверка наличия необходимых документов (копий документов) на Оборудование: регистрационных удостоверений, документа подтверждающего соответствие;

д) проверка наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке;

е) проверка комплектности и целостности поставленного Оборудования.

8. Поставка согласно Договору должна быть осуществлена в срок до «___» __________ 20__ г. включительно, фактически поставка осуществлена «___» __________ 20__ г. Количество дней просрочки составляет ___ календарных дня.

9. К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Оборудования:

1. Товарная накладная от «__» __________ 20__ г. № ____;

2. Копия Регистрационного удостоверения от «__» __________ 20__ г. № ____;

3. Техническая и (или) эксплуатационная документация производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке;

4. Гарантия производителя от «__» __________ 20__ г. № ____;

5. Гарантия Субподрядчика от «__» __________ 20__ г. № ____;

6. Копия документа о соответствии от «__» __________ 20__ г. № ____;

7. _______________________________________.

Подрядчик несет полную материальную ответственность за принятое Оборудование.

С момента подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или повреждения Оборудования переходят к Подрядчику.

Дата подписания Акта Подрядчиком: «__» __________ 20__ г.

| ПОДРЯДЧИК: ООО «2Б проект» Генеральный директор: ___________________/А.В. Бажанов/ м.п. | СУБПОДРЯДЧИК: ООО «__________» Генеральный директор: ______________ / _________ / м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 6

к Договору субподряда № _______ от «__» ________2022 г.

Регламент

фотофиксации хода проведения и приёмки работ

- Понятия и определения

  - Фотофиксация – процесс создания цифровых фотоизображений (фотоснимков).

  - Фотоснимок – изображение, полученное и сохраненное при помощи светочувствительного материала или светочувствительной матрицы в фотоаппарате.

  - Слайд (приложение № 2 к Регламенту) – электронный/бумажный документ формата «А-4», содержащий фотоснимок и поле с дополнительной информацией.

  - Материалы фотофиксации – комплект слайдов, отражающий ход выполнения работ.

  - Объект производства работ - объект капитального строительства и прилегающее к нему место (территория) по строительству (реконструкции) данного объекта капитального строительства (далее – Объект).

  - Справка по Объекту (приложение №1 к Регламенту) (далее - Справка) - описательная часть основных характеристик, отражающая состояние Объекта или процесс производства работ (объект, субъект, предмет (вид работ или событие), временные параметры, участники события и т.п.).

- Общие положения

  - Обязанность по осуществлению фотофиксации возлагается на Исполнителя.

  - В случае проведения строительного контроля без привлечения на основании договора физических или юридических лиц, обязанность по осуществлению фотофиксации возлагается на должностное лицо организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства.

  - Фотофиксация осуществляется с использованием фотоаппарата или иного устройства, позволяющего сделать фотоснимки, которые подробно отражают характерные параметры Объекта и факт выполнения соответствующих работ.

  - Материалы фотофиксации в рамках проведения строительного контроля оформляются приложением к Справке по объекту и предоставляются Подрядчику представителем организации, проводящей строительный контроль, еженедельно в первый рабочий день в электронном виде.

  - Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем получения материалов фотофиксации, рассматривает полученные материалы фотофиксации на предмет возможности применения их в качестве подтверждения выполненных работ.

В случае принятия решения Подрядчиком, что материалы фотофиксации являются некачественными, в течение 2 (двух) рабочих дней уведомляет Исполнителя о необходимости устранения выявленных замечаний.

Субподрядчик в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня уведомления подрядчиком обязан устранить выявленные замечания и повторно представить исправленные материалы фотофиксации.

- Требования к фотофиксации

  - Формат фотоснимка должен быть: *.jpeg, *.raw, *.tiff, соотношение сторон 4:3 или 16:9, цветное изображение, разрешение (размер изображения в пикселах) не менее 1920*1080, без использования цифрового увеличения (зума).

  - Масштаб фотоснимка должен быть выбран таким образом, чтобы возможно было подробно просмотреть характерные параметры, подтверждающие объем и (или) качество выполненных работ, а также используемые при выполнении работ материалы.

  - На объекте производства работ производится:

    - Обзорный фотоснимок объекта производства работ (1-2 фотографии с привязкой к стационарным ориентирам);

    - Общий вид объекта производства работ с иллюстрацией основных этапов строительства:

    - при строительстве (реконструкции) зданий, строений, сооружений по 3-4 фотоснимка на стыке фронтальных и боковых фасадов;

    - при строительстве (реконструкции) линейных объектов по 2-3 фотоснимка участков трассы, конечных сооружений, камер, колодцев и т.д.

    - Фотоснимки процесса производства работ по каждому виду работ, производимых на объекте производства работ (до начала выполнения работ, ход выполнения работ, результат выполнения работ);

    - Фотоснимки выявленных нарушений технологического процесса, аварий, разрушений, чрезвычайных происшествий.

  - При выполнении работ с помощью строительной техники и средств малой механизации фотоснимок должно содержать в кадре изображение указанной техники.

  - В случае, если в кадре фотоснимка присутствует изображение рабочего персонала строительных организаций, такой персонал должен быть в спецодежде.

  - Лицо, осуществившее фотофиксацию, обязано оценить качество сделанного фотоснимка. В случае некачественной съемки, данное лицо должно произвести повторную съемку с изменением параметров фотоаппарата, применением дополнительного освещения, изменением ракурса или масштаба съемки.

  - Фотоснимки на всех стадиях «до начала выполнения работ», «ход выполнения работ» и «результат выполнения работ» должны быть выполнены с одной точки, с одного ракурса. При этом должна быть идентифицирована окружающая обстановка фотографируемой точки с наличием видимых ориентиров, привязка к местности.

- Оформление материалов фотофиксации

  - Все фотоснимки систематизируются и упорядочиваются Исполнителем путем создания слайдов с указанием дополнительной информации. Поле с дополнительной информацией должно занимать не более 20 (двадцати) процентов от общей площади страницы, на которой представляется фотоснимок.

Слайд должен содержать поле с дополнительной информацией, размещённое под фотоснимком, в котором указывается:

- наименование Объекта и адрес производства работ;

- полное наименование Субпдрядчика;

- номер и дату Договора

- дату и время, когда было сделано фотоизображение (кроме случаев наличия «штампа даты и времени» на снимке);

- наименование стадии работ («до начала выполнения работ», «ход выполнения работ», «результат выполненных работ»);

- вид производимых работ.

  - На основании слайдов формируются материалы фотофиксации.

Материалы фотофиксации должны быть систематизированы и упорядочены таким образом, чтобы обеспечивать возможность оперативного сопоставления Справки и слайдов.

Титульный лист материалов фотофиксации должен содержать следующую информацию:

- наименование объекта и адрес производства работ;

- полное наименование Субподрядчика;

- номер и дату договора;

- реквизиты соответствующей Справки.

- Требования к хранению и использованию документов

  - Материалы фотофиксации хранятся в течение 5 (пяти) лет вместе с актами о приёмке выполненных работ (форма КС-2) в составе документации по объекту строительства.

  - Материалы фотофиксации по письменному запросу контрольных органов выдаются в течение 3 (трёх) рабочих дней в электронном или бумажном виде.

- Подписи сторон:

| ПОДРЯДЧИК: ООО «2Б проект» Генеральный директор: ___________________/А.В. Бажанов/ м.п. | СУБПОДРЯДЧИК: ООО «__________» Генеральный директор: ______________ / _________ / м.п. |
| --- | --- |

Приложение №1 к Регламенту

ФОРМА

СПРАВКА

по объекту: ______________________________________________

по адресу:_______________________________________________

Площадь земельного участка =  га.

Общая площадь здания =  м².

Этажность = этажей

Цена Договора=  руб.

Срок завершения работ по договору = ___________.

| 1. | Субподрядчик |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Разрешение на производство работ / срок действия |  |
| 3. | Количество рабочих и строительной техники | Работает = ______чел. Работает техники: - наименование техники__________ед. Среднее к-во рабочих за неделю = ___чел. |
| 4. | Исполнение графика выполнения строительно-монтажных работ | Отставание от графика = _____ месяца. |
| 5. | Выполненные объёмы с начала работ | Общее выполнение объемов = __________% - перечень работ = %; |
| 6. | Выполненные объёмы работ за неделю | - перечень работ = куб. м |
| 7. | Выполняемые виды работ | - перечень работ = %; |
| 8. | Выполнение по форме «КС-2» | Выполнение с начала строительства настоящее время = ___ млн. руб. Не отработано = ______млн. руб. Согласовано выполнение за _________месяц 20__г. = _____ млн. руб. |
| 9. | Вопросы, требующие решения | - Субподрядчик: – Поручение - в срок до _______20__ |
| 10. | Адрес камеры видеонаблюдения | https://www.________.__ |

Должность представителя строительного контроля	И.О. Фамилия

| Форма согласована: ПОДРЯДЧИК: ООО «2Б проект» Генеральный директор: ___________________/А.В. Бажанов/ м.п. | СУБПОДРЯДЧИК: ООО «________» Генеральный директор: ______________ /______ / м.п. |
| --- | --- |

Приложение №2 к Регламенту

Фотоснимок

Фотоснимок

1)	наименование объекта и адрес производства работ;

2)	полное наименование Субподрядчика;

3)	номер и дата договора;

4)	дата и время, когда было сделано фотоизображение (кроме случаев наличия «штампа даты и времени» на снимке);

5)	наименование стадии работ («до начала выполнения работ», «ход выполнения работ», «результат выполненных работ»);

6)	вид производимых работ.

Подписи сторон:

| ПОДРЯДЧИК: ООО «2Б проект» Генеральный директор: ___________________/А.В. Бажанов/ м.п. | СУБПОДРЯДЧИК: ООО «__________» Генеральный директор: ______________ / _________ / м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 7

к Договору субподряда № _______ от «__» ________2022 г.

ФОРМА

Акт сверки расчетов

______________________________________________________________________

и __________________________________________________________________

Сальдо на ______________   ______________		Раздел _______________

(дата)		(сумма)

| Наименование Подрядчика |  | Наименование Субподрядчика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № платежных поручений | Сумма, руб. | № акта, дата | Сумма, руб. |
| Итого: |  |  |  |

Сальдо на ______________   ______________

(дата)		(сумма)

В пользу ___________________

| ПОДРЯДЧИК: ООО «2Б проект» Генеральный директор: _____________________/А.В. Бажанов/ м.п. | СУБПОДРЯДЧИК: ООО «________» Генеральный директор: ______________ / _______ / м.п. |
| --- | --- |

Главный бухгалтер				    Главный бухгалтер

_______________  __________________	   __________________  __________________

(подпись)	 (расшифровка подписи)		(подпись)	   (расшифровка подписи)

| Форма согласована: ПОДРЯДЧИК: ООО «2Б проект» Генеральный директор: ___________________/А.В. Бажанов/ м.п. | СУБПОДРЯДЧИК: ООО «__________» Генеральный директор: ______________ / _________ / м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 8

к Договору субподряда № _______ от «__» ________2022 г.

«Утверждаю»

уполномоченный

представитель Подрядчика

______________________

«___» ____________ 2022 г.

ФОРМА

Акта о приемке выполненной работы (результата отдельного этапа исполнения договора)

"___"         2022 г.

_______________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик",

(наименование организации)

в лице ___________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и _______________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем "Субподрядчик", в лице _______________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о

нижеследующем:

1. В соответствии с договором № __ от "__" __________ 20__ г. (далее -

Договор) Субподрядчик выполнил обязательства по выполнению работ (исполнению отдельного этапа), а именно:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Фактическое  качество выполненных работ (исполнения отдельного этапа договора) соответствует(не соответствует)условиям (требованиям) Договора (что подтверждено проведенной Подрядчиком экспертизой):                     _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Вышеуказанные работы согласно договору, должна быть выполнены "__"_____ 20__ г., фактически выполнены "__" ______ 20__ г.

4. Недостатки  работ  выявлены (не выявлены):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5.  Сумма,  подлежащая  оплате  Субподрядчику  в  соответствии с условиями

Договора ____________________.

| Принял: | Сдал: |
| --- | --- |
| Комиссия в составе: | СУБПОДРЯДЧИК |
| Председатель комиссии: ___________________ | _________________________________ |
| М.П. |  |
| Члены комиссии: __________________________ |  |
| __________________________ |  |
| __________________________ |  |
| __________________________ |  |

Форма согласована:

| ПОДРЯДЧИК: ООО «2Б проект» Генеральный директор: ___________________/А.В. Бажанов/ м.п. | СУБПОДРЯДЧИК: ООО «__________» Генеральный директор: ______________ / _________ / м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 9

к Договору субподряда № _______ от «__» ________2022 г.

Состав исполнительной документации

Согласовывается и пописывается сторонами в отдельном документе

| ПОДРЯДЧИК: ООО «2Б проект» Генеральный директор: ___________________/А.В. Бажанов/ м.п. | СУБПОДРЯДЧИК: ООО «__________» Генеральный директор: ______________ / _________ / м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 10 к Договору субподряда № _______ от «__» ________2022 г.

Форма

Отчет о привлеченных субсубподрядчиках*

(из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)

| Информация о Контракте с Субподрядчиком |  |  |  |  |  | Информация о контракте с субсубподрядчиком* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Предмет Контракта | № Контракта | Дата заключения Контракта | Дата исполнения Контракта | Сумма по Контракту, руб | Наименование организации | Предмет контракта, № контракта | Дата заключения контракта | Дата исполнения контракта | Сумма по контракту, руб |  | Процент от суммы Контракта СубПодрядчика, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Итого процент привлеченных субсубподрядчиков по отношению к цене Контракта Подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *субсубподрядчик - лицо, заключившее Контракт с Субподрядчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Субподрядчик: ______________ (________________) М.П. |  |  |  |  |  |

Подписи сторон:

Форма согласована:

| ПОДРЯДЧИК: ООО «2Б проект» Генеральный директор: ___________________/А.В. Бажанов/ м.п. | СУБПОДРЯДЧИК: ООО «__________» Генеральный директор: ______________ / _________ / м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 11 к Договору субподряда № _______ от «__» ________2022 г.

Форма

Уведомление о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте

| ФИО ответственного представителя Субподрядчика* | Должность, занимаемая у Субподрядчика | Полномочия** | Срок полномочий | Номер и дата распорядительного документа (приказа)/доверенности о назначении представителя*** | Контактные телефоны (стационарный и мобильный), электронный адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Ответственные представители Субподрядчика:

- вправе осуществлять от имени Субподрядчика обязательства, которые обязан выполнить Субподрядчик в соответствии с Договором;

- обязаны доводить до сведения Подрядчика все информационные материалы, документы и решения Субподрядчика, оформленные согласно положениям Договора;

- должны владеть языком общения (русский).

** Полномочия лиц должны включать в себя права и обязанности, указанные в сноске «*» к графе «ФИО ответственного представителя Субподрядчика» в форме Уведомления о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте, а также ответственность за:

- предоставление отчетов в объеме и порядке, определенными положениями Договора;

- ведение исполнительной документации;

- производство строительно-монтажных работ;

- поставку материалов и оборудования, и иных материально-технических ресурсов;

- поддержание безопасности объекта, пропускного и внутри объектного режимов, соблюдение специального контроля;

- охрану труда;

- пожарную безопасность;

- электрохозяйство, о чем направляет в тот же срок Подрядчику официальное уведомление.

Кроме того, Субподрядчик назначает ответственного представителя (представителей), обеспечивающего (обеспечивающих) постоянное нахождение на объекте.

*** Надлежащим образом заверенные копии распорядительных документов (приказов)/доверенностей направляются Подрядчику одновременно с направлением Уведомления о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте.

Подписи сторон:

| Подрядчик: ООО «2Б проект» Генеральный директор: ______________ / А.В. Бажанов/ м.п. | Субподрядчик: ООО Генеральный директор: ______________ / [Категория] / м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 12

к Договору субподряда № _______ от «__» ________2022 г.

Регламент №17Р-2019 по подготовке и формированию исполнительной документации субподрядными организациями от 20.08.2019г.

Подготовка и формирование исполнительной документации (ИД) субподрядными организациями осуществляется согласно приказу Ростехнадзора №470 от 09.11.2017г.

Работы, которые скрываются последующими работами должны быть приняты всеми ответственными лицами (назначенными согласно приказам по организациям) участников строительства, с составлением Акта освидетельствования скрытых работ (АОСР).

АОСР формируется в программе Microsoft Excel. К каждому оформляемому акту должны быть приложены:

- исполнительные схемы;

- документы, подтверждающие качество строительных материалов (сертификаты и паспорта качества, сертификаты соответствия и т.д.);

- к актам освидетельствования бетонных работ – протоколы испытаний бетона на прочность (в возрасте 7 суток и в возрасте 28 суток).

Исполнительная схема должна содержать подробную информацию:

- о планово-высотном положении предъявляемой конструкции (на чертеже должны нанесены строительные оси, координаты углов, поворотов, высотные отметки);

- четко обозначена на общем чертеже предъявляемая в отчетном периоде часть конструкции;

- прочерчены разрезы предъявляемой конструкции с указанием линейных размеров и толщины;

- нанесена спецификация с указанием точного количества материалов, примененных на предъявляемом участке (без учета сметных коэффициентов и норм расхода);

- нанесен объем предъявляемых работ (с полной детализацией расчета, полученной цифры);

- угловой штемпель выполнен в размерах согласно ГОСТ 2.104-2006 (185ммх40мм);

- в соответствующих графах проставлены подписи геодезиста, подготовившего схему и ответственного производителя работ (для подтверждения предъявляемого объема) и даты подписания (не позднее даты акта, в идеале дата подписания схемы совпадает с датой акта);

- над угловым штемпелем должна быть пропечатана надпись: Приложение к АОСР № ___ от _______ ;

- исполнительные схемы должны быть пронумерованы, а соответствующий номер внесен в текст углового штемпеля.

Все прилагаемые к АОСР документы должны быть заверены согласно действующих в РФ норм и правил: надписью "копия верна" с проставлением ФИО, должности и подписи заверяющего (согласно приказа), а также даты заверения и проставлением оттиска печати организации. В верхнем правом углу копии документа качества проставляется штемпель: приложение №___ к АОСР №___ от _______

К каждому экземпляру АОСР должны быть приложены оригиналы исполнительной схемы (оттиск печати организации на схеме не проставлять, копии не прикладывать) и заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих качество примененных строительных материалов и оборудования.

Все АОСР должны соответствовать записям в общем журнале работ и журнале бетонных работ. Документы, подтверждающие качество материалов должны соответствовать записям в журнале учета входного контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования.

Формирование и подписание АОСР производится субподрядными организациями ежедневно (если того требует строительный процесс и выполнение последующих работ создает невозможность освидетельствования каких-либо участков).

После формирования исполнительной документации в текущий отчетный период в бумажном виде она предоставляется для проверки в ООО "2Б проект". Предоставленная документация подлежит проверке в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

По окончании проверки, если в представленной ИД не обнаружено ошибок, такая документация подлежит подписанию представителями генподрядчика. В противном случае субподрядной организации направляется официальное уведомление об отказе в подписании. При этом составляется акт возврата ИД с указанием причины возврата. Только после проверки и подписания представителями генподрядчика, исполнительная документация предоставляется на подпись технадзору заказчика.

За три дня до окончания отчетного периода, указанного в договоре, сформированный пакет исполнительной документации, подписанной всеми участниками строительства, передается по реестру в ООО "2Б проект" в количестве, указанном в договоре на бумажном носителе, а также в электронный архив: активные к корректировке АОСР в среде Microsoft Word, Microsoft Excel, исполнительные схемы в среде Auto CAD, а также сканы подписанной исполнительной документации (АОСР сканируется единым файлом со всеми прилагаемыми документами).

На всех участках строительства обязательны к заполнению общий журнал работ, журнал бетонных работ (при производстве монолитных работ), журнал учета входного контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования, журнал погружения шпунта (при производстве работ по ограждению котлована), а также другие специальные журналы, согласно действующей в сфере строительства нормативной документации, журналы согласно действующих норм по охране труда,  журнал учета выполненных работ по форме КС-6А (предоставляется в бумажном и электронном виде в формате MS Excel вместе с актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3).

Исправления, зачеркивания, дописывания в АОСР, исполнительных схемах и журналах запрещены. Документация, в которой имеется подобное считается недействительной.

| ПОДРЯДЧИК: ООО «2Б проект» Генеральный директор: ___________________/А.В. Бажанов/ м.п. | СУБПОДРЯДЧИК: ООО «__________» Генеральный директор: ______________ / _________ / м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 13

к Договору субподряда № _______ от «__» ________2022 г.

Порядок взаимодействия сотрудников ООО «2Б проект» для согласования отчетных документов от субподрядной организации.

Общее

- Настоящий порядок разработан и утвержден для применения в ООО «2Б проект» (далее – Организация) со всеми субподрядными организациями.

- Порядок обязателен к применению ответственными сотрудниками Организации.

- За организацию и контроль исполнения Порядка отвечают сотрудники:

- производитель работ;

- начальник участка;

- инженер производственно-технического отдела (ПТО);

- сотрудник сметного отдела;

- руководитель проекта;

- сотрудник отдела делопроизводства.

- Срок рассмотрения документов, описываемых в настоящем порядке, составляет 15 рабочих дней.

- Применение данного Порядка будет способствовать созданию единой методической основы организации и ведения документооборота в Организации и других ее структурных подразделениях и своевременного произведения оплат субподрядным организациям.

ШАГ 1. Субподрядчик формирует комплект отчетных документов для закрытия строительного периода (в 2 экземплярах).

В данную категорию входят:

- Акт о приеме выполненных работ (КС-2) — итоговый документ строгой отчетности, который подписывается двумя сторонами, заключившими Договор на строительно-монтажные работы. Акт призван подтвердить качественное выполнение обязательств. Отсутствие претензий делает возможным дальнейший расчет после приемки работы. Документ составляется, когда Субподрядчик завершил все работы, а Подрядчик произвел их проверку на качество и полноту объема, прописанного в контракте;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - унифицированная форма, применяемая в строительстве. Это документ, в котором перечисляются выполненные работы и их стоимость. На основании данной справки происходит оплата Подрядчиком услуг Субподрядчика за каждый период отчётности. Субподрядчик прописывает в справке цены на строительно-монтажные работы по смете и дополнительно возникшие расходы;

- Итоговый акт - документ отчетности, который подписывается двумя сторонами, заключившими Договор на строительно-монтажные работы (предоставляется в случае закрытия Договора субподряда);

- Общий журнал работ «Форма КС-6» – это бланк для учета проведенных строительных и монтажных работ, который входит в перечень закрывающих документов по строительству. Является основным унифицированный первичным документом, который используется для отображения технологической последовательности процесса. Заполненная форма КС-6 предоставляет самые важные сведения о строительно-монтажных работах: сроках, качестве и условиях выполнения, какие материалы затрачены и их количество, ответственные лица и надзорные организации, осуществляющие проверку.

Внесенная информация должна подтверждаться, заверяться личными подписями. Суть ведения документа заключается в контроле процесса строительства или ремонта здания;

- Журнал учета выполненных работ «Форма КС-6а» — это один из ключевых документов первичного учета, который заполняется по окончании строительно-монтажных работ. В журнале последовательно прописываются все этапы, а также условия и сроки выполнения работ, включая строительство, расширение и реконструкцию (предоставляется в случае закрытия Договора субподряда).

Все процессы на строительном объекте должны соответствовать нормативным актам и проектным решениям. Чтобы выполнить все условия, необходим контроль, по результатам которого происходит заполнение формы КС-6а c отражением всех важных моментов. Форма КС-6а входит в перечень закрывающих документов;

- Исполнительная документация - текстовые и графические материалы, подготовленные в соответствии с разделом II РД-11-02-2006, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128, пунктом 8.2.1 Свода правил «Организация строительства СНиП 12-01-2004» СП 48.13330.2019, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2019 № 861/пр (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы) (комплектность исполнительной документации определяется Договором в зависимости от стадии закрытия (промежуточное закрытие либо закрытие Договора субподряда):

- исполнительные схемы и чертежи,

- акты освидетельствования скрытых работ,

- акты освидетельствования ответственных конструкций,

- документы о качестве на примененные материалы (паспорта и сертификаты на материалы),

- разрешительная документация (приказы о назначении ответственных лиц, допуски, лицензии),

-  журналы сварочных, бетонных работ, другие специальные журналы;

- прочая документация;

- Счет-фактура;

- УПД на поставку материалов (при наличии);

Либо:	Товарно-транспортная накладная ФОРМА 1-Т; Товарная накладна ФОРМА ТОРГ-12;

Документы, полученные от Субподрядчика данной категории, предоставляются в статусе «оригинал» (за исключением документов о качестве - предоставляется заверенная копия).

В процессе заполнения недопустимы:

-плохо читаемые надписи;

-наличие помарок;

-надписи «исправленному верить».

- Отчет об использовании давальческих материалов по форме М-29 (при использовании давальческого материала);

ШАГ 2. Субподрядчик предоставляет комплект документов на проверку непосредственно на строительном объекте сотрудникам ООО «2Б проект» (производителю работ, начальнику участка) на соответствие объемов выполненных субподрядной организацией работ.

При отсутствии на строительном объекте производителя работ, начальника участка Руководитель проекта определяет исполнителя, ответственного за проверку на соответствие объемов выполненных субподрядной организацией работ.

В случае соответствия объемов на оборотной стороне документа КС-2 (отметка ставится на каждом листе документа) ставится отметка о соответствии выполненных субподрядной организацией работ (Пример: «Объемы выполненных работ проверены и подтверждаются», подпись, расшифровка подписи, дата»).

ШАГ 3. Субподрядчик предоставляет комплект документов непосредственно на строительном объекте сотрудникам ООО «2Б проект» (Инженеру ПТО, сотруднику сметного отдела) на проверку расценок и соответствия сметной документации.

При отсутствии на строительном объекте сотрудника ПТО/сотрудника сметного отдела, Руководитель проекта определяет исполнителя, ответственного за проверку расценок и соответствия отчетных документов сметной документации.

В случае соответствия документов на оборотной стороне документа КС-2 ставится отметка о соответствии выполненных субподрядной организацией работ (Пример: «Расценки проверены. Акт составлен в соответствии со сметой к Договору», подпись, расшифровка подписи, дата»);

ШАГ 4. Субподрядчик предоставляет комплект документов на согласование непосредственно на строительном объекте сотруднику ООО «2Б проект» (Руководителю проекта) на наличие подтвержденных объемов выполненных работ, проверенных расценок и соответствия сметной документации.

В случае соответствия документов на оборотной стороне документа КС-2 ставится отметка о соответствии выполненных субподрядной организацией работ (Пример: «Работы приняты, Согласовано», подпись, расшифровка подписи, дата»).

ШАГ 5. Субподрядчик сдает комплект документов (со всеми согласованиями, полученными на строительном объекте) с сопроводительным письмом (в 2 экземплярах) в отдел делопроизводства ООО «2Б проект» для регистрации. Сопроводительное письмо должно содержать в себе подробный перечень передаваемых документов с указанием количества листов в каждом документе.

При наличии всех вышеперечисленных подписей и отметок сотрудник отдела делопроизводства принимает комплект документов, на сопроводительном письме ставится отметка о получении и присвоении письму входящего номера. (Пример: «Получено. Вх. № 461-142-ВХ-2БП-22 от 29.09.2022», подпись, расшифровка подписи».

*ВАЖНО!!! Указать в сопроводительном письме в нижнем левом углу исполнителя/контактное лицо от субподрядной организации (ФИО, номер телефона).

При отсутствии всех вышеперечисленных подписей и отметок комплект документов не принимается сотрудником отдела делопроизводства.

| ПОДРЯДЧИК: ООО «2Б проект» Генеральный директор: ___________________/А.В. Бажанов/ м.п. | СУБПОДРЯДЧИК: ООО «__________» Генеральный директор: ______________ / _________ / м.п. |
| --- | --- |

Указывается наименование подрядчика.

Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица подрядчика.

Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо подрядчика.

Указывается полное наименование организации-исполнителя (с указанием ее организационно-правовой формы).

Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Субподрядчика.

Указывается документ со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Субподрядчика.

Указывается наименование подрядчика.

Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица подрядчика.

Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо подрядчика.

Указывается полное наименование организации-исполнителя (с указанием ее организационно-правовой формы).

Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Субподрядчика.

Указывается документ со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Субподрядчика.