Техническое задание

для выполнения работ по договору подряда

|  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО «Цементум Волга» Щукин М.Н. «__» ___________ 20___ г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ: | Выполнение работ по изготовлению и установке порталов на пешеходных переходах новых тротуаров, устройство проходов через бетонные ограждения дороги между 8 и 9 печами, установка дорожных знаков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор: | Руководитель производственной службы Бирюлин С.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Координатор(ы): | Менеджер по благоустройству и внутризаводскому транспорту Лукашкин В.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория подрядной организации |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Степень риска проекта: | Низкая |  | Требуется ли План управления ОТ и ПБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средняя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Высокая |  |  |  |
| - Место проведения работ |  | Место проведения работ по адресу г. Вольск, ул. Цементников, дом № 1 ООО «Цементум Волга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Детальное описание проекта, перечень работ |  | ОПИСАНИЕ: В рамках настоящего технического задания необходимо выполнить комплекс работ по изготовлению и установке порталов на пешеходных переходах новых тротуаров, устройство проходов через бетонные ограждения дороги между 8 и 9 печами, установка дорожных знаков: - Выполнить демонтаж (выпиловку) существующего бетонного бортика вдоль дороги размер: 0,4х0,55х4=0,88м3 , с последующей уборкой и перевозкой с объекта демонтажа. - Изготовить и установить порталы в местах примыкания пешеходных дорожек к автомобильной дороге на расстоянии 1 метра от дороги в количестве 10 штук . Порталы изготовить из металлического квадрата шириной 100 мм толщина стенки 4 мм , высота портала 2 метра Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой , Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью желтого цвета ; - Произвести закупку и установку дорожных знаков в количестве 16 штук ( 8 шт знаки пешеходный переход ) Знак пешеходная дорожка 4.5.1. в количестве 8 шт Установку знаков произвести на на металлическую трубу диаметров 58 мм , стенка 4 мм на высоте 2 метров . Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой , Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью сурово цвета ; После ознакомления с тех заданием обсудить все возникшие вопросы с заказчиком! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Срок начала и окончания работ, стадийность выполнения |  | С 25 ноября 2024 года по 10 декабря 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Комментарии к условиям выполнения работ |  | Требования к выполнению работ. Все работы выполнять в соответствии с требованиями СП и ГОСТ, а также директив «Безопасность в строительстве» Цементум. При этом необходимо: - Предоставить допуски на проведение всех видов работ квалифицированным персоналом, а также действительные на момент производства работ удостоверения установленных форм для всего персонала Подрядчика. - Перед выполнением работ предоставить реестр оценок рисков данной работы по приложению №1 «Соглашения о соблюдении правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды группы Цементум», пройти вводный, экологический и противопожарный виды инструктажей в службах завода, оформить наряды-допуски и получить акт-допуск на проведение работ на территории. - Предоставлять куратору ежемесячную отчетность в соответствии с приложением №3 «Соглашения о соблюдении правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды группы Цементум». - Согласовать с главным энергетиком точки подключения электрооборудования при необходимости. - Незамедлительно после выполнения каждого вида работ предоставлять исполнительную документацию по выполненным работам в полном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ. - Все материалы, необходимые для производства работ, приобретаются Подрядчиком. - Вся техника, инструменты, приспособления, оборудование и т.д., необходимые для производства работ предоставляются Подрядчиком. - Исходные данные для выполнения работ можно получить в производственной службе ООО «Цементум Волга», у куратора и координатора. Работы должны проводиться по разработанным подрядной организацией проекту производства работ (далее ППР), согласованному с инженером строителем отдел Проектов и инвестиций, руководителем структурного подразделения, в котором будут выполняться работы, координатором, главным энергетиком, специалистом по охране труда и специалистом отдела экологии. - На момент начала производства работ подрядчик обязан иметь действующие договора по утилизации и своевременному вывозу отходов за пределы площадки ООО «Цементум Волга». - На площадке производства работ подрядчику необходимо иметь собственные контейнеры для разделения отходов по классам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Квалификационные требования к подрядчику |  | 1. Медицинское заключение в соответствии с Приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н (доступ на высоту). 2. Психиатрическое заключение в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения от 20.05.2022г. № 342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование». 3. Обучение по охране труда на руководителей и специалистов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда». 4. Оценка риска для каждого вида выполняемых работ, по согласованию с координатором. 5. Список транспортных средств и механизированного оборудования, которое будет использовано им на объекте компании. 6. Копию приказа о назначении лица, ответственного за обращение с отходами на территории Заказчика. 7. Обучение по электробезопасности в соответствии с Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Необходимое оборудование подрядчика |  | Средства малой механизации; слесарный инструмент. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые средства защиты и снаряжение |  | Весь персонал должен быть обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), правильно их применять и постоянно использовать при нахождении на территории завода: - специальную обувь - оборудованную ударопрочным подноском; - защитные очки - имеющие ударопрочные линзы и боковую защиту; - защитную каску с подбородочным ремешком; - сигнальную одежду со светоотражающими и контрастными вставками или спецодежда и специальный жилет, которая позволит оставаться видимым в различных условиях производственной среды. Далее в зависимости от специфики выполнения работ: страховочные привязи и спецодежду (например, спецодежда для сварщика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование предоставляемое ООО «Цементум Волга» подрядчику |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Инструмент оценки степени риска проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ: |  | Выполнение комплекса бетонных работ по устройству дорожного ж\б бортика 237м.п. |  |  |  | Кем выполнена оценка: |  |  | Новиков И.В. |  |
| Шаг 1: Оценка проекта |  |  |  |  |  | Дата: |  |  | 26.09.2024г. |  |
| A |  | B |  | C |  | D |  |  | Е |  |
| Последствия |  | Вероятность |  | Сложность |  | Условия на объекте |  |  | Размер проекта |  |
| Насколько серьезными могут быть последствия возможной опасной ситуации? |  | Насколько вероятно возникновение опасной ситуации? |  | Насколько сложен проект в целом? |  | Как можно охарактеризовать условия работы при реализации проекта (совмещение работ, бытовые, к какому виду мест выполнения работ относится объект)? |  |  | Размер и стоимость проекта? |  |
| Незначительная травма | 1 | Маловероятно | 1 | Простой | 1 | Простой | 1 |  | Небольшой | 1 |
| Травмы, влекущие инвалидность | 20 | Возможно | 2 | Детальный | 2 | Средний | 2 |  | Существенный | 2 |
| Смертельный исход | 50 | Вероятно | 5 | Сложный | 5 | Сложный | 3 |  | Крупный | 3 |
| Оценка | 20 | Оценка | 2 | Оценка | 1 | Оценка | 1 |  | Оценка | 1 |
| Шаг 2: Умножить оценки риска, чтобы получить общий балл A * B *C * D *E = |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
| Шаг 3: Дать оценку договору/работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Если общий балл равен 100 или выше, проект имеет: |  |  |  |  |  |  |  | Высокий риск |  |  |
| Если общий балл от 40 до 100, проект имеет: |  |  |  |  |  |  |  | Умеренный риск |  |  |
| Если общий балл ниже 40, проект имеет: |  |  |  |  |  |  |  | Низкий риск |  |  |
| Нельзя оценивать договор/риск, используя заниженные показатели Вопросы, на которые необходимо дать ответ применительно к подрядным работам: - Каковы потенциальные последствия (вред); - Какова вероятность последствий; и - Насколько тяжелы они могут быть; - Насколько сложен объект (чем больше видов энергии используется, тем выше риск); - Насколько сложен проект или договор (чем сложнее, тем выше риск); и - Каков уровень уязвимости (чем дольше проект и чем выше стоимость проекта, тем выше риск)? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |