- Приложение № 4

- к Договору № ____________

- от ________________ 202_ г.

- Отчетная Документация

Рекомендуемый состав ежемесячного отчета Технического заказчика:

Динамика за отчетный период и накопительным итогом, сверка с планами (контрактация/оплаты/выполнение)

Анализ исполнения бюджета проекта и графика финансирования (план/факт)

Статус выполнения комплексного графика реализации проекта (план/факт/прогноз)

Статус исполнения графика разработки/корректировки Проектной документации (план/факт/прогноз)

Выдача «в производство работ» Рабочей документации (план/факт)

Мобилизации техники и персонала на объекте (план/факт)

Риски и проблемные вопросы проекта с указанием плана мероприятий по их устранению

Фотоотчет

Заказчик вправе запрашивать подготовку справок и отчетов по отдельному запросу по вопросам, связанным с оказанием Услуг. Стороны договорились что порядок запроса и подготовки таких справок и отчетов подлежит согласованию Сторонами в виде отдельного документа в срок не более 60 (шестидесяти) дней от даты подписания Договора.