**Техническое задание**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ:** | **Разработка методологии проектного менеджмента.** |
| **ОПИСАНИЕ УСЛУГИ:** | Услуга имеет 3 этапа:1) Разработка процедуры мониторинга и контроля проектов;2) Разработка и документирование процедуры от пресейла до старта проекта;3) Разработка требований к шаблону учета проектных затрат; |
| **ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГЕ:** | Понимание проектного менеджмента и опыт выстраивания процессов;Использование ПО Windows (Word, Power Point).Необходимо изучить действующие процессы, найти слабые стороны, выстроить целевой непротиворечивый процесс, учитывающий специфику компании и текущих взаимодействий. Все финальные документы должны пройти защиту на уровне рабочей группы и ГД. |
| **РЕЗУЛЬТАТ:** | 3 типа результата:1. Документированная процедура мониторинга и контроля проектов (Fix Price, T&M), включая:- отрисованный процесс- метрики контроля проекта- регулярность- зоны ответственности (RACI-матрица)- состав документацииПрезентация и Документ в формате MS Word2. Документированная процедура\регламент ведения пресейла, включая:- схема процесса- описание процесса- описание ролей и полномочийПрезентация и Документ в формате MS Word3. Требования к шаблону учета проектных затрат для мониторинга и контроля проектов.Презентация и Документ в формате MS Word |
| **СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ:** | Июль-Август |