ДОГОВОР ПОДРЯДА №

г. Сланцы                                                                                                         «»2024 г.

Акционерное общество «ЦЕМРОС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» Кострыгина Михаила Владимировича, действующего на основании доверенности №ЦР/562 от 30.09.2024 года, с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «» (ООО «»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Мальцева Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«Работы» - работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

«Объект» - оборудование и/или иное имущество Заказчика, в отношении которого Подрядчик выполняет Работы в соответствии с настоящим Договором.

«Материалы» - различные виды машин, механизмов, оборудования, временные и передвижные источники тепла и энергии, все приборы, инструменты и всякого рода оснастка, материалы, предоставленные Подрядчиком, не относящиеся к технологическому оборудованию Объекта и необходимые для выполнения Работ Подрядчиком.

«Техническая документация» - все технические документы для оборудования, такие как руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию, инструкции, регламенты, спецификации, чертежи.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями Договора, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем газораспределения и газопотребления, а также теплотехнического оборудования Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС», в объеме, устанавливаемом Договором и приложениями к нему, включая Техническое задание (Приложение №6), являющимся неотъемлемой частью к настоящему Договору.

1.2. Адрес расположения объекта:

- 188572, Ленинградская область, Сланцевский район, Выскатское сельское поселение, цементный завод.

1.3. Допуск на объект специалистов Подрядчика, принадлежащих Подрядчику транспортных средств, материалов и оборудования, осуществляется ответственными лицами Заказчика только после прохождения специалистами Подрядчика вводного инструктажа по охране труда.

1.4. Подрядчик гарантирует, что работники Подрядчика, прибывающие на объект, официально трудоустроены у Подрядчика в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

1.5. Все механизмы, инструменты и приспособления, транспортные средства и оборудование, необходимое для производства работ, предоставляет Подрядчик.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Сроки выполнения работ:

начало: 01.01.2025

окончание: 31.12.2025

  - В случае несвоевременного исполнения Заказчиком обязательств по Договору, в том числе по обеспечению готовности объекта для производства работ, Подрядчик имеет право продлить срок выполнения работ на соответствующий срок, при этом к Подрядчику не применяются какие – либо штрафные санкции на период просрочки, допущенной Заказчиком.

  - Заказчик вправе расторгнуть Договор досрочно в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ (этапа работ) более чем на 10 рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- срыва сроков выполнения работ более чем на 10 рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

  - В случае принятия решения о расторжении Договора в одностороннем несудебном порядке, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление за 5 (пять) рабочих дней. После получения уведомления Подрядчик обязан прекратить Работы в соответствии с уведомлением. В случае расторжения Договора, выполненные на момент расторжения Работы передаются по акту Заказчику в указанный им срок, и производится взаиморасчет между сторонами.

  - Стороны вправе расторгнуть Договор по другим основаниям и в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Сторона, решившая досрочно расторгнуть Договор, должна направить другой Стороне письменное уведомление, не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

  - В случае срыва сроков выполнения работ более чем на 10 рабочих (десять) дней, Заказчик вправе самостоятельно или с привлечением третьего лица выполнить данные работы с возмещением понесенных необходимых расходов, фактических убытков и других платежей, предусмотренных настоящим договором, путем удержания с любых сумм, причитающихся выплате Подрядчику.

  - Договор может быть продлен по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения.

- ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость электромонтажных работ составляет.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.3. Заказчик оплачивает Работы в следующем порядке:

- Постоплата в размере 100% (сто процентов) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ.

3.4. Денежные средства перечисляются на расчетный счет Подрядчика.

3.5. Днем исполнения обязательств Заказчика по платежам считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. Счета, выставленные согласующими организациями, оплачиваются Подрядчиком.

3.7. Все изменения, касающиеся суммы и порядка оплаты работ, оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

  - Заказчик обязуется:

    - В согласованные Сторонами сроки обеспечить готовность оборудования для производства работ и передать Подрядчику Объект для выполнения работ по акту, в т. ч. площадки и/или помещения для размещения временных сооружений.

    - Предоставить Подрядчику всю необходимую техническую документацию, в том числе документальные сведения об имеющихся в пределах строительной площадки участках, действующих электрокабелей, водопроводных, канализационных и газовых труб. Перечень документов сведений указывается сторонами в акте приёма-передачи Объекта. Если Подрядчик фактически приступил к выполнению Работ, то Техническая документация считается переданной Подрядчику Заказчиком независимо от факта подписания или не подписания Акта приема-передачи Объекта.

    - Передать Оборудование Подрядчику в следующем состоянии:

- Внутреннее пространство оборудования и прилегающие площадки, и территории очищены от остатков сырья и прочих материалов;

- Заказчик принимает все необходимые меры и исключает случайный запуск оборудования в течение выполнения работ Подрядчиком.

    - Обеспечить беспрепятственный доступ на объект членам рабочей группы Подрядчика, при условии выполнения специалистами Подрядчика условий п.1.3. п.1.4, Договора.

    - Назначить из службы Заказчика или привлеченного со стороны представителя службы Заказчика (инженера) и лиц, его заменяющих при его отсутствии на объекте. Своевременно оповещать Подрядчика о смене уполномоченного лица и изменении контактных телефонов.

    - Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре.

    - Подтверждать соответствие качества выполненных Работ требованиям норм и правил в Общем журнале работ, осуществлять приемку Скрытых работ и законченных Работ в целом или отдельных их этапов. Дать разрешение на продолжение Работ или проведение предусмотренных регламентом испытаний.

Контактные лица от Заказчика

Главный-энергетик 	Сырвачев Василий Васильевич

Тел.	 +7 921 877 51 28	Syrvachev@cemros.ru

  - Подрядчик обязуется:

4.2.1. Предоставить до начала выполнения работ по договору документы, подтверждающие наличие у него ресурсов, необходимых для исполнения договорных обязательств (наличие в штате организации квалифицированного персонала, офисных и складских помещений, оборудования, транспортных средств и т.п.).

4.2.2. Предварительно письменно согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению Работ по настоящему Договору субподрядной организации с обязательным предоставлением документального подтверждения наличия ресурсов, необходимых для исполнения принятых договорных обязательств (наличие в штате организации квалифицированного персонала с подтверждением трудовых или иных отношений, офисных и складских помещений, оборудования, транспортных средств и т.д. а также границы участков, виды и объемы работ, подлежащие выполнению конкретным субподрядчиком). Заключение договора подряда Подрядчиком с третьими лицами не допускается до получения предварительного письменного согласия Заказчика.

4.2.3. Предварительно письменно согласовывать привлечение иностранных граждан к выполнению работ на территории Заказчика. При обращении к Заказчику с предложением о привлечении иностранных граждан к выполнению работ на территории Заказчика, Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные директором (генеральным директором) Подрядчика копии: трудового договора с гражданином иностранного государства, его регистрации на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области и разрешения на его трудовую деятельность на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В противном случае Заказчик имеет право не допускать на территорию предприятия работника Подрядчика – гражданина иностранного государства. Подрядчик обязан возместить Заказчику все убытки, нанесенные нарушением этого правила. Заказчик вправе не допускать на свою территорию иностранных граждан, если привлечение этих граждан к выполнению работ не было ранее согласовано между Заказчиком и Подрядчиком.

4.2.4. Перед началом выполнения Работ по договору предоставить список работников, привлеченных для выполнения Работ по настоящему договору, с обязательным указанием паспортных данных.

4.2.5. Обеспечить до начала производства работ прохождение своим персоналом вводного инструктажа по охране труда у Заказчика. Организовать и выполнять все работы с соблюдением положений Законодательства, включая трудовое, природоохранное, водное, земельное, лесное законодательство, любые правила по безопасности, действующие в Российской Федерации, в том числе в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, экологии, санитарно-эпидемиологического благополучия и нести полную ответственность за их надлежащее исполнение.

4.2.6. Обеспечить нахождение персонала при выполнении работ на территории Заказчика в спецодежде, обуви и средствах индивидуальной защиты (На производственной территории Общества ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться без средств индивидуальной защиты, в том числе сигнальных жилетов и защитных касок, а при нахождении на производственных объектах и производстве работ - без защитных очков, всем лицам, вне зависимости от рода деятельности, служебного положения и цели посещения).

4.2.7. Подчиняться всем приказам и распоряжениям Заказчика в области безопасности и охраны здоровья и окружающей среды, что не уменьшает полноты ответственности Подрядчика в этой области.

4.2.8. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях. Несчастные случаи, произошедшие с работником Подрядчика на территории Заказчика, расследуются и учитываются Подрядчиком в соответствии со ст. 229 ТК РФ.

4.2.9. До начала работ назначить своим приказом лицо, ответственное за осуществление руководства работами и соблюдение требований безопасности. Копию приказа представить Заказчику.

4.2.10. Обеспечить представителю Заказчика возможность проведения технического надзора за проведением работ, за качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу объекта, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, Исполнительную документацию.

4.2.11. Своевременно и надлежаще оформлять, и представлять Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с исполнением Договора.

4.2.12. Обеспечить соблюдение требований «Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» (Приложение №3 к настоящему договору).

4.2.13. Организовать контроль качества выполняемых Работ и их соответствие требованиям СНиП, условиям настоящего Договора и действующего законодательства Российской Федерации. Вести Общий журнал работ в порядке, предусмотренном Договором и действующим законодательством. Подрядчик не вправе предъявлять к приемке и/или оплате Работы, не отраженные своевременно и надлежащим образом в Общем журнале Работ.

4.2.14. По требованию Заказчика предоставить заверенные им копии документов, подтверждающих квалификацию персонала Подрядчика (прохождение обучения, аттестаций, наличие разрешений, допусков и т.п.).

4.2.15. Нести в полном объеме ответственность и расходы, связанные с обеспечением работников средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, личным инструментом, питанием, местом для проживания вблизи объекта, а также ответственность за хищение, утрату, порчу, потерю и т.п. своих товарно-материальных ценностей (ТМЦ) в течении всего времени нахождения Подрядчика на территории Заказчика.

4.2.16. Устранять в возможно короткие сроки все выявленные в процессе Работ (и после их завершения в период гарантийного срока) дефекты, подтвержденные двухсторонним Актом.

4.2.17. Передать Заказчику по завершении работ техническую документацию на выполненные работы.

4.2.18. Немедленно уведомлять представителя Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход ремонта Объекта, качество Работ, сроки завершения Работ или достижение Объектом указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.2.19. В случае если в процессе производства Работ возникнет необходимость в проведении дополнительных Работ, что повлечет увеличение общей стоимости Работ, Подрядчик обязан в письменной форме не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала выполнения дополнительных работ предупредить Заказчика о необходимости производства таких работ. Любые соглашения Сторон по вопросам необходимости проведения дополнительных работ должны быть оформлены в письменном виде.

4.2.20. Не допускать накопления остатков материалов и мусора на территории Заказчика при выполнении Работ по Договору. Отходы, образовавшиеся в результате выполнения работ, являются собственностью Подрядчика. Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет своевременно организовать их вывоз с территории Заказчика, а также представлять Заказчику копии справок о размещении (утилизации) данных отходов, полученных у специализированных организаций, имеющих соответствующую лицензию. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику копию договора с вышеуказанной специализированной организацией в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

4.2.21. В течение 10 (десяти) дней с момента завершения Работ, но до подписания Акта рабочей комиссии или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы территории Заказчика, принадлежащие Подрядчику временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество.

4.2.22. Бережно относиться к имуществу Заказчика и имуществу третьих лиц, находящихся на объекте, со стороны Подрядчика.

4.2.23. Незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на Объекте, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мер по скорейшему устранению последствий происшествия.

Заказчик не несет ответственности в отношении выплаты, установленной законом компенсации за причиненный ущерб, несчастный случай, травму или гибель рабочего, или иного лица, нанятого для выполнения Работ Подрядчиком, за исключением случаев, возникших вследствие неправомерных действий или упущений Заказчика.

4.2.24. Принимать участие в проведении опробований и испытаний, приемки подлежащих закрытию Работ, конструкций и систем при Объекте рабочей комиссией.

4.2.25. Обеспечить ответственного представителя на случай возникновения на Объекте нештатных ситуаций средствами связи, адресами и телефонами аварийных и медицинских служб, средствами первой помощи, средствами индивидуальной защиты.

4.2.26. В случае выполнения части работ с привлечением третьих лиц, Подрядчик обязуется согласовать привлечение третьих лиц с Заказчиком не менее, чем за 5 рабочих дней до начала выполнения работ. Передача Подрядчиком полного объема работ по настоящему договору на выполнение третьим лицам запрещена.

4.2.27. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ, материалов и оборудования до даты подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору, если риск случайной гибели или случайного повреждения произошел по вине Подрядчика.

4.2.28. Обеспечить выполнение свои персоналом требований «Регламента организации безопасного проведения работ подрядными организациями на территории Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» (Приложение №4 к настоящему Договору).

4.2.29. Назначить ответственное лицо за ведение работ по договору и своевременно оповещать Заказчика о смене ответственного лица, изменении контактных телефонов и изменении сотрудников, обслуживающих оборудование Заказчика.

Контактные лица от Подрядчика:

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический и авторский контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Договора.

5.2. Подрядчик в письменной форме заблаговременно заявляет о необходимости точек подключения и требуемые мощности по электроэнергии.

5.3. Подрядчик самостоятельно организует производство работ.

5.4.  Работы выполняются с учетом следующих требований:

- В объем работ включены все инструментальные выверки, центровки, балансировки и настройки;

5.5.  С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик на ежедневной основе предоставляет Заказчику данные о численности персонала на объекте.

5.6. С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ведет Технический отчет, кроме того предоставляет Заказчику фотоотчет (фотофиксация этапов работ: до начала выполнения работ, во время выполнения работ, по окончанию выполнения работ на агрегате), в котором отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, оборудования, услуг, сообщение о принятии работ, о проведении испытаний, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя строительной техники), а также все, что может повлиять на окончательный срок завершения работ, в том числе все замечания Заказчика по ходу ведения работ.

5.7. Для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе выполнения Работ, представитель Заказчика и Подрядчика проводят по мере необходимости технические совещания.

5.8. По окончании работ по Договору Подрядчик передает отремонтированное оборудование Заказчику по акту приема-сдачи отремонтированных и модернизированных объектов.  Состав приемо-сдаточной комиссии определяется Приказом по объекту.

- ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ РАБОТ

6.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ и используемых Материалов, графиков (сроков) выполнения отдельных этапов и видов Работ, выполнением мероприятий по охране окружающей среды, пожарной и иной безопасности.

6.2. Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ для надзора и контроля за ходом ремонта представителя Заказчика.

6.3. При выявлении в процессе осмотра, обследования, измерения, испытания случаев нарушения требований Договора, отступлений от Технической документации и требований СНиП Заказчик должен незамедлительно уведомить Подрядчика о выявленных нарушениях и дать предписание об устранении выявленных нарушений, а в случае грубых нарушений порядка выполнения Работ потребовать прекращения (приостановки) всех или отдельных видов Работ.

В случае прекращения (приостановки) всех или отдельных видов Работ при выявлении вышеуказанных нарушений/отступлений Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения работ.

6.4. Результаты осмотров и проверок качества Работ, в том числе выявленные Заказчиком нарушения и упущения при выполнении Работ отражаются в Журнале сервисного обслуживания, ремонтных работ.

6.5. Подрядчик принимает меры к устранению в возможно короткий срок выявленных Заказчиком или иными контролирующими органами и инспекциями дефектов и нарушений и недопущению таких нарушений в дальнейшем.

6.6. Заказчик вправе привлекать для надзора и контроля за качеством отдельных видов Работ сторонних специалистов, в том числе физических и юридических лиц, имеющих лицензию на данный вид деятельности, предварительно уведомив об этом Подрядчика.

6.7. Заказчик вправе принимать участие (присутствовать) при проведении испытаний, и Подрядчик информирует его о проведении таких испытаний не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала их проведения.

6.8. При проведении контроля и надзора за ходом ремонта Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.9. Одобрение (подтверждение) Заказчиком качества выполненных Работ в Техническом отчете, приемка и/или оплата выполненных Работ не являются надлежащим подтверждением объема и/или качества выполненных Работ (кроме итоговой приемки по завершении выполнения всех Работ), и не освобождает Подрядчика от предусмотренной Договором и законодательством Российской Федерации ответственности за качество используемых Материалов и квалифицированное выполнение Работ в полном соответствии с переданной ему Технической документацией.

6.10. Заказчик осуществляет контроль качества и физических объемов представленных к оплате Работ, и соответствия фактически представленных к оплате Работ объемам Работ по Договору.

6.11. Представитель Заказчика имеет право проведения осмотра, обследования измерения или испытания Материалов, проектного решения или результатов работ и, по их результатам, отдать распоряжение Подрядчику:

- удалить с объекта или заменить Материалы, которые не соответствуют по номенклатуре, марке, сорту или иным показателям требованиям переданной Подрядчику Технической документации;

- переделать заново любую работу, выполненную с использованием Материалов, не отвечающих требованиям или выполненных с нарушением требований настоящего Договора.

6.12. Заказчик может рекомендовать Подрядчику по мотивированной обоснованной причине замену поставщиков Материалов путем направления Подрядчику соответствующего уведомления. Уведомления Заказчика носят обязательный характер для Подрядчика.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

7.1. Объем фактически выполненных Работ фиксируется Подрядчиком в Акте технического обслуживания.

7.2. Ни один из видов Работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими Работами без разрешения представителя Заказчика. Отсутствие при выполнении Работ или проведении испытаний представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при проведении Работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных Работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых Материалов, выполненных Работ и соблюдения требований Технической документации норм, и правил.

7.3. Приглашение на приемку законченных Работ, Скрытых работ и проведения испытаний направляется представителем Подрядчика представителю Заказчика незамедлительно, до начала планируемой процедуры.

7.4. Акты готовности подлежащих закрытию Работ, акты гидравлических и пневматических испытаний, лабораторных проверок и исследований, промежуточной приемки выполненных Работ составляются и подписываются представителями сторон с привлечением исполнителей Работ или проведенных испытаний и проверок.

7.5. Если при выполнении предусмотренных Технической документацией Работ будут обнаружены физические или искусственные препятствия Подрядчик приостанавливает Работы, выполнению которых мешают встречные препятствия, и в возможно короткий срок уведомляет об этом представителя Заказчика. Заказчик проводит обследования выявленных осложнений и препятствий и выдает Подрядчику техническое решение.

7.6. Готовность отдельных Работ, этапов и конструктивных элементов подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов промежуточной приемки или актов освидетельствования Скрытых работ.

7.7. Датой приемки Работ Заказчиком по Договору считается дата подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ и счет (счет-фактура).

7.8. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней обязан принять Работы и подписать Акт выполненных работ, либо, в случае обнаружения несоответствия результата выполненных Работ условиям Договора, представить Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ и подписания Акта рабочей комиссии с указанием, обнаруженных при приемке недостатков и сроков их исправления.

7.9. В случае несогласия Подрядчика с данными, содержащимися в мотивированном отказе, Сторонами создается комиссия, которая составляет Акт о выявленных недостатках с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения и сдачи выполненных Работ. Устранение отмеченных в акте замечаний работ, допущенных Подрядчиком, производится Подрядчиком за свой счет, в сроки, указанные Заказчиком.

7.10. В случае просрочки исправления обнаруженных недостатков Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, как за просрочку выполнения работ.

7.11. В случае отказа Подрядчика от устранения замечаний по выполненным им работам либо не устранения Подрядчиком замечаний в разумный срок Заказчик вправе устранить их своими силами, либо поручить это третьим лицам и взыскать с Подрядчика понесенные, в связи с этим убытки.

7.12.  После подписания окончательного Акта выполненных работ, Подрядчик передает Заказчику всю отчетную документацию по ремонту, в том числе Технический отчет, фотоотчеты, сертификаты, инструкции по эксплуатации.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна устранить эти нарушения в возможно короткий срок.

8.3. Подрядчик заверяет и гарантирует, что:

а) зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

б) его Исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

в) располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору;

г) ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

д) ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

е) не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности;

ж) своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

з) отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

и) лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности;

к) привлекаемые Подрядчиком для исполнения обязательств третьи лица (включая субпоставщиков) полностью исполняют свои обязательства собственными силами и средствами для чего обладают достаточными имущественными и трудовыми ресурсами;

л) привлекаемые Подрядчиком для исполнения настоящего Договора третьи лица являются добросовестными и соблюдают требования законодательства в части ведения налогового учёта, полноты, точности и достоверности отражения в учёте операций, обусловленных хозяйственными взаимоотношениями с Подрядчиком.

м) по операциям с участием Подрядчика, а также третьих лиц (включая субподрядчиков), привлеченных Подрядчиком к исполнению обязательств по настоящему договору, не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС.

8.4. Если Подрядчик нарушит заверения и гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 8.3 настоящего Договора, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки/имущественные потери, которые последний понес вследствие таких нарушений, в том числе, но, не ограничиваясь:

-  уплаченные или подлежащие уплате Заказчиком суммы налогов, в возмещении (уменьшении) которых ему было отказано, суммы, уплаченных или подлежащих уплате вследствие непризнания для целей налогообложения расходов (налоговых вычетов) по операциям, вытекающим из настоящего Договора, суммы, соответствующих пени и штрафов. В размер имущественных потерь также включается сумма налога на прибыль организаций, приходящаяся на уменьшаемый размер убытка Заказчика, вследствие непризнания для целей налогообложения расходов по операциям, вытекающим из настоящего Договора.

- Суммы претензий, предъявленных Заказчику третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов.

8.5. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику все имущественные потери Заказчика, возникшие в случаях, указанных в пункте 8.4 настоящего Договора и определенные решением налогового органа или актом налоговой проверки. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери.

8.6. За нарушение сроков выполнения Работ (включая начальные и/или конечные сроки выполнения Работ/этапов Работ), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,03 % от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости Работ за месяц проведения работ.

8.7. В случае нарушения сроков оплаты Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,03% от неоплаченной суммы, за каждый день просрочки платежа, но не более 10% (десяти процентов) цены работ по настоящему Договору.

8.8. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от Договора и иной технической документации Заказчика, строительных норм и правил, а также условий Договора, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

8.9. Подрядчик несет ответственность, в том числе материальную, за невыполнение требований пп.4.2.8., пп.4.2.17., пп.4.2.30 настоящего договора, других требований безопасности.

При нарушении Подрядчиком требований безопасности, Заказчик имеет право остановить выполнение работ до момента устранения выявленных им нарушений со стороны Подрядчика.

В данном случае Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, понесенные последним в связи с приостановлением выполнения работ, при этом общие и промежуточные сроки выполнения работ, установленные в Договоре, должны быть соблюдены Подрядчиком и продлению не подлежат.

Подрядчик не вправе привлекать представителей Заказчика для рассмотрения споров, возникших в результате неисполнения Подрядчиком, его специалистами и работниками вышеуказанных требований.

8.10. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество используемых сил и средств (использование некачественного инвентаря, неподготовленных работников и т.д.). Подрядчик обязан предоставить квалифицированный персонал, имеющий допуски, удостоверения и т.п., необходимые в соответствии с Законодательством для выполнения работ.

8.11. В случае, если работы выполнены Подрядчиком с отступлением от Проектов, переданных ему Заказчиком, либо с отступлением от действующих в РФ норм и правил, Подрядчик обязан осуществить демонтаж ненадлежащим образом смонтированного оборудования либо его частей и повторно, без дополнительной оплаты данных монтажных работ Заказчиком, выполнить работы в строгом соответствии с, нормами и правилами, действующими в РФ.

8.12. Подрядчик несет материальную ответственность за неисполнение пп. 4.2.24. Договора и обязан возместить Заказчику или третьим лицам, чье имущество было уничтожено или повреждено, все понесенные указанными лицами убытки.

8.13. Подрядчик несет ответственность за нарушение на территории Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС»  своим персоналом и работниками субподрядных организаций (независимо от занимаемой должности) установленного режима и требований безопасности, в размере штрафных неустоек согласно раздела III «Перечень нарушений Требований по соблюдению пропускного и внутриобъектового режима на территории Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС»  и санкций, установленных за их нарушение» Приложения №3 настоящего Договора

В подтверждение нарушений, указанных в разделе III Приложения №3 настоящего Договора, представитель Заказчика составляет акт о нарушении, который должен быть подписан представителем Заказчика и не менее чем двумя лицами, являющимися сотрудниками Заказчика или Подрядчика. При систематических нарушениях режима (три и более раза в год) Заказчик вправе досрочно отказаться от исполнения Договора без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных досрочным прекращением договорных отношений.

8.14. В случае отказа Подрядчика от уборки территории Заказчика от принадлежащих Подрядчику временных сооружений, механизмов, материалов, оборудования и иного имущества, а также мусора после завершения Работ по Договору, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выплаты штрафа в размере 7% от общей стоимости Работ по Договору.

8.15. Подрядчик несет ответственность за нарушение требований «Регламента организации безопасного проведения работ подрядными организациями на территории Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» (Приложение №4 к настоящему Договору).

8.16. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, принятых в соответствии с пп. 4.2.8, пп. 4.2.29. настоящего Договора, Заказчик вправе приостановить выполнение работ Подрядчиком до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений, а также во внесудебном порядке взыскать с Подрядчика все фактические убытки, понесенные в связи с этим Заказчиком, в том числе убытки в виде оплаченных Заказчиком штрафов за нарушение требований законодательства РФ.

8.17. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик имеет право не приступать к исполнению обязательств по Договору, а начатое исполнение приостановить в одностороннем порядке без применения к Заказчику каких – либо штрафных санкций на период просрочки, допущенной Подрядчиком.

8.18.	В соответствии со ст. 431.2 ГК РФ Подрядчик заявляет и гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора:

a)	Подрядчик и ни одно из аффилированных с Подрядчиком лиц:

•	не является лицом, в отношении которого введены Санкции, и/или которое включено в Санкционные списки и/или является каким-либо образом, связанным с лицом, включенным в Санкционные списки;

•	не действует в интересах и/или по указанию какого-либо лица, в отношении которого введены Санкции, и/или которое включено в Санкционные списки;

b)	Подрядчик заключает и/или исполняет настоящий Договор не с целью обхода каких-либо Санкций или ограничений.

В случае, если обстоятельства, указанные в настоящем пункте, наступят после заключения Сторонами настоящего Договора, Подрядчик обязуется незамедлительно письменно сообщить об этом Заказчику.

Стороны настоящим признают, что указанные в настоящем пункте заверения Подрядчика имеют существенное значение для Заказчика.

Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков в случаях, если Подрядчик при заключении настоящего Договора предоставил Заказчику недостоверные заверения об обстоятельствах либо не предоставил информацию о наступлении обстоятельств, указанных в настоящем пункте, а также в случае наступления обстоятельств, указанных в настоящем пункте после заключения настоящего Договора (но в этом, последнем случае, без возмещения убытков, если Подрядчик незамедлительно письменно проинформировал Заказчика о наступлении соответствующих обстоятельств).

Для целей настоящего Договора:

Санкции - экономические мероприятия запретительного и ограничительного характера, которые используются одним участником международной торговли (государством, государственными объединениями и/или союзами и/или государственными (межгосударственными) учреждениями или государственными объединениями и/или союзами) по отношению к другому участнику (объекту Санкций) и могут касаться как государства в целом, так и отдельных граждан и/или юридических лиц, созданных и действующих по законодательству этого государства, либо товаров, произведенных на территории данного государства, для достижения конкретных целей, связанных с вопросами безопасности или внешней политики;

Санкционные списки - это списки находящихся под Санкциями физических и юридических лиц, объявленные публично и формируемые (на данный момент или в будущем) органами власти Российской Федерации, Организацией Объединенных Наций (ООН), Европейским союзом (ЕС), Соединенными Штатами Америки (США) или иными иностранными государствами, или международными организациями.».

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

9.1. Гарантийный срок на результат выполненных работ и запасные части составляют не менее 12 (двенадцать) месяцев, с момента подписания Акта выполненных работ, гарантия на оборудование соответствует гарантии завода изготовителя.

9.2. Срок гарантии продлевается соответственно на время, в течение которого результаты выполненных работ не могли использоваться Заказчиком вследствие обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных Работах, за исключением недостатков, возникших вследствие несоблюдения Заказчиком инструкций по обслуживанию (эксплуатации) и уходу.

9.3. Если в течение срока гарантии обнаружатся дефекты результата выполненных работ/оборудования или их несоответствие условиям Договора, то Подрядчик по требованию Заказчика за свой счет обязан, если Подрядчик не докажет, что дефект возник по причинам, не зависящим от Подрядчика, устранить обнаруженные дефекты путем исправления или замены дефектных частей в технически обоснованный и указанный Заказчиком разумный срок.

Заказчик при обнаружении дефектов результата выполненных работ или его несоответствие условиям Договора обязан не позднее чем в двухдневный срок посредством заказного письма известить Подрядчика о выявленных дефектах. Подрядчик обязан незамедлительно прислать своего представителя с целью выявления причин дефекта и определения виновной стороны.

По результатам этих действий стороны подписывают Акт несоответствия результата выполненных работ условиям Договора, в котором указывают причины выявленных дефектов, виновную сторону, способ, порядок и срок устранения выявленных дефектов.

В случае неявки представителей Подрядчика или отсутствия от него ответа в течение 15 (пятнадцати) дней с даты почтового направления официального письма об обнаружении дефекта, Заказчик составляет акт, с привлечением независимой экспертной организации, с последующим отнесением расходов на виновную сторону.

9.4. Сроки гарантии согласно п.п.9.1. Договора в отношении замененного оборудования их частей начинаются от даты их ввода в эксплуатацию. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

9.5. Если Подрядчик не устранит некачественно выполненные по его вине работы в течение разумного срока, установленного в предписании Заказчика, то Заказчику предоставляется право самостоятельно или с привлечением других лиц устранить такие недостатки работ с возмещением Подрядчиком всех необходимых расходов и других убытков.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Подрядчик не вправе передавать готовую техническую документацию и Проекты, переданные ему Заказчиком (в том числе ее копии и/или дубликаты) третьим лицам, разглашать содержащиеся в них данные или иным образом распоряжаться проектной документацией без согласия Заказчика.

10.2. Стороны не вправе передавать третьим лицам сведенья, относящиеся к коммерческой или служебной тайне, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10.3. Стороны пришли к соглашению, что любая информация по Договору, является коммерческой тайной согласно Федеральному закону «О коммерческой тайне» от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ, и может быть использована Сторонами исключительно в целях исполнения Договора. Передача такой информации в любых формах и способами физическим и/или юридическим третьим лицам запрещается без письменного согласия на это Стороны, в отношении которой предполагается раскрытие коммерческой тайны. Каждая из Сторон обязуется, что приложит все усилия для предотвращения несанкционированного раскрытия таких сведений действующими или бывшими руководителями, должностными лицами, работниками, представителями, иными лицами, имеющими доступ к такой информации.

10.4. В случае нарушения одной из сторон положений настоящего раздела Договора другая вправе потребовать с виновной стороны полного возмещения реального ущерба, причиненных вследствие несанкционированной передачи третьим лицам любой конфиденциальной информации, касающейся условий Договора и проектной документации.

10.5. Обязательства, оговоренные в настоящем разделе Договоре, будут оставаться в силе бессрочно, вне зависимости от прекращения действия Договора.

- ФОРС– МАЖОР

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая своих обязательств полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

11.2. При наступлении указанных в п. 11.1 Договора обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по Договору, обязана в пятидневный срок известить о них в письменном виде другую Сторону с приложением соответствующих свидетельств, выданных компетентными органами соответствующей страны.

11.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 месяцев, то любая сторона Договора вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае увеличения объема работ после заключения Договора, сроки выполнения, стоимость и порядок оплаты дополнительных работ согласуются Сторонами дополнительно, о чем составляется отдельное соглашение, которое будет являться неотъемлемой частью Договора.

12.3. При возникновении споров в процессе исполнения Договора Стороны примут все меры для их урегулирования путем переговоров.

12.4. В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров является для сторон обязательным. Срок рассмотрения и ответа на претензию составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента почтового направления претензии стороне по адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора.

12.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один – для Подрядчика, один – для Заказчика.

12.6. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны и скреплены печатями обеих Сторон. Договор не может рассматриваться и/или толковаться без учета содержания приложений к нему.

12.7. По соглашению Сторон настоящий Договор, все изменения и дополнения к настоящему договору оформленные по средствам факсимильной связи, электронной почты и иных средств связи, считаются действующими и приобретают юридическую силу с момента их подписания уполномоченными лицами. Стороны обязаны обменяться оригиналами всех относящихся к исполнению настоящего договора документов в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их подписания.

12.8. После подписания Договора все предшествующие переговоры и переписка теряют силу.

12.9. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами всех принятых по нему обязательств.

12.10. Ни одна из Сторон не вправе без письменного согласия другой Стороны передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.

Одностороннее изменение Договора или односторонний отказ от Договора недопустимы, за исключением случаев, предусмотренных законом или Договором

12.11. Стороны договорились о том, что передача прав и/или обязанностей Подрядчика по договору третьим лицам не допускается без предварительного письменного согласия Заказчика. В случае, если Подрядчик передал свои права и/или обязанности по договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика уплатить последнему штраф в размере 20 % от суммы переданных прав и/или обязанностей, а также возместить убытки сверх суммы штрафа, возникшие в связи с такой передачей.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

13.1. Приложение №1

13.2. Приложение №2

13.2. Приложение №2 Соглашение об использовании ЭДО.

13.3. Приложение №3 Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС».

13.4. Приложение №4 Регламент организации безопасного проведения работ подрядными организациями на территории Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС».

- РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| АО «ЦЕМРОС» Юридический адрес: 121357, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Можайский, ул. Верейская, д.29, стр.34, этаж 5, помещ. I, ком.4. ИНН 7708117908, КПП 773101001 Фактический адрес: Петербургский филиал АО «ЦЕМРОС» (Грузополучатель): 188561, Россия, Ленинградская обл., М. Р-Н Сланцевский, Г. П. Сланцевское., Г. Сланцы, УЛ. Ломоносова, Д. 25А КПП филиала 470743001 ОКПО филиала 50511088 Банковские реквизиты: р/с № 40702810901360000460 Ингосстрах Банк (акционерное общество) г. Москва к/с 30101810845250000148 БИК 044525148 тел. +7 (812) 960-11-00 | OOO «» Юридический адрес: Фактический адрес: ИНН, КПП Банковские реквизиты: Р/с ПАО «Сбербанк России» К/с БИК ОКПО ОГРН |
| Директор Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» _______________ М. В. Кострыгин «__»____________2024г. | Директор OOO «» ______________ «__»____________2024г. |

Приложение №1

к Договору №

от

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

подлежащего техническому обслуживанию и ремонту

| От лица Заказчика | От лица Подрядчика |
| --- | --- |
| Директор Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» | Директор OOO «» |
| _______________ М. В. Кострыгин М.П. | _____________ М.П. |

Приложение №2

к Договору №

от

График технического обслуживания оборудования

по адресу: 	Ленинградская область, Сланцевский район, Выскатское сельское поселение, цементный завод.

Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Ломоносова, д.25а, ГОК.

1 - Перечень работ по техническому обслуживанию проводимый ежемесячно.

2 - Перечень работ по техническому обслуживанию проводимый раз в 3 месяца.

3 - Перечень работ по техническому обслуживанию проводимый раз в год.

| № | Вид работ/система | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Внутренний газопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Внешний осмотр запорной арматуры, проверка плавности хода; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Проверка технического состояния отключающих устройств; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Проверка плотности всех фланцевых и резьбовых соединений, при необходимости устранение утечек; газа; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | Проверка по приборам давления газа на вводе в котельную и на подводе к потребителю газа; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5 | Проверка исправности КИП газового оборудования; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6 | Проверка работоспособности газового автоматического клапана на вводе газа; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7 | Контроль загрязненности газовых фильтров на газопроводе; |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 1.8 | Проверка работы регуляторов давления газа газовых линеек потребителей газа; |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 1.9 | Текущий ремонт газового оборудования, внутреннего газопровода, газовых линеек горелок |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Система контроля загазованности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проверка исправности каналов связи и узлов сигнализации; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Проверка срабатывания порогов газоанализатора поверочными смесями; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3 | Проверка срабатывания отсечных клапанов; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Автоматика безопасности газопотребляющего и тепломеханического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проверка имитацией аварийных датчиков минимального, максимального давления газа; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2 | Проверка приборов управления; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.3 | Проверка имитацией датчиков ограничения максимального и минимального давления теплоносителя; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.4 | Проверка имитацией работоспособности рабочих и аварийных термостатов; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.5 | Контроль прохождения аварийных сигналов на диспетчерский пульт; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Горелочные устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проверка состояния электрических цепей и контактов; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.2 | Протяжка винтов, клемм, резьбовых соединений; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.3 | Очистка и регулировка запальных электродов; |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 4.4 | Замеры химического состава дымовых газов газоанализатором для проверки соотношения воздух-топливо на всех ступенях работы, согласно режимных карт; |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 4.5 | Проверка герметичности газовых соединений; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Котлоагрегаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Контроль технического состояния наружной поверхностей нагрева; |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 5.2 | Контроль на наличие повреждений тепловой изоляции; |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 5.3 | Контроль герметичности уплотнений дверей и лючков; |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 5.4 | Проверка приборов управления; |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 5.5 | Контроль общего состояния; |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 5.6 | Проверка наличия конденсата в дымоотводящем тракте; |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 5.7 | Текущий ремонт теплотехнического оборудования; |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 5.8 | Механическая чистка поверхностей нагрева котлоагрегатов; | по мере возникновения необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Предохранительные клапана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проверка исправности предохранительных клапанов котлоагрегатов; |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 6.2 | Текущий ремонт предохранительных клапанов котлоагрегатов; |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 7. | Дымоудаляющие устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Прочистка патрубков отвода конденсата; |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 7.2 | Контроль состояния взрывных клапанов (при необходимости замена мембран); |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 7.3 | Осмотр технического состояния дымоудаляющих устройств. |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 8. | Автоматика регулирования и защиты вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Проверка соответствия программы регулирования отопительными контурами; |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 8.2 | Проверка плавности хода исполнительных устройств, проверка срабатывания; |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 8.3 | Проверка работы оборудования на соответствие с температурными и гидравлическими графиками; |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 8.4 | Проверка срабатывания защит вспомогательного оборудования (насосы, калориферы и т.д.); |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 8.5 | Удаление пыли из щитов управления; |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 8.6 | Протяжка клемм и контактов; |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 8.7 | Проверка исправности индикации и сигнализации на щитах; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Насосное оборудование котельной завода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Проверка перепада давления на насосах на соответствие паспортных данных; |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 9.2 | Проверка на наличие посторонних шумов и вибраций; |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 9.3 | Проверка создаваемого напора на закрытую задвижку; |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 9.4 | Очистка при необходимости крыльчаток охлаждения; |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 9.5 | Проверка герметичности соединений; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9.6 | Проверка исправности обратных клапанов; |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 9.7 | Технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение мелких дефектов). |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 10. | Трубопроводы теплоносителя котельной завода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Обход и проверка технического состояния трубопроводов тепловых сетей, составление дефектной ведомости; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.2 | Внешний осмотр запорной арматуры, проверка плавности хода; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.3 | Проверка технического состояния отключающих устройств; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.4 | Проверка герметичности всех фланцевых и резьбовых соединений, при необходимости устранение утечек; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.5 | Замена при необходимости сальниковых уплотнений, прокладок и т.д. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.6 | Проверка по приборам давления теплоносителя в системах; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.7 | Проверка исправности КИП оборудования; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.8 | Контроль загрязненности фильтров; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.9 | Проверка работы регуляторов давления; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.10 | Проверка работы узла учета тепла; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.11 | Проверка целостности теплоизоляции; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.12 | Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры; |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 10.13 | Технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение мелких дефектов). |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 11. | Теплообменное оборудование ГПТЭС и котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Проверка технического состояния теплообменных аппаратов. Оценка технического состояния и составление дефектной ведомости; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.2 | Внешний осмотр запорной арматуры, проверка плавности хода; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.3 | Проверка перепада давления на оборудовании на соответствие с паспортными данными; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.4 | Проверка температурных графиков, регулировка оборудования под действующий на предприятии температурный график; |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 11.5 | Проверка соответствия обозначении и номеров оборудования, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры в схемах, чертежах, выполненным в натуре. Привести в соответствие; |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 11.6 | Очистка поверхностей нагрева теплообменников; | по мере возникновения необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.7 | Текущий ремонт теплообменного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 12. | Расширительные баки ГПТЭС и котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Контроль герметичности мембраны; |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 12.2 | Контроль и регулировка давления воздуха в расширительном баке; |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 12.3 | Текущий ремонт расширительных баков; |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 13. | КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Контроль технического состояния манометров установка на "0" (проверка исправности); | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13.2 | Монтаж, демонтаж КИП для проведения поверки; |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 14. | Газорегуляторный пункт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Внешний осмотр запорной арматуры; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14.2 | Проверка технического состояния отключающих устройств; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14.3 | Проверка герметичности всех фланцевых и резьбовых соединений, при необходимости устранение утечек; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14.4 | Проверка исправности КИП; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14.5 | Контроль загрязненности газовых фильтров на газопроводе; |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 14.6 | Проверка работы регуляторов давления газа газовых линеек потребителей газа; |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 14.7 | Текущий ремонт. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 15. | Наружные газопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 15.1. | Выявление утечек газа, перемещения газопроводов за пределы опор, наличие вибрации, сплющивания, недопустимого прогиба газопровода, просадки, изгиба и повреждения опор; |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 16. | Оборудование химводоподготовки котельной завода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Внешний осмотр оборудования; |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 16.2 | Техническое обслуживание оборудования химводоподготовки; |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 16.3 | Технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение мелких дефектов). |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 17 | Подземный газопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Обход трассы подземного газопровода согласно карты обхода. |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 17.2 | Осмотр состояния маркировки трассы подземного газопровода. |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 17.3 | Проверка технического состояния катодной и протекторной защиты. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Котельная ГОК «Цемотель» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Техническое обслуживание внутреннего газопровода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18.2 | Испытания автоматики безопасности и предупредительной сигнализации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18.3 | Техническое обслуживание тепломеханического оборудования котельной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18.4 | Проверка датчиков системы загазованности по порогам срабатывания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18.5 | Контроль полноты сгорания топлива газа по отходящим газам с помощью газоанализатора |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 18.6 | Техническое обслуживания КИП на газопроводе и теплопроводе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| От лица Заказчика | От лица Подрядчика |
| --- | --- |
| Директор Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» | Директор OOO «» |
| _______________ М. В. Кострыгин М.П. | _____________ М.П. |

Приложение №3

к Договору №

от

Перечень документации

используемой при исполнении договорных отношений

Документация, хранящаяся в офисе Подрядчика:

1. Приказ на лицо, имеющее право на выдачу нарядов-допусков.

2. Приказ о допуске рабочих к самостоятельному выполнению газоопасных работ.

3. Журнал учета выданных нарядов-допусков.

4. Наряды-допуски (хранение не менее одного года).

Документация, хранящаяся у Подрядчика на территории завода:

1. Журнал проверки средств КИПиА.

2. Журнал проверки средств сигнализации и защиты.

3. Журнал тестирования газопроводов, газорегулирующего и газопотребляющего оборудования на утечку газа обмыливанием, либо течеискателем.

4. Графики технического обслуживания газотранспортирующего, газорегулирующего и газоиспользующего оборудования.

5.Журнал обходов тепловых сетей.

6. Журнал дефектов оборудования.

7. Журнал обхода трасс ГП высокого и среднего давления.

8. Маршрутные карты обхода трасс ГП высокого и среднего давления.

| От лица Заказчика | От лица Подрядчика |
| --- | --- |
| Директор Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» | Директор OOO «» |
| _______________ М. В. Кострыгин М.П. | _____________ М.П. |

Приложение №4

к Договору №

от

Объем работ выполняемый при текущем ремонте оборудования

и в порядке текущей эксплуатации оборудования

Объем работ текущего ремонта включает в себя все операции технического обслуживания и кроме того:

- частичная разборка и контроль исправности деталей.

- ремонт запорной арматуры, замена смазки, перенабивка сальников

- замена прокладок

- сборка, опробование, опрессовка

- чистка от коррозии

- очистка фильтров, с заменой пришедших в негодность

- проверка и восстановление качества резинового уплотнения запорной арматуры и газорегулирующего оборудования.

- снятие крышки регуляторов, проверка и очистка внутренних полостей, контроль исправности деталей, герметичности и плавности хода мембраны, смазка трущихся частей, обработка мембраны силиконом, сборка и регулировка.

- тех. обслуживание оборудования на газовых инфракрасных обогревателях в соответствии с Руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию газовых ИК- обогревателей.

- проверка параметров давления газа и воздуха

Материалы для выполнения работ предоставляет Заказчик, за исключением расходных материалов.

| От лица Заказчика | От лица Подрядчика |
| --- | --- |
| Директор Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» | Директор OOO «» |
| _______________ М. В. Кострыгин М.П. | _____________ М.П. |

Приложение №5

к Договору №

от

Разграничение оборудования по зонам обслуживания между подразделениями Заказчика и Подрядчиком

В зону обслуживания Подрядчика входит:

1. Газовые линейки, газогенераторы:

- Запорная арматура, эл. клапана

- Регуляторы давления газа

- Предохранительные отсекающие и сбросные клапана

- Горелочное оборудование

2.  Оборудование КИПиА:

- Манометры, термометры и т.п. оборудование.

- Датчики давления, температуры и пр., до клемм присоединения кабеля датчика в щитах управления включительно.

- Системы контроля загазованности – полностью.

Заказчик отвечает за подачу напряжения до вводного коммутационного механизма шкафа управления и(или) вводного щита.

3. Электрооборудование:

- Исполнительные механизмы, в том числе с электроприводом - полностью. Заказчик отвечает за подачу напряжения до клемм присоединения исполнительного механизма в щитах управления и (или) питания.

- Электрооборудование котельной и ГРПБ.

Заказчик отвечает за подачу напряжения до вводного коммутационного механизма объекта, кроме освещения.

4. Теплотехническое оборудование котельных завода и ГОК – полностью, разграничение идет по стене здания, а относительно трубопроводов – по первым фланцам вводных задвижек в здание.

5. Система газовых инфракрасных обогревателей – полностью.

Заказчик отвечает за подачу напряжения до вводного коммутационного механизма шкафа управления и (или) вводного щита (ЩОГК).

| От лица Заказчика | От лица Подрядчика |
| --- | --- |
| Директор Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» | Директор OOO «» |
| _______________ М. В. Кострыгин М.П. | _____________ М.П. |

Приложение №6

к Договору №

от

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем газораспределения и газопотребления, а также теплотехнического оборудования Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора | ## Выполнение технического обслуживания и ремонта систем газораспределения и газопотребления, а также теплотехнического оборудования Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» |
| 2. | Требования, предъявляемые к предмету закупки |  |
| 2.1 | Наименование, основные характеристики и объемы выполняемых работ | Выполнение технического обслуживания и ремонта систем газораспределения и газопотребления, а также теплотехнического оборудования Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС», согласно перечней оборудования и объемов работ, указанных в Приложении №1 и Приложении №4, согласно графику ТО (Приложение №2) к Техническому заданию. Обход трассы газопровода осуществляется по картам. Подрядчик оформляет карты обхода трассы газопровода. |
| 2.2 | Квалификационные требования к подрядчику, характеристики выполняемых работ * | - Опыт выполнения работ, указанных в п. 2.1 настоящего Технического задания не менее 5 лет - Штатная численность организации должна составлять не менее 10 специалистов, для выполнения работ, указанных в п. 2.1 настоящего Технического задания - Иметь ресурсные возможности (финансовые, материально – технические, производственные, трудовые). - Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора. - Обладать необходимыми допусками, дающими право на осуществление данного вида работ, профессиональными знаниями, опытом и репутацией - Предоставить отзывы о выполненных организацией работах, аналогичных указанным. - Иметь необходимые разрешения на право выполнения подобных работ (лицензии, свидетельства СРО). - Обеспечить способность проведения необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством. - Не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства и на его имущество не должен быть наложен арест. - Иметь наличие инструментов, приборов, специального оборудования (подтверждается инвентаризационной описью, или выпиской из нее, при арендованном имуществе договор аренды) - Иметь наличие помещений, мастерских (подтверждается правом собственности, при арендованном имуществе - договор аренды) - Иметь наличие обученного персонала (подтверждается копиями разрешительных документов на право выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту газорегулирующего, газопотребляющего, теплотехнического оборудования, выпиской из штатного расписания или копиями трудовых книжек, либо действующих договоров ГПХ с паспортами сотрудников с копиями дипломов, удостоверений, свидетельств или др. документов, подтверждающих их квалификацию). - Требования к квалификации подрядчика: - допуск к высотным работам (не менее 2 человек); - допуск к работе в люльке автоподъемника (не менее 2 человек); - группу допуска по электробезопасности не ниже III (не менее 2 человек); - свидетельство о прохождении пожарно-технического минимума (не менее 4 человек); - допуск к выполнению газоопасных работ; - допуск к работе с сосудами под давлением. - Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами, при условии потребности третьих лиц для исполнения договора необходимо до заключения договоров подряда с третьими лицами, письменно согласовать с Заказчиком привлечение их (с предоставлением нотариально заверенных копий лицензий на право производства переданных им работ, учредительных документов и иных документов), а также виды и объемы работ, подлежащие выполнению конкретным субподрядчиком. Заключение договора подряда Подрядчиком с третьими лицами не допускается до получения предварительного письменного согласия Заказчика. - Обеспечить наличие и ведение технической документации, указанной в Приложении №3. - Обеспечить круглосуточное аварийное и оперативно-техническое обслуживание объектов сетей газораспределения и оперативную техническую поддержку посредством телефонной связи. - Обеспечить приезд специалистов Подрядчика для устранения аварийной ситуации в течение 4 часов с момента направления заявки. - Обеспечить предоставление Заказчику актов выявленных дефектов подлежащего ремонту или замене оборудования. В актах отражается: - выявленные дефекты/неисправности (обязательна фотофиксация выявленных дефектов и неисправностей). - перечень неисправного оборудования. - необходимые мероприятия по устранению. - перечень запчастей для ремонта/восстановления (в случае ремонта импортного оборудования указывается оригинал или аналог) с указанием артикула (№ по каталогу) производителя. - Обеспечить за свой счет подъемные механизмы для доступа к обслуживаемому оборудованию, автотранспорт для доставки оборудования и персонала Подрядчика. - Обеспечить представителю Заказчика возможность проведения технического надзора за проведением работ, за качеством используемых материалов и оборудования, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию. - Обеспечить привлечение необходимого количества работников и специалистов Подрядчика либо специалистов привлеченных третьих лиц, прошедших соответствующее обучение, имеющих необходимое образование, опыт, навыки и допуски для выполнения работ. - Подрядчик гарантирует бережное отношение по отношению к имуществу Заказчика. - В процессе выполнения работ Подрядчик осуществляет постоянную проверку качества выполнения работ. - Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ, материалов и оборудования до даты подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору, если риск случайной гибели или случайного повреждения произошел по вине Подрядчика. - Все запасные части и расходные материалы, применяемые для проведения ремонта, Подрядчик обеспечивает за свой счет. - Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами- сертификатами качества. - Применяемые материалы должны соответствовать нормативным требованиям и стандартам безопасности РФ и входить в основную стоимость работ. |
| 3. | Место, условия и сроки выполнения работ |  |
| 3.1 | Место проведения работ | Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС», 188572, Ленинградская область, Сланцевский район, Выскатское сельское поселение, цементный завод, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Ломоносова, д.25а, ГОК. Газопровод высокого давления от АГРС «Ищево» до ГРПБ 1 на площадке завода (протяженностью 12,6 км.). |
| 3.2 | Условия производства работ | - Разграничение оборудования по зонам обслуживания между подразделениями Заказчика и Подрядчиком определены в Приложении №6 к Техническому заданию. - Заказчик в течение срока действия настоящего Договора вправе проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. - Если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность их дальнейшего проведения, Подрядчик приостанавливает работы, незамедлительно ставит об этом в известность Заказчика. В этом случае Стороны обязаны в течение 3-х рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях дальнейшего ведения работ. Подрядчик продолжает выполнение работ только после получения письменного согласования таких изменений от Заказчика. - Если в процессе выполнения работ выяснится необходимость выполнения ранее не согласованных работ, то Подрядчик приостанавливает работы и незамедлительно ставит в известность Заказчика. В этом случае Стороны обязаны в течение 3-х рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности, объемах, стоимости и сроках дальнейшего выполнения работ. Подрядчик продолжает выполнение работ только после получения письменного согласования таких изменений от Заказчика. Если Подрядчик не согласует дополнительные работы с Заказчиком должным образом, Подрядчик лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ. - В случае предоставления Заказчиком Исполнителю для выполнения работ материалов, оборудования, иного имущества: - Подрядчик обеспечивает его сохранность; - Заказчик несет ответственность за качество предоставляемых материалов, оборудования, иного имущества. - В случае увеличения срока выполнения работ или стоимости, Подрядчик обязан заблаговременно сообщить о новом сроке и стоимости работ Заказчику в письменной форме. В случае несогласия Заказчика с новыми сроками и/или стоимостью выполнения работ, последний вправе отказаться от выполнения таких работ. - Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется Актом выполненных работ, подписанным обеими Сторонами. - В случае обоснованного мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, выполняемых Подрядчиком, а также сроков их исполнения, который не может более 7 календарных дней. Если Подрядчик не устранит в согласованные с Заказчиком сроки обнаруженные недостатки результата работ, то Заказчику предоставляется право устранить эти недостатки своими силами или силами третьих лиц за счет Подрядчика без потери своих прав по гарантиям. - В случае, если Заказчик не прибыл для приемки выполненных работ, а также в случае отказа или уклонения Заказчика от подписания Акта выполненных работ, не предоставления обоснованного мотивированного отказа от приемки выполненных работ в срок, установленный п. 3.1 Договора, работы считаются выполненными в соответствии с условиями Договора, Акт выполненных работ подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке, и выполненные работы подлежат оплате. |
| 3.3 | Сроки выполнения работ | Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2025 г. С возможной пролонгацией договора при согласовании обеих сторон |
| 4. | Требования к сроку гарантийного периода | - Гарантийный срок на выполненные работы (использованные материалы, оборудование) устанавливается 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта выполненных работ, при условии эксплуатации оборудования, соответствующей нормам и правилам, принятым в РФ. Гарантия распространяется на ту часть оборудования, которая подверглась ремонту. - Подрядчик не несет ответственности за конструктивные недостатки оборудования, а также за неисправности оборудования, вызванные нарушением правил хранения и эксплуатации данного оборудования. - В случае обнаружения недостатков выполненных работ в течение гарантийного срока эксплуатации по вине Подрядчика, Подрядчик обязан исправить выявленные недостатки за свой счет в согласованный сторонами срок, который не может быть более 30 календарных дней. Если Подрядчик не устранит в согласованные с Заказчиком сроки обнаруженные недостатки результата работ, то Заказчику предоставляется право устранить эти недостатки своими силами или силами третьих лиц за счет Подрядчика без потери своих прав по гарантиям. - Факт гарантийного ремонта устанавливается в присутствии представителя Подрядчика. Согласованный срок гарантийного ремонта устанавливается с момента утверждения факта гарантии. - Срок гарантии продлевается на время, потребовавшееся на устранение недостатков, выявленных в период действия гарантийного срока, считая со дня выставления Заказчиком претензии. |
| 5. | Порядок формирования цены договора | Цена договора по ТО и ремонту оборудования на основании объемов работ, определенных в Приложениях №№ 1 и 2 к ТЗ. Цена договора является фиксированной на весь срок действия договора, включает в себе все трудозатраты, механизмы, инструменты (в т. ч. измерительные) и материалы Подрядчика, необходимые для достижения конечного результата, в т. ч. и такие, которые в отдельности не указаны. В цену Договора должны быть включены: - стоимость обслуживания, ремонта оборудования Заказчика. - аварийные выезды специалистов, согласно заявок, оперативно-техническое обслуживание объектов сетей газораспределения, исходя из восьмичасового рабочего дня, сорока часовой рабочей недели для одного специалиста, круглосуточная оперативная техническая поддержка посредством телефонной связи. - СИЗ, спецодежды, инструменты для выполнения работ, аттестация персонала, затраты на сотовую связь и транспорт, накладные расходы, налоги и сборы, предусмотренные законодательством РФ В случае корректировки объема выполняемых работ по результатам осмотра оборудования, Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору, содержащее скорректированный объем работ, их стоимость и сроки их выполнения. Внеплановые работы согласовываются Сторонами в дополнительных соглашениях к договору, в которых прописывается наименование, перечень, стоимость и сроки выполнения работ. |
| 6. | Контроль выполнения договора, ответственное лицо | Главный энергетик Сырвачев В. В. тел. 8 813 74 72 427 моб. 921 877 51 28 e-mail: Syrvachev@cemros.ru |

| От лица Заказчика | От лица Подрядчика |
| --- | --- |
| Директор Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» | Директор OOO «» |
| _______________ М. В. Кострыгин М.П. | _____________ М.П. |

Приложение №3

к Договору №

от

Соглашение об использовании ЭДО

г.   Сланцы                                                                                                       «»2024г.

1. Стороны соглашаются использовать в отношениях между Сторонами, связанных с поставкой Услуг Подрядчиком Заказчику по всем, заключенным между ними, договорам услуг (подряда), электронный документооборот (далее – «ЭДО») и квалифицированную электронную подпись. Стороны признают, что документы, надлежащим образом переданные с помощью ЭДО и подписанные квалифицированной электронной подписью уполномоченными представителями Сторон, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченным представителями и заверенными оттисками печатей Сторон (независимо от того существуют такие документы на бумажных носителях или нет). ЭДО осуществляется в порядке и на условиях, указанных ниже:

1.1. Стороны согласовали использование ЭДО для счетов-фактур (в т.ч. исправительных и корректировочных), товарных накладных (ТОРГ-12) и актов выполненных работ, а также писем, непосредственно связанных с указанными документами (таких, как возражения, указанные в п. 1.4 Соглашения об ЭДО). Использование ЭДО для иных документов допускается только по соглашению обеих Сторон.

При использовании ЭДО Стороны обязаны соблюдать порядок, установленный действующими нормативными актами РФ, включая все требования к формату электронного документа (если такой формат установлен).

1.2. В целях осуществления ЭДО каждая Сторона обязана обеспечить соответствующие программно-аппаратные и иные возможности на период действия настоящего соглашения для направления/получения/подписания документов с помощью ЭДО, включая установление отношений хотя бы с одним Оператором ЭДО (полный перечень Операторов ЭДО указан на интернет-портале Федеральной налоговой службы Российской Федерации http://nalog.ru/otchet/el_vid/el_schet/reestr_edo/) и наличие программно-аппаратных средств для выполнения квалифицированной электронной подписи (включая наличие сертификата ключа проверки электронной подписи).

1.3. Подрядчик направляет Заказчику с помощью ЭДО счета-фактуры в сроки, установленные законодательством и товарные накладные (ТОРГ-12) в разумные сроки, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания месяца, в котором была осуществлена поставка Услуг.

1.4. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения актов выполненных работ подписать их и направить Подрядчику с помощью ЭДО, или представить мотивированные возражения, которые также направляются Подрядчику с помощью ЭДО. Если Заказчик не представил мотивированных возражений в отношении актов выполненных работ и/или счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения документа, считается, что он подтвердил факт поставленных услуг, объем услуг, если только Заказчик не докажет, что при оформлении счета-фактуры и/или актов выполненных работ Подрядчик действовал заведомо недобросовестно.

1.5. Действия Подрядчика по выставлению счетов-фактур и/или актов выполненных работ считаются недобросовестными, если при их оформлении Подрядчик знал или должен был знать о том, что факт поставки Услуг, отраженный в счете-фактуре, в действительности не имел места (при этом отклонение фактического количества/качества Услуг от указанных в актах выполненных работ /счетах-фактурах для целей определения добросовестности действий Подрядчика не принимается во внимание).

1.6. Если в документах, направленных Заказчику с помощью ЭДО, одной из Сторон выявлена ошибка, документы подлежат корректировке в порядке, установленном действующим законодательством. Заказчик, обнаруживший ошибки в документах, сообщает о таких ошибках Подрядчику в порядке и сроки, установленные п. 1.4 настоящего Соглашения об ЭДО. Подрядчик обязан внести в документы исправления и направить их Заказчику в течение 5 рабочих дней с момента, когда Подрядчику стало известно об ошибках (в связи с обращением Заказчика или в связи с самостоятельным выявлением ошибок). Корректирующие документы рассматриваются Заказчиком в том же порядке, что и первоначальные.

1.7. Сторона не несет ответственности за задержки при направлении и/или доставке документов, если такие задержки возникли по причинам, не связанным с действиями и/или бездействием этой Стороны (например, по вине Оператора ЭДО).

1.8. Положения договора/договоров поставки Услуг (Подряда), регулирующие документооборот на бумажных носителях, применяются к ЭДО в части, не противоречащей положениям настоящего Соглашения об ЭДО и существу отношений по ЭДО.

1.9. Ничто в настоящем Соглашении об ЭДО не может рассматриваться в качестве запрета традиционного (бумажного) документооборота и/или лишения или умаления юридического значения каких-либо документов, надлежащим образом оформленных на бумажных носителях.

2. Положения договоров поставки Услуг (Подряда) Подрядчиком Заказчику, заключенные между Сторонами применяются и толкуются Сторонами с учетом положений настоящего Соглашения об ЭДО.

3. Настоящее Соглашение об ЭДО составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4. Настоящее Соглашение об ЭДО вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2024. Настоящее Соглашение об ЭДО продляется каждый раз на 1 (один) год, если ни одна из Сторон письменно не заявит о желании прекратить действие Соглашения не позднее, чем за 10 рабочих дней до истечения срока действия Соглашения об ЭДО. Количество таких пролонгаций не ограничено.

| От лица Заказчика | От лица Подрядчика |
| --- | --- |
| Директор Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» | Директор OOO «» |
| _______________ М. В. Кострыгин М.П. | _____________ М.П. |

Приложение №4

к Договору №

от

ПОЛОЖЕНИЕ

о пропускном и внутриобъектовом режиме Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС»

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Общие положения …………………………………………………………………………………...3

I.  Пропускной режим

2. Порядок осуществления прохода на территорию филиала…………………………...................... 4

3. Постоянный электронный пропуск установленного образца………………………………………5

4. Контроль и учет рабочего времени сотрудников на основании информации СКУД….................6

5. Разовый пропуск установленного образца………………………………………………………......7

6. Временный электронный пропуск установленного образца………………………………………8

7. Гостевой электронный пропуск установленного образца…………………………………………9

8. Порядок въезд и выезд автотранспорта ……………………………………………………………9

9. Порядок ввоза, вывоза товарно-материальных ценностей ………………………………………10

10. Особые положения………………………………………………………………….......................12

II. Внутриобъектовый режим

11. Порядок организации курения на территории предприятия, разведения огня и проведения      газосварочных работ………………………………………………………………………….......13

12. Порядок получения и сдачи помещений и ключей от них под охрану………………………14

13. Порядок вскрытия помещений сотрудниками ЧОП в чрезвычайных ситуациях………………14

14. Порядок допуска уборщиц для уборки кабинетов и служебных помещений……………..........15

15. Порядок действий сотрудников предприятия при обнаружении подозрительных предметов   и посторонних лиц………………………………………………………………………………...  .15

16. Порядок проведения работ в охранной зоне……………………………………………………...15

III.	ПЕРЕЧЕНЬ нарушений Требований по соблюдению пропускного и внутриобъектового режима на территории Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» и санкций, установленных за их нарушение …………………………………………………...16

Приложение №1 Карточка приема Работника……………………………………………………18

Приложение №2 Служебная записка …………………………………………………………………19

Приложение №3 Служебная записка…………………………………………………………..............20

Приложение №4 Бланк письма ……...……………………………………………………………………21

Приложение №5 Бланк объяснения ...……………………………………………………………………22

Приложение №6 Регистрационный лист ……………………………………………………………...23          Приложение №7 Акты о выявленном нарушении (пропускного и внутриобъектового режимов24

Приложение №8 Акт вскрытия помещения...…………………………………………………………27

Приложение №9 Акт приема-передачи ТМЦ…………………………………………………………28

Приложение №10 Образцы пропусков……………………………………………………………29

1.Общие положения

  - Настоящее Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме в Петербургском филиале АО «ЦЕМРОС» (далее по тексту Положение) устанавливает правила и перечень мероприятий, обеспечивающих пропускной и внутриобъектовый режим на территории Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» (далее по тексту Филиала). Действие Положения распространяется на все предприятия и организации, расположенные и/или оказывающие услуги на территории Филиала (в т.ч. на сотрудников Охранного Предприятия (далее по тексту ОП)).

  - Подразделения Филиала, находящиеся на территории, арендованной у других предприятий, подчиняются Положениям о пропускном режиме предприятий, на которых расположены.

  - Ответственность за обеспечение установленного внутриобъектового режима и за сохранность материальных ценностей возлагается на руководителей подразделений Филиала в пределах их компетенции, руководителей предприятий и организаций, работающих на территории Филиала на основании заключенных договоров.

  - Работники Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» и других организаций, находящихся на территории Филиала, а также лица, прибывшие в командировку, временно работающие на территории Филиала, обязаны знать и соблюдать порядок и правила пропускного и внутриобъектового режима, установленные настоящим Положением. Лица, нарушившие установленные настоящим Положением порядок и правила, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами Филиала (далее по тексту ЛНА).

  - Выписки из настоящего Положения вывешиваются для информации на контрольно-пропускном пункте (далее по тексту КПП).

  - Организация мероприятий по обеспечению пропускного и внутриобъектового режима возлагается на руководителя Департамента по защите ресурсов (далее по тексту ДЗР), руководителей структурных подразделений.

  - Сотрудник ОП осуществляет свои полномочия на основании требований законодательных актов Российской Федерации, Договора об оказании охранных услуг, Устава предприятия и других нормативных документов, определяющих производственную деятельность.

  - Сотрудник ОП имеет право/обязан:

    - осуществлять допуск персонала, контрагентов, посетителей предприятия по пропускам Филиала;

    - по прибытии на территорию предприятия (производственная площадка) и убытии с него совершить процедуру прохода через турникет с обязательной отметкой личного пропуска;

    - знать образцы документов, дающих право прохода (проезда) на территорию Филиала, вывоза (выноса) материальных ценностей;

    - знать особенности Объекта, неотлучно находиться на рабочем месте, следить за происходящим на территории Филиала;

    - осуществлять осмотр входящих (выходящих) лиц, автотранспорта, используя спецсредства: металлодетекторы, досмотровые зеркала и т.д.;

    - проводить экспресс тестирование на наличие следов употребления алкоголя, используя алкотестеры;

    - пресекать попытки противоправных действий: хищение, проникновение на территорию Объекта посторонних лиц, лиц в алкогольном или наркотическом опьянении и т.п., в случае выявления задерживать и после оформления нарушения сообщать о происшествии в ДЗР предприятия, и при необходимости передавать сотрудникам правоохранительных органов;

    - выявлять и пресекать на всей территории предприятия нарушения требований пожарной безопасности, техники безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов с документальным оформлением нарушителей;

    - выполнять другие действия, направленные на соблюдение интересов Филиала, в рамках законодательства РФ и ЛНА Филиала.

  - Требования Руководителя ДЗР Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС», специалистов ДЗР Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС», сотрудников ОП в части, касающейся выполнения требований настоящего Положения, обязательны для исполнения всеми лицами, находящимися на территории Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС».

  - Сотрудникам ОП предоставляется право требовать предъявление пропуска у лиц, находящихся на территории Филиала, проводить личный осмотр, знакомиться с содержимым сумок, портфелей и других выносимых/вносимых с/на территорию предприятия вещей и предъявляемых их владельцами с целью предотвращения случаев проноса через КПП Филиала запрещенных к проносу предметов, а также досматривать автомашины, подвижной железнодорожный состав и тепловозы. Проводить тестирование с помощью алкотестера, как на КПП, так и на всей территории Филиала. Сотрудникам ОП для осуществления своей деятельности разрешается использовать досмотровые спецсредства.

- Пропускной режим

Порядок осуществления прохода на территорию Филиала

  - Пропускной режим на предприятии устанавливается в целях исключения бесконтрольного проезда транспорта, прохода и нахождения лиц на территории Филиала, вывоза, выноса, ввоза и вноса материальных ценностей, а также для контроля и учета использования сотрудниками Филиала и подрядных организаций (в том числе ОП) рабочего времени.

  - Проход сотрудников на производственную площадку Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» по постоянным электронным пропускам и сотрудников предприятий и организаций, работающих по договору, по временным электронным или разовым (на бумажном носителе) пропускам, осуществляется только через турникеты центрального КПП (объект 809.1). Проход через иные пропускные пункты (объект 807.1 и расположенный в непосредственной близости от объекта 810.1), разрешен только если это санкционировано сотрудниками ДЗР.

  - Проход сотрудников в карьеры (Дубоем и Большие Поля) Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» по постоянным электронным пропускам осуществляется беспрепятственно, а сотрудников предприятий и организаций, работающих по договору, осуществляется по согласованию сотрудниками ДЗР.

  - Проход на территорию завода посетителей, сотрудников других предприятий и организаций допускается на основании заявок от руководителей подразделений Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» к которым они направляются, по гостевым пропускам, после согласования с ДЗР.

  - По гостевым пропускам также осуществляется проход в Отдел управления персоналом соискателей на работу в Филиале.

  - Допуск сотрудников (работающих по пятидневной рабочей неделе) Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» на территорию предприятия в выходные и праздничные дни, а также во внерабочее время осуществляется на основании разрешений на привлечение к сверхурочным работам или работам в выходной и нерабочий праздничный день, подписанных директором, либо руководителем структурного подразделения сотрудника после согласования с ДЗР.

  - На территории Общества устанавливаются пять видов пропусков: постоянные электронные (для сотрудников Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС»), временные электронные (на срок не более 1 месяца с возможностью продления на основании заявок ответственных лиц Общества), гостевые электронные (для посетителей, сроком не более 1 рабочей смены с 08:00 до 17:00) и разовые (на бумажном носителе, сроком действия не более 1 суток) (виды пропусков указаны в Приложении №10 к настоящему Положению).

  - Пропуск для работников, не являющихся сотрудниками Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС», является единственным документом, дающим право прохода, проезда и пребывания на территории предприятия и в его подразделениях.

  - Передача пропуска (любого вида) для прохода/проезда на территорию Филиала другому лицу или его подделка являются грубым нарушением пропускного режима и Правил внутреннего трудового распорядка (далее по тексту ПВТР). В отношении не сотрудников Филиала, совершивших данные деяния, принимается решение об изъятии у них пропуска, получении письменного объяснения, составлении Акта о выявленном нарушении (здесь и далее по тексту согласно Приложения №7 к настоящему Положению) и выдворении с территории Филиала, а в случае нарушения, допущенного работником Филиала, он обязан предоставить объяснение в письменной форме (здесь и далее по тексту все объяснения даются согласно Приложения №5 к настоящему Положению). К такому сотруднику может быть применено дисциплинарное взыскание.

  - Все виды пропусков являются собственностью Филиала.

Постоянный электронный пропуск установленного образца.

  - Постоянный пропуск выдается лицам, принятым в Петербургский филиал АО «ЦЕМРОС» по бессрочному трудовому договору, либо по срочному трудовому договору, после прохождения вводного инструктажа по охране труда.

  - Пропуск установленного образца состоит из двух частей. В одной части (наклейка) имеются сведения о владельце пропуска (ФИО, должность, предприятие), его фотография. Другая часть содержит сведения в электронном виде, обеспечивающие допуск в здания, сооружения, помещения, доступ в которые ограничен системой контроля управления доступом (далее по тексту СКУД).

  - Основаниями для выдачи пропуска для работника Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» является карточка приема работника, выданная в Отделе управления персоналом и подписанная соответствующими должностными лицами (Приложение №1 к настоящему Положению).

  - При выдаче постоянного электронного пропуска работник Филиала получает доступ на объекты в зависимости от занимаемой должности, должностных обязанностей и рабочего времени, на основании утвержденной «Матрицы доступа на объекты Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» (Далее по тексту Матрица).

  - Изменения в Матрицу вносятся специалистом бюро пропусков ДЗР при изменениях в штатном расписании и режиме работы Филиала на основании Служебной записки (Приложение №2 к настоящему Положению).

  - В случае если работнику для выполнения должностных обязанностей необходим доступ на объекты, не предусмотренные Матрицей для его должности, то доступ предоставляется на основании служебной записки от руководителя работника, согласованной с Руководителем ДЗР (Приложение №2 к настоящему Положению).

  - При переводе на другую должность полученные допуски на объекты могут меняться в зависимости от занимаемой должности согласно Матрице.

  - При увольнении работник обязан сдать свой пропуск специалисту бюро пропусков ДЗР на центральном КПП вместе с обходным листом. Хранятся сданные пропуска в архиве ДЗР, обходные листы специалист бюро пропусков по окончании рабочего дня передает специалисту Отдела управления персоналом.

  - Если по независящим, от работника Филиала, обстоятельствам не был получен постоянный пропуск, то на период рабочей смены ему выдается разовый или гостевой пропуск. При этом выдача пропуска и проход осуществляется по согласованию с ДЗР. Выдачу данных пропусков может осуществлять, помимо специалиста бюро пропусков ДЗР, сотрудники ОП на центральном КПП с соответствующей записью в журнал учета пропусков.

Контроль и учет рабочего времени сотрудников на основании информации СКУД.

  - СКУД, установленный в местах входа-выхода из помещений, а также на КПП производственной площадки, находящейся по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, Выскатское сельское поселение, цементный завод (далее по тексту Завод), а также в месте входа-выхода АБК расположенного в карьере «Дубоем», используется так же для контроля и учета рабочего времени.

  - Все работники Филиала и подрядных организаций, постоянное место работы которых находится на Заводе, карьере «Дубоем», не имеющие права въезжать на территорию завода на личном или корпоративном транспорте, до начала и по окончании рабочей смены должны пройти через турникет КПП Завода (в карьере «Дубоем» в/из раздевалок, расположенных в здании АБК) и отметить свой пропуск (если иное не установлено ЛНА Общества) путем прикладывания пропуска к электронному считывателю.

  - Все работники Филиала и подрядных организаций, проходя через места, оборудованные электронным считывателем, обязаны приложить к нему свой электронный пропуск. Не допускается проход вместе с другим работником без прикладывания к электронному считывателю пропуска, либо по пропуску другого сотрудника.

  - При проходе через КПП Общества, не оборудованные СКУД, работник обязан предъявить сотруднику ОП свой пропуск.

  - При трудоустройстве, специалист бюро пропусков ДЗР, ответственный за ведение базы данных СКУД, на основании карточки приема работника, фотографирует для пропуска, вносит данные о работнике в систему СКУД (ФИО, должность, подразделение, график работы), а также присваивает допуски на объекты Филиала в зависимости от категории и должности, изготавливает и выдает электронный пропуск.

  - На основании периодически предоставляемых Отделом управления персонала списков сотрудников, специалист бюро пропусков ДЗР вносит соответствующие изменения в систему СКУД.

  - Специалист Отдела управления персоналом по письменному запросу руководителя в течение рабочего дня выгружает и передает информацию о перемещениях работника за запрашиваемый период, в том числе и о работе в выходной/праздничный день.

  - Опоздания/ранний уход.

    - Еженедельно (по понедельникам) специалист Отдела управления персоналом персонала формирует отчет по работникам, которые отметили свой пропуск на КПП Завода и карьере «Дубоем» на вход позже времени начала своей смены, а также на выход до времени окончания своей смены.

    - Специалист Отдела управления персоналом, ответственный за работу с табелями, по электронной почте переправляет информацию руководителям указанных сотрудников для получения объяснений.

    - В случае если в течение 5 рабочих дней с момента направления запроса специалистом Отдела управления персоналом от руководителя или работника не поступило письменных объяснений, или причина раннего ухода/ опоздания не является уважительной, составляется акт.  Сотрудник, допустивший нарушение, направляется на дисциплинарную комиссию, для принятия в отношении его мер дисциплинарного воздействия в соответствии с ТК РФ и ЛНА Филиала.

    - Директором по управлению персоналом отчет о ранних уходах/опозданиях в электронном виде с объяснениями руководителей и работников ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за отчетным, направляется Директору Филиала и Директору по защите ресурсов.

  - В случае если работник Филиала забыл пропуск, на основании его объяснительной записки, документа, удостоверяющего личность, ему выдается гостевой или разовый пропуск, Учет рабочего времени и обеспечения питанием производится на основании служебной записки (Приложение № 3 к настоящему Положению), предоставленной в Отдел управления персоналом. Выдача альтернативного пропуска допускается сотрудником ОП с обязательной записью в журнал учета выдачи пропусков.

Разовый пропуск установленного образца.

  - Разовый пропуск — это номерной пропуск на бумажном носителе, являющийся подотчетным документом. Данный пропуск имеет раздел для указания наименования организации, где работает его обладатель, раздел для внесения фамилии, имени и отчества работника, раздел даты, времени выдачи и сдачи пропуска, раздел подписи лица, выдавшего и принявшего после сдачи пропуска. В верхнем правом углу нанесен логотип АО «ЦЕМРОС». Оборотная сторона предназначена для проставления печати Отделом охраны труда и промышленной безопасности (далее Отделом ОТ и ПБ) свидетельствующим о прохождении вводного инструктажа по охране труда.

  - Разовые пропуска выдаются для разового, не более одного рабочего дня, прохода на территорию Филиала:

    - Работникам подрядных организаций, при первом посещении с целью прохождения вводного инструктажа в Отделе ОТ и ПБ и дальнейшем получении временного электронного пропуска.

    - Работникам подрядных организаций, при условии, что выполнение договорных обязательств по времени занимает не более одного рабочего дня.

    - Работникам Филиала в случае, если он забыл постоянный электронный пропуск, кроме сотрудников, работающих в здании АБК.

  - Ответственный сотрудник Филиала, отвечающий за нахождение контрагентов на территории, обязан сопроводить персонал контрагента в Отдел ОТ и ПБ для проведения вводного инструктажа по охране труда.

- По завершении инструктажа по охране труда специалист Отдела ОТ и ПБ ставит печать Отдела на оборотной стороне разового пропуска на бумажном носителе. Печать свидетельствует, что работник контрагента прошел инструктаж, и может находиться на территории Филиала без сопровождения.

- Наличие печати на оборотной стороне разового пропуска на бумажном носителе дает основание для выдачи временного пропуска в электронном виде специалисту бюро пропусков ДЗР на срок, согласованный Руководителем ДЗР, а в его отсутствие – со специалистом ДЗР.

  - При убытии с территории предприятия или получении электронного пропуска, разовый пропуск сдается специалисту бюро пропусков ДЗР, в вечернее, ночное время, в выходные, праздничные дни сотруднику ОП на КПП.

  - Разовые пропуска работникам подрядных организаций выдаются в рабочие дни с 08:00 до 17:00 специалистом бюро пропусков ДЗР, а в остальное время, сотрудником ОП на центральном КПП по согласованию с Руководителем ДЗР, а в его отсутствие – со специалистом ДЗР на основании информации, переданной заблаговременно по электронной почте на бланке подрядной организации (Приложение № 4 к настоящему Положению) руководителями структурных подразделений, которые несут ответственность за нахождение работников на территории Филиала.

  - Пропуск выдается лицам, при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение, военный билет).

  - Отработанные разовые пропуска ежесуточно сдаются в ДЗР под отчет.

Временный электронный пропуск установленного образца.

  - Временный пропуск – это пропуск на электронном носителе, который выдается лицам, выполняющим временные работы на территории Филиала (работникам подрядных организаций) на основании заключенных договоров. Выдается специалистом бюро пропусков ДЗР.

  - Временные пропуска лиц, выбывших с территории Филиала в связи с окончанием срока командировки, срока выполнения ими работ, уволенных с предприятия контрагента, а также утратившие срок действия сдаются на центральном КПП в бюро пропусков (в последний рабочий день по окончании смены). Контроль за сдачей пропусков работниками возлагается на руководителей подрядных организаций. Не сданные после окончания работ временные пропуска считаются утраченными, в связи с чем к подрядной организации возникают требования по возмещению понесенных убытков Петербургским филиалом АО «ЦЕМРОС».

  - Пропуск установленного образца состоит из двух частей. В одной части (наклейка) имеются сведения о владельце пропуска (ФИО, должность, предприятие), его фотография. Другая часть содержит сведения в электронном виде, обеспечивающие допуск в здания, сооружения, помещения, доступ в которые ограничен системой контроля управления доступом (далее по тексту СКУД).

  - Основаниями для выдачи пропуска для работника подрядной организации является согласованное письмо на бланке подрядной организации (Приложение № 4 к настоящему Положению).

  - При выдаче электронного пропуска работник подрядной организации получает доступ на объекты на основании служебной записки ответственного, руководителя структурного подразделения, начальника отдела, за проведение работ данной организации от Филиала, согласованной с Руководителем ДЗР, а в его отсутствие – со специалистом ДЗР.

  - Пропуск выдается лицам, при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение, военный билет).

Гостевой электронный пропуск установленного образца.

  - Гостевой пропуск – это пропуск на электронном носителе, который выдается лицам для разового посещения предприятия на время текущего рабочего дня (с 08:00 до 17:00) в будние дни. В отдельных случаях, по указанию сотрудников ДЗР, на другой период времени в качестве альтернативы постоянного электронного пропуска. Возможность выдачи гостевых пропусков есть у сотрудников ОП с обязательной записью в журнал учета пропусков.

  - Пропуск выдается лицам, при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение, военный билет).

  - Гостевые пропуска выдаются специалистом бюро пропусков ДЗР на центральном КПП по согласованию с Руководителем ДЗР, а в его отсутствие – со специалистом ДЗР на основании информации, переданной заблаговременно по электронной почте руководителями структурных подразделений, которые несут ответственность за нахождение «гостя» на территории Филиала, а также соискателям на работу в Филиале для прохода в Отдел управления персоналом.

  - Гостевой пропуск состоит из двух частей. В одной части (наклейка) имеется номер

пропуска, другая часть содержит сведения в электронном виде, позволяющие проходить в

зоны доступа, описанные в Матрице.

  - Доступ «гостей» в зоны доступа, не предусмотренные Матрицей, осуществляется по пропуску сотрудника, сопровождающего «гостя» по территории Филиала.

  - Самостоятельное пребывание «гостей» на территории Филиала вне административного здания допускается после вводного инструктажа по охране труда, осуществляемого специалистом Отдела ОТ и ПБ. Руководитель, инициирующий допуск «гостя» на предприятие, обязан обеспечить проведение инструктажа.

  - Покидая территорию предприятия, «гость» обязан сдать гостевой электронный пропуск сотруднику ОП на центральном КПП. Сотрудник ОП полученные от посетителей пропуска в конце рабочего дня сдает специалисту бюро пропусков ДЗР.

  - Организованное посещение предприятия (делегации, комиссии, экскурсии и т.п.) допускается только в сопровождении ответственных сотрудников Филиала при условии предварительного согласования посещения с директором Филиала, лицом его замещающим и Руководителем ДЗР, а в его отсутствие – со специалистом ДЗР.

Порядок въезда и выезда автотранспорта.

  - Въезд на территорию Филиала личного автотранспорта сотрудников Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» разрешается только по согласованию с Руководителем ДЗР, а в его отсутствие специалистом ДЗР в соответствии со списком, утвержденным директором Филиала. Въезд служебного автотранспорта Филиала осуществляется на основании списка, предоставленного начальником цеха автотранспорта и спец. техники, согласованного Руководителем ДЗР.

  - Допуск на территорию Филиала личного и служебного транспорта осуществляется на основании заявки, направленной по электронной почте в адрес Руководителя ДЗР и специалистов ДЗР. Въезд на личном автотранспорте разрешен только на автостоянку, расположенную перед зданием АБК. Передвижение на личном транспорте по территории завода запрещено, и разрешается только по согласованию с Руководителем ДЗР, а в его отсутствие специалистом ДЗР.

  - Нахождение транспортных средств (за исключением ТС перевозящих готовую продукцию) на территории Филиала возможно только при наличии Пропуска на транспортное средство оформленное и выданное специалистом бюро пропусков ДЗР, в отдельных случаях данный пропуск может быть оформлен сотрудником ОП центрального КПП на основании согласованной с ДЗР заявкой.

  - Пассажиры, находящиеся в машине, при въезде и выезде должны выйти из автомашины и пройти пропускной пункт, оборудованный считывателем, приложив/предъявив пропуск, а в случае его отсутствия выписать пропуск согласно процедуре, описанной в настоящем Положении.

  - Весь въезжающий и выезжающий автотранспорт подлежит обязательному досмотру сотрудником ОП. Водитель въезжающего автотранспорта должен проинформировать сотрудника ОП о ввозе любых материальных ценностей, в том числе с последующим вывозом, с обязательным заполнением Регистрационного листа (Приложение № 6 к настоящему Положению).

  - Автомашины, прибывшие с продукцией, допускаются на территорию завода на основании товарно-транспортной накладной на текущий день с предъявлением документа, удостоверяющего личность водителя.

  - Въезд и выезд с территории завода автомашин подрядных организаций осуществляется после заключения с ними договора на производство работ на основании служебной записки, согласованной Руководителем ДЗР, а в его отсутствие специалистом ДЗР.

  - Попытка провоза или провоз пассажира на (с) территорию(-ии) предприятия и карьеров, как на автомашинах Филиала, так и подрядных организаций не согласованный с ДЗР считается незаконным проникновением на объект. При этом в отношении водителя и пассажира составляются Акты о выявленном нарушении.

Порядок ввоза, вывоза товарно-материальных ценностей.

  - Вывоз (ввоз), вынос (возврат) материальных ценностей производится по документам

установленного образца (служебная записка, товарно-транспортная накладная) согласованным ДЗР.

  - При ввозе имущества третьих лиц, осуществляющих работу на территории Филиала, на имущество заводится регистрационный лист (Приложение № 6 к настоящему Положению).

Регистрационный лист составляется в двух экземплярах, один остается у сотрудников ОП, второй находится у представителя организации.

При вывозе указанного имущества данные сверяются, о чем делается отметка в регистрационном листе.

  - Вся вывозимая (ввозимая) продукция и другие материальные ценности подлежат досмотру, сверяются по документам сотрудником ОП и проверяется их фактическое наличие.

  - Автотранспорт, въезжающий на территорию предприятия через КПП, регистрируется в Журнале учета въезжающего и выезжающего автотранспорта сотрудником ОП, с указанием ФИО водителя, государственного номера автомобиля, его марки, времени заезда на территорию Филиала.

  - Вывоз с территории Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» имущества Филиала осуществляется автомобильным транспортом только через КПП при наличии оформленных товарно-транспортных накладных, либо служебной записки, оформленной руководителем структурного подразделения Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» или начальником участка МТР и согласованных Руководителем ДЗР, а в его отсутствие специалистом ДЗР по средствам электронной почты. Один экземпляр товарно-транспортной накладной/ служебной записки при вывозе продукции сдается сотруднику ОП, а затем подшивается и хранится не менее 1 года.

  - Вывоз имущества подрядных организаций осуществляется на основании служебной записки с резолюцией ответственного за контроль за деятельностью подрядчика руководителя структурного подразделения, начальника отдела Филиала и согласованное ДЗР, с приложением регистрационного листа (Приложение № 6 к настоящему Положению) свидетельствующим о ранее ввезенном имуществе. Погрузка имущества, предназначенного к вывозу в контейнеры, бытовки и т.п. осуществляется только в присутствии сотрудника ОП с одновременной отметкой в регистрационном листе. По завершении погрузки контейнер, бытовка и т.п. опечатывается, номер пломбы записывается в служебную записку под роспись сотрудника ОП и представителя организации. Имущество готово к вывозу. Нарушение пломб до выезда с территории Филиала не допустимо. В случае обнаружения подобного нарушения вывоз имущества запрещается, и процедура проверки повторяется.

  - Вывоз готовой продукции автомобильным транспортом производится в соответствии с Регламентом по организации отгрузки готовой продукции автомобильным транспортом.

  - Ввозить и вносить товарно-материальные ценности на территорию завода разрешается только при наличии сопроводительных документов на груз (товарно-транспортной накладной/ служебной записки, подписанной ответственным руководителем).

  - При	попытке несанкционированного выноса или вывоза с предприятия товарно-материальных ценностей лица, совершившие данное деяние, задерживаются с составлением Акта о выявленном нарушении. Материальные ценности по акту приема-передачи (Приложение № 9 к настоящему Положению) передаются руководителю соответствующего подразделения. Второй экземпляр акта приема-передачи материальных ценностей передается в ДЗР.

  - Ввоз товарно-материальных ценностей железнодорожным транспортом, не регламентируемый настоящим положением, регламентируется ЛНА Филиала и законодательством РФ.

  - Вывоз товарно-материальных ценностей железнодорожным транспортом допускается только на основании сообщения специалиста по организации отгрузки (диспетчер) с предоставлением списка вагонов, направляемых на станцию «Сланцы».

Особые положения

  - При нахождении на территории Филиала все лица (работники, гости) обязаны иметь при себе пропуск. Отсутствие пропуска расценивается как незаконное нахождение на Объекте и является основанием для выдворения с территории Филиала.

  - Лица, осуществляющие проход в здания и помещения, оборудованные системой СКУД без прикладывания электронного пропуска, а также, не имея право доступа на объект согласно матрице с применением физического воздействия задерживаются сотрудником ОП, составляется Акт о нарушении настоящего Положения, и к нарушителю могут быть применены соответствующие меры дисциплинарного и/или материального характера.

  - В случае утери / порчи владелец пропуска должен незамедлительно (в течение 1 часа) сообщить о факте утери / порчи специалисту ДЗР Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» и/или сотрудникам ОП. После чего изложить в письменном объяснении все обстоятельства утери / порчи пропуска. В обратном случае пропуск будет считаться переданным другому лицу.

    - Работнику Филиала, утратившему / повредившему пропуск, на основании заявления в бухгалтерию об удержании стоимости пропуска, специалистом бюро пропусков ДЗР Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» выдается новый пропуск.

    - Выдача нового пропуска работникам подрядных организаций осуществляется после составления Акта о выявленном нарушении и дачи письменного объяснения по факту утраты / порчи. В дальнейшем в адрес подрядной организации, чей работник утратил/повредил пропуск направляется претензия на выставление штрафных санкций.

  - Пропуск, вышедший из строя не по вине работника, заменяется работоспособным пропуском после сдачи вышедшего из строя, без удержания стоимости пропуска в отношении работников предприятия и без выставления штрафных санкций в отношении работников подрядных организаций.

  - При попытке блокировать работу СКУД путем подкладывания посторонних предметов, препятствующих закрытию дверей (если это не вызвано производственной необходимостью и не санкционировано руководителем), нарушитель задерживается сотрудником ОП, составляется Акт о нарушении настоящего Положения, и к нарушителю может быть применены соответствующие меры дисциплинарного и/или материального характера.

  - В случае обнаружения открытой двери, оборудованной СКУД, сотрудник Филиала или подрядной организации обязан довести информацию до непосредственного руководителя, сотрудника ОП, специалистов ДЗР.

  - Портфели, дипломаты, кейсы, хозяйственные и другие сумки, а также носимые вещи при проходе на территорию или с территории Филиала могут быть востребованы сотрудниками ОП для ознакомления с их содержимым с целью предотвращения случаев проноса на территорию завода запрещенных предметов или выноса с территории завода товарно-материальных или иных ценностей.

  - Отказ работников Филиала, подрядных организаций и лиц, прибывающих и убывающих на/с территории предприятия от предоставления вещей к осмотру сотрудникам ОП, дают основания предполагать о попытке несанкционированного проноса (провоза) на/с территорию Филиала предметов, что дает право сотрудникам ОП:

    - Запретить вход (въезд) на завод с составлением Акта и последующей блокировкой пропуска.

    - Ограничить выход (выезд) с завода до прибытия наряда полиции для проведения досмотра. При этом составляется Акт, пропуск блокируется.

  - При попытке проноса на территорию Филиала алкогольных, слабоалкогольных напитков лица, совершившие данное деяние, задерживаются, составляется Акт о выявленном нарушении. Данное лицо после оформления нарушения выдворяется за пределы Филиала, пропуск блокируется.

  - При попытке несанкционированного проноса на территорию предприятия наркотических веществ, оружия, боеприпасов и взрывоопасных, легковоспламеняющихся и токсичных веществ лица, совершившие данное деяние, задерживаются до прибытия представителей органов внутренних дел.

  - При попытке прохода, равно как и нахождение на территорию Филиала лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения или одурманивания, вызванного наркотическими или другими веществами, нарушители задерживаются. Происшествие актируется сотрудником ОП, информация незамедлительно передается в ДЗР. Лицо с признаками опьянения направляется в мед. учреждение для проведения освидетельствования, либо передается наряду полиции.

  - Отказ, работников Филиала, подрядных организаций и лиц, прибывающих и находящихся на территории предприятия от прохождения тестирования на алкотестере, дают основания сотрудникам ОП запретить проход на территорию Филиала или выдворить за пределы охраняемой территории с составлением Акта и последующей блокировкой пропуска.

  - Пропуск может быть изъят сотрудниками ДЗР, сотрудниками ОП за нарушения, предусмотренные настоящим Положением и ЛНА Филиала для документального оформления, а в отдельных случаях (состояние опьянения, хищение и т.п.) до окончания разбирательства.

  - Все, без исключения, работники Филиала, подрядных организаций и посетители завода, на территории предприятия, за исключением «зеленой зоны» обозначенной на схеме производства, обязаны находится в средствах индивидуальной защиты (каска, защитные очки)

  - Пропуск может быть изъят специалистами Отдела ОТ и ПБ за нарушение требований в области охраны труда, промышленной безопасности с незамедлительным уведомлением сотрудников ДЗР.

  - Филиал не несет ответственности за материальные ценности сотрудников или третьих лиц, не переданные в установленном порядке на ответственное хранение.

- Внутриобъектовый режим

11.  Порядок организации курения на территории предприятия, разведения огня и проведения газосварочных работ.

11.1. Курение на территории предприятия, в зданиях и помещениях запрещено.

11.2. Курение на территории предприятия разрешается только в специально отведённых местах, оборудованных знаками для курения. Перечень мест для курения утверждается Приказом директора Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС».

11.3. Порядок организации и проведения огневых работ регламентируется локальными нормативными актами Филиала.

12. Порядок получения и сдачи помещений и ключей от них под охрану.

12.1. Все работники Филиала, которые имеют на руках ключи от помещений предприятия, обязаны регистрироваться, под роспись, на КПП в «Журнале приема и выдачи ключей от служебных помещений» (далее по тексту Журнал), с указанием номера помещения, количества ключей и времени их получения/сдачи.

12.2. По окончании рабочего дня двери кабинетов и служебных помещений предприятия должны запираться. Ключи от помещений предприятия должны быть сданы на центральное КПП с записью в Журнале.

12.3. Все помещения Филиала по окончании работ осматриваются лицами, ответственными за их противопожарное состояние, или сотрудниками, последними завершающими работу в них. Перед закрытием помещения сотрудник обязан осмотреть помещение, убедиться, что осветительная, электронагревательная и другая аппаратура, а также оргтехника выключена, окна и форточки закрыты.

12.4. В случае повреждения (отсутствия) оборудования, руководитель структурного подразделения, назначенный Приказом директора Филиала, ответственным за данное помещение, обязан немедленно доложить об этом в ДЗР Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС».

12.5. При обнаружении нарушения пломб, повреждения запоров и других признаков, указывающих на возможное проникновение в помещения предприятия посторонних или неуполномоченных лиц, работники Филиала немедленно сообщают о выявленном нарушении сотруднику ОП, который после получения данной информации действует в соответствии с инструкциями. Составляется Акт о выявленном нарушении. На место происшествия выставляется дополнительный пост ОП до прибытия соответствующих руководителей структурных подразделений, а при необходимости, по усмотрению Руководителя ДЗР, либо лица его замещающего, сотрудников правоохранительных органов.

12.6. При обнаружении сотрудниками ОП незапертых и/или неопломбированных (при необходимости) помещений незамедлительно вызывается ответственное за помещение лицо и в присутствии охраны после произведенного осмотра, помещение запирается (при необходимости пломбируется).

Отказ ответственного лица прибыть на объект для предотвращения свободного доступа в помещения обязательные для сдачи под охрану считается нарушением внутриобъектового режима. В отношении данного работника составляется Акт о выявленном нарушении для рассмотрения на дисциплинарной комиссии. Данное помещение запирается (при необходимости пломбируется) сотрудниками ОП в присутствии третьих лиц.

12.7. Проход на объекты с опломбированными дверьми разрешается сотрудникам, имеющим допуск для проведения работ только после уведомления старшего смены ОП о необходимости снятия пломбы и указанием характера выполняемых задач. По окончании работ на дверь навешивается новая пломба в присутствии сотрудника ОП и обязательном уведомлении по средствам электронной почты.

13. Порядок вскрытия помещений сотрудниками ОП в чрезвычайных ситуациях.

13.1. Сотрудникам ОП запрещается вскрывать любые помещения, если это не связано с чрезвычайными обстоятельствами (срабатывание пожарной сигнализации, дым из-за дверей или окон, заливание помещения водой). Вскрытие помещения при чрезвычайных обстоятельствах проводится с разрешения Руководителя ДЗР, либо лица его замещающего. О вскрытии помещения составляется Акт (Приложение № 8 к настоящему Положению), в котором указывается:

- дата и время обнаружения причины вскрытия помещения, характер чрезвычайных обстоятельств;

- время вскрытия помещения, фамилия, имя, отчество сотрудников, принимавших участие во

вскрытии;

- действия сотрудников ОП во вскрытом помещении и их результаты, перечень имущества и предметов, которые выносились из помещения и где они находятся;

- время закрытия помещения.

13.2. Акт подписывают все участники вскрытия помещения. Запрещается без надобности во вскрытом помещении открывать сейфы, столы, шкафы. О вскрытии помещения при чрезвычайных обстоятельствах ставятся в известность руководитель структурного подразделения, в ведении которого находится вскрывавшееся помещение.

13.3. При получении сигнала о возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС) (пожар, взрыв, стихийное бедствие и т.п.) мобильная группа ОП по прибытии на место происшествия, производит его оцепление во взаимодействии с руководителем работ по ликвидации ЧС.

Проезд (проход) непосредственно на место происшествия разрешается только обслуживающему персоналу, руководителям Филиала, а также лицам, транспортным средствам, участвующим в ликвидации ЧС для установления причин возникновения.

Обязанность по контролю за своевременной и полной эвакуацией персонала, имущества и документации возлагается на руководителей подразделений и ответственных за противопожарное состояние.

14. Порядок допуска уборщиц для уборки кабинетов и служебных помещений.

14.1. Ключи от кабинетов и служебных помещений для уборки выдаются согласно утвержденного Директором Филиала списка закрепления уборщиц за служебными помещениями, с обязательной записью в книге приёма-выдачи ключей на центральном КПП.

15. Порядок действий сотрудников предприятия при обнаружении подозрительных предметов и посторонних лиц.

15.1. При обнаружении на территории, в помещении предприятия предметов, свёртков, пакетов, вызывающих подозрение, коробок, похожих на самодельные взрывные устройства, работник должен незамедлительно сообщить об этом сотрудникам ОП устно или по телефонам: вн. телефон 69561, моб. телефон 8-931-373-6405.

15.2. Приближаться, брать в руки, разворачивать подозрительные предметы категорически запрещается.

15.3. В случае совершения гражданами действий, угрожающих жизни и/или здоровью работников и/или посетителей Филиала, имуществу Филиала, имуществу работников предприятия и/или имуществу третьих лиц на территории Филиала, а также в случае демонстрации ими вызывающего неадекватного поведения, работники Филиала обязаны незамедлительно поставить в известность сотрудников ОП, непосредственного руководителя и действовать согласно их указаниям.

16. Порядок проведения работ в охранной зоне.

16.1. Охранной зоной являются полосы территории, прилегающие к ограждению периметра Объектов шириной по 1 метру, как с внешней, так и с внутренней стороны ограждения.

16.2. Проведение ремонтных работ в охранной зоне, воздействие (в случае производственной необходимости) на периметральное ограждение подлежит предварительному согласованию с Руководителем ДЗР, а в его отсутствие специалистом ДЗР.

16.3. Складирование стройматериалов, оборудования, тары, других предметов, посадка деревьев и кустарника, строительство сооружений в охранной зоне запрещается.

16.4. Лица, находящиеся без разрешения в охранной зоне, а также передающие и принимающие любые предметы или вещи через линию периметрального ограждения, являются нарушителями пропускного и внутриобъектового режимов и препровождаются в служебное помещение ОП для установления личности и цели нахождения в охранной зоне, с составлением Акта о выявленном нарушении.

- ПЕРЕЧЕНЬ⃰

нарушений Требований по соблюдению пропускного и внутриобъектового режима на территории Петербургский филиал АО «ЦЕМРОС» и санкций, установленных за их нарушение

| № | Существо нарушения | Санкция (штраф за единичный факт нарушения) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Появление на Объекте и/или на территории Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения | 200 000 (двести тысяч) рублей |
| 2. | Пронос (попытку проноса) алкоголя на территорию Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» | 200 000 (двести тысяч) рублей |
| 3. | Действия, несущие угрозу порчи материалов, оборудования и другого имущества Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» и /или третьих лиц | 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей |
| 4. | Ненадлежащий порядок (накопление отходов в неотведенных местах, складирование материалов и/или оборудования не в соответствии с требованиями правил, загромождение проходов/проездов и т.д.). | 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей |
| 5. | За возникновение пожара. | 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей |
| 6. | Несоблюдение требований законодательства РФ (в том числе в области охраны труда, экологии, промышленной и пожарной безопасности), стандартов, положений и инструкций Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС», в т.ч. нахождение без каски на территории Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» | 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей |
| 7. | Несоблюдение требований техники безопасности (или иных обязательных требований), повлекшее за собой несчастный случай, сопряженный с причинением тяжкого вреда здоровью или со смертельным исходом | 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей |
| 8. | Курение в местах, не отведенных для курения | 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей |
| 9. | Нарушение требований по соблюдению пропускного и внутри объектового режима. (в т.ч. нахождение на территории Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» без пропуска). | 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей |
| 10. | Утеря или порча пропуска | 1 000 (одна тысяча) рублей |
| 11. | За несогласованный (т.е. без оформления пропуска Заказчика установленной формы) въезд Подрядчика и/или работника (работников) Подрядчика/субподрядчика на территорию Заказчика | 200 000 (двести тысяч) рублей |
| 12. | За несогласованный (т.е. без оформления пропуска Заказчика установленной формы) въезд Подрядчика и/или работника (работников) Подрядчика/субподрядчика на территорию Заказчика, если это связано с хищением, либо покушением на хищение, приготовлением к хищению (независимо от факта привлечения/не привлечения соответствующего лица к ответственности органами власти, в т.ч. от того, возбуждено ли соответствующее уголовное дело, составлен ли административный протокол и т.п.) | 1 000 000 (один миллион) рублей |

* Данный перечень применим по отношению к подрядным организациям, проводящим работы или оказывающим услуги на территории Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» на основании заключенных договоров, а равно к третьим лицам (субподрядчикам) привлеченным данными подрядными организациями.

| От лица Заказчика | От лица Подрядчика |
| --- | --- |
| Директор Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» | Директор OOO «» |
| _______________ М. В. Кострыгин М.П. | _____________ М.П. |

Приложение №1

Петербургский филиал АО «ЦЕМРОС»

| Карточка приема Работника №_______ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ответственное лицо |
| Ф.И.О. Работника |  |  |  |
| Должность |  |  |  |
| Подразделение |  |  |  |
| Дата приема |  |  |  |
| Рабочее место |  |  |  |
| 1.Питание |  |  |  |
| 2.Мебель: |  |  |  |
| Стол/тумбочка |  |  |  |
| Стул/кресло |  |  |  |
| Шкаф/стеллаж |  |  |  |
| 3.Канцелярия: |  |  |  |
| Ручки/маркеры |  |  |  |
| Папки/файлы/лотки |  |  |  |
| Бумага |  |  |  |
| 4. Департамент по защите ресурсов |  |  |  |
| 5. Спецодежда: |  |  |  |
| 6. Вводный инструктаж: |  |  |  |
| 7.Инструктаж по электробезопасности |  |  |  |
| 8.Банковская карта |  |  |  |
| 9. Электронный пропуск |  |  |  |
| 10.Главный специалист по организации труда |  |  |  |
| 11.Директор по управлению персоналом |  |  |  |

Подпись работника:____________________________________

Приложение №2

Директору

по защите ресурсов

_________________________________

Ф.И.О.                                                                                              от  ______________________________

(Ф.И.О. и должность руководителя структурного подразделения)

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Прошу обеспечить допуск на объект ________________ , на период _________________________ в связи с _____________________________________________________________________________

изменение в штатном расписании, выполнения должностных обязанностей и т.д. и т.п.

следующим работникам:

| ФИО | Должность | Подразделение | № объекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | №скуд | №скуд | №скуд | №скуд |

«____»____________20___г.

Руководитель структурного подразделения _______________________________________________

Ф.И.О., подпись, дата

Вышестоящий руководитель ____________________________________________________________

Ф.И.О., подпись, дата

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела управления персоналом ___________________________________________________

Ф.И.О., подпись, дата

Приложение №3

Директору по управлению персоналом

_____________________________________

(И.О. Фамилия)                                                                         от  __________________________________

(руководитель сотрудника, забывшего пропуск)

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Настоящим подтверждаю, что ________________________________________ _____ _____________________________________ ______ (ФИО и должность сотрудника забывшего пропуск) действительно находится на рабочем месте ____.______.20______г.

Прошу на основании настоящей служебной записки обеспечить сотрудника горячим питанием, согласно ЛНА Филиала и учесть в табели рабочего времени.

| _____.______.20_____г. | _________________ /__________________ |
| --- | --- |
|  | (подпись руководителя) |
|  | _________________ /__________________ |
|  | (подпись сотрудника забывшего пропуск) |

Оригинал передается в Отдел управления персоналом, для учета рабочего времени, копия в столовую, для обеспечения питанием согласно ЛНА Филиала.

Приложение №4

Директору Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС»

______________________

( И.О. Фамилия)

ООО «Подрядная организация» настоящим подтверждает, что сотрудники

| № п/п | Ф.И.О. | Гражданство |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

действительно являются работниками ООО «Подрядная организация» и в период с «___»_________20___ г. по «___»_________20___ г. направляются для выполнения работ на территории Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» согласно договору №___ от «___»______20__г.

Просим обеспечить допуск на территорию Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС», указанных выше сотрудников с «___»_________20___ г. по «___»_________20___ г.

Руководитель организации                 _________________/______________/

(подпись)                                                       (Ф.И.О.)

МП                                                                                      «___»_________20___ г.

Ответственный работник от

Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС»                                     ________________/__________/______________/

(должность)                                             (подпись)                                             (Ф.И.О.)

«___»_________20___г.

Приложение №5

Директору

по защите ресурсов

__________________

(И.О. Фамилия)

«___»______________ 20___г.

ОБЪЯСНЕНИЕ

Ф.И.О.   ____________________________________________________________

Организация ________________________________________________________

Подразделение, цех __________________________________________________

Должность__________________________________________________________

По существу сообщаю следующее, что_________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

подпись                                       Фамилия И.О.

Приложение №6

Регистрационный лист №                           .

Учёта оборудования, материалов и инструментов, ввозимых для проведения работ на территории

Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС»

Название организации _________________ _______________________

Номер контракта                                                            Дата ввоза        ____________   ___ .

Ф.И.О. ввозящего        _________________                 Подпись                                      _ .

| Заполняется при ввозе |  |  | Заполняется при вывозе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень (указывается наименование, марка, модель и иные признаки идентификации) | Кол-во | Подпись Ф.И.О. охранника | Подпись Ф.И.О. предст-ля орг-ции | Дата | Кол-во |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |

Перечень оборудования, материалов и инструментов соответствует   ввозимому:

Сотрудник ОП   _____________________                              «____»______________ 202__г.

подпись, Ф.И.О.

Приложение№7

Приложение№7

Приложение №7

Приложение №8

АКТ № ______

вскрытия помещения

г. Сланцы                                                                           «___»___________ 20___г.

Настоящий акт составлен в присутствии следующих лиц:

1._________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

2._________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

3._________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

О том, что «___» _____________ 20___г. в ___час ___ мин в помещении ______, объекта _____ обнаружено _____________________________________________

(характер чрезвычайных обстоятельств)

__________________________________________________________________ в связи с этим «___» _____________ 20___г. в ___ час ___ мин произведено вскрытие данного помещения. В результате установлено, что ________________________________________________________________________________________________________________________________________

В следствии чрезвычайного происшествия из помещения вынесено:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Имущество помещено: ________________________________________________

____________________________________________________________________

Помещение закрыто «___» ____________ 20___г. в ___час ___мин

1.____________________________________________________________________________           ( подпись, Ф.И.О.)

2.____________________________________________________________________________

( подпись, Ф.И.О.)

3.____________________________________________________________________________

( подпись, Ф.И.О.)

Приложение №9

АКТ № ______

приема- передачи ТМЦ

Мы, нижеподписавшиеся:

- ____________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

- ____________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

составили настоящий акт о том, что _____________________ сдал,

а _______________________ принял

__________________________________________________________

__________________________________________________________

(наименование ТМЦ)

В количестве ______________________, изъятых

___________________________ у _____________________________

(где)	                                                                 (Должность, Ф.И.О.)

Сдал _____________ /_____________/

подпись                                             Ф.И.О.

Принял ___________/______________/

подпись                                             Ф.И.О.

«____» ______________ 20___г.

Приложение №10

ОБРАЗЦЫ ПРОПУСКОВ Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС»

Постоянный электронный пропуск,       Постоянный электронный пропуск, для

для руководителей и ДЗР                         специалистов Петербургского филиала

Петербургского филиала 	                        АО «ЦЕМРОС» (синий)

АО «ЦЕМРОС» (красный)

Постоянный электронный пропуск, 	Гостевой электронный пропуск, для

для рабочих специальностей                    посетителей с пребыванием

Петербургского филиала	                          в течении одного рабочего дня (желтый)

АО «ЦЕМРОС» (зеленый)

| - ПРОПУСК Наименование организации Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество |  |
| Дата выдачи : |  |
| Время выдачи : ч мин |  |
| Вречя сдачи : ч мин |  |

Временный электронный пропуск, для	Разовый пропуск на

работников подрядных	бумажном носителе

организаций (черно-белый)

Приложение №10

ОБРАЗЦЫ ПРОПУСКОВ Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС»

ПРОПУСК на транспортное средство № 0000 Организация: ООО «Контур» Действителен до: «13» октября 2021г. Сведения о ТС: MAZDA. Марка: Б532РН 47. Регистрационный номер: Выдал: ____________

Пропуск на транспортное средство на бумажном носителе

Приложение №4

к Договору №05/08-2024

от 05.08.2024

РЕГЛАМЕНТ

организации безопасного проведения работ подрядными организациями

на территории Петербургский филиал АО «ЦЕМРОС»

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящий Регламент устанавливает требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к подрядным организациям (далее Подрядчикам), выполняющим работы/услуги на объектах Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» (далее Заказчика).

  - Подрядчик при выполнении работ на территории Заказчика должен обеспечить соблюдение законодательных и нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности, экологии, санитарно-эпидемиологического благополучия и несет ответственность за их неисполнение.

  - Требования настоящего Регламента обязательны для исполнения собственным персоналом Подрядчика, а также третьими лицами в случаях, когда исполнение обязательств по договору поручено таким лицам.

  - Требования настоящего Регламента должны быть включены в договор на выполнение работ подрядной организацией или оформлены приложением к нему.

- ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА ДО НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Подрядчик перед началом работ должен предоставить список работников, осуществляющих работы по договору, в отдел экономической безопасности и отдел охраны труда, промышленной безопасности и экологии Заказчика (далее отдел ОТ и ПБ). Если во время выполнения работы Подрядчик производит замену или привлекает новых работников, то он должен информировать об этом указанные выше подразделения.

  - Подрядчик обеспечивает получение своими работниками пропусков на территорию Заказчик. При нахождения на территории Заказчика работники Подрядчика должны иметь при себе пропуск и предъявлять его по требованию представителей отдела ОТ и ПБ,  отдела экономической безопасности, охранников предприятия и других должностных лиц, осуществляющих надзор и контроль за выполнением работ в Петербургском филиале АО «ЦЕМРОС».

  - Подрядчик предоставляет в отдел ОТ и ПБ копию приказа о назначении ответственных лиц за обеспечение требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и др.; копии документов, подтверждающих компетентность назначенных приказом ответственных лиц - протоколы, удостоверения об аттестации, проверке знаний требований промышленной и пожарной безопасности, охраны труда.

  - Подрядчик обеспечивает прохождение вводного инструктажа в отделе ОТ и ПБ по утвержденной на предприятии программе всеми работниками, которые будут находиться на территории Заказчика. Контроль за прохождением вводного инструктажа работников осуществляет Подрядчик. Непрошедшие вводный инструктаж работники, фактически осуществляющие работы на территории Заказчика, считаются прошедшими данный инструктаж у своих непосредственных руководителей. В данном случае Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение норм и правил, установленных на территории Заказчика.

  - Подрядчик приступает к производству работ на территории/объектах Заказчика после получения Акта-допуска на производство работ и актов приемки-передачи оборудования в ремонт. После двухстороннего подписания акта-допуска ответственность за выполнение требований безопасности при проведении работ персоналом подрядчика на выделенной территории/объекте возлагается на ответственного представителя Подрядчика.

  - Подрядчик обеспечивает собственный персонал спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты за свой счёт согласно типовым нормам выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. На территории Заказчика работники Подрядчика должны находиться в:

-	каске защитной;

-	спецодежде в соответствии с профессией и выполняемым видом работ;

-	спецобуви с защитным подноском;

-          сигнальном жилете (при выполнении работ в местах движения транспортных средств, с применением подъемных сооружений, на железнодорожных путях).

-          очках защитных (на производственных объектах и при проведении работ).

  - Подрядчик обязан привлекать к выполнению работ на территории Заказчика работников, имеющих соответствующую квалификацию, подтвержденную действующими документами (удостоверениями на право проведения работ на высоте, работ с грузоподъемными механизмами, сварочных работ, работ в электроустановках, газоопасных работ, работ с баллонами, с сосудами под давлением и др.). Работники должны привлекаться с соблюдением действующего трудового и миграционного законодательства.

  - Для подключения объектов или оборудования Подрядчика к электрическим, тепловым, водопроводным, газовым и прочим сетям Заказчика, Подрядчик должен направить письменную заявку в Службу главного энергетика Заказчика и согласовать условия подключения. В отдельных случаях к заявке должны быть приложены: приказ о назначении ответственных лиц подрядной организации за безопасную эксплуатацию указанных сетей, копии удостоверений о допуске персонала подрядной организации к обслуживанию данных сетей. ФИО и должности лиц, ответственных за определение мест (типа) подключения и мощности потребителей (как со стороны Заказчика, так и со стороны Подрядчика), должны быть внесены в Акт-допуск.

  - Работники Подрядчика обязаны ознакомиться со схемой движения транспорта и пешеходов на территории предприятия, выполнять требования безопасности дорожного движения. Максимальная скорость движения транспортных средств по территории не должна превышать 20 км/ч.

  - Подрядчик обеспечивает своих работников бытовыми помещениями. Обустройство и подготовка к эксплуатации бытовых помещений должны быть закончены до начала производства работ. Бытовые помещения должны быть идентифицированы по наименованию подрядной организации, ответственному лицу, включая ФИО и номер его телефона; обеспечены аптечками для оказания первой помощи работникам, средствами пожаротушения.

  - При организации и проведении работ на территории Заказчика Подрядчик должен обеспечить своих работников санитарными помещениями - биотуалетами, иметь действующий договор на обслуживание биотуалетов. По окончании работ Подрядчик должен вывезти биотуалеты с территории Заказчика. По согласованию с начальником административно-хозяйственного участка Заказчик допускается пользование персоналом Подрядчика санитарно-бытовыми помещениями и туалетами Заказчика. Данное согласование должно быть оформлено в письменном виде с указанием обязательств по сохранности и периода пользования. Отправление естественных надобностей вне помещений туалетов, биотуалетов не допускается.

- ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

  - Работы повышенной опасности, связанные с воздействием вредных и опасных производственных факторов на выделенном Подрядчику по акту – допуску участке (объекте), должны выполняться по наряду-допуску. Ответственность за оформление нарядов-допусков и за соблюдение требований безопасности при производстве данных работ несет ответственный руководитель работ Подрядчика. Копии нарядов-допусков по запросу специалистов отдела ОТ и ПБ ответственный руководитель Подрядчика должен предоставить в указанный отдел.

Для выполнения работ повышенной опасности Подрядчик разрабатывает проект производства работ (ППР), согласовывает его с техническими руководителями Заказчика.

  - При проведении Подрядчиком монтажных или огневых работ в охранной зоне действующего участка газопровода, ответственный руководитель Подрядчика обязан согласовать наряд-допуск на производство данных работ с главным энергетиком Заказчика.

  - При проведении огневых работ Подрядчик обязан согласовать наряд-допуск на производство огневых работ с начальником цеха, в котором проводятся работы; за свой счет обеспечить участок работ первичными средствами пожаротушения, а также обеспечить наблюдение на участке по окончании огневых работ.

  - При выполнении работ с применением подъемных сооружений (мостовых кранов, талей), принадлежащих Заказчику, Подрядчик принимает в работу подъемные сооружения по Акту передачи подъемного сооружения. При этом обязуется из числа своего персонала назначить приказом лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемными сооружениями (ПС), имеющее соответствующую квалификацию и документы, ее подтверждающую (протокол Ростехнадзора с областью аттестации Б 9.3), а также персонал для выполнения работ ПС (лица, управляющие краном, и стропальщики) из числа, обученного, имеющего действующие удостоверения. По завершении работ Подрядчик должен сдать подъемное сооружение специалисту Заказчика, ответственному за безопасное производство работ подъемными сооружениями, также путем составления Акт приема-передачи подъемного сооружения.

  - При выполнении работ с использованием газовых баллонов Подрядчик должен обеспечить безопасные условия транспортирования, хранения, эксплуатации газовых баллонов. Не допускать размещение баллонов ближе 5 метров от источника открытого огня, а также в местах прохода людей, перемещения грузов и проезда транспортных средств. Баллоны с газом на месте применения до начала использования должны быть установлены в вертикальное положение и надежно закреплены от падения. Баллоны со сжатым кислородом допускается укладывать на землю (пол, площадку), обеспечив их безопасное положение.

  - Для проведения каких-либо земляных работ на территории Заказчика Подрядчик должен согласовать место и условия их проведение с Заказчиком.

  - При выполнении работ на высоте, газоопасных работ, работ с использованием подъемных сооружений, земляных работ и пр. Подрядчик обязан установить защитные ограждения опасных зон для ограничения доступа посторонних лиц, вывесить знаки безопасности.

  - При работе на объекте одновременно нескольких организаций Подрядчик обязан предусмотреть мероприятия по организации безопасного выполнения совмещённых работ.

  - Работники Подрядчика при проведении работ должны использовать исправный инструмент, оборудование, механизмы, приспособления, исправные инвентарные средства подмащивания, а также блокировочные замки черного цвета в достаточном количестве для выполнения работ на оборудовании.  По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, подтверждающие исправность инструмента, оборудования, механизмов- проведение диагностики, испытания, освидетельствования и др.

  - Подрядчик обязан осуществлять контроль за безопасным производством работ его работниками и обеспечить дисциплину и порядок на участке проведения работ.

  - Участки работ, рабочие места персонала Подрядчика в темное время суток должны быть освещены. Выполнение работ в неосвещенных местах не допускается.

  - При выполнении работ на территории Заказчика, Подрядчик обязан выполнять свои работы без создания помех для деятельности Заказчика. Если создание помех для текущей деятельности являются неизбежным при выполнении договорных обязательств, действия Подрядчика должны быть скоординированы с Заказчиком.

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своими работниками требований пожарной безопасности, не допускать:

- разведение открытого огня без наряда-допуска на огневые работы;

- хранение в бытовых помещениях горючих, взрывоопасных материалов;

- розливы горючих материалов;

- наличие в бытовых помещениях в отсутствии персонала подключенных к электрической сети бытовых и других электроприборов, в том числе электрических обогревателей;

- курение вне специально отведенных мест, Подрядчик имеет право организовать место для курения по согласованию с Отделом ОТ и ПБ оснастив его знаком «Место для курения»; пепельницей, искусственным освещением в тёмное время суток.

  - Подрядчик обязан содержать место/объект проведение работ в соответствии с требованиями нормативных документов РФ. По окончании работ перед сдачей объектов Заказчику Подрядчик обязан убрать и вывести на полигон строительный мусор, образовавшийся при выполнении работ, а также освободить место выполнения работ от инструментов, инвентаря, механизмов, остатков своих материалов.

  - Подрядчик обязан незамедлительно информировать отдел ОТ и ПБ обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях. Несчастные случаи, произошедшие с работником Подрядчика на территории Заказчика, Подрядчик расследует и учитывает в соответствии со ст. 229 ТК РФ, и в последующем предоставляет копии всех материалов по расследованию несчастного случая в отдел ОТ и ПБ.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРЯДЧИКА

  - Подрядчик несет ответственность за нарушение на территории Заказчика своим персоналом и работниками субподрядных организаций (независимо от занимаемой должности) положений законодательных и нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, экологии, санитарно-эпидемиологического благополучия , в размере штрафных неустоек, указанных в договоре.

  - При выявлении нарушений, указанных выше требований безопасности, работники либо руководители Подрядчика обязаны предоставить Заказчику письменное объяснение по поводу допущенных нарушений. Заказчик вправе вести видео и/или фотофиксацию как самого нарушения, так и общения с лицами, допустившими нарушение, с целью сбора доказательств по факту выявленного нарушения. В подтверждение вышеуказанных нарушений представитель Заказчика составляет акт о нарушении, который должен быть подписан представителем Заказчика и не менее чем двумя лицами, являющимися сотрудниками Заказчика или Подрядчика.

  - Для надлежащей фиксации нарушения и его устранения, Заказчик вправе приостановить выполнение работ и вызвать представителя Подрядчика. В данном случае, простой выполнения работ считается простоем по вине Подрядчика.

В случае отказа сотрудника Подрядчика или иного представителя Подрядчика от подписания акта о выявленном нарушении, Заказчиком составляется акт о нарушении с отметкой об отказе от подписи в одностороннем порядке.

  - При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе выполнения работ, Заказчик имеет право предъявить, а Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные в отношении его персонала и/или оборудования (имущества) убытки.

  - В случае привлечения Заказчика к административной ответственности за нарушения, допущенные Подрядчиком или его субподрядчиком/поставщиком в ходе работ, исполнение которых в соответствии с Договором возложено на Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику сумму расходов, произведенных Заказчиком в связи с исполнением предписаний административных (надзорных, контролирующих и прочее) государственных органов, а также сумм штрафов, выплаченных Заказчиком в результате привлечения последнего к административной ответственности по вине Подрядчика или его субподрядчика.

| От лица Заказчика | От лица Подрядчика |
| --- | --- |
| Директор Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС» | Директор OOO «» |
| _______________ М. В. Кострыгин М.П. | _____________ М.П. |