**Договор подряда**

**№**

**г. Мурманск** **«» 2024 г**.

**Акционерное общество «Мурманский морской торговый порт» (АО «ММТП»)**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** действующего на основании Устава/Доверенности с другой стороны, далее именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий договор подряда (далее – Договор) о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Подрядчик обязуется в установленные настоящим Договором сроки выполнить работы по техническому заданию Заказчика (Приложение №1) по разработке рабочей документации и монтажу систем проецирования пешеходных переходов и опасных зон на территории АО «ММТП» собственным иждивением в районе от центрального КПП к зданию АБК «ПКЭ» и Системы проецирования пешеходных переходов в районе железнодорожных переездов и пешеходного перехода от центрального КПП к АБК «Управление», расположенных по адресу: Акционерное общество «Мурманский морской торговый порт», к. Мурманск, проезд портовый, д. 22. Системы проецирования (Объекты проецирования указаны в приложении № 1 (далее – Объект), в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для монтажа, принять результат и уплатить обусловленную цену в соответствии с условиями Договора.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все монтажные работы (в том числе пусконаладочные работы, в случае если такие работы предусмотрены техническим заданием Заказчика) по Объекту, указанные в п. 1.1. Договора (далее – Работа, Работы). Условия и порядок внесения изменений в объемы Работ, оговорены в разделе 13 настоящего Договора.

Подрядчик обязуется выполнить Работы своими силами. Привлечение субподрядных организаций допускается исключительно с согласия Заказчика.

В случае привлечения Подрядчиком специализированных субподрядных организаций для выполнения Работ по Договору Подрядчик обязуется до заключения договора с субподрядчиками и начала производства Работ письменно согласовывать с Заказчиком каждую субподрядную организацию. Для этого Подрядчик предоставляет Заказчику копии следующих документов субподрядчика:

- документы, подтверждающие правоспособность организации (учредительные документы, свидетельство о регистрации, документ о назначении генерального директора/директора);

- справку о том, кто является учредителями (конечными бенефициарами/собственниками) организации (в целях исключения отношений с организациями, зарегистрированными на фиктивных лиц (лиц без определенного места жительства лиц страдающих алкоголизмом и наркоманией);

- копии годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате заключения договора;

- копии налоговых деклараций по налогу на прибыль и НДС за последний отчетный период, предшествующий дате заключения договора, с отраженными в декларациях сведениями, характерными для организаций, осуществляющих обычную предпринимательскую деятельность;

- подтверждение полномочий лиц, действующих от имени субподрядчика;

- справку о наличии у субподрядчика необходимых ресурсов (мощности, персонала, оборудования, офиса и производственных площадей), опыта работ схожего характера за последние 5 (пять) лет и суммах уплаченных налогов (НДФЛ, Налог на прибыль, НДС, налог на имущество, транспортный налог);

Несогласованные Заказчиком субподрядные организации не допускаются к выполнению Работ по Договору.

Обо всех заключенных с субподрядчиками договорах Подрядчик обязуется письменно сообщать Заказчику в трехдневный срок с даты заключения таких договоров.

1.3. При привлечении субподрядных организаций Подрядчик организует Работы на Объекте, координирует деятельность субподрядных организаций, а также осуществляет контроль за ходом Работ, выполняемых субподрядчиками, несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком и в целом за надлежащее выполнение Работ по Договору привлеченными субподрядчиками.

1.4. Подрядчик обязуется добросовестно исполнять требования актов законодательства о налогах и сборах. Данное обязательство включает обязанность Подрядчика не вступать в сомнительные сделки с организациями или физическими лицами, в отношении которых налоговые органы могут на законном основании квалифицировать действия Подрядчика как фиктивные, сводящиеся лишь к документальному оформлению с целью создания условий для получения необоснованной налоговой выгоды, а не направленных на осуществление реальных финансово-хозяйственных отношений.

При привлечении субподрядных организаций, а также заключении договоров поставки материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ по Договору, Подрядчик обязан проявлять должную осмотрительность в выборе контрагентов с целью исключения случаев заключения договоров с недобросовестными налогоплательщиками. В качестве подтверждения должной осмотрительности при выборе контрагентов (в том числе для исключения случаев заключения договоров с «фирмами-однодневками») Подрядчик должен иметь документальные подтверждения реального осуществления налогоплательщиками хозяйственной деятельности, хозяйственных операций, реального места нахождения имущества и достаточного объема материальных ресурсов, экономически необходимых для производства и поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, наличия необходимых условий для достижения результатов соответствующей экономической деятельности, способности контрагентов выполнять принятые обязательства. Перечень документов, являющихся таким документальным подтверждением, указан в п. 1.2. Договора.

Подрядчик в ходе выполнения Работ по Договору обязан по запросу Заказчика предоставлять документы, подтверждающие наличие материальных ресурсов, необходимых для выполнения Работ по Договору, бухгалтерскую и налоговую отчетность, учредительные, регистрационные документы, как собственные, так и субподрядных организаций, задействованных при исполнении Договора.

1.5. Подрядчик обязан до получения пропусков на Объект ознакомить под роспись его работников и работников привлеченных субподрядных организаций с Инструкцией по организации пропускного и внутриобъектового режима на территории и объектах АО «Мурманский морской торговый порт», утвержденной Заказчиком 17.11.2021 Приказом № 273а-од (далее –Инструкция). Об ознакомлении с Инструкцией Подрядчик обязан составить ведомость и предоставить один её экземпляр Заказчику.

Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение своими работниками и работниками привлеченных субподрядных организаций требований Инструкции, а также действующей на территории Объекта, а также соблюдение требований Положения по работе с подрядными организациями в области производственной безопасности на территории и объектах АО «ММТП», утвержденного 02.11.2023 Приказом № 241-од (далее- Положение).

Подрядчик обязан до получения пропусков на Объект ознакомить под роспись его работников и работников привлеченных субподрядных организаций с требованиями Заказчика в области производственной безопасности (Приложение № 4 к Договору).

Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение своими работниками и работниками привлеченных субподрядных организаций требований, установленных Заказчиком.

1.6. Подрядчик обязуется завершить Работы и сдать результат Работы Заказчику в порядке, установленном настоящим Договором.

1.7. Результатом выполненных Работ является полное исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, подтвержденное и принятое Заказчиком в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.

1. **СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

2.1. Подрядчик выполняет предусмотренные Договором Работы с момента подписания договора по 30.11.2024 года.

2.2. Подрядчик обязан завершить все Работы и передать результаты Работ в полном объеме Заказчику не позднее даты окончания Работ.

2.3. Задержки и нарушения сроков выполнения Работ, вызванные независящими от Заказчика обстоятельствами, не могут служить основанием для предъявления Подрядчиком требования о продлении (увеличении) срока выполнения Работ, за исключением случаев, оговоренных в п. 5.1.13, п.11.3. настоящего Договора.

В случае задержки или приостановки Работ по причинам, связанным с деятельностью Заказчика, срок выполнения Работ переносится на время такой задержки или приостановки с составлением двухстороннего акта фиксирующего ее продолжительность.

2.4. В случае нарушения промежуточных сроков выполнения отдельных видов Работ Подрядчик незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты такого нарушения, обязан представить Заказчику на согласование программу мероприятий, необходимых для того, чтобы не нарушить дату окончания Работ.

2.5. Условия и порядок внесения изменений в сроки выполнения Работы оговорены в разделе 14 настоящего Договора.

1. **СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Стоимость Работ по Договору составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рубля \_\_\_\_ копеек, *НДС в размере 20%*, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_ копеек.

В стоимость работ по настоящему Договору включены все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим договором: компенсация издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение*.*

3.2. Стоимость Работ по Договору (договорная цена) в период производства Работ изменению в сторону увеличения не подлежит, в том числе в случае изменения налогового, таможенного, иного законодательства, индексов инфляции, ключевой ставки, курсов валют и иных обстоятельств. Подрядчик настоящим принимает риск увеличения стоимости (удорожания) отдельных элементов, материалов, оборудования, рабочей силы и т.п. и не будет требовать расторжения или изменения Договора в связи с таким удорожанием.

Стоимость Работ являетсятвердой.

Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. При существенном (20% и более от цены Договора) возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе Заказчика выполнить это требование - расторжения Договора в соответствии со статьей 451 ГК РФ в судебном порядке.

3.3. Условия оплаты: 100 % оплата по факту выполненных работ на основании оригиналов актов выполненных работ, счета (счет-фактуры).

Подрядчик в соответствии с требованиями п. 3 ст. 168 НК РФ обязан выставить счет-фактуру на сумму полученной предварительной оплаты в течении 5 (пяти) календарных дней с момента получения такой оплаты.

В случае досрочного расторжения Договора сумма уплаченного аванса подлежит зачету пропорционально сумме принятых Работ, остальную сумму аванса Подрядчик обязуется вернуть Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения Договора.

Подрядчик обязан использовать аванс только для оплаты поставок конструкций, материалов и оборудования, а также для оплаты расходов, связанных с мобилизацией и выполнением работ, предусмотренных условиями настоящего Договора.

3.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счёта Заказчика. В случае задержки средств по вине банка Подрядчика, Подрядчик предъявляет претензии своему банку самостоятельно.

3.5. Стороны обязаны производить сверку расчетов по запросу Заказчика. Проект акта сверки подготавливается и оформляется Заказчиком и направляется в адрес Подрядчика заказным письмом или нарочным под расписку.

Подрядчик обязан в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты получения акта сверки подписать его и направить один экземпляр (оригинал) в адрес Заказчика. Акт сверки со стороны Подрядчика должен быть подписан руководителем и главным бухгалтером или уполномоченными руководителем на то лицами на основании доверенности, в которой прямо указано право на признание долга. В случае если акт сверки подписывается должностным лицом Подрядчика по доверенности, то в акте обязательно указываются ее реквизиты, а заверенная Подрядчиком копия доверенности направляется вместе с актом.

В случае если учетные данные Подрядчика не совпадают с данными, указанными Заказчиком в акте сверки, Подрядчик обязан подписать полученный акт сверки с разногласиями и в вышеуказанный срок направить один экземпляр (оригинал) Заказчику. В случае невозврата акта сверки в течение 7 (семи) календарных дней суммы, предъявленные Заказчиком, считаются подтвержденными Подрядчиком.

1. **ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ**

4.1. Подрядчик, в соответствии с условиями Договора принимает на себя обязательство по обеспечению Работ строительными машинами и механизмами, материалами и оборудованием, изделиями и конструкциями в сроки, необходимые для производства Работ по Договору.

4.2. Подрядчик до начала Работ, обязан обеспечить все поставляемые для монтажа материалы, изделия, конструкции, механизмы, строительные машины и оборудование соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество и происхождение. Заверенные копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику не менее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов. В случае отсутствия таких необходимых сертификатов Подрядчик не допускается к исполнению Работ по договору и несет самостоятельно риск, связанный с причинением вреда материалами, не имеющими установленной законом сертификации.

4.3. Комплектация Объекта материалами, оборудованием и запасными частями к Оборудованию осуществляется в соответствии с технической документацией с соблюдением сроков согласованными Заказчиком поставки материалов и оборудования на выполнение монтажных Работ, иными соглашениями Сторон. Ввоз Подрядчиком на территорию Объекта товарно-материальных ценностей осуществляется в соответствии с порядком, предоставляемым Заказчиком.

1. **ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**5.1. Подрядчик обязан:**

Подрядчик обязан обеспечить прохождение работниками Подрядчика процедуры

предварительного контроля трезвости с целью выявления признаков алкогольного опьянения при проходе через контрольно-пропускные пункты территории АО «ММТП», оборудованные системой алкотестирования. Прохождению процедуры предварительного контроля трезвости с целью выявления признаков алкогольного опьянения подлежат все работники Подрядчика, проходящие для выполнения Работ на территорию АО «ММТП».

Предварительный контроль трезвости осуществляется с целью выявления признаков алкогольного опьянения у работников Подрядчика для пресечения появления работника в нетрезвом виде на производственном объекте, предотвращения несчастных случаев и аварийных ситуаций на производстве, обеспечения общественной безопасности, соблюдения норм охраны труда и производственной безопасности при осуществлении работ на территории АО «ММТП».

5.1.1 Выполнить все Работы и сдать результат Работы Заказчику в установленный срок.

5.1.2. Произвести Работы в полном соответствии с технической документацией и строительными и иными нормами и правилами.

5.1.3. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями.

5.1.4. Своевременно устранить недостатки, несоответствия, выявленные при приемке Работ и в течение гарантийного срока на результат Работ, а в случае, если указанные недостатки, несоответствия причинили убытки Заказчику и/или третьим лицам, возместить убытки в полном объеме.

5.1.5. Нести ответственность за:

- правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соотнесенности;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, привлеченными для выполнения Работы;

- за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц;

- соответствие используемых материалов, изделий, конструкций, механизмов, строительных машин и оборудования технической документации, сертификатам качества, государственным стандартам и техническим условиям;

- за сохранность всех поставленных и/или полученных от Заказчика для реализации Договора материалов, изделий, конструкций, механизмов, строительных машин и оборудования до принятия Заказчиком результата Работ, выполненных с их использованием;

- случайную гибель или случайное повреждение результата Работ до его приемки Заказчиком;

- причинение при выполнении Работ вреда третьим лицам;

- за профессиональное здоровье и безопасность своих работников;

- за соблюдение на Объекте работниками Подрядчика и за обеспечение на Объекте при выполнении Работ всех установленных законодательными, нормативными актами, технической документацией, локальными нормативными актами Заказчика требований охраны труда, безопасных условий труда на рабочих местах, промышленной, пожарной, экологической и др. безопасности, иных требований, предъявляемых к выполнению Работ;

- за соблюдение сотрудниками субподрядчиков, которых Подрядчик привлёк к выполнению Работ на Объекте, пунктов 5.1.23-5.1.26 Договора.

5.1.12. Известить Заказчика за 2 (два) дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления акта освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован позже установленного срока, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую (по указанию Заказчика) часть скрытых Работ, а затем восстановить за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие Работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет последнего. Порядок приемки скрытых Работ по Договору, определен пунктом 8.3. Договора.

5.1.13. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.14. Подрядчик в ходе осуществления Работ обязан выполнять требования по охране окружающей среды и безопасности монтажных работ.

5.1.15. В предусмотренном Договором порядке передать Заказчику исполнительную документацию о выполненных монтажных Работ.

5.1.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Договора.

5.1.17. Обеспечить в любое время беспрепятственный доступ Заказчика ко всем объектам Работ для осуществления контроля и надзора за ходом и качеством Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов.

5.1.18. Предоставить информацию о перечне лиц, полномочных подписывать счета-фактуры от имени Подрядчика, и копии надлежащим образом заверенных документов, подтверждающих полномочия соответствующих лиц на подписание счетов-фактур.

5.1.19. При заключении договоров с субподрядными организациями в соответствии с п. 1.2 Договора Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком проект договора субподряда и включить в такие договоры следующие условия:

- все Работы субподрядчик обязан выполнить лично, без привлечения новых субсубподрядчиков.

5.1.20. На период производства Работ по Договору ответственность за сохранность и целостность занимаемых Подрядчиком территорий Заказчика, за соблюдение требований природоохранного и иного законодательства, пожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда иных обязательных требований, относящихся к выполняемым Работам, риск причинения вреда Объекту/имуществу/третьим лицам на занимаемой Подрядчиком территории Заказчика несет Подрядчик до фактического освобождения данной территории (в том числе до очистки ее Подрядчиком от строительного и бытового мусора и т.д.).

5.1.21 До начала Работ назначить ответственное лицо за проведение монтажных работ на Объекте, ответственных лиц по вопросам строительного контроля, планирования и отчетности, и передать Заказчику копии приказов о назначении указанных лиц.

5.1.22 Подрядчик подтверждает, что тщательно изучил и проверил документацию, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ и которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, и принимает на себя все расходы, риски и сложности выполнения Работ.

5.1.23. Подрядчик при выполнении Работ на Объекте обеспечивает и несёт ответственность за:

5.1.23.1. безопасность работников Подрядчика при выполнении ими монтажных и иных работ, при использовании оборудования, машин и механизмов, инструментов, оснастки, приспособлений, материалов;

5.1.23.2. условия труда на рабочих местах, соответствующие требованиям, правилам и нормам охраны труда;

5.1.23.3. правильное применение работниками Подрядчика спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты;

5.1.23.4. режим труда и отдыха работников Подрядчика в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.1.23.5. наличие санитарно-бытовых помещений и помещений для отдыха работников Подрядчика;

5.1.23.6. проведение работникам Подрядчика инструктажа по охране труда;

5.1.23.7. привлечение к выполнению Работ только обученного и аттестованного персонала Подрядчика, имеющего удостоверения на право выполнения соответствующих видов работ, недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;

5.1.23.8. наличие комплекта нормативно-технологической документации и нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой выполняемых Работ;

5.1.23.9. наличие проектов организации Работ (ПОР), план производства Работ (ППР) и нарядов-допусков на выполнение Работ повышенной опасности (монтажных работ, работ с использованием грузоподъемных кранов (проектов проведения работ кранами (ППРК)), и т.д., проверку ежедневно перед началом Работ выполнения предусмотренных ПОР, ППР, ППРК и нарядами-допусками мероприятий, обеспечивающих безопасность выполнения Работ;

5.1.23.10. выполнение Работ повышенной опасности (электро- и газосварочных работ, газоопасных работ, работ по перемещению грузов кранами, в других случаях, предусмотренных нормами и правилами охраны труда и промышленной безопасности, планами производства работ или нарядами-допусками) в присутствии и под непосредственным руководством ответственного лица за безопасное производство Работ от Подрядчика;

5.1.23.11. наличие на местах проведения огневых работ первичных средств пожаротушения;

5.1.23.12. наличие проходов и проездов к местам производства Работ и местам размещения стационарных средств пожаротушения, пожарного инвентаря, к водоисточникам, стационарным пожарным лестницам, наличие свободных путей эвакуации;

5.1.23.13. ограждение зон повышенной опасности (при работах на высоте, земляных работах, дорожных работах, мест работы грузоподъемных кранов и т.п.) с использованием сигнальных ограждений и знаков безопасности;

5.1.23.14. надежное закрытие или ограждение инвентарными ограждениями и обозначение знаками безопасности открытых проемов в перекрытиях;

5.1.23.15. проверку соответствия лесов, подмостей, перекрытий, лестниц, предохранительных поясов и страховочных канатов требованиям безопасности при выполнении работ на высоте;

5.1.23.16. соблюдение требований электробезопасности (проверка устройства временных электросетей, устройств ограждения токоведущих частей оборудования, заземления металлических частей электрооборудования, лесов, исправность электроинструмента и т.п.);

5.1.23.17. ежедневную (перед началом каждой рабочей смены) проверку выполнения подготовительных работ и допуск персонала Подрядчика к Работе непосредственным руководителем Работ от Подрядчика совместно с ответственным представителем Заказчика;

5.1.23.18. ежедневную (после окончания каждой рабочей смены) проверку состояния и сдачу рабочего места непосредственным руководителем Работ от Подрядчика совместно с ответственным представителем Заказчика, закрытие наряд-допуска;

5.1.23.19. ежедневную (перед началом каждой рабочей смены) проверку выполнения подготовительных работ, предусмотренных нарядом-допуском, наличия квалификационных удостоверений и талонов пожарной безопасности у исполнителей огневых работ, первичных средств пожаротушения, дополнительных средств индивидуальной защиты (противогазов, респираторов, предохранительных поясов, веревок, сигнальных жилетов, касок и т.д.), инструктаж и допуск персонала к проведению огневых и газоопасных работ ответственным лицом от Подрядчика, обеспечение периодического контроля состояния воздушной среды (в соответствии с требованиями нарядов-допусков), постоянное нахождение ответственного лица на месте проведения огневых и газоопасных работ, личный контроль работы персонала Подрядчика;

5.1.23.20. содержание мест проведения Работ в чистоте и порядке, проведение ежедневной уборки после окончания Работ, сбор и удаление отходов.

5.1.23.21. проведение расследования и учет несчастных случаев, произошедших на производстве с работниками Подрядчика, в соответствии со ст. 227 – 231 Трудового кодекса Российской Федерации и Приказом Минтруда России от 20.04.2022 N 223н "Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве".

5.1.23.22. выполнение необходимых требований Заказчика по соблюдению производственной дисциплины, норм пропускного и внутриобъектового режимов на территории и объектах АО «Мурманский морской торговый порт», утвержденной Заказчиком 17.11.2021 Приказом № 273а-од (далее – Инструкция), а также соблюдение требований Положения по работе с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на территории и объектах АО «ММТП», утвержденного 02.11.2023 Приказом № 241-од (далее – Положение), ииных требований с которыми Подрядчик был ознакомлен в порядке, предусмотренном пунктом 1.5. Договора.

5.1.23.23. Подрядчик обязан соблюдать правила использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством РФ. Заказчик имеет право не допускать на территорию Заказчика работников (иностранных граждан) Подрядчика при отсутствии у них необходимых документов по миграционному учету, а также разрешения на трудовую деятельность.

5.1.24. Подрядчик обязан складировать металлолом, образовавшийся в процессе выполнения Работ в место, указанное Заказчиком. Складируемый металлолом должен быть очищен от постороннего мусора. Размер складируемого металлолома должен обеспечивать возможность загрузки в специализированный автотранспорт, предназначенный для перевозки лома.

5.1.25. Незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента получения информации Подрядчиком, сообщать Заказчику об обстоятельствах, связанных с Подрядчиком (в том числе, но не ограничиваясь арест/блокировка счетов, забастовка/травмирование работников, гибель/ утрата/ повреждение/ ненадлежащее качество/ срывы срока поставки материалов/оборудования для Работ, прекращение/изменение договора страхования и др.), которые могут препятствовать надлежащему выполнению Работ по Договору. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения передать Заказчику план мероприятий по предотвращению нарушений договорных обязательств, а также принять разумные меры для устранения таких препятствий без возмещения Заказчиком расходов, убытков, связанных с исполнением Подрядчиком указанной обязанности.

5.1.26. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Договора.

**5.2. Заказчик обязан:**

## 5.2.1. Принять результат выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с условиями Договора.

## 5.2.2. Оплачивать выполненные Подрядчиком Работы в размерах и в сроки, установленные Договором.

5.2.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Договора.

**5.3. Заказчик имеет право:**

5.3.1. Проверять ведение Работ и давать обязательные для исполнения Подрядчиком требования по обеспечению качества и безопасности Работ. Подрядчик, при предъявлении к нему впоследствии претензий по качеству Работ, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял проверки и/или не уведомил Подрядчика о недостатках, которые Заказчик выявил или мог выявить при осуществлении проверки.

5.3.2. Передавать Подрядчику изменения к технической документации.

5.3.3. Требовать устранения за счет средств Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных Заказчиком при выполнении Работ и/или их приемки, выдав соответствующие указания.

5.3.4. Требовать от Подрядчика соблюдения требований Положения по работе с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на территории и объектах АО «ММТП», утвержденного 02.11.2023 Приказом № 241-од (далее – Положение), требований пропускного и внутриобъектного режимов, иных требований, установленных локальными документами Заказчика и действующими на территории Объекта, с которыми Подрядчик был ознакомлен в порядке, предусмотренном пунктом 1.5. Договора. Нарушение Подрядчиком данных условий является существенным нарушением условий настоящего договора и позволяет Заказчику требовать от Подрядчика оплаты соответствующих штрафных санкций, а также отказаться в одностороннем (несудебном) порядке от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика, без возмещения Подрядчику каких-либо убытков и/или расходов.

## 5.3.5. Получать от Подрядчика подробную информацию о ходе Работ.

## 5.3.6. Определять качество выполнения Работ при приёмке самостоятельно или с привлечением третьих лиц.

5.3.7. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором.

5.4. Вводный инструктаж о пропускном и внутриобъектовом режиме на предприятии Заказчика с сотрудниками Подрядчика проводится Заказчиком, первичный и последующие инструктажи Подрядчик проводит со своими сотрудниками самостоятельно.

**6. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ**

6.1. Право собственности на результат Работ переходит к Заказчику после подписания двухстороннего акта приемки.

6.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, изделий и конструкций и/или иного, используемого для исполнения Договора имущества, несет Подрядчик.

**7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ**

7.1. Работы считаются выполненными после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения № 2 к договору.

7.2. Сдача-приемка результата выполненных работ по Объекту производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.3. В случае отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

7.4. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены настоящего Договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки.

7.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

**8. Гарантии качества по сданным работам**

8.1. Подрядчик гарантирует качество результата своей Работы по Договору, его соответствие нормативной, технической документации и возможность эксплуатации на протяжении гарантийного срока, указанного в пункте 8.2 Договора.

8.2. Гарантийный срок на результат Работы Подрядчика устанавливается с даты подписания двустороннего акта приема выполненных работ:

* 24 (двадцать четыре) месяца – на оборудование (если иной гарантийный срок не установлен производителем),
* 36 (тридцать шесть) месяцев на работы, которые не предполагают создание результатов, перечисленных в абзаце 1 настоящего пункта.

Гарантии качества Работ распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результата Работ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если Подрядчик уклоняется от составления акта или представитель Подрядчика не пребывает в установленный в настоящем пункте договора срок, то Заказчик составляет такой акт в одностороннем порядке или с участием независимого эксперта. Такой акт является обязательным для обеих Сторон, является основанием для устранения дефектов и направляется Заказчиком Подрядчику для исполнения.

Выявленные дефекты должны быть исправлены Подрядчиком за его счет в сроки, указанные в акте. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

В случае если Подрядчик уклоняется от устранения выявленных недостатков и устранения дефектов, то Заказчик вправе по своему выбору: потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения стоимости работ по Договору, устранить недостатки самостоятельно либо поручить их устранение другому лицу с возмещением Подрядчиком документально подтвержденных расходов Заказчика на устранение недостатков Работ. При этом гарантия в отношении результата Работ либо его части не прекращается.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

**9. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РАБОТ,**

**АУДИТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРЯДЧИКА**

9.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

9.2. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ вправе заключить договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых Работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, имеющим лицензию на данный вид деятельности.

9.3. Осуществляя контроль ведения Работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

9.4. Заказчик вправе проводить аудит деятельности Подрядчика в части исполнения обязательств по Договору. В указанных целях Заказчик имеет право получать доступ к любым документам (информации) либо получать по запросам любые документы (информацию), касающиеся исполнения обязательств по Договору.

Для получения необходимой информации (документов) Заказчик направляет запрос в адрес Подрядчика по электронной почте: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Данный запрос может быть продублирован посредством письма с уведомлением либо вручен под расписку на бумажном носителе по месту нахождения Подрядчика.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику доступ к запрашиваемым документам и информации в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Подрядчиком соответствующего запроса.

Полный перечень запрашиваемых документов и информации предоставляется Заказчику в 5 (пяти) календарных дней со дня получения соответствующего запроса Подрядчиком. Указанные документы и информация, по согласованию с Заказчиком предоставляются по электронной почте: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. По запросу Заказчика Подрядчик также обязан предоставить Заказчику доступ к оригиналам запрашиваемых документов.

**10. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА**

10.1. Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком.

10.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. При этом, если Заказчик считает, что указанное исправление некачественно выполненных Работ существенно увеличит сроки работ, а обнаруженные недостатки не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации Объекта, то он вправе принять выполненные Работы с недостатками, зафиксировав недостатки в акте приемки выполненных работ и не оплачивать Подрядчику объём некачественно выполненных Работ до момента их устранения Подрядчиком.

Недостатки, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ, о которых идет речь в настоящем пункте Договора, исправляются Подрядчиком за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента их фиксации в акте приемки выполненных работ. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности в срок Заказчик вправе по своему выбору самостоятельно либо с привлечением третьего лица устранить недостатки Работ. Все расходы, связанные с устранением недостатков некачественных Работ, оплачиваются Подрядчиком Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования (претензии) и документов, подтверждающих понесённые расходы.

В случае не устранения Подрядчиком недостатков, допущенных Подрядчиком при выполнении Работ, о которых идет речь в настоящем пункте Договора, в срок Заказчик не оплачивает Подрядчику объём некачественно выполненных Работ.

10.3. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения Работ, то Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку выполнения Работ. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры для предотвращения дополнительных расходов.

10.4. Превышения Подрядчиком указанных в технической документации объемов и стоимости Работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, произошедшие по вине Подрядчика и его субподрядчиков, оплачиваются Подрядчиком за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

10.5. В случае если Заказчиком была установлена необходимость приостановки Работ на Объекте, Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления Работы в течение 10 (десяти) дней с момента их приостановления.

**11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор).

11.2. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, как они понимаются действующим законодательством Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь: наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, войны и военные действия, а также действия и акты, издаваемые федеральными органами государственной власти, запрещающие и ограничивающие исполнение обязательств по настоящему Договору.

11.3. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по Договору из-за обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 48 (сорок восемь) часов направить другой стороне по факсу или заказным письмом уведомление о наступлении и продолжительности действия указанных выше обстоятельств, подтвержденных сертификатом Торгово-промышленной палаты РФ (ее территориальными органами) или справкой компетентного государственного / муниципального органа (организации).

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору откладывается на время действия этих обстоятельств. Если указанные обстоятельства продлятся более 2 (двух) месяцев, то любая Сторона вправе во внесудебном одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с момента получения другой Стороной письменного уведомления об одностороннем отказе от Договора.

Подрядчик обязуется вернуть Заказчику, полученный аванс по Договору в порядке, предусмотренном п. 3.3 Договора.

**12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

12.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

За нарушение договорных обязательств Подрядчик имеет право взыскать с Заказчика:

- за нарушение срока оплаты выполненных Работ, допущенное по вине Заказчика -неустойку в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% несвоевременно оплаченной суммы;

12.2. За нарушение договорных обязательств Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика:

12.2.1. за нарушение установленного срока выполнения Работ (срока начала и/или окончания) - неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных/несвоевременно выполненных Работ по договору за каждый день просрочки;

12.2.2. за нарушение срока начала и/или окончания выполнения работ по этапу/отдельного вида работ, предусмотренного Календарным графиком производства работ– неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ, срок выполнения которых нарушен, за каждый день просрочки;

12.2.3. за нарушение срока устранения недостатков в Работах - неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ, в которых были выявлены недостатки, за каждый день просрочки;

12.2.4. в случае применения государственными надзорными органами административной ответственности к Заказчику, если такая ответственность явилась результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком виновных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере предъявленных санкций.

12.2.5. за нарушение условий об освобождении строительной площадки от принадлежащего Подрядчику имущества, строительного мусора, о приведении Объекта и строительной площадки в надлежащее состояние, предусмотренное пунктом 5.1.11. Договора, штраф в размере 1% от Стоимости Работ по Договору.

12.2.6. за неисполнение/за нарушение срока исполнения обязательства, предусмотренного пунктами 5.1.25. Договора, штраф в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей за каждое неисполненное/несвоевременно исполненное обязательство.

12.2.7. за нарушение требований пункта 5.1.24. Договора, штраф в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждое нарушение. Кроме этого, Подрядчик возмещает Заказчику все расходы, произведенные на транспортировку металлолома от места образования до площадки хранения металлолома на территории Заказчика, резку и очистку металлолома от постороннего мусора.

12.2.8. За каждый случай не ознакомления Подрядчиком своего работника /работника Субподрядчика с требованиями Заказчика, указанными в пункте 1.5. Договора, штраф в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей.

12.3. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре. Под убытками Стороны понимают документально подтверждённые расходы Стороны. Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки, если иной размер не установлен отдельными пунктами Договора.

12.4. В случае выявления Заказчиком факта невыполнения и несоблюдения Подрядчиком пункта 5.1.8. Договора Заказчик составляет акт о выявленном нарушении. В случае нарушения Подрядчиком (его работниками/работниками субподрядных организаций) условий пункта 5.1.8. Договора Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей за каждое зафиксированное нарушение. Штраф должен быть уплачен Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предоставления Заказчиком акта о выявленном нарушении.

Кроме того, Подрядчик оплачивает все предъявленные уполномоченными органами штрафы и возмещает возникшие у Заказчика убытки. Подрядчик производит расчет за негативное воздействие на окружающую природную среду загрязняющих веществ и своевременно производит оплату за загрязнение окружающей природной среды.

12.5. В случае некачественного выполнения Подрядчиком Работ по Договору Заказчик не производит окончательный расчет (оплату) по Договору до устранения Подрядчиком всех недостатков Работ. В случае не устранения недостатков и нарушений в выполненных Работах в течение установленного срока Подрядчик несет ответственность за причинение вреда строящемуся (построенному с недостатками) результату Работ и за причинение в связи с этими недостатками и нарушениями вреда третьим лицам, при этом Заказчик не оплачивает Подрядчику некачественные Работы.

12.6. За нарушение Подрядчиком пунктов 1.2. - 1.4., Договора Подрядчик несет ответственность в размере 100% стоимости работ, выполненных субподрядчиком.

12.7. Ответственность за нарушение работником Подрядчика/субподрядчика на территории Заказчика указанных в п.1.5. Договора требований установлена Приложением №4. В случае выявления нарушения Заказчик составляет акт о выявленном нарушении. Штраф должен быть уплачен Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предоставления Заказчиком акта о выявленном нарушении.

Если нарушение работником Подрядчика или субподрядчика требования Заказчика повлекло причинение Заказчику материального ущерба (пожар, ДТП, кража, повреждение имущества и пр.), то Подрядчик обязуется возместить убытки в полном объеме.

12.8. В случае не предоставления Подрядчиком документов или информации (не предоставлении доступа к запрашиваемым документам либо информации) в указанные в пункте 9.4 Договора сроки Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от стоимости Работ, указанной в п. 3.1. Договора, за каждый случай не предоставления документов (информации) либо не предоставления доступа к документам (информации) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения от Заказчика письменного требования (претензии).

Не предоставлением доступа к запрашиваемым документам либо информации считается не предоставление в течение 1 (одного) рабочего дня после получения соответствующего запроса доступа Заказчика к одному, либо нескольким документам, тип которых указан в запросе, либо к запрашиваемой информации.

Не предоставлением документов или информации считается не предоставление в течение 5 (пяти) календарных дней после получения запроса Заказчика одного либо нескольких документов, тип которых указан в запросе, либо запрашиваемой информации. Также не предоставлением информации считается не предоставление непосредственно запрашиваемых данных (без учёта типа документа, в котором они указаны).

12.9. В случае выявления по результатам проведенного Заказчиком аудита деятельности Подрядчика фактов существенного несоответствия (расхождение составляет более 3%) фактически понесённых затрат и ценой, установленной в Сметном расчёте к Договору, Стороны пришли к соглашению не применять правила, установленные статьёй 710 ГК РФ и не распределять полученную экономию между Сторонами. Стороны пришли к соглашению о том, что, если фактические расходы Подрядчика оказались меньше (на 3% и более) цен, указанных в Сметном(ых) расчёте(ах), Работы оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам, а полученная Подрядчиком при выполнении Работ по Договору экономия выплате Подрядчику не подлежит. Стоимость Работ по Договору корректируется в дополнительном соглашении.

В случае неоднократного (два и более раза) выявления фактов существенного несоответствия фактически понесённых затрат Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке.

12.10. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной.

12.11. В случае неоплаты Подрядчиком предъявленной неустойки в установленный срок Заказчик вправе зачесть начисленную сумму неустойки в счёт уменьшения оплаты за Работы по Договору (в том числе аванса), письменно уведомив об этом Подрядчика.

12.12. Подрядчик несет ответственность за неправильное оформление счета – фактуры в соответствии с требованиями ст.169 НК РФ. В случае неправильного оформления, Подрядчик предоставляет надлежащим образом оформленную счет – фактуру в течение 5-ти календарных дней и/или возмещает Заказчику сумму уплаченного налога на добавленную стоимость.

12.13. Исключительные права на любую документацию, разработанную и/или переданную Подрядчиком по настоящему договору, переходят к Заказчику в полном объеме с момента ее получения. При этом стоимость вознаграждения Подрядчика за передачу всех прав на данную документацию включена в стоимость Работ по настоящему Договору.

12.14. Стороны договорились, что нарушение Подрядчиком срока выполнения Работ (в том числе промежуточного срока выполнения отдельного вида Работ, предусмотренного Календарным графиком производства работ, или срока выполнения Работ по этапу) более чем на 30 (тридцать) календарных дней является существенным нарушением условий Договора со стороны Подрядчика. Нарушение срока выполнения Работ Подрядчиком предоставляет право Заказчику в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления, потребовать от Подрядчика уплаты неустойки за нарушение им обязательств по Договору, вне зависимости от наличия/отсутствия авансирования и возмещения убытков. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора в связи с нарушением Подрядчиком срока выполнения Работ, Заказчик оплачивает Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

12.15. Подрядчик гарантирует наличие у него всех разрешительных документов, установленных действующим законодательством РФ, позволяющих выполнять Работу по настоящему договору и использовать Заказчику результаты Работ.

12.16. В случае предъявления Подрядчиком требований к Заказчику о возмещении убытков, ответственность Заказчика ни при каких обстоятельствах не может превышать 10 (десяти)% от стоимости принятых работ по настоящему Договору. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

**13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР**

13.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем Работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют техническую документацию, по которому ведется строительство. В случае необходимости внесения изменений, Заказчик направляет Подрядчику письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий Договор;

- исключить некоторую указанную Работу;

- изменить характер, качество или вид некоторой указанной Работы;

- выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения строительства.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, которое становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.2. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 % от стоимости Работ и используемого материала и не меняют характера Работ, предусмотренных в настоящем Договоре. При этом стоимость Работ, определенная договором, не корректируется.

13.3. Сроки начала и окончания Работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, которое становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

**14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением, которое с момента его подписания Сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет (или возмещает) сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, то расходы на экспертизу несут обе стороны поровну.

14.3. По настоящему Договору обязателен претензионный порядок урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить другой Стороне мотивированный и обоснованный ответ заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения претензии. Если Сторонами не будет достигнуто соглашение, то споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Мурманской области.

**15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

15.1. Информация о факте заключения, о его изменении и прекращении, содержании Договора, информация о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, полученные в связи с исполнением обязательств по Договору, сведения, в отношении которых их обладателем установлен режим коммерческой тайны, относятся к конфиденциальным сведениям.

15.2. Каждая из Сторон обязуется не разглашать третьим лицам сведения, указанные в п. 15.1 Договора, за исключением случаев, определенных законодательством, без предварительного письменного согласия другой Стороны, а также принимать все меры, необходимые для охраны информации от несанкционированного доступа третьих лиц.

15.3. Информация, указанная в п. 15.1 Договора, может быть раскрыта по официальному запросу органа государственной власти или суда в случаях, когда исполнение такого запроса в соответствии с законодательством является обязательным для Стороны, которой он адресован.

15.4. Информация, указанная в п. 15.1 Договора, может быть раскрыта юридическим и финансовым консультантам, а также аудиторам любой из Сторон при условии обеспечения указанными лицами режима конфиденциальности полученной информации.

15.5. В случае нарушения режима конфиденциальности информации (пункты 15.1 - 15.4 Договора) Сторона, допустившая такое нарушение, обязана возместить другой Стороне в полном объеме все причиненные этим убытки, в том числе убытки, причиненные последующим разглашением информации третьими лицами.

**16. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ**

16.1. Каждая из Сторон заверяет, что на момент заключения настоящего Договора:

16.1.1. она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора;

16.1.2. у нее не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию;

16.1.3. она получила и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также ею соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора;

16.1.4. заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм ее учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к ней, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;

16.1.5. в отношении нее не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных либо направленных на инициирование процедуры банкротства, а также на момент заключения Договора в отношении нее не начаты процедуры ликвидации;

16.1.6. полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны;

16.1.7. заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ею каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;

16.1.8. отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;

16.1.9. обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке;

16.1.10. вся информация и документы, предоставленные ею другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора.

16.2. Настоящим Подрядчик подтверждает отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и подобных обязательных платежей.

16.3. Настоящим Подрядчик заверяет, что на момент заключения настоящего Договора он ознакомлен с комплаенс-политикой и политикой противодействия коррупции ­­­­Заказчика (актуальные версии размещены на внешнем сайте Заказчика), разделяет предусмотренные ими принципы, правила и стандарты взаимоотношений с физическими лицами, организациями, органами власти.

Подрядчикобязуется по запросу Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней предоставлять документы и иную информацию, подтверждающую соблюдение Подрядчикомпринципов, правил и стандартов, указанных в абзаце первом настоящего пункта Договора

16.4. Если какое-либо из указанных в пунктах 16.1. - 16.3. Договора заверений, а также какое-либо из заверений, данных после заключения Договора, оказалось недостоверным, то Сторона, которая при заключении Договора или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения, обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью заверений*.*

16.5. Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Подрядчик заверяет Заказчика, что:

16.5.1. он обладает в необходимом объеме правами, в том числе интеллектуальными правами, в отношении предоставляемых при выполнении Работ материалов, изделий, конструкций, механизмов и оборудования, предоставляемые материалы, изделия, конструкции, механизмы и оборудование, в том числе входящие в их состав результаты интеллектуальной деятельности, не являются контрафактными/фальсифицированными и Подрядчик обладает правами на их распространение;

16.5.2. выполнение обязательств по настоящему Договору и передача Заказчику результата Работ и его использование не нарушает и не будет нарушать исключительных прав третьих лиц. В состав результата Работ включены все лицензии и разрешения, необходимые для эксплуатации Заказчиком Объекта, его технического обслуживания и ремонта, реконструкции или модернизации;

16.5.3. является добросовестным налогоплательщиком и соблюдает положения законодательства о налогах и сборах в объеме заверений, предусмотренных Приложением №3 к Договору;

16.5.4. не будет использовать при выполнении обязательств по настоящему Договору объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц;

16.5.5. предоставленные при выполнении Работ материалы, изделия, конструкции, механизмы и оборудование не являются предметом спора, в отношении них или прав на них не заключено каких-либо иных сделок и не имеется иных обременений (арест и др.), препятствующих надлежащему исполнению настоящего Договора, правомерному использованию Заказчиком.

16.6. В случае нарушения заверений, предусмотренных пунктом 16.5. настоящего Договора, со стороны Подрядчика Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, а Подрядчик обязан возместить Заказчику в полном объеме все убытки, понесенные Заказчиком вследствие нарушения Подрядчиком указанных заверений и/или допущенных Подрядчиком нарушений (в том числе налогового законодательства).

16.7. Стороны признают, что при заключении Договора они полагались на заверения, содержащиеся в настоящем разделе Договора, достоверность которых имеет существенное значение для Сторон.

Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, данные другой Стороной, имеющие для нее существенное значение, вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке.

Все заверения, содержащиеся в настоящем Договоре, являются заверениями об обстоятельствах, данными в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ.

16.8. Настоящим Подрядчик заверяет, что на момент заключения настоящего Договора в отношении него, его аффилированных лиц и конечных бенефициаров не действуют какие-либо международные санкции. В случае нарушения данного заверения со Стороны Подрядчика, Заказчик («Не нарушившая Сторона») имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, а Нарушившая Сторона обязуется возместить Заказчику в полном объеме все убытки, вызванные таким нарушением.

**17. ВОЗМЕЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ (в смысле ст. 406.1 ГК РФ)**

17.1. Подрядчик обязуется возместить имущественные потери Заказчика, возникшие при наступлении следующих обстоятельств (не связанных с нарушением Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором):

17.1.1. предъявления налоговыми органами требований к Заказчику об уплате сумм налогов, пени, штрафов, отказа налоговыми органами Заказчику в налоговых вычетах по НДС по итогам налоговых проверок по основаниям, связанным с неполнотой, недостоверностью и противоречивостью документов (сведений), полученных от Подрядчика, а также в связи с привлечением Подрядчиком контрагентов без проявления должной степени осмотрительности и осторожности, обладающих признаками «фирм-однодневок» в том понимании, в каком этот термин используется судебной практикой и налоговыми органами, в том числе, в связи с привлечением Подрядчиком контрагентов, не обладающих признаками действующих организаций.

17.2. Подрядчик обязуется возместить Заказчику все возникшие у него потери, вызванные обстоятельствами, указанными в п.17.1. Договора.

17.3. Размер потерь, связанных с претензиями государственных органов, определяется на основании соответствующих актов государственных органов (решений, постановлений, предписаний, требований и др.) и/или судебных актов, вступивших в законную силу.

Подрядчик возмещает имущественные потери Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Заказчика письма с требованием о возмещении таких потерь. К письму Заказчика прилагаются документы, подтверждающие, что Заказчик понёс имущественные потери, или что имущественные потери с неизбежностью будут понесены Заказчиком в будущем. Это могут быть копии актов государственных органов (решения, постановления, предписания, требования и др.), копии платежных поручений, копии вступивших в законную силу судебных актов, иные документы.

**18. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

18.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо необоснованных преимуществ или достижения иных неправомерных целей, в том числе не совершают действия, квалифицируемые применимым правом как нарушающие законодательство о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иные подобные нормы.

В случае возникновения у одной из Сторон («Инициирующая Сторона») подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной («Опровергающая Сторона»), Инициирующая Сторона обязуется уведомить Опровергающую Сторону в письменной форме, направив в ее адрес уведомление о нарушениях. После направления уведомления о нарушениях Инициирующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части, затронутой такими нарушениями, до получения от Опровергающей Стороны подтверждения отсутствия нарушений. Такое подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления уведомления о нарушениях Инициирующей Стороной.

В уведомлении о нарушениях Инициирующая Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Опровергающей Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

18.2. В случае достоверно установленных Инициирующей Стороной нарушений установленных обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 18.1. Договора действий Опровергающей Стороной и/или неполучения Инициирующей Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения отсутствия нарушений Инициирующая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, затронутой такими нарушениями, направив письменное уведомление о расторжении. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. Инициирующая Сторона вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого расторжения.

18.3. Ни при каких обстоятельствах Стороны в рамках настоящего Договора не обязаны совершать какие-либо действия, равно как и воздерживаться от совершения каких-либо действий, если соответствующая Сторона добросовестно считает, что совершение или отказ от совершения указанных действий приведет к нарушению ею требований применимого законодательства о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иных подобных норм.

**19. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ**

19.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «31» марта 2025 года включительно*,* за исключением данных Сторонами заверений и ответственности за их нарушение и раздела 17 настоящего Договора, положения которых действуют в течение трех лет после года, в котором были выполнены Работы в полном объёме по Договору.

19.2. Окончание срока действия Договора не прекращает обязательства Сторон по Договору, если Стороны не выполнили их в течение срока действия Договора, в том числе не прекращает обязательства Подрядчика по выполнению предусмотренных Договором Работ в полном объёме и гарантийных обязательств Подрядчика.

19.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены письменно и подписаны обеими Сторонами Договора.

19.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случаях:

а) возбуждения дела в суде о несостоятельности (банкротстве) Подрядчика;

б) задержки Подрядчиком начала Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, независящим от Заказчика;

в) несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление некачественно выполненных Работ влечет задержку монтажа более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

г) в любое время до сдачи результата Работы;

д) в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных или недостоверных сведений о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешений /лицензий/ допусках на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком, и другой информации об обстоятельствах, имеющих существенное значение в отношении настоящего Договора;

е) привлечения Подрядчиком или его субподрядчиками к работам по настоящему Договору неквалифицированного и/или неодобренного Заказчиком персонала;

ё) нарушениеПодрядчиком или его субподрядчиками требований охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности и промышленной безопасности.

19.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

- финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки (три и более раз подряд) оплаты за выполненные Работы более чем на 90 (девяносто) календарных дней;

- остановки Заказчиком работ по причинам, независящим от Подрядчика, на срок, превышающий 90 (девяносто) календарных дней;

- внесения Заказчиком изменений в техническую документацию, увеличивающую стоимость работ более 30% от согласованной договорной цены;

19.6.Уведомление об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора должно быть оформлено в письменном виде и направлено второй Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении или с даты получения Стороной уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, в зависимости от того какая из дат наступит позже.

19.7. Стороны установили, что в случае, если почтовая корреспонденция с уведомлением об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора вернулась отправителю ввиду истечения срока хранения, выбытия адресата, отказа в получении корреспонденции или по иной причине, не зависящей от отправителя, то уведомление считается доставленным, а Договор расторгнутым с момента возврата почтовой корреспонденции.

19.8. В случае прекращения Договора до приемки Заказчиком результата Работ, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе потребовать передать ему результаты незавершенной Работы и компенсировать Подрядчику произведенные затраты (издержки, расходы) на выполненную часть работы на основании и по цене подтверждающих документов.

**20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

20.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьему лицу, осуществлять передачу Договора (одновременную передачу Стороной всех прав и обязанностей по Договору третьему лицу) без письменного согласия другой Стороны.

В случае, если Подрядчик нарушит условия настоящего пункта, и без предварительного согласия Заказчика совершит уступку прав требования, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10% от общей суммы уступленного денежного требования.

20.2. Залог прав по настоящему Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

20.3. Любое уведомление по настоящему Договору, за исключением указанного в п.9.4. настоящего Договора, дается в письменной форме в виде заказного письма с уведомлением получателя по его адресу, указанному в разделе «Реквизиты и подписи Сторон»; уведомление считается врученным (данным) на 6 (шестой) календарный день после отправления заказного письма с уведомлением по почте.

20.4. Договор регулируется законодательством Российской Федерации и представляет собой исчерпывающее соглашение между Сторонами. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему и соглашения, переписка, гарантийные письма, протоколы о намерениях, касающиеся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

20.5. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации, регламентирующими условия выполнения подряда.

20.6. В случае изменения реквизитов (почтовых адресов, телефонов, в том числе адресов электронной почты, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (адрес места нахождения, ИНН, КПП, ОКВЭД и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 3 (трёх) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагополучных последствий.

20.7. Настоящий Договор заключен в форме электронного документа и подписан усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Договора.

20.8. Дополнительные соглашения к Договору могут быть заключены в форме электронного документа и подписаны усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон. В случае оформления Дополнительных соглашений к Договору на бумажном носителе, указанные документы подписываются уполномоченными должностными лицами Сторон собственноручно, скрепляются печатями Сторон. Использование аналога собственноручной подписи (факсимиле) не допускается. Несоблюдение требований настоящего пункта Договора влечет недействительность указанных документов.

20.9. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие документы:

Приложение № 1 - Техническое задание Заказчика;

Приложение № 2 - Форма акта приема-передачи;

Приложение № 3 - Заверение о добросовестности Исполнителя как налогоплательщика;

Приложение № 4 - Требования Заказчика в области производственной безопасности.

**21. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **Акционерное общество «Мурманский морской торговый порт»**  **(АО «ММТП»)** | **Подрядчик:** |
| Юридический адрес: 183024, г. Мурманск,  Портовый пр., д. 22  ИНН: 5190400349 КПП: 519001001  БИК: 044525823  Р/с: 407 028 102 000 000 176 90  БАНК ГПБ (АО) г. Москва  К/с: 301 018 102 000 000 008 23  ОКВЭД: 52.24  Адрес эл. почты: office@portmurmansk.ru |  |
|  |  |

Приложение № 1

к Договору подряда № ММТП

**Техническое задание Заказчика**

**на выполнение монтажных работ систем проецирования пешеходных переходов и опасных зон на территории АО «ММТП»**

Приложение № 2

к Договору подряда № ММТП

ФОРМА

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

**№ \_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, передает, а \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, принимает в соответствии с условиями договора №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, следующие оказанные услуги:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Какие-либо претензии относительно количества и качества выполненных работ у Заказчика к Подрядчику отсутствуют.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

|  |  |
| --- | --- |
| Принял | Передал |
| От Заказчика  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | От Подрядчика  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Приложение № 3

к Договору подряда № ММТП

**Заверение о добросовестности Подрядчика как налогоплательщика и соблюдении положений законодательства о налогах и сборах**

1. **Подрядчик,**  подписывая настоящее Приложение, в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяет, что он являлся и является добросовестным налогоплательщиком, исполняющим в должной мере обязанности, предусмотренные законодательством о налогах и сборах, а также гарантирует достоверность следующих обстоятельств, включая, но не ограничиваясь:

* Своевременное составление и предоставление контролирующим органам достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности, основанной на принципах:
* Недопущения искажения фактов хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика
* Недопущения совершения сделок (операций), основной целью которых являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога
* Заключение сделок (совершения операций), обязательства по которым исполняются лицом, являющимся стороной договора, заключенного **Подрядчиком** как налогоплательщиком, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону
* Своевременное и полное исчисление и уплату налоговых платежей;
* Проявление должной осмотрительности при выборе контрагентов;
* Недопущение фиктивного документооборота при отсутствии реальных хозяйственных отношений;
* Недопущение создания видимых хозяйственных операций для завышения налоговых вычетов по НДС и расходов по налогу на прибыль организаций;
* Обязательства по Договору исполняются/будут исполняться непосредственно **Подрядчиком**;
* Целью заключения **Подрядчиком Договора** и исполнения обязательств по Договору не является неуплата (неполная уплата) или зачет (возврат) суммы налога;
* Отсутствуют какие-либо ограничения полномочий у лиц, подписавших Договор со стороны **Подрядчиком** в соответствии с законодательством и (или) внутренними нормативными документами **Подрядчиком.**
* Документы, подлежащие подписанию со стороны **Подрядчика** в рамках исполнения обязательств по Договору (счета-фактуры, товарные накладные и любые иные финансовые и/или первичные документы) собственноручно или с применением усиленной квалифицированной электронной подписи подписываются уполномоченными лицами;
* **Подрядчик** (его работники), взаимозависимые, аффилированные, юридически, экономически и иным образом подконтрольные лица и лица, входящие с ним в одну группу лиц, а также контрагенты **Подрядчика**, не являются лицами, взаимозависимыми, аффилированными с **Заказчиком** (его работниками), юридически, экономически и иным образом подконтрольными **Заказчику** (его работникам) и лицами, входящими с **Заказчиком** (его работниками) в одну группу лиц, и не имеют конфликта интересов с **Заказчиком** (его работниками), **Заказчик** (его работники) не имеют возможности влиять, не влияют и не будут влиять на условия и результат экономической деятельности **Подрядчика** и его контрагентов, манипулировать условиями, сроками и порядком осуществления расчетов по сделкам (операциям), искусственно создавать условия для использования налоговых преференций.

1. **Подрядчик** обязуется предпринять все необходимые действия для соблюдения предоставляемых в п.1 заверений в период всего срока действия Договора.
2. Стороны подтверждают, что целью заключения между **Заказчиком** и **Подрядчиком** Договора и Приложений/Дополнительных соглашений к нему, являющихся неотъемлемой его частью, является обеспечение хозяйственной, коммерческой деятельности **Заказчика**.

*Подтверждение статуса добросовестного налогоплательщика*

1. В целях соблюдения требований действующего Налогового законодательства РФ, в соответствии с пп.2 п.2 ст.54.1 Налогового Кодекса РФ **Подрядчик** обязуется:
   1. Одновременно с подписанием настоящего Приложения предоставить информацию о наличии необходимых ресурсов для исполнения обязательств по Договору в формате, согласованном Сторонами в Приложении № А к настоящему Приложению.
   2. В случае привлечения для исполнения обязательств по Договору иных третьих лиц предоставлять **Заказчику** информацию о них с указанием:

* наименования и ИНН привлеченного юридического лица/индивидуального предпринимателя,
* наименования, даты и номера договора, заключенного между **Подрядчик**ом и привлеченным им юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем,
* информацию о проверке **Подрядчиком** наличия трудовых и материальных ресурсов у привлекаемых третьих лиц для выполнения обязательств по заключаемому Договору.
* иную информацию, предусмотренную пунктом 1.2. Договора.

Информация, перечисленная в пункте 4.2 настоящего Приложения, может быть предоставлена **Подрядчиком** следующим образом:

* путем заполнения пункта 14 таблицы Формы, указанной в Приложении № А к настоящему Приложению одновременно с подписанием Договора, в случае если **Подрядчик**  на момент его подписания располагает необходимой информацией, либо
* путем заполнения Приложения по форме, приведенной в Приложении № Б к настоящему Приложению в момент подписания каждого из Дополнительных соглашений/Приложений к Договору в случае, если конкретные условия взаимодействия Сторон согласовываются в указанных документах, либо
* путем непосредственного указания информации о фактическом субподрядчике, обладающим необходимыми ресурсами для исполнения обязательств, в Договоре/Дополнительных соглашениях/Приложениях к Договору.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/  М.П. | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/  М.П. |

Приложение № А

к приложению № 3 к Договору подряда № ММТП

ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О НАЛИЧИИ РЕСУРСОВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ (далее – «Форма»)

Предоставляя информацию в рамках настоящего Приложения **Подрядчик**  уведомляет **Заказчика** о следующих обстоятельствах исполнения обязательств по Договору, подтверждающих факт исполнения указанных обязательств силами **Подрядчика**, как Стороны Договора, либо лицом, которому обязательство по исполнению обязательств по Договору передано **Подрядчиком** по соответствующему Договору в рамках действующего законодательства.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер п/п | Тип информации в отношении **Подрядчика** | Информация |
| 1 | Наименование **Подрядчика** |  |
| 2 | ИНН |  |
| 3 | Юридический адрес |  |
| 4 | Среднесписочная численность на дату заполнения Формы |  |
| 5 | Наличие обособленных подразделений |  |
| 6 | Предмет договора (тип услуг/работ) |  |
| 7 | Наличие складских помещений (собственные/арендованные с указанием наименование и ИНН Хранителя/Складского оператора, если применимо)\* |  |
| 8 | Наличие собственного транспорта (указать количество и тип (легковые/грузовые)\* |  |
| 9 | Наличие заключенных договоров с транспортными/транспортно-экспедиторскими организациями (указать наименование организации и ИНН), работы которые будут использоваться в рамках исполнения обязательств по Договору\* |  |
| 10 | Наличие недвижимого имущества в собственности (адрес) |  |
| 11 | Сведения об арендованном недвижимом имуществе (адрес, наименование и ИНН Арендодателя) |  |
| 12 | Наличие собственных производственных мощностей (адрес, тип)\* |  |
| 13 | Наличие собственного персонала, квалификация которого и численность которого позволяет исполнять обязательства по договору |  |
| 14 | В случае отсутствия иных собственных ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по договору, не указанных в пунктах выше предоставить следующую информацию:   * Вид обязательств, исполняемых третьей стороной * Наименование третьей стороны, ИНН и основание, в силу которого обязательства по исполнению сделки по Договору исполняются третьей стороной |  |

\*Данные поля заполняются в случае необходимости наличия ресурсов для выполнения обязательств по Договору и по состоянию на дату подписания настоящего Приложения

* Подписывая настоящую Форму **Подрядчик** подтверждает, что в случае привлечения им для исполнения обязательств по договору иных третьих лиц, не упомянутых при заполнении настоящего Приложения, а также в случае изменения информации, указанной в настоящей Форме, влияющей на подтверждение обстоятельств, указанных в пп.2 п.2 ст.54.1 НК РФ, он обязуется уведомить об этом **Заказчика** посредством направления официального информационного письма, составленного в произвольной форме с указанием вида обязательств, переданных третьей стороне в рамках заключенных договоров, а также с указанием наименования, ИНН такой третьей стороны и основания, в силу которого обязательства данной третьей стороне переданы.

Форма согласована

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/  М.П. | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/  М.П. |

Приложение № Б

к приложению № 3 к Договору подряда № ММТП- от «» 2024 г.

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРИВЛЕКАЕМЫХ РЕСУРСАХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ/ПРИЛОЖЕНИЮ/ДОГОВОРУ (далее – «Форма»)

Предоставляя информацию в рамках настоящего Приложения **Подрядчик** уведомляет **Заказчика** о следующих привлекаемых ресурсах для исполнения обязательств по Приложению/Дополнительному соглашению к Договору №\_\_ от \_\_\_\_\_ г.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер п/п | Тип информации в отношении **Подрядчика** | Информация |
| 1 | * Вид обязательств, исполняемых третьей стороной * Наименование третьей стороны, ИНН и основание, в силу которого обязательства по исполнению сделки по Договору/Приложению/Дополнительному соглашению исполняются третьей стороной |  |

* Подписывая настоящую Форму **Подрядчик**  обязуется: по требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие должную осмотрительность при выборе субподрядчика; предоставить достоверную информацию о привлекаемом персонале субподрядчика для включения в заявку о получении пропуска
* Подписывая настоящую Форму **Подрядчик** подтверждает, что в случае привлечения им для исполнения обязательств по Приложению/Дополнительному соглашению/Договору иных третьих лиц, не упомянутых при заполнении настоящего Приложения, а также в случае изменения информации, указанной в настоящей Форме, влияющей на подтверждение обстоятельств, указанных в пп.2 п.2 ст.54.1 НК РФ, он обязуется уведомить об этом **Заказчика** посредством направления официального информационного письма, составленного в произвольной форме с указанием вида обязательств, переданных третьей стороне в рамках заключенных договоров, а также с указанием наименования, ИНН такой третьей стороны и основания, в силу которого обязательства данной третьей стороне переданы.

В случае несоблюдения **Подрядчиком** обязательств по предоставлению информации о третьих лицах **Заказчик**  имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора.

Форма согласована:

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/  М.П. | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/  М.П. |

Приложение № 4

к Договору подряда № ММТП- от «» 2024 г.

**ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

# Область применения.

* 1. Требования Заказчика в области производственной безопасности к договорам (далее – Требования) применяются к договорам на производство строительных, монтажных, пусконаладочных работ, работ по реконструкции, капитальному ремонту зданий, сооружений и иных объектов инфраструктуры, а также других аналогичных работ договоров оказания услуг.
  2. Настоящие Требования определяют общие подходы к взаимодействию Заказчика и Подрядчика в вопросах производственной безопасности.
  3. В случае, если у Заказчика уже разработана и применяется процедура, определяющая требования к Подрядчику при производстве работ, настоящие Требования применяются в части не противоречащей действующим положениям.
  4. При выполнении специфических видов работ дополнительные требования безопасности, которые не изложены в полной мере в настоящих Требованиях, но которые Подрядчик обязан выполнять, могут формулироваться в мероприятиях при оформлении акта-допуска, закрепляться дополнительными соглашениями к Договору, либо вносятся в виде Дополнений к Требованиям.

# Термины, определения, толкования, сокращения.

* 1. **Производственная безопасность** (далее – ПБ) - промышленная безопасность, охрана труда, охрана здоровья, пожарная безопасность, транспортная безопасность, экологическая безопасность, чрезвычайные ситуации, гражданская оборона.
  2. **Подрядчик** (исполнитель, поставщик, перевозчик, экспедитор и т.п.) - юридические лица, индивидуальные предприниматели, связанные с Заказчиком договорными отношениями в рамках выполнения работ, указанных в п. 1.1.
  3. **Третьи лица** (субподрядчики, соисполнители) - юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, привлекаемые Подрядчиком для исполнения своих обязательств по Договору. Отсутствие документального оформления отношений между Подрядчиком/субподрядчиком и привлеченными для выполнения работ физическими лицами не может являться основанием неприменимости к таким лицам условий настоящих Требований и освобождения подрядчика/субподрядчика от соответствующей ответственности.
  4. **Территория Заказчика** (объекты) - внутренние помещения, находящиеся в зданиях, сооружениях, сами здания и сооружения, а также дороги, площадки, как используемые, так и не используемые в деятельности Заказчика, земельные участки, автостоянки, въезды, проходы к объектам, контрольно-пропускные пункты, а также иные территории, принадлежащие Заказчику, на которых Подрядчик или привлеченные им третьи лица присутствуют при выполнении обязательств по Договору.
  5. **Средства индивидуальной защиты** (СИЗ) – средства, используемые работником для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнений. СИЗ включают в себя специальную одежду, специальную обувь, изолирующие костюмы, средства защиты органов дыхания, рук, головы, лица, органов слуха, глаз, а также различные предохранительные приспособления.

# Общие положения.

* 1. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, включая трудовое законодательство, законодательство о недрах, о природных и минеральных ресурсах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ, в том числе настоящие Требования, внутренние нормативно методические документы, локальные нормативные акты, стандарты, регламенты и инструкции Заказчика, исполнение которых обязательно на территории (объектах) Заказчика, а также обеспечить соблюдение изложенных требований привлекаемыми третьими лицами.
  2. Заказчик, в свою очередь, обязуется своевременно и полном объёме информировать Подрядчика о:
* существующих требованиях безопасности, изложенных во внутренних документах Заказчика (Стандартах, Методических указаниях, Регламентах, Инструкциях, Положениях и т.п.) - к Договору должен прилагаться исчерпывающий перечень ЛНА, а также обеспечен доступ к документам, требования которых Подрядчик обязан соблюдать;
* вредных и опасных факторах на местах производства работ.
  1. В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц, Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними Договоры условия, предусмотренные настоящими Требованиями, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика, Подрядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами.
  2. Подрядчик и привлекаемые им третьи лица обязаны до начала работ обеспечить проведение, документирование и ознакомление работников с результатами оценки рисков в области ПБ в соответствии с локально-нормативными актами Заказчика.
  3. Подрядчик и привлекаемые им третьи лица обязаны своевременно проводить специальную оценку условий труда. По запросу Заказчика Подрядчик предоставляет необходимую документацию, подтверждающую ее проведение, а также выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
  4. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика предоставлять на рассмотрение последнего информацию о квалификации, образовании и опыте работы своих работников и работников третьих лиц, занимающих ключевые должности в области ПБ, задействованных в выполнении работ по Договору.
  5. Подрядчик принимает на себя ответственность, в том числе финансовую, за соблюдение своими работниками, а также работниками привлекаемых третьих лиц требований в области ПБ при выполнении работ на территории Заказчика.
  6. Если объект (территория) может быть разделен на два и более смежных участков, то для производства работ могут быть определены два и более Подрядчика, при этом на выполнение работ каждому Подрядчику Заказчиком оформляется отдельный акт-допуск.
  7. Разграничение зон ответственности между Заказчиком и Подрядчиком в вопросах ПБ устанавливается соответствующим локальным нормативным актом Сторон с учетом настоящих Требований.

# Требования к Подрядчику и привлекаемым третьим лицам в области ПБ.

# Обучение, инструктажи, проверка знаний.

* + 1. Весь персонал Подрядчика, прибывающий впервые для выполнения работ на объекты Заказчика, должен пройти вводный инструктаж по охране труда, противопожарный инструктаж у специально уполномоченных для этого лиц Заказчика. Подрядчик не вправе допускать к выполнению работ своих работников и привлекаемых третьих лиц, не прошедших указанные инструктажи.
    2. Подрядчик обязан организовать прохождение обучения работников, привлекаемых для исполнения Договора (с учетом профессии и выполняемой ими работы) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Заказчика по обучению, аттестации, инструктажам и проверке знаний персонала в области ПБ.
    3. Работники Подрядчика и привлекаемые им третьи лица обязаны иметь документы в области ПБ (удостоверения, копии протоколов, сертификаты, свидетельства и т.п.), необходимые для осуществления работ по Договору. Необходимость работникам Подрядчика или привлекаемых им третьих лиц иметь документы при себе определяется внутренними локальными документами Заказчика, если обязательность их ношения не определена законодательством Российской Федерации в области ПБ.
    4. Подрядчик должен предъявить по первому требованию уполномоченного представителя Заказчика графики проведения обучения, аттестации и проверки знаний в области ПБ, документы, подтверждающие проведение обучения, проверок знаний, аттестаций в области ПБ, в частности, при проведении работ на высоте, газоопасных, огневых, ремонтных работ, работ с использованием подъемных механизмов, транспортных средств, земляных, сварочных работ, работ в электроустановках и иных видов работ.
    5. Подрядчик и привлекаемые им третьи лица должны обеспечить наличие и ведение на объекте работ актуальной документации в области ПБ в соответствии с требованиями действующего законодательства (инструкции по охране труда по профессиям и видам работ, программы инструктажей, перечень работ повышенной опасности и пр.).
    6. Подрядчик и привлекаемые им третьи лица обязаны не допускать, отстранять, а при необходимости удалять с территории Заказчика любого работника Подрядчика или привлекаемого им третьего лица за несоответствие его квалификации выполняемым должностным/профессиональным обязанностям, отсутствие документов, подтверждающих прохождение необходимого обучения, инструктажей и аттестации (проверки знаний) в области ПБ.

# Медосмотры и медицинское обеспечение.

* + 1. Подрядчик и привлекаемые им третьи лица обязаны не допускать своих работников, имеющих медицинские противопоказания к выполнению работ либо не имеющих медицинского заключения на допуск к определенному виду работ.
    2. Подрядчик и привлекаемые им третьи лица должны обеспечить:
* проведение предварительного и периодического медицинских осмотров всему персоналу, выполняющему работы на объектах Заказчика (с учетом профессии и выполняемой ими работы), в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в части организации и проведения обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
* прохождение предвахтового медицинского осмотра всем персоналом при вахтовом методе работы;
* прохождение обязательного психиатрического освидетельствования работникам, осуществляющим деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающих в условиях повышенной опасности;
* наличие обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессионального заболевания, у всего персонала, включая собственный персонал Подрядчика и персонал привлекаемых третьих лиц;
* обучение всех работников рабочих специальностей Подрядчика и привлекаемых третьих лиц навыкам оказания первой помощи;
* наличие укомплектованного фельдшерского или врачебного здравпункта (медпункта) и дежурного санитарного транспорта на удаленных от основной социальной инфраструктуры объектах Заказчика с предоставлением документов, подтверждающих профпригодность медицинского работника (здравпункта/медпункта), при суммарной численности персонала Подрядчика и (или) привлекаемых третьих лиц от 50 и более человек или заключение Договора с лечебным учреждением на оказание оперативной медицинской помощи;
* наличие плана экстренного медицинского реагирования (ПЭМР), согласованного с Заказчиком до начала выполнения работ. В ПЭМР должны быть детально оговорены все условия оказания медицинской помощи на месте проведения работ и способы экстренной медицинской эвакуации больного/пострадавшего с места проведения работ до медицинского учреждения соответствующего уровня;
* для работников, деятельность которых в рамках Договора связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, коммунальным и бытовым обслуживанием, а также иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, наличие надлежаще оформленных медицинских книжек перед проведением работ;
* проведение регулярного предсменного (предрейсового, послерейсового) медицинского осмотра своего персонала, а также персонала привлекаемых третьих лиц, задействованных при выполнении работ по Договору, и принятие мер по недопущению (отстранению) от работы лиц, не прошедших указанные осмотры или в результате которых выявлены противопоказания к выполнения тех или иных работ. Отказ персонала Подрядчика и привлекаемых им третьих лиц от прохождения медицинского осмотра расценивается как нарушение режима труда и отдыха, установленного на территории Заказчика.

# Употребление алкоголя, наркотиков и иных токсических веществ.

* + 1. Подрядчик обязан:
* проводить с работниками и привлекаемыми третьими лицами инструктажи в части запрета употребления алкоголя, наркотических, психотропных или иных токсических средств, их провоза и хранения, и неотвратимости ответственности за его нарушение.
* обеспечить прохождение работниками Подрядчика процедуры предварительного контроля трезвости с целью выявления признаков алкогольного опьянения при проходе через контрольно-пропускные пункты (КПП) территории Заказчика, оборудованные системой алкотестирования. Прохождению процедуры предварительного контроля трезвости с целью выявления признаков алкогольного опьянения подлежат все работники Подрядчика, проходящие для выполнения Работ на территорию Заказчика, согласно порядку, предусмотренному Положением Заказчика для проведения процедуры предварительного контроля трезвости на КПП территории Заказчика, с которым работники Заказчика должны быть ознакомлены до выполнения работ на объектах Заказчика.
* не допускать к работе (отстранять от работы) персонал в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, приняв все меры для удаления нарушителя с территории Заказчика.
* не допускать употребление, пронос, провоз и нахождение на месте производства работ и в местах проживания персонала (в том числе привлекаемых третьих лиц) алкогольсодержащих напитков, наркотических или иных токсических веществ, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности.
  + 1. В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на место производства работ и к месту проживания персонала.
    2. При обнаружении у работников Подрядчика и привлекаемых им третьих лиц алкоголя, наркотических, психотропных или иных токсических средств указанные запрещенные вещества подлежат изъятию.
    3. Каждый случай употребления наркотиков, психотропных или иных токсических веществ должны быть зафиксированы и подтверждены медицинским заключением и/или иными доказательствами. В случае выявления лиц, предположительно находящихся в состоянии наркотического, психотропного или токсического опьянения, об этом составляется акт. В акте фиксируется согласие лица на проведение медицинского освидетельствования или отказ от такового. Акт подписывается сотрудником(ами) охранной организации и/или медицинским работником и/или работником(ами) Заказчика или представителем Подрядчика. Общее количество лиц, подписавших акт, должно быть не менее двух. Лицо, в отношении которого составляется акт, необходимо ознакомить с актом под роспись. В случае отказа такого лица от подписи, подтверждающей ознакомление с актом, содержание акта зачитывается такому лицу вслух, отказ в ознакомлении фиксируется в акте соответствующей записью. Лица, подписавшие акт, также проставляют свои подписи в подтверждение записи об отказе лица ознакомиться с актом. Одновременно с составлением акта информация о выявленном факте появления работника в состоянии наркотического, психотропного или токсического опьянения, сообщается Подрядчику по телефону, указанному в Договоре. Отказ лица от прохождения медицинского освидетельствования, зафиксированный в акте, является основанием для предъявления Подрядчику соответствующей претензии и требования уплаты штрафа. У лица, в отношении которого составлен соответствующий акт, изымается пропуск, предпринимаются меры по его удалению с территории Объекта. В дальнейшем такие лица на территорию Объекта не допускаются, пропуск им блокируется.
    4. Допускается в качестве дополнительных доказательств, подтверждающих нахождение работника в состоянии опьянения, использовать фото и видео материалы, объяснения сотрудников Заказчика, сотрудников охранной организации, медицинских работников, письменные объяснения персонала Подрядчика.

# Профилактика и борьба с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Осуществляется в соответствии с Дополнением №1 к настоящим Требованиям.

# Обеспечение и применение СИЗ.

* + 1. Подрядчик обязан обеспечить наличие у всех работников и иных лиц, привлекаемых для исполнения Договора, сертифицированных, исправных СИЗ, смывающих и обезвреживающих средств (далее - СиОС).
    2. Номенклатура и количество выдаваемых СИЗ и СиОС должны соответствовать нормам, установленным законодательством Российской Федерации, учитывать вредные и/или опасные производственные факторы и результаты оценки рисков при выполнении работ по Договору, время года, климатический пояс и т.д.
    3. По требованию Заказчика Подрядчиком должны быть предоставлены утвержденные работодателем Нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; личные карточки учета выдачи СИЗ; личные карточки учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств; сертификаты и декларации соответствия СИЗ; инструкции по эксплуатации СИЗ завода-изготовителя.
    4. Подрядчик и привлекаемые им третьи лица обеспечивают правильное применение работниками СИЗ во время проведения работ или нахождения на территории Заказчика, за исключением зон, в которых применение СИЗ не является обязательным по решению Заказчика.
    5. Подрядчик и привлекаемые им третьи лица гарантируют соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации по обеспечению ухода за СИЗ и их хранением, своевременному осуществлению химчистки, стирки, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживанию, обеспыливанию, сушки СИЗ, а также ремонту и замене СИЗ.
    6. Работники Подрядчика и привлекаемые им третьи лица, во время проведения работ или нахождения на территории Заказчика (за исключением зон, в которых применение спецодежды и СИЗ не является обязательным) должны применять (если это не установлено нормами):
* спецодежду с логотипом и названием своей организации, со световозвращающими полосами;
* защитную обувь с металлическим или композитным подноском;
* каску защитную с подбородочным ремнем и логотипом своей организации;
* средства защиты глаз, лица (защитные очки, защитные щитки) и рук (перчатки).
  + 1. При нахождении в зоне работ с повышенным уровнем шума дополнительно - беруши или наушники с креплением на каску защитную.
    2. При выполнении работ на высоте дополнительно:
* системы защиты от падения с высоты, соответствующие характеру работ с учетом запаса высоты и опасных факторов;
* средства спасения и эвакуации работника в случае его зависания.
  + 1. При выполнении сварочных работ (нахождении в зоне работ) дополнительно:
* спецодежду из огнестойких тканей или с огнезащитной пропиткой с логотипом и названием своей организации, со световозвращающими полосами;
* краги термостойкие;
* щиток сварщика лицевой с креплением на каску.
  + 1. При выполнении работ (нахождении в зоне работ) с использованием ручных или стационарно закрепленных шлифовальных машин (например, углошлифовальная машина, заточные станки), других искрообразующих инструментов, водо- и абразивоструйного оборудования дополнительно - полнолицевые защитные щитки с креплением на каску.
    2. При выполнении работ в замкнутых пространствах дополнительно:
* изолирующие СИЗОД;
* страховочную привязь с сигнально-спасательной веревкой.
  + 1. При выполнении работ, связанных с наличием пыли или аэрозоли в воздухе рабочей зоны дополнительно - респиратор противоаэрозольный либо маску со сменными фильтрами, обеспечивающими защиту.
    2. При выполнении работ, во время которых имеется или не исключена возможность поступления на место проведения работ вредных паров, газов и других веществ, способных вызвать оказание вредного воздействия на организм человека дополнительно - противогаз фильтрующий либо изолирующий (исходя из возможностей защиты от вредных веществ).
    3. При выполнении работ с едкими химическими веществами дополнительно:
* спецодежду для защиты от растворов кислот и щелочей с логотипом своей организации;
* фартук защитный;
* щиток защитный лицевой;
* очки закрытого типа;
* перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей.
  + 1. При выполнении работ в электроустановках дополнительно:
* галоши (боты) диэлектрические;
* перчатки диэлектрические;
* спецодежду для защиты от электродуги;
* каску защитную для защиты от электродуги с логотипом своей организации;
* щиток с креплением на каску для защиты от электродуги.
  + 1. При выполнении работ в местах движения транспорта, а также при выполнении стропальных работ дополнительно - жилет сигнальный.
    2. Дополнительные условия применения СИЗ и СиОС, необходимые при выполнении работ по Договору, в том числе не упомянутых выше, но требующие особого внимания, устанавливаются в соответствии с п. 1.4 настоящих Требований.
    3. СИЗ работников Подрядчика либо привлекаемых им третьих лиц должны применяться в соответствии с инструкциями по эксплуатации завода-изготовителя. Маркировка СИЗ должна быть читаема. СИЗ с истекшим сроком эксплуатации или при наличии износа не применяются и должны быть удалены с территории Заказчика.
    4. Спецодежда работников Подрядчика либо привлекаемых им третьих лиц должна быть застегнута на все пуговицы, либо на всю длину молнии, не допуская свисающих концов, заворачивания брюк и рукавов.
    5. Применение перчаток работниками Подрядчиком либо привлекаемых им третьих лиц при работе на станках запрещено.

# Автотранспортные средства (далее - ТС).

* + 1. Все наземные ТС Подрядчика, используемые для исполнения работ по Договору, должны быть оборудованы следующими устройствами:
* ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров, если их установка предусмотрена конструкцией транспортного средства;
* в зимний период - зимними шинами на всех колесах ТС (для категорий M1 и N1 — легковых автомобилей и небольших восьмиместных автобусов);
* видеорегистраторами для фиксации нарушений ПДД;
* исправными средствами защиты (искрогасителями, устройствами для снятия статического электричества и т.п.) на ТС или объектах, где обязательно их использование. В отношении ТС искрогасители должны устанавливаться на автомобиль в качестве внешнего прибора (визуально определяться), вне зависимости от того, что искрогаситель предусмотрен заводом-изготовителем (внутренней конструкцией автомобиля);
* автомобильной аптечкой, знаком аварийной остановки, необходимым количеством огнетушителей, противооткатными упорами, светоотражающими жилетами, спасательными жилетами (при работе на ледовых переправах) и другими необходимыми СИЗ и средствами безопасности.
  + 1. Подрядчик обязан организовать:
* работу по безопасности дорожного движения в соответствии с установленными требованиями;
* контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения;
* контрольные осмотры транспортных средств перед выездом на трассу/маршрут перед началом работ.
  + 1. Подрядчик обязан обеспечить:
* соблюдение режима труда и отдыха водителями в соответствии с установленными требованиями;
* допуск водителей, имеющих соответствующую квалификацию, и необходимые разрешительные документы для управления конкретной категорией ТС в соответствии с установленными требованиями;
* проведение регулярного технического обслуживания транспортных средств, не реже утвержденных заводом-изготовителем, и выпуск на линию технически исправных ТС;
* предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей; эксплуатацию и применение транспортных средств по их назначению в соответствии с требованиями завода-изготовителя;
* соблюдение скоростного режима;
* движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на объекте Заказчика (при наличии).

# Оборудование, материалы, рабочие места.

* + 1. Подрядчик и привлекаемые им третьи лица обязаны обеспечить технически исправное состояние машин, инструмента, оснастки и иного оборудования, используемого для исполнения Договора.
    2. Размещение оборудования на месте исполнения Договора заранее согласовывается с представителем Заказчика.
    3. Подрядчик обязан предоставить Заказчику гигиенические сертификаты на используемые материалы, сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности применяемой продукции до начала их использования на территории Заказчика.
    4. На месте производства работ по Договору Подрядчик обязан обеспечить предупреждение и защиту людей от контакта с вредными и опасными производственными факторами, связанными с исполнением Договора (воздействие опасных веществ, падение в результате подскальзывания/спотыкания, падение с высоты, падение предметов, поражение электрическим током и т.д.), при необходимости установить ограждения, знаки безопасности и обеспечить освещение.
    5. При наличии снега/наледи на путях передвижения на территории Заказчика Подрядчик обязан обеспечить применение специальных противоскользящих устройств на обувь (ледоходы, снегоступы) своими работниками и работниками привлекаемых им третьих лиц.
    6. В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения простоев в ходе выполнения работ, Подрядчиком и привлекаемыми им третьими лицами должны применяться исправные технологическое оборудование, приборы, инструменты, материалы, средства защиты и т.п. надлежащего качества, отвечающие требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющие паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
    7. Использование Подрядчиком и привлекаемыми им третьими лицами оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации, правил по охране труда, норм и правил в области промышленной и пожарной безопасности, экологической безопасности, иных требований действующего законодательства Российской Федерации.
    8. Все оборудование, используемое Подрядчиком и привлекаемыми им третьими лицами, должно быть пригодно к использованию и поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.
    9. Эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие, сигнальные приспособления и приборы), а также с превышением рабочих параметров выше паспортных запрещается.
    10. При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности оно должно быть выведено из эксплуатации. Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешается после устранения выявленных недостатков.
    11. Подрядчик несет ответственность за эксплуатацию всего оборудования, в том числе и оборудования привлекаемых им третьих лиц, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
    12. При выполнении Подрядчиком работ на опасных производственных объектах (далее - ОПО) в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», обязательно соблюдение требований соответствующих Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.
    13. Работы повышенной опасности (газоопасные, огневые, земляные, в замкнутых пространствах, на высоте и т.д.) выполняются по нарядам-допускам, в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области ПБ.
    14. Применение грузоподъемных машин и механизмов, подъемных сооружений допускается при условии своевременного прохождения частичного и полного технического освидетельствования (ЧТО, ПТО), не истекшего срока эксплуатации, регистрации в органах Ростехнадзора (если требуется), при наличии оформленных паспортов и заполненных вахтенных журналов.
    15. Применяемые средства подмащивания должны представлять собой пространственную универсальную каркасную конструкцию, выполненную из унифицированных модульных элементов, должны быть совместимы с другими системами временных конструкций и соответствовать паспорту завода-изготовителя, иметь паспорт, содержащий инструкцию по монтажу, информацию о материальном исполнении деталей, а также схемы по монтажу-демонтажу средств подмащивания.
    16. Площадки средств подмащивания должны иметь заводские ограждения, исключающие возможность падения людей и различных предметов. Высота перил ограждения должна быть не менее 1,1 м. Высота отбортовочного элемента (бортового ограждения настила) должна быть не менее 0,15 м.
    17. Средства подмащивания должны быть обеспечены молниезащитой. Металлические леса должны быть заземлены. При установке на открытом воздухе металлические и деревянные леса должны быть оборудованы грозозащитными устройствами.
    18. Подрядчик и привлекаемые им третьи лица обязаны обеспечить выполнение работ только при наличии согласованной организационно-технологической документации на строительное производство работ (включая Проект производства работ (ППР), ознакомление исполнителей работ, а также соблюдение всех требований, содержащихся в ППР и иной организационно-технологической документацией на строительное производство.

# Пожарная безопасность.

* + 1. Подрядчик обеспечивает на объектах производства работ по Договору соблюдение требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Заказчика.
    2. Подрядчик разрабатывает всю необходимую распорядительную документацию в целях исключения возникновения пожаров и ущерба от них, а также соблюдения противопожарного режима.
    3. Территория, здания, сооружения, участки, оборудование и иные объекты защиты, выделенные Подрядчику для производства работ, должны содержаться в чистоте. Горючие отходы, мусор, разливы нефтепродуктов и т.п. должны своевременно убираться.
    4. Размещение легковоспламеняющихся и горючих веществ на рабочем месте допускается в объеме, не превышающем сменной потребности. Тару из-под горючих веществ необходимо хранить в специально отведенных местах, согласованных с Заказчиком.
    5. Подрядчик на внешней стороне собственных (используемых) производственных и складских зданий и помещений вывешивает обозначение категории производства по взрывопожароопасности, ФИО ответственного за пожарную безопасность и номер вызова телефона пожарной охраны.
    6. Подрядчик должен обеспечить обучение всего персонала (включая привлекаемых им третьих лиц) мерам пожарной безопасности.
    7. Подрядчик разрабатывает и утверждает инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с Правилами противопожарного режима Российский Федерации.
    8. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов Подрядчик обеспечивает соблюдение проектных решений, требований Правил противопожарного режима Российской Федерации (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности, размещения оборудования и иных предметов).
    9. К эвакуационным выходам и местам размещения пожарного оборудования Подрядчик обеспечивает постоянный свободный проход.
    10. Подрядчик обеспечивает на отведенных в пользование участках, объектах размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено». Курение на объектах разрешается только в специально отведенных местах, определенных Заказчиком.
    11. Подрядчик эксплуатирует и применяет только исправное электрооборудование заводского исполнения. Электронагревательные приборы эксплуатируются только при наличии тепловой защиты.
    12. Подрядчик обеспечивает объекты сертифицированными в установленном порядке первичными средствами пожаротушения в количестве, соответствующем требованиям пожарной безопасности.
    13. В случае пожара, обнаружения признаков пожара (дым, искры, тление, пламя и т.д.) или наступления событий, способствующих возникновению пожара, Подрядчик немедленно информирует Заказчика в порядке, установленном Заказчиком.
    14. Все процессы производства Подрядчик проводит в соответствии с регламентами, утверждёнными правилам и другой нормативно-технической документацией, а оборудование должно соответствовать конструкторской документации.
    15. Подрядчик обеспечивает возможность беспрепятственного проезда (подъезда) пожарно-спасательных подразделений к зданиям, сооружениям и иным объектам защиты.

# Правила внутреннего распорядка и безопасного поведения.

* + 1. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение всеми работниками и иными лицами, привлекаемыми для исполнения Договора, правил поведения, запретов и требований, определенных Трудовым кодексом Российской Федерации, а также правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами Заказчика.
    2. В целях исключения (минимизации) рисков возникновения происшествий (несчастные случаи, аварии, пожары и т.п.), исключения опасных действий со стороны персонала, способных привести к наступлению тяжких последствий, Подрядчику и привлекаемым им третьим лицам при выполнении работ на территории Заказчика, запрещается:
* осуществлять проход/проезд на территорию/с территории Заказчика в неустановленных местах, в установленных местах минуя системы контроля и управления доступом, без личного пропуска (либо без документа, заменяющего личный пропуск);
* хищение, попытка хищения с территории Заказчика товарно-материальных ценностей, оборудования, готовой продукции;
* осуществлять пронос/провоз огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ, травматических и газовых пистолетов, баллончиков без соответствующего согласования, независимо от наличия разрешительных документов;
* внесение не санкционированных изменений в материальный пропуск (в том числе вкладыш), личный пропуск, пропуск на транспортное средство, либо в документы, заменяющие личный пропуск;
* пронос на территорию Заказчика веществ (в т.ч. лекарственных средств), вызывающих алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение;
* появляться на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, употреблять на территории Заказчика спиртные напитки или наркотические вещества;
* курить на территории Заказчика вне специально отведённых мест;
* находиться на производственных участках без применения предусмотренных средств индивидуальной защиты;
* входить в опасную зону работающего оборудования, движущихся машин и механизмов не санкционировано или без специального разрешения;
* проводить работы повышенной опасности без наряда – допуска;
* не пристёгиваться ремнями безопасности (если транспортное средство ими оборудовано) в движущемся автотранспорте;
* скрывать информацию о нарушениях правил безопасного поведения, о произошедших авариях, пожарах, загораниях, инцидентах, фактах производственного травматизма, фактах нарушения технологических режимов и потенциально опасных для жизни и здоровья персонала и посетителей происшествиях;
* пользоваться мобильными телефонами при управлении машинами, оборудованием.
  + 1. При выделении Заказчиком вахтовых городков, общежитий или иных помещений для проживания работников Подрядчика и привлекаемых им лиц обязаны соблюдать правила проживания, установленные Заказчиком.
    2. Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом и привлекаемыми третьими лицами Правил дорожного движения Российской Федерации на территории Заказчика и в иных местах выполнения работ по Договору.
    3. Подрядчик обязан информировать водителей транспортных средств о запрете:
* нарушать требования Правил дорожного движения Российской Федерации, дорожных знаков, указателей, дорожной разметки, схемы маршрутов движения и остановок;
* превышать скорость движения, установленную на территории Заказчика;
* входить и въезжать внутрь производственных подразделений без СИЗ и сопровождения представителей Заказчика;
* находиться в опасной зоне, внутри кабины и кузова (контейнера) во время выполнения погрузо-разгрузочных работ грузоподъемными механизмами, за исключением случаев и при соблюдении необходимых мер безопасности, предусмотренных федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности. Заказчик вправе не проводить погрузо-разгрузочные работы, в случае невыполнения данного требования водителем транспортного средства;
* начинать движение транспортного средства в случае выявления фактов ненадёжного крепления и размещения груза;
* ставить транспортное средство на бордюрах, травяных газонах, перед воротами производственного подразделения, на ж/д путях и ж/д переездах, на перекрёстках автодорог, в производственных и других помещениях (за исключением технологической необходимости), у стен зданий и сооружений, а также других специально не отведённых для этого местах;
* оставлять транспортное средство в производственных помещениях без разрешения представителя Заказчика и с работающим двигателем;
* не предъявлять по требованию уполномоченных представителей Заказчика документы на перевозимый груз.
  + 1. Подрядчик обязан обеспечить корректное поведение своих работников и работников третьих лиц, не допускать угроз, оскорблений и иных проявлений агрессии по отношению к работникам Заказчика и сотрудникам, обеспечивающим контроль соблюдения требований Заказчика в области ПБ.

# Экологическая безопасность и охрана окружающей среды.

* + 1. Подрядчик принимает все установленные требования, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения работ. Обязанности Подрядчика включают в себя, помимо прочего, предотвращение причинения неудобств третьим лицам и загрязнения окружающей среды оборудованием и материалами Подрядчика и привлекаемых им третьих лиц, а также охрану диких животных, дикоросов, ручьев, рек, дорог, мостов и соседней недвижимости.
    2. Во избежание неоднозначности толкования все отходы, образующиеся в ходе работ по Договору, являются собственностью Подрядчика.
    3. Подрядчик и привлекаемые им третьи лица обязаны обеспечить соблюдение требований в области обращения с отходами производства и потребления и санитарно-эпидемиологических требований по обращению с отходами, включая следующие требования:
* обеспечить наличие паспортов отходов 1-4 класса опасности при выполнении контрактуемого вида услуг;
* обеспечить специальное обучение и аттестацию по обращению с отходами лиц, допущенных к обращению с отходами;
* обеспечить наличие достаточного количества герметичных контейнеров, имеющих идентификационные надписи, а также (при необходимости) площадок, обустроенных в соответствии с установленными требованиями, для раздельного накопления и/или сбора отходов производства и потребления;
* организовать сбор, транспортирование с территории Заказчика и передачу всех образующихся в результате выполнения работ по Договору отходов специализированным лицензированным организациям в соответствии с действующей разрешительной документацией по обращению с отходами Подрядчика и специализированной лицензированной организации. Факт передачи отходов в целях сбора, транспортирования, обработки, обезвреживания, утилизации, размещения должен быть подтвержден соответствующей отчетной документацией (отвесные талоны, акты приема-передачи, товарно-транспортные накладные, акты выполненных работ и другие). По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копию Договора и лицензии организации, принимающей отходы для конечного обращения. Объект размещения отходов, на который Подрядчик передает отходы для размещения (захоронения) должен быть включен в Государственный реестр объектов размещения отходов;
* не допускать несанкционированного накопления и складирования отходов на территории Заказчика;
* по окончании выполнения работ по Договору, до подписания Акта приемки выполненных работ со стороны Заказчика, обеспечить вывоз с объекта всего собственного оборудования и техники, излишков материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений, удаление с объектов всех отходов производства и потребления, в том числе твердых и жидких отходов, а также пустых контейнеров для накопления и сбора отходов и оставляет после себя Объект и площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.
  + 1. Подрядчик и привлекаемые им третьи лица обязаны не допускать незаконной рубки или повреждения лесных насаждений, порчи земель. Подрядчик обязан не допускать передвижение работников и транспорта Подрядчика и привлекаемых им третьих лиц вне автомобильных дорог на территории, не затронутой действием Договора.
    2. Подрядчик и привлекаемые им третьи лица обязаны обеспечить соблюдение правил санитарной и пожарной безопасности в лесах.
    3. Подрядчик и привлекаемые им третьи лица обязаны обеспечить соблюдение правил охраны водных объектов и правил водопользования, в том числе не допускать слив в системы водоотведения агрессивных химических веществ, растворов нефтепродуктов и других загрязняющие веществ. При аварийных разливах, просыпаниях и сбросах загрязняющих веществ принять все действенные меры по недопущению попадания загрязненных стоков в системы водоотведения и очистные сооружения.
    4. Подрядчик и привлекаемые третьи лица обязаны обеспечить соблюдение требований по охране недр, оформить при необходимости лицензию на пользование недрами, а также обеспечить соблюдение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами.
    5. Подрядчик обязан не допускать сжигание любых отходов и материалов на территории Заказчика своими работниками или работниками привлекаемых Подрядчиком третьих лиц.
    6. Подрядчик и привлекаемые третьи лица обязаны не допускать загрязнение территории Заказчика нефтепродуктами, агрессивными веществами, растворами и иными веществами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду, включая отходы от мойки автотранспорта, равно, как осуществление мойки автотранспорта и/или специальной техники на территории Заказчика. Подрядчик и привлекаемые им третьи лица обязан обеспечить мойку автотранспорта и/или специальной техники вне территории Заказчика.
    7. При выполнении работ (самостоятельно или с привлечением привлекаемых Подрядчиком третьих лиц) Подрядчик при любых обстоятельствах:
* выполняет и соблюдает требования всех законодательных и нормативных актов, регулирующих деятельность по обращению с отходами, выбросам в атмосферный воздух, сбросам загрязняющих веществ в окружающую среду, физическим факторам воздействия на окружающую среду, охране водных объектов, недр, земельных и лесных ресурсов, охране растительности и животного мира;
* выполняет и соблюдает требования исходно-разрешительной и проектной документации, обосновывающей осуществление воздействия на окружающую среду;
* вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
* принимает меры к минимизации количества образуемых отходов и вовлечению их в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья;
* несет ответственность за обеспечение приемлемых с точки зрения охраны окружающей среды погрузки-разгрузки, переработки, транспортировки и утилизации собственных отходов в соответствии с вышеизложенными принципами, за исключением тех случаев, когда ответственность за их транспортировку и утилизацию возлагается на Заказчика.
  + 1. Подрядчик и привлекаемые им третьи лица обязаны незамедлительно принимать меры по недопущению нанесения вреда компонентам природной среды (земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле), возникшего в результате проведения работ или в случае аварии.
    2. В случае загрязнения окружающей среды Подрядчиком или привлеченными им третьими лицами, за свой счет Подрядчик обязан осуществить восстановление нарушенных при производстве работ компонентов природной среды, при этом возместить Заказчику все затраты, которые Заказчик понес на устранение этого загрязнения, возмещение ущерба окружающей среде, а также штрафов, уплаченных по искам / предписаниям государственных органов надзора и контроля.

# Организации питания, санитарно-бытовых условий.

* + 1. Подрядчик и привлекаемые им третьи лица обязаны обеспечить, как минимум, следующие санитарно-бытовые условия:
* наличие достаточного объема питьевой воды соответствующего качества, отвечающего санитарно-гигиеническим нормам, и имеющего подтверждение в органах санитарно-эпидемиологического контроля;
* создание условий для принятия пищи с достаточным количеством посадочных мест;
* наличие выделенных и оборудованных мест хранения продуктов, в том числе оборудованных холодильной техникой для хранения скоропортящихся продуктов;
* обеспечить условия для хранения и сушки одежды;
* организовать, при необходимости, централизованную химчистку и ремонт спецодежды;
* обеспечить условия для возможности поддержания санитарной чистоты тела работников (душевые кабины, умывальники, бани, сауны и пр.);
* наличие достаточного количества уборных (в том числе, утепленных для зимнего времени).

# Готовность к аварийным ситуациям.

* + 1. Подрядчик должен обеспечить наличие Планов действий в чрезвычайных ситуациях/Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО, Планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации применительно к контрактуемому виду работ, а также иных документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации в области ПБ.
    2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области ПБ Подрядчик и привлекаемые им третьи лица обязаны иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий.

# Информирование о происшествиях.

* + 1. Подрядчик и привлекаемые им третьи лица обязаны в порядке, установленном Заказчиком, информировать о всех происшедших несчастных случаях на производстве, авариях, пожарах, дорожно-транспортных происшествиях и иных чрезвычайных ситуациях при выполнении работ по Договору.
    2. Формат оповещения о происшествиях, их классификация устанавливаются локальными нормативными актами Заказчика.
    3. Подрядчик обязуется осуществлять все необходимые мероприятия по расследованию указанных происшествий в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и локально-нормативных актов Заказчика.
    4. Сокрытие Подрядчиком и привлекаемыми третьими лицами информации о происшествиях в области ПБ, либо уведомление о них с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия рассматривается как грубое нарушение требований ПБ и влечет наложение штрафных санкций в отношении Подрядчика.

# Документация и отчетность.

* + 1. Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчётным, Подрядчик обязан предоставлять Заказчику отчет о результатах своей работы в области ПБ, содержащую сведения, указанные в Дополнении №2 к Требованиям.

# Производственный контроль за соблюдением требований ПБ.

* + 1. Заказчик имеет право осуществлять проверки и аудиты проводимых работ Подрядчиком и привлекаемых им третьих лиц, производственных и бытовых баз, площадок, складов, помещений, транспортных средств и т.п., а также работников и документации Подрядчика и привлекаемых им третьих лиц на соответствие требованиям в области ПБ, включая проверку знаний работников Подрядчика и/или привлекаемых им третьих лиц.
    2. В случае выявления нарушений требований, Заказчик выдаёт Подрядчику соответствующий акт с указанием рекомендованных сроков устранения нарушений.
    3. При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников, а также являющихся предпосылками к возникновению аварий, инцидентов, пожаров и иных чрезвычайных ситуаций Заказчик вправе приостановить работы Подрядчика до устранения нарушений.
    4. В случае, если Подрядчик, в силу каких-либо причин не может устранить нарушения в рекомендованные сроки, то, совместно с Заказчиком, разрабатывается План по устранению нарушений с указанием согласованных сроков.
    5. Информацию об устранении нарушений и выполнении корректирующих мероприятий Подрядчик подаёт в составе ежемесячной отчётности согласно Дополнения №2 к Требованиям, если иное не оговаривается в акте.
    6. Подрядчик обязан остановить работы, которые, по мнению Заказчика, выполняются Подрядчиком и (или) привлекаемыми третьими лицами опасным способом, который создает непосредственную или потенциальную угрозу для сотрудников Заказчика, Подрядчика или привлекаемых третьих лиц, объектов, деловой репутации или окружающей среде.
    7. Если в таких обстоятельствах Заказчик требует от Подрядчика и (или) и привлекаемых им третьих лиц остановить работы, Заказчик не несет ответственности за последствия в виде потерь времени или дополнительных затрат. В возможно кратчайшие сроки после остановки работ Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с указанием причин остановки работ и с требованием к Подрядчику принять меры по снижению уровня всех рисков до возобновления данных работ.
    8. По согласованию с Заказчиком Подрядчик должен обеспечить в месте проведения работ на объекте необходимое количество специалистов в области ПБ (из расчета не менее 1 специалиста на 100 человек), при численности менее 100 работников, по согласованию с Заказчиком, наличие лица, ответственного за организацию работы в области ПБ, назначенное приказом по предприятию.

# Ответственность Подрядчика за нарушения в области ПБ.

* + 1. В зависимости от характера нарушения Подрядчик обязан обеспечить применение мер дисциплинарного воздействия к своим работникам или работникам привлекаемых им третьих лиц, совершивших нарушение в области ПБ, либо отстранить указанных работников от выполнения работ по настоящему Договору.
    2. Несоблюдение Подрядчиком и/или третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, настоящих Требований является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право требовать уплаты соответствующего штрафа или расторжения договора в одностороннем порядке.
    3. Перечень нарушений в области ПБ за которые накладываются штрафные санкции (далее – Перечень), а также размеры штрафных санкций определяются в зависимости от стоимости Договора, учитывают характер и продолжительность производства работ, тяжесть последствий, возможный ущерб, в том числе репутационный.
    4. Нарушения в области ПБ, выявление которых влечет безусловное наложение штрафных санкций, приведены в Дополнении № 3.
    5. Заказчик вправе потребовать оплаты штрафа, установленного за нарушения в области ПБ, в двойном и более размере в случае совершения Подрядчиком или третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, повторных нарушений.
    6. Штраф, наложенный на Заказчика государственными органами за нарушения производственной безопасности Подрядчиком подлежит оплате Подрядчиком.

# Дополнение № 1.

# Профилактика и борьба с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В целях противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) Заказчик, Подрядчик и привлекаемые им третьи лица (далее – Стороны) обязаны соблюдать настоящие требования при выполнении работ/услуг по Договору, в том числе в режиме внутренней вахты, предполагающей выполнение работ без ежедневного возвращения работников Подрядчика и привлекаемых им третьих лица к месту постоянного проживания.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, направленных на борьбу с распространением COVID-19; минимизации рисков остановки работ на территории Заказчика; обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия работников Сторон, нарушение и прекращение функционирования которого приведет к негативному изменению (разрушению), либо существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения, Стороны принимают, что применительно к исполнению Договора распространение COVID-19 не будет считаться обстоятельством непреодолимой силы в смысле, установленном пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, освобождающим Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

Подрядчик и привлекаемые им третьи лица соглашаются с тем, что обязуются соблюдать все требования политик и регламентов Заказчика в области противодействия распространению COVID-19 (далее – «Регламенты») в течение всего срока действия Договора при условии, что Подрядчик и привлекаемые им третьи лица будут ознакомлены с условиями Регламентов в срок, не превышающий десяти рабочих дней с момента утверждения соответствующего Регламента.

Подрядчик и привлекаемые им третьи лица обязаны обеспечить выполнение следующих мероприятий по выявлению и профилактике COVID-19:

* 1. Незамедлительное информирования Заказчика о фактах выявления заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 у работников Подрядчика, привлекаемых им третьих лиц и о контактных с ними лицах;
  2. Соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора, Минздрава, органов местного самоуправления и иных ведомств, осуществляющих выработку мер по профилактике и борьбе с распространением COVID-19;
  3. Допуск работников Подрядчика (в том числе работающих вахтовым методом) и привлекаемых третьих лиц, а также сторонних лиц, командированных работников на объекты Заказчика осуществляется при условии предоставления документов, подтверждающих наличие теста ПЦР с отрицательным результатом, сданного не ранее, чем за 72 часа до даты прибытия на объект или при наличии сертификата о вакцинации. При производстве работ по Договору свыше 3-х месяцев Подрядчик обеспечивает вакцинацию своего персонала и привлекаемых третьих лиц на уровне не ниже 60%;
  4. Применение «входного фильтра» перед началом рабочей смены с обязательным проведением термометрического контроля с последующим отстранением от работы сотрудников с признаками респираторных заболеваний;
  5. Наличие, как минимум, 10 дневного запаса одноразовых медицинских масок из расчета 3 маски на 1 работника в день;
  6. Применение работниками всех подразделений средств индивидуальной защиты (масок и перчаток);
  7. Организацию уборки помещений дезинфицирующими средствами; обработки всех контактные поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей мебели, оргтехники с периодичностью через каждые 4 часа в течение рабочего дня; проветривания помещений каждые 2 часа;
  8. Отстранение от работы или перевод на удаленную работу сотрудников из группы риска (лиц, старше 65 лет, сотрудников с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом, беременных женщин);
  9. Оборудование в местах общественного пользования, организованных Подрядчиком, умывальниками для мытья рук с мылом и дозаторами для обработки рук кожными антисептиками;
  10. Организацию посещения столовой коллективами цехов, участков, отделов при централизованном питании работников в строго определенное время по утвержденному графику. При отсутствии столовой - запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения, с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

В столовых, комнатах приема пищи:

* применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (защитные маски, респираторы), за исключением периода приема пищи за столом, специально отведенным для этого;
* размещение за столом осуществляется с учетом соблюдения дистанции 1,5 м; при невозможности выдержать дистанцию в 1,5 м за столом разрешается размещаться только по одному человеку (запрещается садиться за стол, за которым уже сидит работник);
* не предпринимать действий по сдвижению или перестановке столов/стульев.
  1. Социальную дистанцию не менее 1,5 м при организации рабочих мест;
  2. Проведение информационных мероприятий по безопасному поведению в условиях угрозы распространения COVID-19 посредством демонстрации тематических видеоматериалов, раздачи листовок, плакатов в местах массового скопления работников;
  3. Дезинфекционную обработку автотранспорта. Перед каждым выездом на линию проводить влажную уборку салона автомобиля с использованием моющих и дезинфицирующих средств;
  4. Установку приборов с функцией обеззараживания (рециркуляторов) на рабочих местах, в местах постоянного пребывания работников, пунктах приема пищи;
  5. Обеспечить наличие пункта оказания первой помощи при наличии на территории Заказчика персонала Подрядчика и привлекаемых им третьих в количестве более 200 чел.;
  6. Фельдшер или лицо ответственное, обученное оказанию первой помощи, должно осуществлять контроль исполнения указанных мероприятий, а также вести статистику по запросам Заказчика;
  7. При необходимости организации работы вахтовым методом выполнять рекомендации Роспотребнадзора, изложенные в действующей на момент исполнения работ редакции Методических рекомендаций - МР 3.1/2.2.0176/1-20 «Рекомендации по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», Изменения № 1 от 12.05.2021 в МР 3.1/2.2.0176/1-20 «Рекомендации по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», а именно:
* допускать к работе только работников с отрицательным тестом ПЦР (методом полимеразной цепной реакции) и наличием IgG, при этом достаточные уровни IgG должны находиться в диапазоне референсных значений (вычисляется в соответствии с инструкцией к тест-системе ИФА);
* обеспечить обсервацию всех вновь прибывающих работников в течение 14 календарных дней с момента их размещения – для работников с отрицательным тестом ПЦР (методом полимеразной цепной реакции) и отсутствием IgG;
* а также иные требования и рекомендации, которые могут содержаться в нормативно-правовых актах, замещающих или дополняющих акты, указанные выше, и принимаемых Роспотребнадзором или соответствующим уполномоченным государственным или муниципальным органом;
  1. В течении 3 (трех) дней с даты заключения Договора (Дополнительного соглашения) назначить своих COVID-координаторов и передать их контактные данные Заказчику с целью совместной организации мониторинга за проводимыми мероприятиями, оперативного сбора информации и предоставления консолидированных данных.

# Дополнение № 2.

# Форма отчета о результатах работы Подрядчика в области ПБ

**ОТЧЕТ** (форма)

**о результатах работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в области ПБ**

(наименование подрядной организации)

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Полное наименование и адрес предприятия (подрядчика/исполнителя) |  | |
| 2. Вид производимых работ на объектах Заказчика |  | |
| 3. Наименование объекта Заказчика |  | |
| 4. Срок выполнения работ по контракту (до 20\_\_ г.) |  | |
| 5. Наименование привлекаемых субподрядных организаций: |  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| 6. Среднесписочная численность работников:  - собственный персонал  - субподрядные организации |  | |
|  | |
| 7. Статистика происшествий  (с учетом привлекаемых субподрядных организаций) | | |
| 7.1. Несчастные случаи, связанные с производством в т.ч. | Отчетный период | С нарастающим итогом |
| 7.1.1. смертельные (случаев/человек) |  |  |
| 7.1.2. групповые (случаев/человек) |  |  |
| 7.1.3. с временной потерей трудоспособности (более одной рабочей смены), случаев/человек |  |  |
| 7.2. Количество микротравм |  |  |
| 7.3. Количество случаев по здоровью, чел:  - смертельные случаи;  - экстренная эвакуация по состоянию здоровья;  - экстренная помощь без эвакуации. |  |  |
| 7.4. Массовое инфекционное заболевание, кол-во/ человек |  |  |
| 7.5. Количество отработанных человеко-часов с учетом субподрядных организаций |  |  |
| 7.6. ДТП (количество), из них: |  |  |
| 7.6.1. Собственные транспортные средства (ТС) |  |  |
| 7.6.2. ТС субподрядных организаций |  |  |
| 7.6.3. Количество пострадавших в ДТП, чел, в т.ч.  - работники;  - третьи лица |  |  |
| 7.7. Пробег транспортных средств, млн. км. |  |  |
| 7.8. Количество инцидентов (в соотв. с ФЗ № 116) |  |  |
| 7.9. Количество аварий (в соотв. с ФЗ № 116) |  |  |
| 7.10. Количество пожаров/загораний |  |  |
| 7.11. Аварийные разливы, шт. |  |  |
| 7.12. Площадь загрязнения, Га |  |  |
| 7.13. Иное |  |  |
| 8. Профилактическая работа |  |  |
| 8.1. Количество проверок /аудитов по ПБ |  |  |
| 8.1.1. Количество выявленных нарушений за отчетный период, в том числе:  - во время проверок Заказчиком:  - во время собственных проверок: |  |  |
| 8.2. Количество проверок по ПБ надзорными органами ФОИВ |  |  |
| 8.2.1. Количество выявленных нарушений за отчетный период |  |  |
| 8.3. Количество приостановок ведения работ |  |  |
| 8.4. Количество в организации работников службы ОТ и ПБ |  |  |
| 8.5. Количество работников службы ОТ и ПБ на объекте производства работ в отчетном периоде |  |  |
| 8.6. Количество проверок состояния ПБ проведенных собственными силами подрядной организации |  |  |
| 8.7. Количество выявленных нарушений |  |  |
| 8.7.1 Электробезопасность, электроинструмент |  |  |
| 8.7.2 Работы на высоте |  |  |
| 8.7.3 Работы повышенной опасности |  |  |
| 8.7.4 Неприменение спецодежды и СИЗ |  |  |
| 8.7.5 Погрузо-разгрузочные работы, складирование материалов |  |  |
| 8.7.6 Приборы, оборудование, инструмент |  |  |
| 8.7.7 Состояние зданий и сооружений |  |  |
| 8.7.8 Рабочие места |  |  |
| 8.7.9 Медобслуживание, средства первой помощи |  |  |
| 8.7.10 Транспортная безопасность и БДД |  |  |
| 8.7.11 Экологическая безопасность |  |  |
| 8.7.12 Обращение с материалами |  |  |
| 8.7.13 Обращение с отходами |  |  |
| 8.7.14 Эксплуатация автотранспорта, строительной техники и оборудования |  |  |
| 8.7.15 Соблюдение технологического процесса |  |  |
| 8.7.16 Обеспечение санитарно-бытовых условий |  |  |
| 8.7.17 Наличие необходимых документов |  |  |
| 8.7.18 Работа с ПС (АГП, ГПМ, спецтехника) |  |  |
| 8.7.19 Оборудование работающее под избыточным давлением |  |  |
| 8.7.20 Пожарная безопасность |  |  |
| 8.7.21 ГОЧС |  |  |
| 8.7.22 Готовность к локализации и ликвидации аварийных ситуаций |  |  |
| 8.7.23 Обучение, проверки знаний, квалификационные требования, аттестации, допуски к работе |  |  |
| 8.7.24 Алкоголь, наркотики, токсические вещества |  |  |
| 8.7.25 Режим, охрана, дисциплина, трудовой распорядок |  |  |
| 8.7.26 Иные нарушения |  |  |
| 8.8 Дисциплинарные взыскания за нарушения ПБ |  |  |
| 8.8.1 замечания |  |  |
| 8.8.2 выговор |  |  |
| 8.8.3 увольнения |  |  |
| 8.8.4 штрафы (если применяются) |  |  |
| 8.9 Обучение/инструктажи |  |  |
| 8.9.1 Вводный инструктаж |  |  |
| 8.9.2 Проверки знаний по ОТ |  |  |
| 8.9.3 Аттестации по промышленной безопасности |  |  |
| 8.9.4 Пожарно-технический минимум |  |  |
| 8.10 Затраты на ПБ, тыс. руб. |  |  |
| 9 Количество устраненных нарушений |  |  |
| 9.1 По результатам проверок ФОИВ |  |  |
| 9.2 По результатам проверок Заказчика |  |  |
| 9.3 По результатам собственных проверок |  |  |
| 9.4 По результатам прочих проверок и аудитов |  |  |
| 10. Комментарии |  |  |
| Основные причины приостановки работ (при наличии): |  |  |
| Прочие комментарии: |  |  |

* Дата заполнения: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.
* Руководитель подрядной организации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (И.О. Фамилия) |

# Дополнение № 3.

# Перечень нарушений в области производственной безопасности, выявление которых

# влечет безусловное наложение штрафных санкций

| № п/п | Нарушение | Цена договора с учетом НДС, тыс. руб. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤100 | 100÷ 500 | 500÷ 2 000 | 2 000÷ 20 000 | 20 000÷ 50 000 | >50 000 |
| Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.) | | | | | |
| 1 | Нарушение требований нормативных актов (в т.ч. локальных нормативных актов) в области производственной безопасности (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Дополнения) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| 2 | Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, а также уничтожение или повреждение имущества Заказчика (независимо от титула владения) | 30 | 50 | 75 | 100 | 200 | 500 |
| 3 | Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 |
| 4 | Неисполнение в установленный срок предписаний Заказчика в области производственной безопасности | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 5 | Сокрытие Подрядчиком информации о происшествиях в области ПБ либо уведомление о них с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 6 | Непредставление, предоставление с просрочкой более 1 суток отчета (-тов), предусмотренных Договором | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| 7 | Инциденты, аварии на объектах энергохозяйства, приведшие к отключению энергопотребителей/повреждению энергооборудования, происшедшие по вине Подрядчика на объектах и лицензионных участках Заказчика | 50 | 75 | 200 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 8 | Инциденты, аварии на объектах энергохозяйства, не приведшие к отключению энергопотребителей, повреждению энергооборудования, происшедшие по вине Подрядчика на объектах и лицензионных участках Заказчика | 40 | 60 | 100 | 500 | 1000 | 1500 |
| 9 | Механическое повреждение наземных и/или подземных коммуникаций (в том числе трубопроводов, емкостей), приведшее к их разгерметизации, происшедшее по вине Подрядчика на объектах и лицензионных участках Заказчика | 40 | 60 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 10 | Механическое повреждение наземных и/или подземных коммуникаций (в том числе трубопроводов, емкостей), не приведшее к их разгерметизации, происшедшее по вине Подрядчика на объектах и лицензионных участках Заказчика | 30 | 50 | 100 | 300 | 400 | 500 |
| 11 | Выполнение работ работниками Подрядчика без разрешительных документов, согласованных Заказчиком (разрешение на производство работ, акт-допуск, наряд-допуск и др.) | 20 | 40 | 50 | 70 | 80 | 120 |
| 12 | Самовольное возобновление работ, выполнение которых было приостановлено представителем Заказчика | 10 | 30 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 13 | Нарушение требований по организации безопасного проведения работ (в том числе огневых и газоопасных) | 20 | 40 | 50 | 70 | 80 | 120 |
| 14 | Привлечение Подрядчиком для выполнения работ работников, не имеющих необходимую квалификацию, аттестацию (включая пожтехминимум), не прошедших инструктажа, не ознакомленных с инструкциями, содержащими требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологии, технологической дисциплины, отсутствие при себе необходимых удостоверений, равно как удостоверений с истекшим сроком действия. | 5 | 10 | 30 | 40 | 60 | 80 |
| 15 | Нарушение работником Подрядчика Правил дорожного движения, маршрута движения транспорта, передвижение по дорогам и подъездным путям, не указанным в «Схеме движения автомобильного транспорта», выданной Заказчиком | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 16 | Нарушения, указанные в пункте 15 настоящего Приложения, повлекшие уничтожение, повреждение объектов дорожного хозяйства (шлагбаумы, дорожные знаки и т.п.) или иного имущества Заказчика (независимо от титула принадлежности) | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 17 | Нарушения, указанные в пункте 15 настоящего Перечня, совершенные работником Подрядчика в состоянии алкогольного опьянения или повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека | 500, но не более суммы договора | | | | | |
| 18 | Нарушения, указанные в пункте 17 настоящего Приложения, повлекшие смерть человека | 1000, но не более суммы договора | | | | | |
| 19 | Выполнение работ с грубыми нарушениями требований нормативных актов, запрещающих их выполнение (например: проведение спускоподъемных операций с неисправным индикатором веса; проведение спускоподъемных операций с неисправным ограничителем высоты подъема талевого блока; отсутствие согласования с организацией эксплуатирующей ЛЭП; отсутствие или неисправность ограничителя рабочих движений для автоматического отключения механизмов подъема, поворота и выдвижения стрелы на безопасном расстоянии от крана до проводов ЛЭП; отсутствие таблички с обозначением рег. номера паспортной грузоподъемности, даты следующего ЧТО и ПТО; неисправные грузозахватные приспособления и другие) | 15 | 30 | 50 | 100 | 150 | 300 |
| 20 | Нарушение Подрядчиком требований природоохранного законодательства, в том числе законодательства об охране окружающей среды, об охране атмосферного воздуха, земельного, лесного, водного законодательства, законодательства о недрах (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Дополнения) | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 21 | Разлив опасных веществ (нефтепродуктов, горючих жидкостей, кислот, щелочей, иных опасных веществ) | 10 | 15 | 50 | 100 | 200 | 500 |
| 22 | Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 23 | Выполнение работ вахтой / бригадой/сменой, не укомплектованной полным составом | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 |
| 24 | Несоблюдение Подрядчиком экологических, санитарно-эпидемиологических и иных требований при сборе, накоплении, хранении, обезвреживании, транспортировке, захоронении отходов производства и потребления, а также требований к организации и содержанию мест временного накопления и хранения отходов | 10 | 20 | 60 | 100 | 150 | 250 |
| 25 | Самовольное снятие и/или перемещение плодородного слоя почвы, порча земель | 15 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 26 | Загрязнение ледяного покрова водных объектов, водоохранных зон, акватории водных объектов отходами производства и потребления и/или вредными веществами | 15 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 27 | Несоблюдение установленных требований при водозаборе из водных объектов либо сброс загрязненных вод (стоков) в водные объекты / на водосборные площади, несоблюдение требований к сбору и очистке сточных вод, условий договора на пользование водным объектом | 10 | 20 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| 28 | Невыполнение обязанностей по содержанию и уборке рабочей площадки и прилегающей непосредственно к ней территории | 10 | 20 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| 29 | Нахождение на объектах Заказчика бродячих животных, а также обнаружение у работников Подрядчика собак | 10 | 20 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| 30 | Необеспечение Подрядчиком рабочих мест работников:  – первичными средствами пожаротушения;  – средствами коллективной защиты;  – аптечками первой медицинской помощи;  – заземляющими устройствами;  – электроосвещением во взрывобезопасном исполнении;  – предупредительными знаками (плакатами, аншлагами и др.) | 10 | 20 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| 31 | Выполнение работ с неисправным и/или неиспытанным инструментом и/или неполное комплектование бригады необходимым инструментом и оборудованием | 10 | 20 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| 32 | Порча лесных насаждений, незаконная рубка лесов, лесных насаждений | 20 | 40 | 60 | 100 | 150 | 200 |
| 33 | Привлечение третьих лиц без предусмотренного договором предварительного письменного согласования с Заказчиком | 10 | 30 | 100 | 150 | 175 | 200 |
| 34 | Нарушение требований локальных нормативных актов Заказчика, обязанность соблюдения которых предусмотрена настоящим Договором (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения) | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 |
| 35 | Направление/допуск к производству работ на объектах и лицензионных участках Заказчика работников и/или транспорта Подрядчика без оформленных в установленном Заказчиком порядке пропусков либо с недействительным пропуском, передача личного пропуска другим лицам, допуск на объекты Заказчика по личному пропуску иных лиц | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| * 36 | * Пронос, провоз (включая попытку совершения указанных действий), хранение, распространение, транспортировка на территории Заказчика: * – взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих химически активных веществ, кроме случаев, санкционированных представителем Заказчика, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении; * – огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и с целью охоты (при предъявлении охотничьего билета, документов на оружие и разрешения на право охоты); * – запрещенных орудий лова рыбных запасов и дичи; * – иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов | * 15 | * 30 | * 50 | * 100 | * 150 | * 200 |
| 37 | Нахождение на объектах и лицензионных участках Заказчика работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (включая периоды междусменного отдыха). | 400, но не более суммы договора | | | | | |
| 38 | Пронос/провоз (включая попытку совершения указанных действия), хранение веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение. | 200, но не более суммы договора | | | | | |
| 39 | Привлечение к выполнению работ иностранных граждан, не имеющих регистрации по месту пребывания/месту жительства и (или) не имеющих разрешения на трудовую деятельность на территории Российской Федерации, а равно при отсутствии разрешения на привлечение иностранной рабочей силы | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 40 | Самовольное занятие земельных участков в границах землеотвода Заказчика | 10 | 20 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| 41 | Самовольная добыча ОПИ (в том числе песок, гравий, глина, торф, сапропель) в пределах землеотвода Заказчика | 15 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 42 | Самовольное подключение к сетям энергоснабжения Заказчика | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
| 43 | Нарушение требований пропускного и внутриобъектового режима Заказчика, (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения) | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 |
| 44 | Совершение работниками Подрядчика проноса (попытка провоза, проноса) на Объект или с Объекта товароматериальных ценностей (ТМЦ), горюче-смазочных материалов (ГСМ) без товаросопроводительных документов и/или по поддельным товаросопроводительным документам и/или по ненадлежащим образом оформленным товаросопроводительным документам | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 45 | Нарушение требований по обеспечению защищенности сотрудников (работников) Заказчика и его Контрагентов в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 | 15 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 46 | В случае если нарушение Подрядчиком/Исполнителем условий договора повлекло смерть работника (-ов) Подрядчика, Заказчика или третьего лица | 500, но не более суммы договора /Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения договора | | | | | |

Примечания:

1. Факт нарушения устанавливается актом, подписанным работником Заказчика, осуществляющим производственный контроль, либо третьим лицом, привлеченным Заказчиком для осуществления контроля (супервайзеры, лица осуществляющие технический надзор), и/или работниками предприятия, привлеченного для оказания охранных услуг, а также работником Подрядчика и/или представителем Подрядчика. Общее количество лиц, подписывающих акт, должно быть не менее двух человек.

В случае отказа работника Подрядчика от подписания акта, такой факт фиксируется в акте об отказе подписания и выявленных нарушениях и заверяется подписью свидетеля (-ей). Отказ работника Подрядчика от подписания акта не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, оформленный в соответствии с настоящим пунктом, является достаточным основанием для предъявления претензии и взыскания штрафа.

1. Кроме того, факт нарушения может быть подтвержден одним из следующих документов:

* актом-предписанием специалиста Заказчика, осуществляющего производственный контроль;
* актом расследования причин инцидента, составленного комиссией по расследованию причин инцидента Заказчика с участием представителей Подрядчика;
* соответствующим актом или предписанием контролирующих и надзорных органов.

1. Если одно нарушение попадает под несколько пунктов, то размер штрафа устанавливается по наибольшей сумме.
2. За каждое отдельное нарушение устанавливается штраф, нарушения не группируются для установления размера штрафа.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**М.П. М.П.**