ДОГОВОР ПОДРЯДА № ИК-23-49

на выполнение проектной и (или) иной документации

г. Екатеринбург                                                                                                       «16» мая 2023 года

Общество с ограниченной ответственностью _____________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора _____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ИНДАСТРИАЛ КОНСТРАКШН» (ООО «АЙКОНС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя директора по техническим вопросам Рипенбейна Марка Игоревича, действующего на основании Доверенности №3 от 16.01.2023г., с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик принимает на себя обязательство разработать по заданию Заказчика документацию и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

  - Наименование документации (проектная документация, сметная документация, рабочая документация, научно-техническая продукция и иная документация), наименование результата работ (заключение, отчет и др.), сроки выполнения работ, стоимость и условия оплаты работ, Стороны согласовывают в Приложениях №1 и №2, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

  - Научные, технические, экономические и другие требования к документации содержатся в Техническом Задании (Приложения №3, №4, №5), составляемом Заказчиком и являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

  - Подрядчик проинформирован, что результаты работ (документация) будут использованы Заказчиком при строительстве Административного здание на территории Индустриального парка «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» в п. Полеводство Чкаловского района. Кадастровый номер земельного участка 66:41:0513037:1801 (далее – Объект) и гарантирует, что документация, являющаяся результатом работ будет пригодна для использования по указанному назначению.

  - Перед заключением Договора Подрядчик ознакомился с существующей проектной документацией, текущим состоянием Объекта (на дату заключения Договора) и результатами инженерных изысканий.

2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Подрядчик обязуется:

    - выполнять работы в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложения №3, №4 и №5 к настоящему договору), исходными данными, договором и Приложениями к нему;

    - в случае, если действующим законодательством предусмотрена необходимость согласования документации с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления, и приложениями к настоящему договору не оговорено иное - участие Подрядчика в согласовании документации с указанными органами заключается в устранении замечаний к документации органов экспертиз, согласовывающих и заинтересованных организаций, выдавших технические условия и заключения, в согласованные с Заказчиком сроки;

    - передать Заказчику результат работ;

    - сообщать в течении одного рабочего дня по требованию Заказчика сведения о ходе исполнения настоящего договора и при необходимости предоставлять соответствующие документы (копии документов);

    - выполнять корректировку документации безвозмездно в сроки, установленные Заказчиком, если необходимость корректировки возникла по вине Подрядчика;

    - приостановить работу в течении одного рабочего дня, поставив об этом в известность Заказчика в десятидневный срок, если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы вследствие внешних, не зависящих от воли сторон, обстоятельств. В этом случае стороны обязаны в десятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, оформить двусторонний протокол и подписать Акт фактически выполненных работ, подлежащих оплате.

  - Подрядчик имеет право:

    - в случае недостаточности для выполнения работ предоставленных Заказчиком исходных данных и/или их неполноты, некорректности, а также, если в ходе выполнения работ для Подрядчика появится необходимость в предоставлении дополнительных исходных данных и информации (далее по тексту – данные) необходимых для выполнения работ в соответствии с законодательством, техническими нормами и правилами, Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда это стало ему известно, письменно уведомляет об этом Заказчика. Заказчик обязуется предоставить запрошенные данные в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления, либо направить Подрядчику письменный ответ с указанием сроков предоставления данных. Сроки выполнения работ в этом случае приостанавливаются, а общий срок выполнения работ продлевается на количество дней задержки предоставления данных, без заключения дополнительного соглашения;

    - при изменении, дополнении или корректировке ранее выданных Заказчиком исходных данных, дополнительная работа по исправлению уже выполненной документации осуществляется за счет Заказчика на основании дополнительного соглашения к настоящему договору;

    - в случае неисполнения Заказчиком обязательств по оплате (аванса,) Подрядчик вправе, по своему выбору:

- не приступать к работе без применения к нему каких-либо санкций;

- начатую работу приостановить до исполнения Заказчиком соответствующих обязательств. В случае такой приостановки срок выполнения работ увеличивается на соответствующее количество дней задержки предоставления Заказчиком, обусловленного договором исполнения обязательств;

- расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление за 10 календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически выполненные и принятые на момент расторжения работы в течение 5 (пяти) дней с момента получения от Подрядчика уведомления о расторжении договора;

    - выполнить работы досрочно.

  - Заказчик обязуется:

    - производить оплату в соответствии с условиями настоящего договора и приложениями к нему;

    - принять у Подрядчика результаты выполненных работ и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ;

    - содействовать Подрядчику при выполнении работ по договору (в том числе, но не ограничиваясь: обеспечивать представителям Подрядчика доступ на строительную площадку, к обследуемым конструкциям и иным объектам). В противном случае срок выполнения работ продлевается на срок такой задержки, являющейся вынужденной;

  - Заказчик имеет право:

    - в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3 ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ

  - Перечень работ, подлежащих выполнению и сдаче Подрядчиком Заказчику, определяется в Приложении №1 и Календарном плане (Приложении и №2) к настоящему договору.

  - Приемка работ осуществляется по завершению работ по соответствующему этапу, с приложением результата работ в соответствии с Приложением №1, Календарным планом (Приложение №2) и Техническим заданием (Приложения №3, №4, №5 к настоящему договору).

  - Подрядчик передает Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах.

  - Заказчик согласовывает и подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней.

  - Заказчик обязан в случае отказа от подписания Акта выполненных работ предоставить мотивированный отказ в срок 10 календарных дней с момента его получения или в тот же срок письменно.

  - На основании мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения.

  - Стороны подтверждают, что лица, подписывающие от их имени Акты сдачи-приемки выполненных (оказанных) услуг, должны быть надлежащим образом уполномочены на совершение подобных действий. В качестве подтверждения полномочий лиц, подписывающих Акты сдачи-приемки, Стороны предоставляют друг другу надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов (доверенностей, протоколов).

  - Подрядчик обязан выставить оригинал счета-фактуры со всеми необходимыми реквизитами не позднее 5 (пяти) дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки.

4 СТОИМОСТЬ РАБОТ И РАСЧЕТЫ СТОРОН

  - Стороны согласовывают стоимость работ в Приложении №1 к настоящему договору. Стоимость работ устанавливается в рублях. Изменение цены возможно по взаимному согласию Сторон путем подписания уполномоченными представителями Сторон соответствующего соглашения.

  - В случае, если Сторонами не согласованы иные условия, оплата производится путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.  Датой исполнения Заказчиком обязанности по оплате является день поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - При нарушении согласованных сроков оплаты, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1 % от суммы долга за каждый календарный день просрочки оплаты, но не более 25%.

  - В случае непредставления Подрядчиком результата работ более 5 (пяти) календарных дней с момента окончания срока выполнения работ, установленного договором, последний уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от суммы долга за каждый календарный день просрочки оплаты, но не более 25%.

  - Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

  - В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области. До обращения с иском в Арбитражный суд Сторона, чьи интересы нарушены, обязана предъявить претензию другой Стороне, на которую последний обязан ответить в 10-дневный срок с момента получения претензии. Претензия может быть направлена посредством электронной почты по адресу Стороны, указанному в настоящем договоре. В этом случае датой получения претензии считается день направления претензии по электронному адресу.

  - Подрядчик не несет ответственность за нарушение сроков выполнения работ в случае, если такая просрочка вызвана нарушением Заказчиком исполнения встречных обязательств (предоставление исходных данных в полном объеме, предусмотренная договором оплата).

  - Подрядчик не несет ответственности за недостатки Объекта, вызванные отступлением от разработанной им документации, ненадлежащим качеством выполненных строительно-монтажных работ или строительных материалов, нарушением обязательств иных контрагентов Заказчика.

  - Подрядчик несет ответственность за соответствие результата работ, в части разработанной Подрядчиком рабочей документации, проектных решений и гарантирует соответствие результата работ (рабочая документация, проектные решения) следующим требованиям:

- возможность строительства Объекта в соответствии с документацией;

- возможность эксплуатации Объекта по назначению в случае его строительства в соответствии с документацией;

-  соответствие документации ГрК РФ, СП, ГОСТ, иным общеобязательным нормативным актам..

5.8	Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причиненные ненадлежащим качеством работ, разработанной Подрядчиком рабочей документации, проектных решений, в течении 10 календарных дней с момента получения соответствующего письменного требования. К убыткам, предусмотренным настоящим пунктом относятся расходы Заказчика (строительно-монтажные работы выполненные по разработанной подрядчиком рабочей документации), понесенные на устранение недостатков Объекта и приведение его в соответствие с обязательными требованиями, корректировку и разработку новой документации, стоимость строительно-монтажных работ, выполненных на основании документации или с целью исправления проектных решений, содержащихся в документации, выплаченные Заказчиком штрафы и неустойки, а также иные виды убытков, предусмотренные гражданским законодательством РФ

6 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по договору, если такое неисполнение явилось прямым следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают: террористические акты, стихийные бедствия, военные действия любого характера, эмбарго, забастовки, беспорядки, мятежи, постановления и распоряжения государственных органов, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

- В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Сторона, для которой такие обстоятельства возникли, обязана в течение двух рабочих дней в письменной форме известить об этом другую Сторону. В дальнейшем, подтверждением факта наступления и периода действия форс-мажорных обстоятельств является документ, выданный уполномоченным органом.

- При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Стороны действуют из соображений минимизации возможных потерь и убытков.

- В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны обязаны провести переговоры с целью выявления приемлемых для них альтернативных способов исполнения условий Договора.

7 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

  - Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению Сторон, в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным настоящим договором, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством.

8 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Если на каком-либо этапе работы выясняется нецелесообразность дальнейшей разработки проекта вследствие внешних, не зависящих от Сторон обстоятельств, работа по договору может быть приостановлена с оформлением двухстороннего протокола и с подписанием Акта фактически выполненных работ, подлежащих оплате.

- Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность настоящего Договора в соответствии со ст. 727 ГК РФ. Созданная Подрядчиком по настоящему Договору документация не может быть передана Заказчиком третьим лицам без письменного согласия Подрядчика до ее оплаты Заказчиком, кроме органов Госэкспертизы.

- С момента заключения настоящего Договора все предшествовавшие его заключению переговоры, переписка, соглашения теряют силу, кроме тех случаев, когда это прямо не оговорено текстом настоящего Договора.

- Подрядчик имеет право разместить информацию о выполнении данной работы (наименование Заказчика, объекта и объем выполняемых работ (без указания стоимости работ)) на своем веб-сайте geotehs.ru.

- Любые изменения и дополнения к настоящему договору будут иметь силу, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

- Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- Неотъемлемой частью Договора подряда являются:

Приложение № 1.

Приложение № 2. Календарный план

Приложение № 3. Техническое задание на выполнение испытаний грунтов основания натурными сваями статической вдавливающей нагрузкой

Приложение № 4. Техническое задание на выполнение поверочных расчетов несущих строительных конструкций и грунтов основания

Приложение №5. Техническое задание на…

9 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК: ООО ___________ Юридический адрес: __________ Фактический адрес____________ ОГРН __________, ИНН ______ КПП ___________ _______________ БИК _______________ e-mail:_____________ тел. +7 ___________ ООО «АЙКОНС» 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23, офис 1407 ОГРН: 1096658016201 ИНН/КПП: 6658352316/668501001 р/с: 4070 2810 9620 9005 3171 к/с: 3010 1810 9000 0000 0795 Банк: ПАО КБ «УБРиР» БИК: 046577795 info@icons.group e-mail: info@icons.group тел. +7-922-194-20-74 Генеральный директор ООО ____________________» Заместитель директора по техническим вопросам ООО «АЙКОНС» (по доверенности №3 от 16.01.2023г.) ____________________ /___________/ ____________________ /Рипенбейн М.И./ |  |
| --- | --- |