- ДОГОВОР ПОДРЯДА  _______

г. Салават							                             	     _________________2017г.

Акционерное Общество «Салаватстекло» (АО «Салаватстекло»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Агуреева Сергея Алексеевича., действующий на основании Устава, и ________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», имеющее Свидетельство СРО ______________ года, в лице Директора __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили договор о следующем:

1.Предмет договора

1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя выполнение работ по ремонту ___________________, в дальнейшем именуемые «Работы» в порядке и на условиях оговоренных настоящим Договором.

1.2. Дополнительные объемы работ, не предусмотренные в п.1.1 настоящего договора, выполняются и оплачиваются  только после письменного согласования с «Заказчиком» и заключением дополнительного соглашения на эти объемы.

1.3. Сроки выполнения работ:

Начало 01.08.2017г.

Окончание 30.09.2017г.

2. Стоимость выполнения работ по договору

2.1. Стоимость работ и материалов определяются сметами:______________________

2.2 Общая стоимость работ по Договору составит _____________________.

3. Обязательства  «Заказчика»

3.1.   Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала производства Работ подготовить объект к Работе.

3.2.  Провести инструктаж «Подрядчика» с правилами и инструкциями по технике безопасности, промышленной санитарии, противопожарной и газовой безопасности и другими правилами и положениями, действующими на объектах «Заказчика».

3.3. Обеспечить «Подрядчика» проектной документацией.

3.4. Предоставить «Подрядчику» полный перечень и формы сдачи исполнительной документации в течении 10 (десять) календарных дней с момента принятия «Подрядчиком» обязанностей по выполнению работ.

3.5. Обеспечить в установленном порядке доступ на объект и предоставить маршрут движения персонала «Подрядчика» по территории предприятия  «Заказчика».

3.6. Передать разрешение на производство специальных работ, на выполнение которых требуется согласие соответствующих организаций к началу выполнения специальных работ.

3.7. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему договору назначить Уполномоченного представителя по вопросам контроля исполнения и координации работ.

3.8. Обеспечить «Подрядчика» энергоресурсами (электроэнергией, водой) в соответствии с заявками на предоставление энергоресурсов для производства работ. Возмещение стоимости потребленных энергоресурсов производится «Подрядчиком» по фактическому расходу, исходя из расценок, согласованных сторонами.

3.9. «Заказчик» гарантирует своевременную оплату произведённых «Подрядчиком» работ в полном объёме за фактически выполненный объем работ.

4. Обязательства «Подрядчика»

4.1. Иметь соответствующие  допуски и разрешения для выполнения работ, а также аттестованный персонал из числа ИТР и рабочих.

4.2. Персонал «Подрядчика» обязан выполнять правила и инструкции по технике безопасности, промышленной санитарии, противопожарной и газовой безопасности, экологической безопасности и нести ответственность за допущенные нарушения.

4.3. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему договору назначить Уполномоченного представителя на объекте.

4.4.  До начала работ на объектах «Заказчика», представить следующие документы:

-Информацию о проверке знаний у рабочих по инструкциям «Заказчика» по организации и безопасному проведению газоопасных, огневых, ремонтных, земляных работ и работ на высоте.

4.5. В течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения проектно-сметной документации передать «Заказчику» свои замечания по ней. Если замечания не переданы в установленный срок, то документация считается согласованной.

4.6. Привлекать к исполнению работ субподрядные организации по письменному согласованию с «Заказчиком», при этом «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств субподрядчиками, как за собственные действия.

4.7. В процессе производства работ и после их завершения до подписания актов сдачи-приемки выполненных работ либо в течение 5 (пять) календарных дней с момента требования Заказчиком, предоставлять Заказчику исполнительную техническую документацию, осуществлять уборку территории от отходов и мусора, образовавшихся в ходе выполнения работ, а также, при необходимости, осуществлять природоохранительные мероприятия.

4.8. Обеспечивать своих работников, работающих на территории предприятия  «Заказчика», средствами индивидуальной зашиты, в соответствии с действующими на предприятии нормами и правилами по охране труда, специальной одеждой  и ознакомить с маршрутом движения.

4.9. Выполнить все Работы в объемы и сроки, предусмотренные настоящим договором и дополнительными соглашениями к нему и сдать Работы «Заказчику» в состоянии, соответствующем требованиям настоящего договора, проектной документации, технических регламентов, национальных стандартов, действующих норм и правил и дополнительно согласованными сторонами требованиям, без недоделок.

4.10. В 3-дневный срок после подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество.

4.11. Своими силами и за свой счет осуществлять гарантийный ремонт объектов, согласно условиям настоящего договора и действующего законодательства.

4.12. Обеспечить сохранность товарно-материальных ценностей, инструментов и оборудования, а также иного имущества, полученных от «Заказчика», используемого в процессе выполнения работ, осуществляемых на территории и объектах «Заказчика» и нести персональную ответственность за допущенные случаи хищения (порчи) указанного имущества.

4.13.«Подрядчик» обязуется обеспечить соблюдение сотрудниками и посетителей «Подрядчика» правил пропускного и внутриобъектового режима (Приложение №1 к договору подряда) пребывания сотрудников и посетителей «Подрядчика» на территории «Заказчика».

5. Снабжение материалами и оборудованием.

5.1. Поставка на строительную площадку всех согласованных сторонами и необходимых для производства Работ строительных материалов, конструкций, комплектующих изделий, далее именуемые «Стройматериалы», их разгрузка, складирование и хранение на стройплощадке осуществляется  «Подрядчиком».

5.2. «Подрядчик» обязан предоставлять «Заказчику» документы о качестве поставляемых стройматериалов по требованию для ознакомления и в составе исполнительной технической документации. «Заказчик» вправе произвести приемку любых поставленных «Подрядчиком» стройматериалов на соответствие требованиям настоящего договора, и в случае расхождения с которыми – обязать « Подрядчика» заменить их за свой счет.

5.3. Цена  поставляемых Подрядчиком стройматериалов, превышающая сметную стоимость, согласовывается  Заказчиком не позднее 10 (десять) календарных дней до момента их приобретения.

5.3. Стройматериалы могут быть поставлены «Заказчиком».

6. Производство работ

6.1.  «Подрядчик» обязан обеспечить производство работ в установленные сроки, изменение их  может производиться только по согласованию сторон в письменной форме.

6.2. Любые изменения и дополнения в проектную документацию вносятся по взаимному согласию Сторон; при этом Сторона, по инициативе которой вносятся такие изменения и дополнения обязана направить другой стороне для согласования письменные предложения по внесению изменений и дополнений в проектную документацию, а другая сторона обязана рассмотреть эти предложения и в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней с момента получения предложений направить стороне, по инициативе которой вносятся  эти изменения, письменный ответ.

6.3.  В случае, если предложения по внесению изменений и дополнений в проектно-сметную документацию направлены «Заказчику» «Подрядчиком», последний вправе приостановить производство работ лишь при условии, если дальнейшее производство работ невозможно без разрешения возникших вопросов; но не более чем на 5 (пять) рабочих дней. Такое же правило применяется в случае направления предложений по внесению изменений и дополнений в проектно-сметную документацию «Заказчиком»  «Подрядчику».

6.4. В случае если при производстве работ на строительной площадке «Подрядчик» обнаружит физические, а не климатические препятствия (грунты более твёрдых пород, чем это предусмотрено проектом или другие условия) или искусственные препятствия (подземные коммуникации и пр.), то «Подрядчик» немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя «Заказчика». Представитель «Заказчика» после исследования этих условий и препятствий по согласованию с «Подрядчиком» определит размер возникших вследствие этого дополнительных расходов, которые оформляются аналогично п.1.3. договора.

7. Качество работ

7.1. «Подрядчик» гарантирует качественное выполнение работ в установленные сроки в соответствии с полученной  от  «Заказчика»  проектной документацией  и  условиями настоящего договора. Выявленные в процессе приемки дефекты и недоделки устраняются «Подрядчиком» без дополнительной оплаты в сроки, согласованные сторонами.

7.2. «Подрядчик» гарантирует надежную эксплуатацию объекта в соответствии с его назначением в период гарантийного срока, при условии соблюдения технологическим персоналом «Заказчика» действующих инструкций по эксплуатации и регламента объекта. Выявленные в период гарантийного срока объекта дефекты и недоделки устраняются «Подрядчиком» за свой счет в сроки, согласованные сторонами.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации объекта при условии соблюдения пунктов 7.1. и 7.2. настоящего договора составляет 3 (три) года и устанавливается со дня подписания сторонами акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств  форма № ОС-3.

8. Порядок сдачи и приёмки работ

8.1.  «Подрядчик» ежемесячно осуществляет сдачу фактически выполненных работ в срок не позднее 25-го числа каждого месяца по объемам, выполненным за отчетный период.

8.2.  «Заказчик» осуществляет приемку фактически выполненных работ  в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения им письменного сообщения «Подрядчика» о готовности к сдаче работ.

8.3.  Сдача- приемка выполненных работ оформляется актом по форме № КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и услуг по форме № КС-3, которые подписываются обеими сторонами.

8.4. Приемка законченного строительством объекта осуществляется сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения «Заказчиком» письменного уведомления «Подрядчика» о готовности к сдаче объекта и оформляется двухсторонним актом о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств форма № ОС-3.

8.5. Обнаруженные при сдаче-приемке, а также в период гарантийного срока неисправности и дефекты объекта (работ), возникшие по вине «Подрядчика», устраняются «Подрядчиком» за свой счет в сроки, согласованные сторонами. В случае, если «Подрядчик» отказывается устранить выявленные дефекты и/или недостатки в сроки, согласованные сторонами, либо ссылается на обстоятельства, не зависящие от «Заказчика», либо допустил просрочку выполнения соответствующих обязательств, а также, если сроки устранения недостатков сторонами не согласованы, «Заказчик» вправе произвести необходимые работы своими силами или силами третьих лиц. В этом случае «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» понесенные им расходы путем перечисления денежных средств в течении 10 (десять) календарных дней с момента получения соответствующего требования «Заказчика».

8.6. «Заказчик» вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения отступлений от нормативной и утверждённой к исполнению проектной документации, а так же других отступлений от договора, повлекших некачественное выполнение работ. В этом случае «Заказчик» составляет и направляет «Подрядчику» мотивированный Отказ от подписания актов.

8.7. Рассмотрение Отказа «Заказчика» от подписания актов по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и услуг по форме № КС-3 производится «Подрядчиком» в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения указанного Отказа.

8.8. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения отказа от подписания актов по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и услуг по форме № КС-3 «Подрядчик» направляет «Заказчику» заключение о результатах рассмотрения его Отказа. Стороны в течение десяти дней с момента получения «Подрядчиком» мотивированного отказа «Заказчика» составляют Акт с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения.

8.9. При получении «Заказчиком» заключение «Подрядчика» с несогласием с мотивированным отказом, спорные вопросы решаются в судебном порядке

9. Порядок и условия платежа

- 9.1.  «Подрядчик» предоставляет «Заказчику»:

- оригиналы акты о приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;

- оригинал надлежаще оформленной счета-фактуры – в течение пяти календарных дней после подписания акта;

9.2. Оплата за выполненные «Подрядчиком» работы осуществляется в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания обеими Сторонами Актов о  приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. Основанием для проведения расчетов за выполненные по этапу работы являются подписанные сторонами Акты о приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и оригинал надлежаще оформленной счет-фактуры.

9.3. При составлении и выставлении актов, счета-фактуры с нарушением порядка установленных действующим законодательством РФ, а также неправильном их заполнении (в том числе при несоответствии указанных в документах данных условиям договора, при наличии ошибок, требующих исправления и т.п.) работы «Заказчиком» не оплачиваются и документы возвращаются «Подрядчику». В случае наличия данных ошибок, «Подрядчик» не вправе предъявлять «Заказчику» штрафные санкции, связанные с их несвоевременной оплатой.

9.4. В случае предоставления «Подрядчиком»  акта, счета-фактуры, несоответствующего требованиям действующего законодательства, «Подрядчик»  обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования от «Заказчика» переоформить акт, счет-фактуру в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями.

9.5. Оплату за выполненные работы «Заказчик» производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика», передачи «Подрядчику» векселя кредитного учреждения или проведения взаимозачета – по соглашению сторон.

9.6. Стороны по настоящему Договору достигли соглашения о неприменении к отношениям, прямо или косвенно вытекающим из настоящего Договора, положений статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10. Ответственность сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность согласно  действующему    законодательству   Российской   Федерации.

10.2. Все спорные вопросы, возникающие в процессе заключения, исполнения, изменения условий договора, а также все остальные имущественные споры, стороны решают путем переговоров. При невозможности договорного устранения  разногласий  споры подлежат разрешению  в  Арбитражном суде Республики Башкортостан.

По спорам, возникающим в процессе исполнения договора, обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования. Заявитель обязан представить документы, обосновывающие свои требования. Ответчик обязан в 30-тидневный срок со дня получения документов по претензии рассмотреть их и дать мотивированный ответ. При неполучении ответа на претензию в установленный срок (с учетом времени пробега почты), Заявитель вправе обратиться в арбитражный суд.

10.3. При  нарушении « Подрядчиком»  установленных сроков  начала выполнения работ (этапов работ) и/или окончания выполнения работ (этапов работ), он уплачивает «Заказчику» штрафную неустойку в размере 0,05 % от стоимости работ, проводимых на данном объекте, за каждый день просрочки до фактического их окончания.

10.4. За просрочку сроков устранения выявленных дефектов «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,05%  от стоимости работ, проводимых на данном объекте, за каждый день просрочки.

10.5. За нарушение сроков оплаты счетов «Подрядчика», «Заказчик» уплачивает «Подрядчику» штраф в размере 0,05 % от стоимости подлежащих оплате работ  за каждый день просрочки.

10.6. В случае выявления нарушения пункта 4.2. договора и правил пропускного и внутриобъектового режима (Приложение № 1 к договору) «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 2 000 (две тысячи) рублей за каждый выявленный случай нарушения.

10.7. В случае нарушения «Подрядчиком» условий пункта 4.7. договора «Заказчик» вправе потребовать уплаты пени в размере 0,05% от стоимости работ по договору за каждый день просрочки исполнения.

10.8. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, должна в течение 5-ти дней в письменной форме уведомить другую сторону, как о наступлении, так и о прекращении действия таких обстоятельств.

10.9. Ни одна из сторон данного Договора не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам, без предварительного письменного согласия другой Стороны.

11. Порядок расторжения договора

11.1.  Договор может быть расторгнут «Заказчиком» в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:

11.1.1. Задержки «Подрядчиком» начала производства работ более, чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от «Заказчика».

11.1.2. Задержки «Подрядчиком» хода проведения работ по его вине, когда срок проведения работ, установленный календарным планом, увеличивается более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней.

11.1.3.  Нарушения «Подрядчиком» условий договора и отклонениях от проекта, ведущих к снижению качества работ.

11.1.4. Аннулирования  Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства «Подрядчика» на выполняемые работы

11.1.5. По инициативе «Заказчика», с обязательным уведомлением «Подрядчика» не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения.

11.2. Договор, может быть, расторгнут «Подрядчиком в одностороннем порядке в случае остановки «Заказчиком» проведения работ, по причинам, не зависящим от «Подрядчика», более чем на месяц.

11.3. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

11.4. Любые изменения в настоящий договор могут быть внесены только по письменному соглашению сторон.

- 12. Прочие условия

12.1. При изменении юридического адреса, реквизитов стороны обязуются в течение 10 дней письменно уведомить друг друга о соответствующих изменениях.

12.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств.

12.4. «Подрядчик» обязан при заключении настоящего договора передать «Заказчику» заверенную выписку из Устава, содержащую сведения о наименовании юридического лица, юридическом адресе, составе учредителей, размере уставного капитала, оригинал действительной выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, карту партнера.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| АО «Салаватстекло» ИНН 0266004050 КПП 025250001 453253 РФ, РБ, г.Салават, ул.Индустриальная, 18 Тел/факс 8 (3476) 335-251 р/с 40702810806404000298 Отделение №8598 Сбербанка России в г. Уфа, БИК 048073601, к/с № 30101810300000000601 ОГРН 1020201995043 ОКПО 04616815 |  |
| --- | --- |

Генеральный директор					Директор

АО «Салаватстекло»

__________________ С.А. Агуреев 				_____________________

Приложение № 1

К договору подряда __________

Правила пропускного и внутриобъектового режима Заказчика

В  связи с осуществлением производственной деятельности на территории АО «Салаватстекло» стороны дополнительно согласовывают условия пропускного и внутриобъектового режима пребывания работников и посетителей Подрядчика с целью обеспечения безопасности на территории Заказчика.

2. Права и обязанности Сторон

1. Подрядчик обязуется в обязательном порядке доводить до каждого своего работника и посетителя, а работники и посетители Подрядчика должны соблюдать следующие требования по контрольно-пропускному режиму:

- запрещается несанкционированное проникновение работников и посетителей Подрядчика на охраняемую территорию и/или объекты Заказчика;

- запрещается пронос (провоз) на охраняемую территорию Заказчика, а также хранение на территории Заказчика огнестрельного оружия, взрывоопасных, отравляющих, химических, сильнодействующих ядовитых и наркотических веществ, спиртосодержащую алкогольную продукцию, а также не принадлежащие Подрядчику средства фото- видеосъемки, компьютерной и множительной техники, в том числе ноутбуки;

- запрещается несанкционированный вынос (вывоз)/ вноса (ввоза)  на/с территории Заказчика ТМЦ;

- запрещается вынос (вывоз) с территории Заказчика документов составляющих коммерческую тайну Заказчика;

- при передвижении требуется строго соблюдать утвержденный маршрут передвижения работниками и посетителями Подрядчика на охраняемой территории Заказчика;

- не допускать превышение скорости движения на территории Заказчика всех видов автотранспорта более 20 км. в час;

- запрещается находиться и передвигаться на объектах и на территории Заказчика без пропуска (требуется носить с собой постоянно);

- работники и посетители Подрядчика, при проходе через КПП и находясь на производственной территории, передвигаясь по ней, обязаны по требованию работников службы безопасности Заказчика или охранного предприятия предъявлять пропуска и   иные документы удостоверяющие личность (паспорт РФ, общегражданский заграничный паспорт, военный билет, паспорт моряка, временное удостоверение личности гражданина РФ, удостоверение государственного служащего), предоставить к осмотру все находящиеся с ним вещи и предметы, в том числе, вносимые – выносимые, давать объяснения, беспрепятственно допускать сотрудников службы безопасности Заказчика или охранного предприятия для осмотра рабочих мест, служебных и бытовых помещений, салонов и кабин технических средств передвижения, а также их рабочих агрегатов;

- запрещается пытаться проходить (проезжать) на территорию Заказчика вне КПП;

- не допускается в адрес работников Охраны, коллег, руководства, клиентов и персонала организации, при выполнении своих  функций высказываний и действий, оскорбляющих и унижающие их человеческое достоинство, не применять ненормативную лексику; соблюдать общепринятые правила общественного поведения и нормы морали.

- работникам Подрядчика запрещается оставлять свое рабочее место и самовольно перемещаться на производственные участки других цехов и подразделений без служебной необходимости и согласования с Заказчиком;

- при проходе через КПП все лица обязаны по требованию охранника добровольно предъявить пропуск, документы удостоверяющие личность и предоставить к осмотру все вносимые (выносимые) вещи и имущество. Невыполнение  требований охранника может повлечь за собой отказ  от  допуска на территорию Заказчика;

- при посещении территории Заказчика (в целях выполнения трудовых функций или иных других целях) оставлять личное автотранспортное средство на специально отведенной территории (автостоянке);

- курение разрешается только в отведенных для этой цели специально оборудованных местах. Запрещается появляться на территории Заказчика в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения, а также приносить и распивать спиртные напитки;

- вести себя с коллегами, руководством, клиентами и персоналом организаций, обслуживающих Заказчика, вежливо, корректно, сдержанно; не оскорблять и не применять ненормативную лексику; соблюдать общепринятые правила общественного поведения и нормы морали.

2. Подрядчик обязуется к своим работникам, нарушившим требования пропускного и внутриобъектового режима применять дисциплинарные взыскания и меры материального воздействия в соответствии с действующим законодательством.

3. Заказчик вправе:

- ограничивать допуск работников и представителей Подрядчика на жизненно важные объекты Заказчика;

-  прекратить допуск работников и посетителей Подрядчика неоднократно нарушивших условия пропускного и внутриобъектового режима Заказчика;

- устанавливать и утверждать маршруты передвижения по своей территории работников Подрядчика;

- силами специалистов службы безопасности и работников охранного предприятия осматривать служебные кабинеты и помещения, бытовые и инструментальные шкафы, рабочие места, автотехнику, личные вещи на всей территории  Заказчика;

- с целью выяснений обстоятельств нарушений проводить в отношении работников и посетителей Подрядчика, нарушивших внутриобъектовый и пропускной режим мероприятия, в рамках действующего законодательства;

- контролировать ввоз (внос) на свою территорию и вывоз (вынос) со своей территории материальных ценностей Подрядчика;

- проводить досмотр автотехники Подрядчика, въезжающей на свою территорию и выезжающей со своей территории;

- проводить личный досмотр посетителей и работников Подрядчика работниками охранного предприятия и полиции;

- задерживать, с целью выяснения обстоятельств нарушения и составления документов, работников и посетителей Подрядчика, нарушивших правила внутреннего трудового распорядка, пропускного и  внутриобъектового режима Заказчика.

4. Документы по факту нарушения сотрудниками или посетителями Подрядчика на территории Заказчика правил настоящего Приложения оформляются в тот же день при участии виновного лица, и являются основанием для предъявления штрафных санкций.