ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

г. Ялта								               ____ _________ 20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «КрымСтрой» (сокращенное наименование – ООО «КрымСтрой»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Генерального директора Шарлая Владимира Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_______________ «______» (сокращенное наименование – ___ «_________»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании ______, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а отдельно «Сторона», заключили настоящий договор подряда (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Объект ––«_______», расположенный на земельном участке с кадастровым номером ______ по адресу: ________

Земельный участок – земельный участок площадью ___ кв.м. с кадастровым номером  _______

Застройщик –_________________.

Технический заказчик – _______ «______»(ИНН _____, КПП ______, ОГРН _______, место нахождения: ________) действующее на основании Договора на выполнение функций Технического заказчика № ____ от ________г., от имени и за счет Застройщика заключившее _____г. с ООО «КрымСтрой» Договор генерального подряда № ______по строительству Объекта.

Место выполнения работ – территория на Земельном участке (тождественно термину в СП ______ – строительная площадка,) расположенная в пределах земельного участка ____________,  в пределах которой Подрядчик выполняет Работы и размещает бытовой городок, строительную технику, бытовые помещения, оборудование и иное имущество Подрядчика, необходимое для выполнения Работ; передается Генподрядчиком по акту приема-передачи Подрядчику по форме Приложения № 7 к Договору.

Акт о приемке выполненных работ – Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, подтверждающий выполнение Подрядчиком Работ и приемку их Генподрядчиком.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат – Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, применяемая для расчетов между Генподрядчиком и Подрядчиком за выполненные Работы.

Дополнительные работы – это работы, непредусмотренные Техническим заданием, необходимость выполнения которых возникла в ходе выполнения Работ по Договору.

Промежуточные сроки-  это сроки, определяющие момент завершения Подрядчиком отдельных этапов работы (выполнения отдельных видов работ).

Строительный контроль – действия и мероприятия, осуществляемые Техническим заказчиком предусмотренные ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГрК РФ) и Порядком проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468.

Персонал Подрядчика – специалисты и/или рабочие (в том числе привлекаемых субподрядных организаций, если возможность привлечения субподрядных организаций Подрядчиком предусмотрена Договором), имеющие необходимую квалификацию, а в случае необходимости – квалификационные сертификаты и другие документы, подтверждающие возможность выполнять Работы.

В случае выполнения Подрядчиком Работ, требующих наличия аттестованных инженеров по технике безопасности в штате организации, Подрядчик обязан обеспечить наличие      таких сотрудников в своем штате и в штате своих субподрядных организаций.

Подрядчик обязан незамедлительно сообщать Генподрядчику в случае изменения численного состава специалистов, находящихся в трудовых отношениях с Подрядчиком, включенных в национальный реестр специалистов в области строительства, в порядке, установленном Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

При подборе Персонала для выполнения Работ Подрядчик обязуется соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации. В случае возникновения претензий компетентных органов, уполномоченных контролировать соблюдение миграционного законодательства, Подрядчик самостоятельно и за свой счет обязуется оплачивать административные штрафы и устранять нарушения законодательства. Все расходы, связанные с получением разрешений для Персонала на работу, а также с их пребыванием, размещением и проживанием на территории Российской Федерации, в том числе связанные с медицинским обслуживанием, несет Подрядчик. Все командировочные расходы оплачиваются Подрядчиком самостоятельно.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется по заданию Генподрядчика и в соответствие с Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору)  выполнить  _________________ на Объекте, виды и объемы и стоимость которых согласованы Сторонами в Сметном расчёте (Приложение № 1 к Договору), в том числе работы, прямо непредусмотренные Договором, но необходимые для достижения надлежащего результата Работ и исполнения Договора (далее по тексту – Работы), а Генподрядчик обязуется принять и оплатить результаты Работ в порядке и на условиях Договора.

Подрядчик подтверждает, что он осведомлен обо всех действующих нормах, законах, правилах, регламентах и инструкциях федеральных и местных органов власти в той части, в которой        они могут повлиять на выполнение Работ. Подрядчик обязуется выполнять Работы в соответствии с этими нормами, законами, правилами, инструкциями и обязуется возместить убытки, которые могут возникнуть в результате несоблюдения таких норм, законов, инструкций и правил.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена Договора рассчитана Подрядчиком, согласована Сторонами в Приложении № 1 (Сметный расчет) к Договору и составляет ________ (________) рублей _____ копеек, в том числе НДС 20 % в размере ______ (_________) рублей ____ копеек.(НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком УСНО.  В случае перехода Подрядчика на общую систему налогообложения, Стоимость Работ, указанная в настоящем пункте, не подлежит изменению и считается определенной с учетом НДС по ставке, определенной законодательством РФ. Стороны согласовали, что заключение дополнительного соглашения к Договору в этом случае не требуется.

  - Цена договора является твердой, включает все затраты Подрядчика, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору, и не подлежит каким-либо изменениям. Ошибки, допущенные Подрядчиком при расчете расценок, указанных в Сметном расчете (Приложение № 1 к Договору), полностью относятся на счет Подрядчика и не являются основанием для изменения Цены Договора. В цену Договора включены вознаграждение Подрядчика, а также все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора.

  - Генподрядчик вправе внести изменения в Договор в части уменьшения объема Работ, подлежащих выполнению Подрядчиком, путем направления Подрядчику письменного уведомления об уменьшении объема Работ (далее – Уведомление) с указанием видов и объемов Работ, подлежащих исключению из Договора. Соответствующая часть Работ считается не порученной и не подлежащей выполнению Подрядчиком с даты получения Подрядчиком Уведомления Генподрядчика. Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение об изменении объема и стоимости Работ в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Подрядчиком Уведомления.  В случае, если в указанный срок, дополнительное соглашение не было подписано со стороны Подрядчика, Генподрядчик вправе по своему выбору: обратиться в суд с требованием об изменении Договора и/или отказаться от исполнения обязательств по Договору в одностороннем внесудебном порядке и потребовать от Подрядчика возмещение убытков.

  - Генподрядчик вправе оплатить единовременно или по частям авансовый платёж в размере _____ % от Цены Договора, указанной в п. 2.1 Договора, на основании счета Подрядчика, путем перечисления денежных средств на расчётный счет Подрядчика.

  - Оплата выполненных Подрядчиком  и принятых Генподрядчиком  Работ производится Генподрядчиком в течении 10 (десяти) рабочих дней,  после подписания Генподрядчиком Акта о приемке выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат, на основании оригинала счета на оплату, выставленного Подрядчиком, в размере, указанном в Акте о приемке выполненных работ и Справке о стоимости выполненных работ и затрат, с зачетом суммы произведенных авансовых платежей.

  - Датой исполнения обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Генподрядчика.

  - Стороны обязуются осуществлять сверку расчетов по Договору по требованию любой из Сторон в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования и акта сверки в 2 (двух) экземплярах, подписанных Стороной, инициировавшей сверку.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Дата начала выполнения Работ – _________________.

  - Срок окончания выполнения Работ – _______________.

Сроки выполнения Работ, в том числе промежуточные сроки, согласованы Сторонами  в Графике производства работ (Приложение № 6 к Договору).

  - Подрядчик заверяет и гарантирует Генподрядчику, что располагает ресурсами и средствами для выполнения Работ в сроки, указанные в Договоре, а также, что отсутствуют какие-либо обстоятельства, препятствующие          своевременному началу и окончанию выполнения Работ согласно п. 3.1 и 3.2 Договора.

  - Уполномоченный представитель Подрядчика обязан постоянно находиться в Месте выполнения Работ для осуществления контроля и надзора за ходом выполнения Работ, исключая задержки в их выполнении.

  - Подрядчик обязан принимать меры предупреждения, и во избежание задержек в ходе выполнения Работ, предпринимать все необходимое для обеспечения удовлетворительного хода выполнения Работ.

  - Если для Подрядчика станет очевидным, что Работы могут быть не выполнены своевременно, Подрядчик обязан незамедлительно известить об этом Генподрядчика по электронной почте по адресу Генподрядчика, указанному в Договоре, с указанием сведений о принимаемых мерах для исключения срыва сроков выполнения Работ.

  - Датой окончания выполнения Подрядчиком Работ по Договору будет считаться дата приемки работ Генподрядчиком по Акту о приемке выполненных работ, что означает, что Работы по Договору выполнены в полном объеме без замечаний, вся документация, требуемая в соответствии с Договором, представлена Подрядчиком и согласована Генподрядчиком.

- ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА

  - Подрядчик обязуется:

    - Выполнить Работы в установленный Договором срок, в соответствии с условиями Договора и приложений к нему,  Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору), требованиями действующего законодательства РФ и законодательства соответствующего субъекта РФ, в том числе требованиями технических регламентов, государственных стандартов, строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, обычно предъявляемыми к работам аналогичного вида,  а также требованиями Генподрядчика, органов государственного надзора.

    - До начала выполнения Работ принять по акту от Генподрядчика Место выполнения работ.

    - Приступить к выполнению Работ в установленные Договором сроки.

    - Обеспечить комплексно выполнение Работ необходимыми инструментами, оборудованием строительными машинами, инвентарем, приспособлениями, а при необходимости, материалами.

    - Убирать с Места выполнения Работ любые обломки, мусор, отходы и содержать Место выполнения работ в соответствии с действующими санитарными и экологическими нормами, бытовой городок и прилегающую к ним территорию в чистоте и порядке в соответствии с требованиями положений (в том числе рекомендуемых), действующих в РФ и Республике Крым нормативных документов и правил. Систематически вывозить с Места выполнения Работ и Объекта строительный и бытовой мусор, образовавшийся в результате выполнения Подрядчиком Работ (за исключением металлолома). По окончании выполнения Работ произвести уборку места выполнения Работ.

    - Немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний, приостановить выполнение Работ при обнаружении обстоятельств, угрожающих безопасности и/или годности и прочности результата выполняемых Работ.

    - В ходе выполнения Работ за свой счет осуществлять любые мероприятия сезонного характера, обеспечивающие надлежащие темпы работ и достижение требуемых качественных показателей в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП), действующими в Российской Федерации.

    - С даты начала Работ и до их завершения вести журнал работ и учитывать в нем все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ.

    - Исполнять предписания и иные указания Генподрядчика, если они не противоречат условиям Договора, в течение 2-х календарных дней с даты получения предписания (указания) Генподрядчика по электронной почте Подрядчика, указанной в Договоре.

    - Обеспечить в ходе выполнения Работ соблюдение требований действующего законодательства РФ и законодательства Республики Крым, в том числе нормативно – технических актов, связанных с уровнем шума при выполнении Работ и самостоятельно нести ответственность за их нарушение.

    - За свой счет и своими силами устранить в сроки, предусмотренные Договором, все замечания и недостатки, выявленные Генподрядчиком либо представителем эксплуатирующей организации в процессе выполнения Подрядчиком Работ, при сдаче Работ Генподрядчику и в гарантийный период.

    - В течение 2 (Двух) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ своими силами и за свой счет освободить Место выполнения работ и прилегающую к нему территорию, вывезти технику, оборудование, инвентарь, иное принадлежащее Подрядчику имущество и мусор, а также демонтировать и вывезти возведенные Подрядчиком временные здания и сооружения.

    - Предоставлять возможность осуществления строительного контроля Техническим заказчиком и/или Генподрядчиком в любое время выполнения Работ Подрядчиком; приостанавливать выполнение Работ по Договору с момента получения соответствующего уведомления Генподрядчика и/или Технического заказчика о приостановке, а также возобновлять Работы в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Генподрядчика и/или Технического заказчика о возобновлении Работ.

    - Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации к выполнению части Работ по Договору, при условии письменного согласия Генподрядчика и при этом Подрядчик несет полную ответственность перед Генподрядчиком за результат и качество выполнения работ по настоящему Договору, за последствия ненадлежащего выполнения Работ по настоящему Договору привлечёнными Подрядчиком  третьими лицами (субподрядчиками (ов)), а также за их благонадежность с учетом должной   осмотрительности исходя из содержания статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации. Субподрядные организации, привлеченные Подрядчиком, не вправе предъявлять к Генподрядчику требования, связанные с нарушением договора, заключенного каждым из них с Подрядчиком.

    - Выполнять в ходе производства Работ мероприятия по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарной безопасности и самостоятельно нести ответственность за их нарушение. Не допускать причинение вреда Генподрядчику и/или третьим лицам и/или их имуществу.

    - В случае приостановки Работ по требованию Генподрядчика или досрочного расторжения Договора прекращать выполнение Работ незамедлительно в день получения соответствующего уведомления Генподрядчика.

    - Соблюдать внутриобъектный и пропускной режим на Объекте.

- ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ГЕНПОДРЯДЧИКА

  - Генподрядчик обязуется:

    - Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения Работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только  при участии Генподрядчика.

    - Обеспечить наличие на Объекте пропускного режима.

    - Согласовать представленный Подрядчиком ППР.

    - Принять результаты надлежащим образом выполненных Работ по акту о приемке выполненных работ КС-2 и Справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня получения уведомления Подрядчика о готовности результатов работ к сдаче.

    - Оплачивать надлежаще выполненные Работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном Договором.

    - Назначить своего Уполномоченного представителя для контроля за ходом выполнения Работ и письменно уведомить об этом Подрядчика.

    - Генподрядчик вправе в любое время в течение действия Договора внести изменения в порядок и организацию производства работ, расстановки сил и техники Подрядчика в Месте выполнения работ.

    - Генподрядчик вправе в любой момент приостановить выполнение Подрядчиком работ по Договору без возмещения Подрядчику убытков. Датой приостановки Работ по Договору считается дата получения Подрядчиком уведомления Генподрядчика о приостановке работ.

    - В целях строительного контроля и контроля за ходом выполнения Работ представитель Генподрядчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода производства в любое время.

    - Генподрядчик вправе в любое время в течение действия Договора привлечь независимую экспертную организацию (лабораторию) для проведения проверки качества выполненных Подрядчиком Работ. В случае выявления недостатков выполненных Подрядчиком Работ, Подрядчик обязан возместить Генподрядчику стоимость работ/услуг экспертной организации.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

  - Подрядчик обеспечивает выполнение Работ с использованием собственных материалов и оборудования (механизмов), соответствующим данному виду Работ. Стоимость материалов и оборудования (механизмов), а также их доставка на место выполнения работ включена в Цену Договора.

  - На все используемые материалы Подрядчиком должны быть предоставлены заверенные копии документов (накладные, сертификаты, гарантийные документы и т.п.).

  - Если в результате любой инспекции, проверки, Генподрядчик обоснованно докажет, что применяемые Подрядчиком оборудование и механизмы не соответствуют видам выполняемых Работ, то Генподрядчик вправе запретить использование таких оборудования и механизмов, о чем он обязан незамедлительно уведомить Подрядчика, а последний обязан за свой счет произвести замену указанных Генподрядчиком оборудования и механизмов на соответствующие, при этом такая замена не будет служить основанием для продления срока выполнения Работ, если иное не согласовано Сторонами в письменной форме.

- СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Сдача-приемка Работ производится Сторонами путем подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

Объем выполненных Подрядчиком Работ, представляемый в Акте о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, должен быть кратен единице измерения вида работ, указанной в Сметном расчете (Приложение № 1 к настоящему Договору).

  - По окончании Работ Подрядчик предоставляет Генподрядчику:

-  Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а (по форме Приложения № 5);

- Акт о приемке выполненных работ КС-2 (по форме Приложения № 3);

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (по форме Приложения № 4);

- Надлежащим образом оформленный счет-фактуру;

- Исполнительную документацию.

Каждый из указанных выше документов предоставляется в 3-х (Трех) экземплярах; счет- фактура – в 1 (Одном) экземпляре; исполнительная документация - в 5 (Пяти) экземплярах на бумажном носителе и 1 (Один) экземпляр на электронном носителе в формате pdf, AutoCAD, а при окончании Работ по Договору - в 5 (Пяти) экземплярах и 1 (Один) экземпляр на электронном носителе в формате pdf., AutoCAD.

Перечень исполнительной документации может меняться Генподрядчиком в одностороннем порядке в зависимости от требований Застройщика.

  - Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, подписывает их или дает мотивированный отказ. Мотивированный отказ направляется Подрядчику по его адресу электронной почты, указанному в Договоре.

В случае мотивированного отказа Генподрядчика от приемки выполненных Работ, Подрядчик обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа Генподрядчика от приемки Работ, передать Генподрядчику Акт о приемке   выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуру и иные документы, указанные в п.7.2. Договора, по работам, в отношении которых у Генподрядчика отсутствуют замечания.

Недостатки в работах, в отношении которых у Генподрядчика есть замечания, Подрядчик обязан устранить своими силами и за свой счет и повторно предъявить такие работы к приемке в порядке, предусмотренном Договором.

  - После устранения выявленных недостатков и замечаний Генподрядчика, при условии передачи полного комплекта исполнительной документации и отсутствия замечаний к нему, Подрядчик производит передачу результата Работ Генподрядчику на основании Акта приемки выполненных работ.

Приемка результата выполненных Работ осуществляется рабочей комиссией, состоящей из представителей Генподрядчика и Подрядчика. По решению Генподрядчика в приемке результата выполненных Работ участвуют представители Застройщика, любых приглашенных Генподрядчиком консультантов, представителей инспекций, контролирующих организаций и иных лиц.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ несет Подрядчик.

- ГАРАНТИИ

  - Гарантийный срок на результат Работ устанавливается с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, а в случае досрочного расторжения Договора – с даты расторжения Договора. Гарантийный срок на результат Работ составляет ___ месяцев.

  - Если в течение гарантийного срока Генподрядчиком будут выявлены какие-либо недостатки Работ, Генподрядчик составляет уведомление о выявленных недостатках (дефектах) (далее по тексту настоящего раздела 8 Договора – Уведомление), которое направляется Подрядчику по электронной почте на адрес Подрядчика, указанный в Договоре.

  - Стороны пришли к соглашению, что моментом (датой) получения Уведомления, направленного на адрес электронной почты Подрядчика, указанный в Договоре, считается день его направления Генподрядчиком, с любого из адресов электронной почты Генподрядчика.

  - Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки (дефекты) своими силами за свой счет, в порядке и сроки, согласованные Сторонами.

  - Сдача-приемка устранённых в гарантийный срок недостатков (дефектов) в Работах производится путем подписания Сторонами Акта об устранении недостатков (дефектов) с приложением исполнительной документации на объем работ, выполненных Подрядчиком по устранению недостатков.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором, а в случаях их не урегулирования - в соответствии с действующим законодательством РФ.

При этом Стороны согласовали, что ответственность Сторон, указанная в настоящем разделе Договора, наступает только при направлении соответствующего письменного требования к нарушившей обязательства Стороне Договора.

  - Генподрядчик вправе взыскать с Подрядчика за нарушение сроков выполнения Работ, неустойку в  размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента), от Цены   Работ за каждый календарный день просрочки.

  - В случае, если неисполнение/ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору повлекло за собой наложение в договорном, административном или судебном порядке на Генподрядчика штрафных санкций и/или предъявления исковых требований со стороны Застройщика, иных третьих лиц (юридических и/или физических) и/или контролирующих органов Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты суммы штрафных санкций/исковых требований и обоснованно понесенных затрат.

В частности, в случае если Генподрядчик привлечен к административной ответственности в результате использования Подрядчиком для работы иностранных граждан или лиц без гражданства в нарушение требований законодательства Российской Федерации, Подрядчик обязан возместить Генподрядчику затраты по уплате штрафа и/или затраты, понесённые Генподрядчиком в результате приостановления деятельности согласно статье 18.15 КоАП РФ.

  - В случае нарушения Генподрядчиком сроков оплаты выполненных и принятых Генподрядчиком Работ, Подрядчик вправе потребовать от Генподрядчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна сотая процента) от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки.

  - Оплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от исполнения   нарушенного обязательства, а также от возмещения реального ущерба, возникшего у стороны в связи с ненадлежащим выполнением виновной Стороной своих обязательств.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в законную силу с момента его заключения Сторонами и прекращает свое действие после выполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору в полном объеме. Стороны пришли к соглашению датой заключения Договора считать дату, указанную в правом верхнем углу первой страницы Договора.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия Договора, разрешаются путем переговоров.

  - В случае неурегулирования споров и разногласий путем проведения переговоров, рассмотрения письменных претензий, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Республики Крым, в соответствии с действующим законодательством РФ. До обращения в суд Стороны должны соблюсти претензионный порядок урегулирования спора. Срок рассмотрения письменных претензий по Договору составляет не более 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения соответствующей Стороной Договора.

  - Любое уведомление одной Стороны в адрес другой в рамках настоящего Договора должно быть совершено в письменной форме, подписано Стороной или Уполномоченным представителем Стороны, и должно быть вручено лично, направлено экспресс-почтой, или курьером или почтой РФ.

  - Уведомление, направленное одной из Сторон другой Стороне по электронной почте, будет считаться действительным при условии, что в течение последующих 5 (пяти) календарных дней оно было продублировано способом, прямо указанным в п. 11.3. Договора.

info@KRIMSTROI.RU – адрес электронной почты Генподрядчика;

________________ - адрес электронной почты Подрядчика.

- ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон или в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором.

  - Генподрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков в случае нарушения Подрядчиком любого из предусмотренных обязательств по Договору, в том числе:

    - административного приостановления деятельности Подрядчика в соответствии ст. 3.12. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

    - приостановление выполнения Работ на срок более трёх рабочих дней в следствии аварии и/или несчастного случая при выполнении Работ Подрядчиком;

    - невыполнение Подрядчиком требований Генподрядчика по устранению недостатков в Работах;

    - нарушение   Подрядчиком сроков выполнения Работ более чем на 10 (Десять) рабочих дней;

    - начало процедуры реорганизации, ликвидации Подрядчика;

    - наличия в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений о Подрядчике;

    - нарушение Подрядчиком обязательств по качеству выполнения Работ;

    - выявление недостоверности заверений	Подрядчика, предоставленных Генподрядчику или Застройщику, в соответствии с условиями Договора.

    - переуступки денежного требования третьему лицу без согласия Генподрядчика.

  - Генподрядчик вправе в любое время в порядке ст. 717 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом статей 450.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, направив Подрядчику соответствующее уведомление. При этом оплате Подрядчику подлежит стоимость фактически выполненных им на дату расторжения Договора Работ надлежащего качества (с учетом зачета выплаченных авансов).  Иные расходы, убытки Подрядчика, а также упущенная выгода Подрядчику не возмещается.

  - Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, направив Генподрядчику соответствующее уведомление, в случае приостановки выполнения Работ по указанию Генподрядчика на срок более 4 (Четырех) месяцев единовременно по причинам, не связанным с ненадлежащим исполнением Подрядчиком его обязательств по Договору.

Обстоятельства, указанные в п. 1 ст. 719 ГК РФ, не являются причиной для расторжения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

  - Стороны пришли к соглашению, что при расторжении Договора на основании одностороннего отказа от исполнения Договора, Договор будет считаться расторгнутым с даты получения одной из Сторон уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора, либо по истечении 7 (Семи) рабочих дней с момента направления соответствующей Стороной уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора.

При расторжении Договора по любым основаниям, Подрядчик обязан   незамедлительно (в дату расторжения Договора, предусмотренную Договором) прекратить   выполнение Работ по Договору (если иное не будет согласовано Сторонами).

  - Генподрядчик вправе в одностороннем порядке приостановить Работы по Договору на срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней, за исключением приостановления вследствие форс-мажора т.е. обстоятельств непреодолимой силы указанных в п. 13.1. Договора. В случае приостановки Работ не по вине Подрядчика, штрафные санкции, предусмотренные за срыв сроков выполнения Работ, предусмотренные Договором за период приостановки Работ, Генподрядчиком не применяются и не начисляются.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действий непреодолимой силы: природных стихийных явлений (землетрясение, наводнение и т.д.), обстоятельств общественной жизни (военные действия, запретительные акты государственных органов, не носящие индивидуальный характер, и т.п.), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. Сторона, для которой сложилась невозможность выполнения обязательств по Договору в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств, должна известить в течение 10 (Десяти) дней другую Сторону Договора о наступлении указанных обстоятельств. Невыполнение этого условия исключает возможность для данной Стороны ссылаться на указанные обстоятельства как основание для освобождения от ответственности. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть подтверждены официальным актом Торгово-промышленной Палаты Крыма. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся    20 (Двадцать) календарных дней и более, Стороны обязуются незамедлительно провести переговоры в целях выявления альтернативных способов дальнейшего исполнения Договора, однако, если в течение дополнительного 1 (одного) месяца Стороны не смогут договориться, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке

  - Положения п.3. ст.328 Гражданского Кодекса Российской Федерации к правоотношениям Сторон по Договору не применяются.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Уступка и/или залог права требования по Договору Подрядчиком не допускается без получения письменного согласия Генподрядчика. При нарушении Подрядчиком условий настоящего пункта Договора, Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика оплаты штрафной неустойки в виде штрафа в размере 100% от суммы уступленного/переданного в залог права требования без согласия Генподрядчика.

  - При принятии решения об изменении наименования, места нахождения, банковских реквизитов, иных данных, а также смене единоличного исполнительного органа, начале процедуры реорганизации или ликвидации Стороны обязаны письменно в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента принятия соответствующего решения сообщить друг другу о произошедших изменениях. Действия, совершенные Стороной до получения уведомлений о соответствующих изменениях, считываются надлежащим образом исполненными.

  - Подписанием настоящего Договора, Стороны дают своё согласие на обработку и использование их персональных данных в объёме, необходимом для исполнения настоящего Договора, дают согласие на передачу персональных данных третьим лицам исключительно в пределах законодательства о защите персональных данных. Условия настоящего Договора, дополнений и соглашений (протоколов и т.п.) к нему, в том числе документация, переписка, а также любая другая информация, полученная при его выполнении, конфиденциальны, являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению, в связи с чем Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их субподрядчики, сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и приложений к нему, кроме как только по соглашению Сторон, за исключением случаев, когда предоставление указанной документации, сведений и информации затребовано на законных основаниях налоговыми, надзорными, государственными и (или) судебными органами, а также аудиторами или консультантами Сторон

  - Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами и скреплены печатями.

  - Настоящим Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с тем, что строительный контроль за выполнением работ на Объекте осуществляет Технический заказчик, или уполномоченное Застройщиком лицо и Генподрядчик.

  - В случае противоречия приложений к Договору основному тексту Договора, положения основного текста имеют преимущественную силу.

  - Признание недействительным одного или нескольких положений Договора не влечет за собой недействительность всего Договора.

  - С момента подписания Договора все предшествующие переговоры, соглашения и переписка Сторон утрачивают силу и не могут быть использованы в качестве доказательств в случае спора и /или толкования текста Договора.

  - Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, составленных на русском языке.

  - К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

- Приложение № 1 - Сметный расчет;

- Приложение № 2- Техническое задание;

- Приложение № 3 – Форма акта о приемке выполненных работ КС-2

- Приложение № 4 – Форма справки о стоимости выполненных работ КС-3

- Приложение № 5 – Форма журнала учета выполненных работ КС-6а

- Приложение № 6 – График производства работ

- Приложение № 7 - Акт передачи места выполнения работ

- .АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

| Генподрядчик ООО «КрымСтрой» Юр. адрес: 298635, Республика Крым, г.о. Ялта, г. Ялта, ул. Коммунаров, д.7 Адрес для отправки почтовой корреспонденции: -__________________________________________ ОГРН 1229100013724 ИНН9103100557, КПП 910301001 Банковские реквизиты: р/с 40702810205010000381 в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» к/с 30101810745250000659, БИК 044525659 Адрес эл. почты: info@KRIMSTROI.RU Телефон: +7(978)589-88-45 Генеральный директор _________________ Шарлай В.П. | Подрядчик _____«________» Юр. адрес: ________________________ Адрес для отправки почтовой корреспонденции: __________________________________________ ИНН ______________ КПП ___________ ОГРН __________________ Банковские реквизиты: р/с _______________ в _____________________ к/с ___________________, БИК ______________ _____________________________ ___________________/______________________ |
| --- | --- |